REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVICA

Općinski načelnik

KLASA: 022-01/20-01/9

URBROJ: 238/40-01-20-1

Dubravica, 07. svibanj 2020. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i  članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) Načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Dubravica za 2019. godinu

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine izvršena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

- JAVNA RASVJETA

| # Br. | # Opis | Planirana sredstva (kn) | Utrošena sredstva (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| # I. | JAVNA RASVJETA | # 28.500,00 | # 27.971,43 |
|  | # Proširenje javne rasvjete | # 28.500,00 | # 27.971,43 |

- ULAGANJA U GROBLJA

U 2019. godini realizirana je izrada projektne dokumentacije uređenja staza i ograde groblja za što je utrošeno sredstva u iznosu od 11.250,00 kuna dok planirana sredstva za uređenje staza i ograde groblja nisu utrošena.

| # Br. | # Opis | Planirana sredstva (kn) | Utrošena sredstva (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| # II. | ULAGANJA U GROBLJA | # 32.200,00 | # 11.250,00 |
|  | # Uređenje staza i ograde groblja | # 20.200,00 | # 0,00 |
|  | # Izrada projektne dokumentacije uređenja staza i ograde groblja | # 12.000,00 | # 11.250,00 |

3. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

# U 2019. godini nabavljene su oznake (table) naselja i ulica, stupova te njihove postave za što su utrošena sredstva u iznosu od 4.613,44 kn.

| # Br. | # Opis | Planirana sredstva (kn) | Utrošena sredstva (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| # III. | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | # 4.625,00 | # 4.613,44 |
|  | # Oznake ulica i znakovi | # 4.625,00 | # 4.613,44 |

# 4. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE VINSKI PUT

U 2019. godini za troškove pružanja usluge stručnog nadzora Vinskog puta utrošena su sredstva u iznosu od 12.250,00 kn, temeljem narudžbenice izdane pružatelju usluge Nobiscum d.o.o. i za troškove vođenja projekta Vinskog puta utrošena su sredstva u iznosu od 37.500,00 kn, temeljem narudžbenice izdane pružatelju usluge Sintagma konzultantske usluge, vl. Senka Vranić.

| # Br. | Opis | # Planirana sredstva # (kn) | # Utrošena sredstva # (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| # IV. | REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE VINSKI PUT | # 1.598.519,50 | # 49.750,00 |
|  | # Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinski put - građenje | # 1.504.769,50 | # 0,00 |
|  | # Troškovi nadzora Vinskog puta | # 56.250,00 | # 12.250,00 |
|  | # Troškovi vođenja projekta Vinskog puta | # 37.500,00 | # 37.500,00 |

5. NOGOSTUP

# U 2018. godini proveden je postupak jednostavne nabave: Nogostup na području Općine Dubravica - Izgradnja, sklopljen je Ugovor o izgradnji nogostupa na području Općine Dubravica s izvođačem radova Levak d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge te Aneks ugovora o produženju roka izvršenja radova. U 2019. godini za izgradnju nogostupa na području Općine Dubravica utrošena su sredstva u iznosu od 113.421,56 kn i za uslugu stručnog nadzora pružatelja usluge Doming TIV d.o.o. putem narudžbenice u iznosu od 3.625,00 kn.

| # Br. | # Opis | # Planirana sredstva # (kn) | # Utrošena sredstva # (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| # V. | # NOGOSTUP | # 117.500,00 | # 117.046,56 |
|  | # Nogostup na području Općine Dubravica - Izgradnja | # 113.500,00 | # 113.421,56 |
|  | # Nogostup na području Općine Dubravica – Nadzor | # 4.000,00 | # 3.625,00 |

6. ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU

# U 2019. godini za projektiranje- Rozganska cesta i II Lugarska utrošena su sredstva u iznosu od 45.412,50 kn temeljem Ugovora o izradi glavnog projekta šumske prometnice za šumsku cestu „II Lugarska cesta“ i „Rozganska cesta“ za prijavu projekta na natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., sklopljenima sa pružateljem usluge Salix Plan d.o.o., za pripremu dokumentacije za prijavu projekta na natječaj utrošena su sredstva u iznosu od 22.500,00 kn i izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica utrošena su sredstva u iznosu od 28.750,00 kn.

| # Br. | # Opis | # Planirana sredstva # (kn) | # Utrošena sredstva # (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| # VI. | # ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU | # 97.750,00 | # 96.662,50 |
|  | # Rozganska cesta i II Lugarska - Projektiranje | # 45.750,00 | # 45.412,50 |
|  | # Priprema dokumentacije za prijavu projekta na natječaj | # 23.000,00 | # 22.500,00 |
|  | # Izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica | # 29.000,00 | # 28.750,00 |

7. ADAPTACIJA KROVIŠTA I POKROVA NA ZGRADI OPĆINE DUBRAVICA

# U 2019. godini proveden je postupak jednostavne nabave: Adaptacija krovišta i pokrova na zgradi Općine Dubravica, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova-Adaptacija krovišta i pokrova na zgradi Općine Dubravica s izvođačem radova Zidarsko-fasaderski obrt, vl. Stjepan Mikuljan temeljem kojeg su utrošena sredstva u iznosu od 199.720,50 kn. Za pružanje usluge stručnog nadzora nad adaptacijom krovišta i pokrova na zgradi Općine Dubravica putem narudžbenice odabran je pružatelj usluge Gradnja-Krapina d.o.o. te su utrošena sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

| # Br. | # Opis | # Planirana sredstva # (kn) | # Utrošena sredstva # (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| # VII. | # ADAPTACIJA KROVIŠTA I POKROVA NA ZGRADI OPĆINE DUBRAVICA | # 205.000,00 | # 204.720,50 |
|  | # Adaptacija krovišta i pokrova na zgradi Općine Dubravica | # 200.000,00 | # 199.720,50 |
|  | # Nadzor nad adaptacijom krovišta i pokrova na zgradi Općine Dubravica | # 5.000,00 | # 5.000,00 |

# II.

# Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu utrošeno je ukupno 512.014,43 kn od planiranih 2.084.094,50 kn.

III.

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof