

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA DUBRAVICA**

**Općinski načelnik**

KLASA: 363-02/25-01/1

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 07. siječanj 2025. godine

Temeljem članka 66. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441), dalje u tekstu: Zakon) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ANALIZU I VREDNOVANJE UČINAKA UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM ZA 2025. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis aktivnosti** | **Odgovorno tijelo/pravna osoba** | **Rok** | **Dokumenti/akti** | **Izvršeno DA/NE/PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.** | **Kriterij /pokazatelj učinkovitosti** | **Cilj** | **Prijedlog/mjere za poboljšanje aktivnosti** |
| Donošenje godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture | Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika | Istovremeno sa donošenjem Plana Proračuna za narednu proračunsku godinu | Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; Program održavanja komunalne infrastrukture | DA | Program gradnje i Program održavanja komunalne infrastrukture mora sadržavati elemente određeni Zakonom o komunalnom gospodarstvu, uključujući opseg obavljenih poslova održavanja te izvore financiranja iz kojih je komunalna infrastruktura građena i održavana | Načela propisana odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (čl. 4. Zakona) | **NEMA** |
| Donošenje Izvješća o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture | općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na usvajanje izvješća o izvršenju Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu | Izvješća se podnose istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna općine | Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture/Odluka o prihvaćanju Izvješća; Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture/Odluka o prihvaćanju Izvješća | Izvješća će općinski načelnik podnijeti Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna općine (čl. 71. i čl. 74. Zakona) najkasnije do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu (čl. 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna) | Izvješća o izvršavanju Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture moraju sadržavati sve elemente određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji su propisani i kod izrade Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture, uključujući opseg obavljanja poslova održavanja te izvore financiranja iz kojih je komunalna infrastruktura građena i održavana. Kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje/održavanje kom. infrastrukture u odnosu na planirane, navesti obrazloženje za odstupanje | Načela propisana odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (čl. 4. Zakona). Potpuna obaviještenost Općinskog vijeća i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom. | **NEMA** |
| Evidentiranje i redovito ažuriranje komunalne infrastrukture | Jedinstveni upravni odjel | Tijekom godine | Registar komunalne infrastrukture | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G. | Kontinuirano nadopunjavanje podataka o evidentiranoj komunalnoj infrastrukturi te kontinuirano unošenje podataka o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi u Registru komunalne infrastrukture (inventurni broj, naziv, kat.čestica, vlasništvo, status, dozvola, provedba u zk i katastru) | Potpuno evidentiranje komunalne infrastrukture | **NEMA** |
| Poduzimanje aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture u zemljišne knjige te njihovo evidentiranje u katastru | Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel | Tijekom godine kontinuirano, sukladno proračunskim mogućnostima | Geodetski elaborati izvedenog stanja komunalne infrastrukture | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G. | Kontinuirano pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, provođenje postupka proglašenja komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu općine te njihovo dostavljanje nadležnom sudu i katastru radi upisa. Planira se u 2025.g. izrada geodetskog elaborata te provođenje postupka proglašenja kom.infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi za staro groblje u Rozgi, za nerazvrstane ceste | Provedba upisa geodetskih elaborata kod nadležnog suda (zemljišnoknjižni sud) i evidentiranje elaborata u katastru odnosno proglašenje komunalne infrastrukture javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu općine | **NEMA** |
| Vođenje analitičke evidencije komunalne infrastrukture | Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za računovodstvo | Tijekom godine kontinuirano | Analitička evidencija komunalne infrastrukture | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G. | Nabavna, otpisana i sadašnja vrijednost svake komunalne infrastrukture/građevine/uređaja | Vođenje analitičke knjigovodstvene evidencije cjelokupne komunalne infrastrukture u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu | **NEMA** |
| Vođenje popisnih lista za komunalnu infrastrukturu | Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za računovodstvo | Tijekom godine kontinuirano | Popis imovine i obaveza | PROVOĐENJE TIJEKOM  2025.G. | Kontinuirano unositi podatke o građevinama komunalne infrastrukture u popisne liste | Popis imovine i obaveza krajem godine sadrži podatke o građevinama komunalne infrastrukture i podatke o drugoj dugotrajnoj imovini, pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje nerazvrstanih cesta | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | Tijekom godine kontinuirano | Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Dubravica za razdoblje od 1. godine (01.01.2025.-31.12.2025.):  **- održavanje nerazvrstanih cesta;**  **- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.  **- po pisanom nalogu općinskog načelnika** | 39 nerazvrstanih cesta, od toga 27 asfaltiranih nerazvrstanih cesta (19.347,89 metara dužine) i 12 makadamskih nerazvrstanih cesta (cca 5.000 m3); u 2025.g. planira se izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja u svrhu proglašenja nerazvrstanih cesta kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dubravica te njihovog evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi; u 2025.g. planira se rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u lošijem stanju (nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala, asfaltiranje, izrada bankina): Ulica Sv. Vida (Donadići) u dužini 330m, Otovačka ulica (odvojak Vranaričić) u dužini 150m, Kumrovečka cesta (odvojak Karasi) u dužini 27m; Rozganska cesta sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 1200m; Ulica Sv. Vida (od Kumrovečke ceste do kućnog broja 11a) u dužini 450m | ugradnja drobljenog kamenog materijala na svim makadamskim nerazvrstanim cestama, čišćenje graba i kanala, zatvaranje udarnih jama asfaltnom masom s ciljem sigurnosti i trajnosti cesta, cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | Tijekom godine po potrebi | Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Dubravica za razdoblje od 1. godine (01.01.2025.-31.12.2025.):  **- održavanje nerazvrstanih cesta;**  **- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.  **- po pisanom nalogu općinskog načelnika** | održavanje nogostupa na području općine: 4 nogostupa (Dubravica-Vučilćevo-950m; Dubravica-Lugarski breg-1700m; Dubravica-Rozga-1000m; Bobovec Rozganski-1000m); u 2025.g. planira se nastavak izgradnje nogostupa na Kumrovečkoj cesti dužine 210m na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186); planira se izgradnja nogostupa na Lukavečkoj cesti dužine 700m na županijskoj cesti LC 31011 | Održavanje i popravak nogostupa s ciljem osiguravanja njihove funkcionalne ispravnosti | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | Tijekom godine po potrebi | Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Dubravica za razdoblje od 9 (devet) mjeseci od 01.03.2025. do 30.11.2025. godine:  - održavanje javnih zelenih površina;  - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.  **- po pisanom nalogu općinskog načelnika** | Taložnice oborinske odvodnje (10 kom) i otvorene betonske kanalice oborinske odvodnje | Redovito čišćenje taložnica i otvorenih betonskih kanalica odvodnje oborinskih voda u svrhu sprečavanja poplavljivanja odnosno izlijeva oborinske vode na prometnice | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje košnje trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti | 2 puta godišnje | Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti – **košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste** za razdoblje od 01.05.2025-30.11.2025. | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.  **- po pisanom nalogu općinskog načelnika** | Malčiranje trave i raslinja uz nerazvrstane ceste, obostrano, jedan otkos, dva puta godišnje, u svim naseljima (cca 40.300m obostrano) | Redovito održavanje trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje javnih zelenih površina | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | 1-2 puta mjesečno, od ožujka do studenog | Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Dubravica za razdoblje od 9 (devet) mjeseci od 01.03.2025. do 30.11.2025. godine:  - održavanje javnih zelenih površina;  - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.  **- po pisanom nalogu općinskog načelnika** | park kod općinske zgrade i dječje igralište (košnja trave, uklanjanje korova, prskanje protiv korova, orezivanje ukrasnog bilja, pranje opločnika, zaštita bilja prskanjem) | Košnja trave javnih zelenih površina, uklanjanje (pljevljenje) korova, prskanje protiv korova, orezivanje ukrasnog bilja, pranje opločnika (strojno), zaštita bilja prskanjem | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | 1-2 puta mjesečno, od ožujka do studenog | Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Dubravica za razdoblje od 9 (devet) mjeseci od 01.03.2025. do 30.11.2025. godine:  - održavanje javnih zelenih površina;  - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.  **- po pisanom nalogu općinskog načelnika** | Košnja trave i održavanje autobusnih stajališta u svim naseljima (ukupno 14 autobusnih stajališta), oglasnih ploča (10 kom), znakova ulica/naselja na nerazvrstanim cestama; | Održavanje postojećih autobusnih stajališta, oglasnih ploča, znakova s nazivom ulica/naselja na nerazvrstanim cestama | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje groblja | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | 1-2 puta mjesečno od ožujka do studenog | Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  **- održavanje groblja** | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.  **- po pisanom nalogu općinskog načelnika** | Košnja trave na starom groblju u Rozgi, novom groblju u Rozgi, zelene površine oko zgrade mrtvačnice, orezivanje ukrasnog bilja, prskanje korova, pranje opločnika; na novom groblju planira se u 2025.g. izgradnja novih grobnih mjesta i ograde groblja | Redovito održavanje (košnja) travnatih površina i zakorovljenih površina starog i novog groblja, održavanje staza na starom groblju, održavanje ukrasnog bilja, opločnika | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje javne rasvjete | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | Tijekom godine kontinuirano | Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine  **- održavanje javne rasvjete** | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G.  **- po pisanom nalogu općinskog načelnika** | 567 novih LED svjetiljki javne rasvjete postavljenih u 2019.g.; 7 novih svjetiljki javne rasvjete postavljene u 2021.g.; u 2022. g. postavljene 2. nove svjetiljke javne rasvjete (Ulica Sv. Vida I. odvojak i Horvatov Brijeg); u 2023. godini postavljene 21. nova svjetiljka javne rasvjete (Pavla Štoosa 18-2.; Vinogradski put-2; Vinski put-2.; Ul. Sv. Vida-1.; II. Lugarska-2.; Ul. Sv. Vida, Milićgradska, I. Lugarska-5; Lukavečka cesta-7); u 2024. godini postavljene 2. svjetiljke javne rasvjete (Ulica Sutlanske doline, Ul. Sv. Vida); u 2025.g. planira se postavljanje novih svjetiljki javne rasvjete ovisno o potrebama mještana (6 novih svjetiljki javne rasvjete) | Redovito održavanje svjetiljki javne rasvjete, instalacija javne rasvjete, upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete za rasvjetljivanje površina javne namjene | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje čistoće javnih površina-zimsko održavanje | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | Tijekom cijele godine odnosno tijekom zimskog razdoblja (studeni-ožujak) | Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Dubravica za razdoblje od 1. godine (01.01.2025. do 31.12.2025.g.)  **- održavanje čistoće javnih površina: zimsko održavanje** | PROVOĐENJE TIJEKOM 2025.G. | nerazvrstane ceste u svim naseljima: Lukavec-Lugarski brijeg, Kraj Gornji Dubravički-Pologi, Bobovec Rozganski, Vučilčevo, Prosinec, Dubravica-Rozga | osiguravanje sigurnosti prometa, prohodnosti javnih površina i provoznosti ceste u zimskom razdoblju, obuhvaća čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje | **NEMA** |
| Učinkovito održavanje čistoće javnih površina: strojno čišćenje nogostupa i prometnica uz nogostup | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | Najmanje dva puta godišnje | Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti na rok od 1. godine od 16.09.2024. – 16.09.2025.  **- održavanje čistoće javnih površina (strojno čišćenje nogostupa i prometnica uz nogostup)** | PROVOĐENJE TIJEKOM 2024.G. i 2025.g. | Nogostupi na području općine: cca ukupno 4000 m nogostupa (Dubravica-Vučilćevo-950m; Dubravica-Lugarski breg-1700m; Dubravica-Rozga-1000m; Bobovec Rozganski-1000m) | Usluga rada stroja (čistilica) za strojno čišćenje nogostupa i prometnica uz nogostup (11 sati za cca 4000 m nogostupa) | **NEMA** |

Ova analiza objaviti će se na mrežnoj stranici Općine Dubravica i u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK

Marin Štritof