SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE DUBRAVICA

Broj 02/2023 GODINA XXVI 01. lipanj 2023.

**SADRŽAJ**

**AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA**

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu
2. Odluka o utvrđivanju te pokriću manjka proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
5. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu
6. Odluka o visini naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća Općine Dubravica
7. Odluka o dodjeli javnih priznanja na području Općine Dubravica u 2023. godini
8. Odluka o imenovanju organizacijskog odbora za Dane Općine Dubravica

**AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA**

1. Odluka o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu
2. Odluka o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu
3. Odluka o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu
4. Odluka o odabiru
5. Odluka o odabiru
6. Odluka o odabiru
7. Odluka o odabiru
8. Odluka o odabiru
9. VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
10. Odluka o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu
11. Odluka o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu
12. Odluka o odabiru
13. Odluka o odabiru
14. Odluka o odabiru
15. VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
16. Odluka o poništenju
17. Odluka o odabiru
18. Odluka o odabiru
19. Odluka o odabiru
20. Odluka o odabiru
21. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica
22. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika
23. Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Dubravica
24. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
25. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu
26. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2022. godinu
27. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2022. godinu
28. Odluka o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu
29. Odluka o donaciji povodom 78. obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog Naroda – Počasni Bleiburški vod
30. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Dubravica u 2023. godini
31. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

**AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA**

1

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 238-40-02-23-3

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Temeljem članka 4. stavka 1. točke 19. i članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**Proračuna Općine Dubravica za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine sadrži:

|  |
| --- |
| **Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica** |
| Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. |
|  |



Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5.516.350,01** | **16.829.754,95** | **6.957.871,70** | **126,13%** | **41,34%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **2.272.960,37** | **4.461.713,30** | **2.964.591,19** | **130,43%** | **66,45%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **2.093.426,34** | **3.600.731,72** | **2.723.701,65** | **130,11%** | **75,64%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.210.792,34 |  | 2.752.047,64 | 124,48% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 145.927,68 |  | 129.049,69 | 88,43% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 144.834,86 |  | 127.231,85 | 87,85% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 45.152,05 |  | 64.613,00 | 143,10% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 45.991,08 |  | 55.695,03 | 121,10% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -499.271,67 |  | -404.935,56 | 81,11% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **167.490,97** | **815.385,33** | **213.127,50** | **127,25%** | **26,14%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 35.372,95 |  | 32.262,10 | 91,21% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 132.118,02 |  | 180.865,40 | 136,90% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **12.043,06** | **45.596,25** | **27.762,04** | **230,52%** | **60,89%** |
| 6142 Porez na promet | 12.043,06 |  | 27.425,83 | 227,73% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |  |  | 336,21 | 0,00% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.409.075,81** | **11.137.530,22** | **3.267.993,64** | **135,65%** | **29,34%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.980.263,32** | **3.568.167,10** | **2.790.782,36** | **140,93%** | **78,21%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 341.114,73 |  | 513.902,30 | 150,65% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.639.148,59 |  | 2.276.880,06 | 138,91% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **428.812,49** | **7.569.363,12** | **477.211,28** | **111,29%** | **6,30%** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 428.812,49 |  | 477.211,28 | 111,29% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **75.276,37** | **89.511,43** | **74.103,31** | **98,44%** | **82,79%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **2.009,64** | **6.000,00** | **2.268,53** | **112,88%** | **37,81%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 15,54 |  | 1,83 | 11,78% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 1.294,10 |  | 1.216,70 | 94,02% | 0,00% |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 700,00 |  | 1.050,00 | 150,00% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **73.266,73** | **83.511,43** | **71.834,78** | **98,05%** | **86,02%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 2.550,00 |  | 2.550,00 | 100,00% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 61.129,68 |  | 62.400,24 | 102,08% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1,02 |  | 21,03 | 2061,76% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 9.586,03 |  | 6.863,51 | 71,60% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **673.591,63** | **1.105.000,00** | **623.933,22** | **92,63%** | **56,46%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **153,40** | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 153,40 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **324.936,31** | **632.000,00** | **270.579,95** | **83,27%** | **42,81%** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 324.936,31 |  | 270.579,95 | 83,27% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **348.501,92** | **470.000,00** | **353.353,27** | **101,39%** | **75,18%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 53.703,89 |  | 61.539,60 | 114,59% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 294.798,03 |  | 291.813,67 | 98,99% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **85.445,83** | **34.000,00** | **27.250,34** | **31,89%** | **80,15%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **24.095,35** | **34.000,00** | **27.250,34** | **113,09%** | **80,15%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 24.095,35 |  | 27.250,34 | 113,09% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **61.350,48** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6632 Kapitalne donacije | 61.350,48 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **2.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** |  | **2.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **765.217,70** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **765.217,70** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **765.217,70** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 7212 Poslovni objekti | 765.217,70 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.821.961,04** | **9.367.248,52** | **3.974.818,90** | **82,43%** | **42,43%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **507.714,64** | **643.671,87** | **471.901,74** | **92,95%** | **73,31%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **331.992,90** | **450.171,87** | **305.340,17** | **91,97%** | **67,83%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 331.992,90 |  | 305.340,17 | 91,97% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **24.250,00** | **28.500,00** | **27.250,00** | **112,37%** | **95,61%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 24.250,00 |  | 27.250,00 | 112,37% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **151.471,74** | **165.000,00** | **139.311,57** | **91,97%** | **84,43%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 82.998,23 |  | 76.335,14 | 91,97% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 68.473,51 |  | 62.976,43 | 91,97% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.750.406,91** | **6.883.224,64** | **2.267.980,83** | **82,46%** | **32,95%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.849,59** | **25.916,00** | **18.834,90** | **126,84%** | **72,68%** |
| 3211 Službena putovanja | 1.193,39 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.647,60 |  | 16.250,00 | 139,51% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.148,60 |  | 2.342,90 | 203,98% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 860,00 |  | 242,00 | 28,14% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **249.809,55** | **488.400,00** | **344.541,74** | **137,92%** | **70,54%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 37.367,84 |  | 58.533,88 | 156,64% | 0,00% |
| 3223 Energija | 130.594,25 |  | 172.056,93 | 131,75% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 79.133,26 |  | 91.898,03 | 116,13% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.714,20 |  | 22.052,90 | 812,50% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.031.920,01** | **6.008.906,64** | **1.574.468,51** | **77,49%** | **26,20%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 255.333,78 |  | 94.388,67 | 36,97% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.061.881,71 |  | 367.086,56 | 34,57% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 137.187,50 |  | 117.500,00 | 85,65% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 20.014,25 |  | 21.962,96 | 109,74% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 93.466,30 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.500,00 |  | 7.637,50 | 61,10% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 214.618,99 |  | 692.662,62 | 322,74% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 57.761,32 |  | 88.139,38 | 152,59% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 179.156,16 |  | 185.090,82 | 103,31% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **453.827,76** | **360.002,00** | **330.135,68** | **72,74%** | **91,70%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 274.501,86 |  | 138.181,38 | 50,34% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 11.954,49 |  | 15.213,97 | 127,27% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 22.262,22 |  | 21.994,63 | 98,80% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 2.482,44 |  | 2.482,44 | 100,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 30.953,87 |  | 23.749,06 | 76,72% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.672,88 |  | 128.514,20 | 115,08% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **18.710,98** | **43.959,14** | **31.001,87** | **165,69%** | **70,52%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **5.679,45** | **17.900,00** | **10.967,59** | **193,11%** | **61,27%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 5.679,45 |  | 5.697,26 | 100,31% | 0,00% |
| 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |  |  | 5.270,33 | 0,00% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **13.031,53** | **26.059,14** | **20.034,28** | **153,74%** | **76,88%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.813,49 |  | 18.762,53 | 146,43% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 218,04 |  | 1.271,75 | 583,26% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **532.463,07** | **657.292,87** | **637.727,51** | **119,77%** | **97,02%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **532.463,07** | **657.292,87** | **637.727,51** | **119,77%** | **97,02%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 525.163,07 |  | 629.798,26 | 119,92% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 7.300,00 |  | 7.929,25 | 108,62% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **149.895,33** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **149.895,33** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 133.606,95 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 16.288,38 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **24.403,32** | **15.600,00** | **14.883,69** | **60,99%** | **95,41%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **24.403,32** | **15.600,00** | **14.883,69** | **60,99%** | **95,41%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.550,00 |  | 5.000,00 | 43,29% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 12.853,32 |  | 9.883,69 | 76,90% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **838.366,79** | **1.123.500,00** | **551.323,26** | **65,76%** | **49,07%** |
| **381 Tekuće donacije** | **276.535,16** | **334.500,00** | **325.586,48** | **117,74%** | **97,34%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 276.535,16 |  | 325.586,48 | 117,74% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **554.658,40** | **538.000,00** | **205.550,00** | **37,06%** | **38,21%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 106.195,56 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 448.462,84 |  | 205.550,00 | 45,83% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **7.173,23** | **251.000,00** | **20.186,78** | **281,42%** | **8,04%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 7.173,23 |  | 20.186,78 | 281,42% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.240.615,97** | **7.616.310,88** | **3.725.768,10** | **166,28%** | **48,92%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.816.310,91** | **7.102.310,88** | **3.546.195,60** | **195,24%** | **49,93%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.292.758,43** | **5.638.581,99** | **3.364.290,60** | **260,24%** | **59,67%** |
| 4212 Poslovni objekti | 1.179.000,93 |  | 3.114.113,37 | 264,13% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 250.177,23 | 0,00% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 113.757,50 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **106.863,83** | **116.425,00** | **50.105,00** | **46,89%** | **43,04%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 91.167,35 |  | 46.362,50 | 50,85% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.696,48 |  | 3.742,50 | 23,84% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** | **256.649,33** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 256.649,33 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **160.039,32** | **1.347.303,89** | **131.800,00** | **82,35%** | **9,78%** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 160.039,32 |  | 131.800,00 | 82,35% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **424.305,06** | **514.000,00** | **179.572,50** | **42,32%** | **34,94%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **424.305,06** | **514.000,00** | **179.572,50** | **42,32%** | **34,94%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 424.305,06 |  | 179.572,50 | 42,32% | 0,00% |







|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2021** | **Izvorni plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **7.062.577,01** | **16.983.559,40** | **7.700.587,00** | **109,03%** | **45,34%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **1.397.937,14** | **1.536.545,75** | **1.280.163,60** | **91,58%** | **83,31%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"** | **651.670,74** | **621.500,00** | **541.309,87** | **83,06%** | **87,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **6.508,47** | **13.000,00** | **10.859,60** | **166,85%** | **83,54%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **739.757,93** | **902.045,75** | **727.994,13** | **98,41%** | **80,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **222.195,56** | **451.000,00** | **120.314,57** | **54,15%** | **26,68%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **110.000,00** | **121.000,00** | **120.314,57** | **109,38%** | **99,43%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **112.195,56** | **330.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **1.307.040,87** | **5.470.453,00** | **1.006.883,53** | **77,04%** | **18,41%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** | **7.300,00** | **24.203,00** | **20.979,25** | **287,39%** | **86,68%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **427.034,51** | **5.273.050,00** | **861.005,50** | **201,62%** | **16,33%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **37.800,00** | **55.200,00** | **50.600,00** | **133,86%** | **91,67%** |
| **Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi** | **1.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **833.906,36** | **118.000,00** | **74.298,78** | **8,91%** | **62,97%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **149.895,33** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **149.895,33** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **577.318,08** | **2.996.778,78** | **449.978,44** | **77,94%** | **15,02%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **356.897,23** | **2.693.778,78** | **187.652,17** | **52,58%** | **6,97%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **220.420,85** | **303.000,00** | **262.326,27** | **119,01%** | **86,58%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **1.249.377,75** | **3.230.293,13** | **3.200.500,87** | **256,17%** | **99,08%** |
| **Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva** | **1.225.415,25** | **3.209.293,13** | **3.182.863,37** | **259,74%** | **99,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **23.962,50** | **21.000,00** | **17.637,50** | **73,60%** | **83,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"** | **631.048,89** | **843.300,00** | **429.638,23** | **68,08%** | **50,95%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **21.250,00** | **400.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"** | **609.798,89** | **443.300,00** | **429.638,23** | **70,46%** | **96,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **1.024.152,56** | **1.381.725,00** | **700.507,07** | **68,40%** | **50,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **992.942,56** | **1.379.725,00** | **700.507,07** | **70,55%** | **50,77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **31.210,00** | **2.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **503.610,83** | **1.073.463,74** | **512.600,69** | **101,79%** | **47,75%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** |  | **57.000,00** | **56.581,89** |  | **99,27%** |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | **11.550,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **32.387,04** | **63.100,00** | **61.471,91** | **189,80%** | **97,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **459.673,79** | **953.363,74** | **394.546,89** | **85,83%** | **41,38%** |









**Posebni dio proračuna**





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **17.206.559,40** | **7.876.530,47** | **45,78%** |
|  | **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **A01** | **Glavni program: Općina Dubravica** | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **1000** | **Program: Redovna djelatnost** | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke** | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **188.200,00** | **166.999,52** | **88,74%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **3.553,75** | **71,08%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.553,75 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **174.000,00** | **154.245,77** | **88,65%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 138.181,38 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 16.064,39 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **9.200,00** | **9.200,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 9.200,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **17.018.359,40** | **7.709.530,95** | **45,30%** |
|  | **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **17.018.359,40** | **7.709.530,95** | **45,30%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **3.481.621,05** | **2.572.143,37** | **73,88%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.481.621,05** | **2.572.143,37** | **73,88%** |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **100.000,00** | **89.650,58** | **89,65%** |
|  | **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **100.000,00** | **89.650,58** | **89,65%** |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **695.650,00** | **400.005,71** | **57,50%** |
|  | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **58.650,00** | **38.192,04** | **65,12%** |
|  | **Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade** | | **388.000,00** | **291.813,67** | **75,21%** |
|  | **Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa** | | **82.000,00** | **25.000,00** | **30,49%** |
|  | **Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade** | | **167.000,00** | **45.000,00** | **26,95%** |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **10.308.981,87** | **2.648.689,99** | **25,69%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **7.424.839,62** | **491.800,99** | **6,62%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **2.884.142,25** | **2.156.889,00** | **74,78%** |
|  | **Izvor 6. Donacije** | | **0,14** | **0,14** | **100,00%** |
|  | **Izvor 6.1. Donacije** | | **0,14** | **0,14** | **100,00%** |
|  | **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **51.217,70** | **51.217,70** | **100,00%** |
|  | **Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **51.217,70** | **51.217,70** | **100,00%** |
|  | **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **2.380.888,64** | **1.947.823,46** | **81,81%** |
|  | **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **2.380.888,64** | **1.947.823,46** | **81,81%** |
|  | **A01** | **Glavni program: Općina Dubravica** | **17.018.359,40** | **7.709.530,95** | **45,30%** |
|  | **1000** | **Program: Redovna djelatnost** | **1.508.345,75** | **1.255.221,45** | **83,22%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **467.500,00** | **399.574,74** | **85,47%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **467.500,00** | **399.574,74** | **85,47%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **467.500,00** | **399.574,74** | **85,47%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **303.000,00** | **255.673,57** | **84,38%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 255.673,57 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **28.500,00** | **27.250,00** | **95,61%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 27.250,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **136.000,00** | **116.651,17** | **85,77%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 63.918,44 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 52.732,73 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Materijalni rashodi** | **758.886,61** | **643.963,87** | **84,86%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **605.886,61** | **504.549,34** | **83,27%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **605.886,61** | **504.549,34** | **83,27%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.916,00** | **18.834,90** | **72,68%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 16.250,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.342,90 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 242,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **120.500,00** | **74.589,40** | **61,90%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 31.598,13 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 31.549,37 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 11.441,90 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **413.970,61** | **370.503,62** | **89,50%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 28.330,51 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 21.881,20 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 68.250,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 10.395,92 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 99.295,31 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 82.139,38 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 60.211,30 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.500,00** | **40.621,42** | **89,28%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 8.104,34 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 2.482,44 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 23.749,06 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.285,58 |  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **30.000,00** | **20.853,45** | **69,51%** |
|  | **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **30.000,00** | **20.853,45** | **69,51%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **19.000,00** | **15.613,25** | **82,18%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 15.613,25 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **5.240,20** | **47,64%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.240,20 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **2.000,00** | **1.750,01** | **87,50%** |
|  | **Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade** | | **2.000,00** | **1.750,01** | **87,50%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.750,01** | **87,50%** |
|  | 3223 | Energija |  | 1.750,01 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **87.000,00** | **82.811,07** | **95,19%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **87.000,00** | **82.811,07** | **95,19%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **87.000,00** | **82.811,07** | **95,19%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.236,07 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 78.575,00 |  |
|  | **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **34.000,00** | **34.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **34.000,00** | **34.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **34.000,00** | **34.000,00** | **100,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.000,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 6.000,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Financijski rashodi** | **43.959,14** | **31.001,87** | **70,52%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **41.959,00** | **30.474,33** | **72,63%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **41.959,00** | **30.474,33** | **72,63%** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **17.900,00** | **10.967,59** | **61,27%** |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 0,00 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 5.697,26 |  |
|  | 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |  | 5.270,33 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **24.059,00** | **19.506,74** | **81,08%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 18.234,99 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 1.271,75 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **2.000,00** | **527,40** | **26,37%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **2.000,00** | **527,40** | **26,37%** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **527,40** | **26,37%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 527,40 |  |
|  | **Izvor 6. Donacije** | | **0,14** | **0,14** | **100,00%** |
|  | **Izvor 6.1. Donacije** | | **0,14** | **0,14** | **100,00%** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,14** | **0,14** | **100,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,14 |  |
|  | **A100011** | **Aktivnost: Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova** | **223.000,00** | **175.943,47** | **78,90%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **223.000,00** | **175.943,47** | **78,90%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **223.000,00** | **175.943,47** | **78,90%** |
|  | **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **223.000,00** | **175.943,47** | **78,90%** |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 175.943,47 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **4.737,50** | **31,58%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **6.936,03** | **4.737,50** | **68,30%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.936,03** | **4.737,50** | **68,30%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **6.936,03** | **4.737,50** | **68,30%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.737,50 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **8.063,97** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **8.063,97** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.063,97** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | **1001** | **Program: Predškolsko obrazovanje** | **457.000,00** | **439.624,69** | **96,20%** |
|  | **A100006** | **Aktivnost: Predškolski odgoj** | **457.000,00** | **439.624,69** | **96,20%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **37.806,30** | **22.142,39** | **58,57%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **37.806,30** | **22.142,39** | **58,57%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **19.806,30** | **19.676,30** | **99,34%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 19.676,30 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** | **2.466,09** | **82,20%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 2.466,09 |  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **61.000,00** | **61.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **61.000,00** | **61.000,00** | **100,00%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **61.000,00** | **61.000,00** | **100,00%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 61.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **273.000,00** | **271.288,60** | **99,37%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **273.000,00** | **271.288,60** | **99,37%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.403,60** | **70,18%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.403,60 |  |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **271.000,00** | **269.885,00** | **99,59%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 269.885,00 |  |
|  | **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **85.193,70** | **85.193,70** | **100,00%** |
|  | **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **85.193,70** | **85.193,70** | **100,00%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **85.193,70** | **85.193,70** | **100,00%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 85.193,70 |  |
|  | **1002** | **Program: Školsko obrazovanje** | **282.225,00** | **260.882,38** | **92,44%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica** | **238.600,00** | **219.257,38** | **91,89%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **171.600,00** | **153.460,25** | **89,43%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **171.600,00** | **153.460,25** | **89,43%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **21.920,20** | **84,31%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 21.920,20 |  |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **138.000,00** | **124.122,45** | **89,94%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 124.122,45 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **7.600,00** | **7.417,60** | **97,60%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 7.417,60 |  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **9.000,00** | **7.797,13** | **86,63%** |
|  | **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **9.000,00** | **7.797,13** | **86,63%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **9.000,00** | **7.797,13** | **86,63%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 7.797,13 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 4.000,00 |  |
|  | **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 54.000,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u školstvo** | **41.625,00** | **41.625,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **41.000,00** | **41.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **41.000,00** | **41.000,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **41.000,00** | **41.000,00** | **100,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 41.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **625,00** | **625,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **625,00** | **625,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **625,00** | **625,00** | **100,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 625,00 |  |
|  | **1003** | **Program: Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **3.841.128,78** | **434.599,73** | **11,31%** |
|  | **K100017** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešićke šume"** | **2.012.792,75** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **37.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **37.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **1.975.292,75** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **1.975.292,75** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.896.288,86** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **79.003,89** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **K100018** | **Kapitalni projekt: Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde** | **126.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **122.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade** | | **122.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **79.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **K100019** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa** | **537.000,00** | **250.177,23** | **46,59%** |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **500.000,00** | **250.177,23** | **50,04%** |
|  | **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **500.000,00** | **250.177,23** | **50,04%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **250.177,23** | **50,04%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 250.177,23 |  |
|  | **K100020** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - II Sutlanska** | **484.000,00** | **150.047,50** | **31,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **444.000,00** | **150.047,50** | **33,79%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **444.000,00** | **150.047,50** | **33,79%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **444.000,00** | **150.047,50** | **33,79%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 150.047,50 |  |
|  | **K100021** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija staze na groblju** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 1.250,00 |  |
|  | **K100023** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici** | **637.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **90.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **90.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **90.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **547.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **547.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **547.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **T100009** | **Tekući projekt: Legalizacija nerazvrstanih cesta** | **35.586,03** | **26.250,00** | **73,76%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **12.000,00** | **9.800,46** | **81,67%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **12.000,00** | **9.800,46** | **81,67%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **9.800,46** | **81,67%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.800,46 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **23.586,03** | **16.449,54** | **69,74%** |
|  | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **23.586,03** | **16.449,54** | **69,74%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **23.586,03** | **16.449,54** | **69,74%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.449,54 |  |
|  | **T100010** | **Tekući projekt: Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige** | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.875,00 |  |
|  | **1004** | **Program: Gospodarstvo i poljoprivreda** | **24.203,00** | **20.979,25** | **86,68%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede** | **11.153,00** | **7.929,25** | **71,10%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **11.153,00** | **7.929,25** | **71,10%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **11.153,00** | **7.929,25** | **71,10%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **11.153,00** | **7.929,25** | **71,10%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 7.929,25 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Program zaštite divljači** | **13.050,00** | **13.050,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **13.050,00** | **13.050,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **13.050,00** | **13.050,00** | **100,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **13.050,00** | **13.050,00** | **100,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 13.050,00 |  |
|  | **1005** | **Program: Javnih potreba u kulturi** | **498.300,00** | **452.664,73** | **90,84%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata Udruga** | **62.000,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **52.000,00** | **52.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **52.000,00** | **52.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **52.000,00** | **52.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 52.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Manifestacije u kulturi** | **108.300,00** | **108.075,73** | **99,79%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **53.300,00** | **53.075,73** | **99,58%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **53.300,00** | **53.075,73** | **99,58%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.800,00** | **7.767,31** | **99,58%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.767,31 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.500,00** | **45.308,42** | **99,58%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 45.308,42 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 55.000,00 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture** | **228.000,00** | **225.550,00** | **98,93%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **27.000,00** | **25.550,00** | **94,63%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **27.000,00** | **25.550,00** | **94,63%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **7.000,00** | **5.550,00** | **79,29%** |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 5.550,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **201.000,00** | **200.000,00** | **99,50%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **201.000,00** | **200.000,00** | **99,50%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **201.000,00** | **200.000,00** | **99,50%** |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 200.000,00 |  |
|  | **A100006** | **Aktivnost: Materijalni rashodi - stara škola** | **69.000,00** | **27.514,00** | **39,88%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **69.000,00** | **27.514,00** | **39,88%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **69.000,00** | **27.514,00** | **39,88%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **53.000,00** | **21.459,46** | **40,49%** |
|  | 3223 | Energija |  | 21.459,46 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **6.054,54** | **37,84%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.487,50 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.567,04 |  |
|  | **A100007** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo Matice Hrvatske** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **K100005** | **Kapitalni projekt: Ulaganje u staru školu - potres** | **30.000,00** | **29.525,00** | **98,42%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **4.305,06** | **3.830,06** | **88,97%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.305,06** | **3.830,06** | **88,97%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.305,06** | **3.830,06** | **88,97%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 3.830,06 |  |
|  | **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **25.694,94** | **25.694,94** | **100,00%** |
|  | **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **25.694,94** | **25.694,94** | **100,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **25.694,94** | **25.694,94** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 25.694,94 |  |
|  | **1006** | **Program: Socijalna zaštita** | **1.073.463,74** | **512.600,69** | **47,75%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Troškovi prijevoza starijih osoba** | **57.000,00** | **56.581,89** | **99,27%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **57.000,00** | **56.581,89** | **99,27%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **57.000,00** | **56.581,89** | **99,27%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **57.000,00** | **56.581,89** | **99,27%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 56.581,89 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima** | **63.100,00** | **61.471,91** | **97,42%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **63.100,00** | **61.471,91** | **97,42%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **63.100,00** | **61.471,91** | **97,42%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 5.000,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **58.100,00** | **56.471,91** | **97,20%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 56.471,91 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Suf.ljekarne, hitne pomoći i prijevoza na radionicu - Zaprešić** | **4.139,87** | **4.123,68** | **99,61%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **4.139,87** | **4.123,68** | **99,61%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.139,87** | **4.123,68** | **99,61%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **4.139,87** | **4.123,68** | **99,61%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 4.123,68 |  |
|  | **T100001** | **Tekući projekt: Aktivni u zajednici** | **949.223,87** | **390.423,21** | **41,13%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **153.502,00** | **99.122,22** | **64,57%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **153.502,00** | **99.122,22** | **64,57%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **2.637,59** | **52,75%** |
|  | 3223 | Energija |  | 2.637,59 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **140.500,00** | **89.375,00** | **63,61%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 89.375,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.002,00** | **7.109,63** | **88,85%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 7.109,63 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **795.721,87** | **291.300,99** | **36,61%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **795.721,87** | **291.300,99** | **36,61%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **147.171,87** | **49.666,60** | **33,75%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 49.666,60 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **29.000,00** | **22.660,40** | **78,14%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 12.416,70 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.243,70 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.900,00** | **7.768,75** | **98,34%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.768,75 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **549.850,00** | **205.275,00** | **37,33%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 49.250,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 156.025,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **5.930,24** | **98,84%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 5.930,24 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **55.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | **1007** | **Program: Zdravstvo** | **3.209.293,13** | **3.182.863,37** | **99,18%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja poslovne zgrade - ambulanta - Poduzetnički inkubator** | **3.209.293,13** | **3.182.863,37** | **99,18%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **258.558,18** | **255.298,65** | **98,74%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **258.558,18** | **255.298,65** | **98,74%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **258.558,18** | **255.298,65** | **98,74%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 255.298,65 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 25.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **1.374.517,25** | **1.352.589,43** | **98,40%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **1.374.517,25** | **1.352.589,43** | **98,40%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.287.517,25** | **1.283.839,43** | **99,71%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 1.283.839,43 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **87.000,00** | **68.750,00** | **79,02%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 68.750,00 |  |
|  | **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **51.217,70** | **51.217,70** | **100,00%** |
|  | **Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **51.217,70** | **51.217,70** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **51.217,70** | **51.217,70** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 51.217,70 |  |
|  | **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **1.500.000,00** | **1.498.757,59** | **99,92%** |
|  | **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **1.500.000,00** | **1.498.757,59** | **99,92%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.500.000,00** | **1.498.757,59** | **99,92%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 1.498.757,59 |  |
|  | **1008** | **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** | **4.712.050,00** | **836.458,32** | **17,75%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **303.000,00** | **262.326,27** | **86,58%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **120.000,00** | **118.459,24** | **98,72%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **120.000,00** | **118.459,24** | **98,72%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** | **43.579,72** | **96,84%** |
|  | 3223 | Energija |  | 43.579,72 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **74.879,52** | **99,84%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 74.879,52 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **183.000,00** | **143.867,03** | **78,62%** |
|  | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade** | | **181.000,00** | **143.867,03** | **79,48%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **106.000,00** | **71.080,78** | **67,06%** |
|  | 3223 | Energija |  | 71.080,78 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **72.786,25** | **97,05%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.786,25 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 50.000,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **91.000,00** | **63.061,28** | **69,30%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **64.000,00** | **42.061,28** | **65,72%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **64.000,00** | **42.061,28** | **65,72%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **3.888,51** | **48,61%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.888,51 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **56.000,00** | **38.172,77** | **68,17%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 38.172,77 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **27.000,00** | **21.000,00** | **77,78%** |
|  | **Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade** | | **27.000,00** | **21.000,00** | **77,78%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **27.000,00** | **21.000,00** | **77,78%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 21.000,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **303.225,00** | **245.843,27** | **81,08%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **181.225,00** | **132.196,64** | **72,95%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **181.225,00** | **132.196,64** | **72,95%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **43.287,89** | **78,71%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 43.287,89 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **126.225,00** | **88.908,75** | **70,44%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 88.908,75 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **122.000,00** | **113.646,63** | **93,15%** |
|  | **Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade** | | **122.000,00** | **113.646,63** | **93,15%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **48.000,00** | **44.721,63** | **93,17%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 44.721,63 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **74.000,00** | **68.925,00** | **93,14%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 68.925,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Zimsko održavanje** | **60.000,00** | **14.437,50** | **24,06%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **2.887,50** | **96,25%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **2.887,50** | **96,25%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **2.887,50** | **96,25%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.887,50 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **56.000,00** | **11.550,00** | **20,63%** |
|  | **Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade** | | **56.000,00** | **11.550,00** | **20,63%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **56.000,00** | **11.550,00** | **20,63%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.550,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Groblje, mrtvačnica** | **46.000,00** | **45.927,50** | **99,84%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **927,50** | **92,75%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **927,50** | **92,75%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **927,50** | **92,75%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 927,50 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 45.000,00 |  |
|  | **A100007** | **Aktivnost: Održavanje ostalih javnih površina** | **16.000,00** | **620,00** | **3,88%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **16.000,00** | **620,00** | **3,88%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **16.000,00** | **620,00** | **3,88%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **620,00** | **3,88%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 620,00 |  |
|  | **A100008** | **Aktivnost: Građevine i uređaji javne namjene** | **4.000,00** | **3.742,50** | **93,56%** |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **4.000,00** | **3.742,50** | **93,56%** |
|  | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **4.000,00** | **3.742,50** | **93,56%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **3.742,50** | **93,56%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.742,50 |  |
|  | **T100002** | **Tekući projekt: Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke c prije k.br.188(kč.br.1943/1 i 1943/12)** | **1.272.450,00** | **188.000,00** | **14,77%** |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **1.272.450,00** | **188.000,00** | **14,77%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **1.272.450,00** | **188.000,00** | **14,77%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.272.450,00** | **188.000,00** | **14,77%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 188.000,00 |  |
|  | **T100003** | **Tekući projekt: Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br.1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr** | **2.616.375,00** | **12.500,00** | **0,48%** |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **2.616.375,00** | **12.500,00** | **0,48%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **2.534.375,00** | **12.500,00** | **0,49%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.534.375,00** | **12.500,00** | **0,49%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.500,00 |  |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **82.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **1012** | **Program: Vatrogasne službe i zaštita** | **572.000,00** | **120.314,57** | **21,03%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita** | **242.000,00** | **120.314,57** | **49,72%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **242.000,00** | **120.314,57** | **49,72%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **242.000,00** | **120.314,57** | **49,72%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **122.000,00** | **120.314,57** | **98,62%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 120.314,57 |  |
|  | **T100002** | **Tekući projekt: Izmjena stolarije i izgradnja fasade** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
|  | **1013** | **Program: Turizam** | **104.200,00** | **99.350,00** | **95,35%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Provođenje programa razvoja turizma** | **55.200,00** | **50.600,00** | **91,67%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **55.200,00** | **50.600,00** | **91,67%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **55.200,00** | **50.600,00** | **91,67%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **55.200,00** | **50.600,00** | **91,67%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 50.600,00 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici** | **49.000,00** | **48.750,00** | **99,49%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **750,00** | **75,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **750,00** | **75,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.000,00** | **750,00** | **75,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 750,00 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 18.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 30.000,00 |  |
|  | **1014** | **Program: Uređenje i održavanje prostora na području Općine** | **57.000,00** | **49.023,74** | **86,01%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Božićna rasvjeta** | **44.000,00** | **38.164,14** | **86,74%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **44.000,00** | **38.164,14** | **86,74%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **44.000,00** | **38.164,14** | **86,74%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **10.611,00** | **88,43%** |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 10.611,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **32.000,00** | **27.553,14** | **86,10%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 27.553,14 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Održavanje općinskih zgrada** | **13.000,00** | **10.859,60** | **83,54%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **13.000,00** | **10.859,60** | **83,54%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **13.000,00** | **10.859,60** | **83,54%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **10.859,60** | **83,54%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.859,60 |  |
|  | **1015** | **Program: Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba** | **21.000,00** | **17.637,50** | **83,99%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Deratizacija** | **12.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **12.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **12.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 10.000,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Veterinarsko -higijeničarska služba** | **9.000,00** | **7.637,50** | **84,86%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **9.000,00** | **7.637,50** | **84,86%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **9.000,00** | **7.637,50** | **84,86%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **7.637,50** | **84,86%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.637,50 |  |
|  | **1016** | **Program: Razvoj civilnog društva** | **7.150,00** | **7.123,75** | **99,63%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Potpore udrugama za razvoj civilnog društva** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.000,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Održavanje opreme - besplatni internet** | **150,00** | **123,75** | **82,50%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **150,00** | **123,75** | **82,50%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150,00** | **123,75** | **82,50%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **150,00** | **123,75** | **82,50%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 123,75 |  |
|  | **1018** | **Program: Program vodoopskrba i odvodnja** | **251.000,00** | **20.186,78** | **8,04%** |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: Odvodnja** | **251.000,00** | **20.186,78** | **8,04%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **66.000,00** | **20.186,78** | **30,59%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **66.000,00** | **20.186,78** | **30,59%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **66.000,00** | **20.186,78** | **30,59%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 20.186,78 |  |
|  | **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **182.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **182.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **182.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
|  | **1019** | **Program: Javne potrebe u športu** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K100002** | **Kapitalni projekt: Sportsko igralište** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. Pomoći** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |

Popis sudskih sporova u tijeku:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **SUD** | **Tuženik** | **Tužitelj** | **Sažeti opis prirode spora** | **Iznos** | **Procjena financijskog učinka** | **Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava** | **Početak sudskog spora** | **Presuda donijeta** |
| 1. | Općinski sud u Novom Zagrebu  Stalna služba u Zaprešiću | Općina Dubravica | Z.R. | Radi isplate - Tužba radi naknade za evidentiranu nerazvrstanu cestu označenu kao z.k.č.br. 79/3, Dubravica, lovački put, površine 920m2 | v.p.s. 34.000,00 kn | Uvećano za sudske troškove i kamate | Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog. | 29.10.2019. | 15.02.2021.  Općinski sud u Novom Zagrebu rješenjem utvrdio da je tužba radi isplate novčane protuvrijednosti nekretnine u iznosu od 34.000,00 kn POVUČENA. |
| 2. | Općinski sud u Novom Zagrebu  Stalna služba u Zaprešiću | J.K.  A.R.  Općina Dubravica | Lj.R.  M.B. | Za ispravak / temeljem čl.205. Zakona o zemljišnim knjigama | v.p.s. 10.000,01 kn | Uvećano za sudske troškove i kamate, po primitku presude suda | Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog | 17.09.2019. |  |
| 3. | Općinski sud u Novom Zagrebu  Novi Zagreb-Istok, Turinina | Općina Dubravica  M.O. | J.O.  T.O. | Radi utvrđenja prava vlasništva | v.p.s. 10.000,01 | Uvećano za sudske troškove i kamate | Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog | 19.10.2018. |  |

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu, objavit će se u Službenom glasniku Općine Dubravica te na internetskoj stranici Općine Dubravica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Predsjednik Ivica Stiperski

2

**KLASA:** 024-02/23-01/6

**URBROJ:** 238-40-02-23-4

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donosi

**ODLUKU**

**o utvrđivanju te pokriću manjka proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, te pokriće manjka proračuna Općine Dubravica iskazanog u financijskim izvještajima o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu u iznosu od 1.192.161,04 kn.

Manjak iz st.1. ovog čl. utvrđen je kao rezultat poslovanja na način kako slijedi:

* viška poslovanja za 2022.g godine u iznosu 613.034,51 kuna
* prenijeti manjak iz 2021.godine u iznosu 1.805.195,55 kuna

**Članak 2.**

Ukupan manjak prihoda Općine Dubravica za 2022. godinu u iznosu od 1.192.161,04 kn, uključit će se u Izmjene i dopune proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu, kojima će se planirati i njegovo pokriće.

U svrhu uravnoteženja proračuna nakon uključivanja proračunskog manjka, te zbog potrebe ravnomjernog zadovoljavanja svih zakonom propisanih javnih potreba planiranih kroz rashode i izdatke tekuće proračunske godine, tijekom 2023. godine nastavit će se s poduzimanjem mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi i primici bili dostatni za pokriće prenesenog manjka te rashoda i izdataka.

Planira se podmirenje ukupnog manjka u 2023.godini.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Dubravica».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Predsjednik Ivica Stiperski

3

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 238-40-02-23-5

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donosi

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. god.**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini sastavni je dio ove Odluke.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Predsjednik Ivica Stiperski

**KLASA: 400-01/23-01/5**

**URBROJ: 238-40-01-23-1**

Dubravica, 16. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) Načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
na području Općine Dubravica za 2022. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršeno građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

# GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana je u ukupnom iznosu od 806.086,03 kuna, od čega je utrošeno 33.125,00 kn.

Izvor financiranja planiran je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 113.500,00 kuna, a realizirano je 16.675,46 kn.

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 122.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kn

Izvor financiranja planiran je iz pomoći EU u iznosu od 547.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn

Izvor financiranja planiran je iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 23.586,03 kn, a realizirano je 16.449,54 kn,

kako slijedi:

**1. Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – PROŠIRENJE GROBNIH MJESTA I IZGRADNJA OGRADE planiralo se ulaganje u izgradnju novih grobnih mjesta (betonskih okvira na 13 grobnih mjesta), u izgradnju ograde oko novog proširenog dijela groblja, nadzor nad izgradnjom grobnih mjesta i ograde groblja – trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje grobnih mjesta, geodetske usluge - Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ogradete izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja, planiralo se u ukupnom iznosu od 126.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 0,00 kuna

- izvor financiranja za nadzor nad izgradnjom grobnih mjesta i ograde groblja: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 4.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izgradnju grobnih mjesta: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 40.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za izgradnju ograde groblja-novo groblje: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 39.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za geodetske usluge: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 13.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 30.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta nije realizirano u 2022. godini već će se provesti u 2023. godini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100018** | **Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde** | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R364B | 4214 | Nadzor nad izgradnjom grobnih mjesta i ograde groblja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.6.** | **Prihod od grobne naknade** | **122.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R364-E | 4214 | Izgradnja grobnih mjesta | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R364-F | 4214 | Izgradnja ograde groblja - novo groblje | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3631 | 4264 | Geodetske usluge - Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R391A1 | 4264 | Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – IZGRADNJA NOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U DUBRAVICI planiralo se ulaganje u izradu projektne dokumentacije, u izradu Studije izvodljivosti, u izradu dokumentacije o nabavi za provođenje postupka nabave, za izradu glavnog, izvedbenog i idejnog projekta, planiralo se u ukupnom iznosu od 637.500,00 kuna, a utrošeno je ukupno 0,00 kuna

- izvor financiranja za izradu projektne dokumentacije: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 28.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izradu Studije izvodljivosti: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 11.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izradu dokumentacije o nabavi: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 90.500,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

te za izradu glavnog, izvedbenog i idejnog projekta: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 48.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izradu Studije izvodljivosti: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 91.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za izradu dokumentacije o nabavi: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 30.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za izradu glavnog, izvedbenog i idejnog projekta: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 426.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta nije realizirano u 2022. godini iz razloga odbijanja prijavljenog projekta na Javni poziv/natječaj

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100023** | **Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici** | **637.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **90.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| R430 | 4264 | Izrada projektne dokumentacije - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430B | 4264 | Studija izvodljivosti - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430D | 4264 | Izrada kompletne dokumentacije o nabavi - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430F | 4264 | Izrada glavnog, izvedbenog i idejnog projekta - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći EU** | **547.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R430A | 4264 | Studija izvodljivosti - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici - EU | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430C | 4264 | Izrada kompletne dokumentacije o nabavi - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici - EU | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430E | 4264 | Izrada glavnog, izvedbenog i idejnog projekta - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici - EU | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**3. Legalizacija nerazvrstanih cesta**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – LEGALIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA planiralo se ulaganje u legalizaciju nerazvrstanih cesta - izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja ceste u svrhu proglašenja nerazvrstanih cesta kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dubravica radi njihovog evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi (Odvojak Kumrovečke (Karas) (naselje Bobovec Rozganski) k.č.br. 1540 k.o, Dubravica, dužine 25 m; Horvatov brijeg (naselje Bobovec Rozganski) k.č.br. 1499/6, 1503/2, 1504/2 k.o Dubravica, dužine 73 m; Ulica Sv. Vida I. odvojak (naselje Bobovec Rozganski) k.č.br. 2197/1 k.o. Dubravica, dužine 73 m; Sutlanska cesta II. (naselje Vučilčevo) k.č.br. 1291, 1409, 1521/3 k.o. Prosinec, dužine 500 m; Rozganska cesta (naselje Rozga) k.č.br. 2272/1 k.o. Dubravica, dužine 320 m) u ukupnom iznosu od 35.586,03,00 kuna, a utrošeno je 26.250,00 kn.

- izvor financiranja za legalizaciju nerazvrstanih cesta: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 12.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 9.800,46 kn

- izvor financiranja za legalizaciju nerazvrstanih cesta: je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 23.586,03,00 kn, te realiziran u iznosu od 16.449,54 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Tekući projekt** | **T100009** | **Legalizacija nerazvrstanih cesta** | **35.586,03** | **26.250,00** | **73,76** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **9.800,46** | **81,67** |
| R379B | 3237 | Legalizacija nerazvrstanih cesta | 12.000,00 | 9.800,46 | 81,67 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **23.586,03** | **16.449,54** | **69,74** |
| R379 | 3237 | Legalizacija nerazvrstanih cesta | 14.000,00 | 6.863,51 | 49,03 |
| R379C | 3237 | Legalizacija nerazvrstanih cesta | 9.586,03 | 9.586,03 | 100,00 |

**4. Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE planiralo se ulaganje u evidentiranje komunalne infrastrukture – geodetska izmjera i izrada geodetske situacije postojećeg stanja u digitalnom obliku za potrebe rekonstrukcije: Sutlanska cesta II. u naselju Vučilčevu u duljini 830 m, u ukupnom iznosu 7.000,00 kn, a utrošeno je 6.875,00 kn.

- izvor financiranja za izradu geodetskog elaborata komunalne infrastrukture za upis u ZK i katastar: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 7.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 6.875,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Tekući projekt** | **T100010** | **Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige** | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21** |
| R380 | 3237 | Geodetski elaborat kom.infr.za upis u ZK i katastar | 7.000,00 | 6.875,00 | 98,21 |

# POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati planirane su u ukupnom iznosu od 3.035.042,75 kuna, od čega je utrošeno 401.474,73 kn.

Izvor financiranja planiran je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 58.750,00 kuna, a realizirano je 1.250,00 kn.

Izvor financiranja planiran je iz pomoći EU u iznosu od 1.975.292,75 kn, a realizirano je 0,00 kn

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 57.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn,

Izvor financiranja planiran je iz namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu od 500.000,00 kn, a realizirano je 250.177,23 kn,

Izvor financiranja planiran je iz ostalih pomoći u iznosu od 444.000,00 kn, a realizirano je 150.047,50 kn,

kako slijedi:

# 1. Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Zaprešićke šume”

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKIH PUTOVA U ŠUMSKE CESTE U GOSPODARSKOJ JEDINICI „ZAPREŠIĆKE ŠUME“ planiralo se ulaganje u izvođenje radova rekonstrukcije šumskih prometnica: Rozganska cesta u naselju Rozga i II. Lugarska u naselju Lugarski breg, temeljem prijavljenog projekta na EU natječaj, zatim trošak vođenja projekta za vrijeme njegova trajanja, troška usluge stručnog nadzora (nadzornog inženjera) nad izvođenjem radova te trošak usluge tehničke pomoći u pripremi i provedbi postupaka javne nabave projekta, u ukupnom iznosu 2.012.792,75 kn, a utrošeno je 0,00 kn.

- izvor financiranja za uslugu vođenja projekta: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 37.500,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izvođenje radova rekonstrukcije šumskih prometnica: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 1.896.288,86 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 61.003,89 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za trošak usluge tehničke pomoći u pripremi i provedbi postupaka javne nabave projekta: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 18.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta nije realizirano u 2022. godini iz razloga primljene obavijesti o nedovoljnim sredstvima za financiranje prijavljenih projekata uz mogućnost alokacije sredstava

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100017** | **Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešićke šume"** | **2.012.792,75** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| R357F | 4264 | Vođenje projekta "Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gosp.jed."Zaprešiće šume" | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći EU** | **1.975.292,75** | **0,00** | **0,00** |
| R357 | 4213 | Rekonstrukcija šumskih prometnica - Rozganska cesta i II Lugarska EU | 1.896.288,86 | 0,00 | 0,00 |
| R357A | 4264 | Trošak stručnog nadzora-Rek.traktorskih putova EU | 61.003,89 | 0,00 | 0,00 |
| R357C | 4264 | Tehnička pomoć u pripremi i provedbi postupka JN projekta "Rek.trakt.putova u šumske ceste EU | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# 2. Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA KUMROVEČKE CESTE IZGRADNJOM NOGOSTUPA planiralo se ulaganje u izvođenje radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste u naselju Bobovec Rozganski izgradnjom nogostupa, (k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica) u dužini cca 210,00 metara, sukladno Glavnom projektu (MAPA 1-građevinski projekt - projekt prometnice za građevinu: Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa na lokaciji: Kumrovečka cesta k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica, ZOP:613-2021) za koji je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/21-01/000183 URBROJ: 238/1-18-10/1-21-0017 od 18.10.2021., pravomoćna dana 12.11.2021.), u ukupnom iznosu 537.000,00 kn, a utrošeno je 250.177,23 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 37.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu od 500.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 250.177,23 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta u 2022. godini realizirano je izdavanjem I. privremene situacije za izvedene radove na navedeni iznos, te se radovi nastavljaju u 2023. godini kada se očekuje okončana situacija radova.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100019** | **Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa** | **537.000,00** | **250.177,23** | **46,59** |
| **Izvor** | **4.5.** | **Prihod od komunalnog doprinosa** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R409B1 | 4213 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **8.1.** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **500.000,00** | **250.177,23** | **50,04** |
| R409A | 4213 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 500.000,00 | 250.177,23 | 50,04 |

# 3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – II. Sutlanska

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – II. SUTLANSKA, planiralo se ulaganje u izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste II. Sutlanska u dužini 570,00 metara (ukupna širina ceste 4,00m, širina asfalta 3,00m), na uslugu stručnog nadzora (nadzornog inženjera) nad izvođenjem radova te na uslugu izrade projektne dokumentacije, u ukupnom iznosu 484.000,00 kn, a utrošeno je 150.047,50 kn.

- izvor financiranja za radove na rekonstrukciji II. Sutlanske: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn:

- izvor financiranja za radove na rekonstrukciji II. Sutlanske: je planiran iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za radove na rekonstrukciji II. Sutlanske: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 420.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 126.047,50 kn

- izvor financiranja za stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije II. Sutlanske: je planiran iz općih prihoda i primitaka općine u iznosu od 10.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije II. Sutlanske: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 24.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 24.000,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta u 2022. godini realizirano je izdavanjem I. privremene situacije za izvedene radove te naplate troška izrade projektne dokumentacije. Radovi se nastavljaju u 2023. godini kada se očekuje okončana situacija radova te realizacija preostalih planiranih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100020** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - II Sutlanska** | **484.000,00** | **150.047,50** | **31,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R422 | 4511 | Rekonstrukcija - II Sutlanska - radovi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R422B | 4511 | Rekonstrukcija - II Sutlanska - Nadzor | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.5.** | **Prihod od komunalnog doprinosa** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R422E | 4511 | Rekonstrukcija - II Sutlanska - radovi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.2.** | **Ostale pomoći** | **444.000,00** | **150.047,50** | **33,79** |
| R422A | 4511 | Rekonstrukcija - II Sutlanska - radovi | 420.000,00 | 126.047,50 | 30,01 |
| R422C | 4511 | Projektna dokumentacija - II Sutlanska | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |

# 4. Rekonstrukcija staze na groblju

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA STAZE NA GROBLJU, planiralo se ulaganje u uslugu izrade projektne dokumentacije (idejni projekt sa troškovnikom) za rekonstrukciju staze na starom groblju u Rozgi na k.č.br. 597 i 599/3 k.o. Dubravica, u naselju Rozga, u ukupnom iznosu 1.250,00 kn, a utrošeno je 1.250,00 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.250,00 kn, te realiziran u iznosu od 1.250,00 kn:

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100021** | **Rekonstrukcija staze na groblju** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00** |
| R426 | 4264 | Rekonstrukcija staze na groblju - Projektna dokumentacija | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 |

# OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU:

# Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utrošeno je ukupno 434.599,73 kn od planiranih 3.841.128,78 kn uz navedena objašnjenja razlike između planiranih i utrošenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **3.841.128,78** | **434.599,73** | **11,31** |
| **Program** | **1003** | **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **3.841.128,78** | **434.599,73** | **11,31** |
|  | **I.** | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |
| **Kapitalni projekt** | **K100018** | Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100023** | Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici | **637.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100009** | Legalizacija nerazvrstanih cesta | **35.586,03** | **26.250,00** | **73,76** |
| **Tekući projekt** | **T100010** | Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21** |
|  | **II.** | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE |  |  |  |
| **Kapitalni projekt** | **K100017** | Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešićke šume" | **2.012.792,75** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100019** | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | **537.000,00** | **250.177,23** | **46,59** |
| **Kapitalni projekt** | **K100020** | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - II Sutlanska | **484.000,00** | **150.047,50** | **31,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100021** | **Rekonstrukcija staze na groblju** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00** |  |

**II.**

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

4

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 238-40-02-23-6

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donosi

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica u 2022. godini**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica u 2022. godini.

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica u 2022. godini sastavni je dio ove Odluke.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Predsjednik Ivica Stiperski

**KLASA: 400-01/23-01/4**

**URBROJ: 238-40-01-23-1**

Dubravica, 16. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa održavanja komunalne infrastrukture   
na području Općine Dubravica za 2022. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršeno održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

**1. Javna rasvjeta**

**Planiralo se ulaganje u održavanje javne rasvjete u iznosu od 303.000,00 kn (40.215,01 EUR), a utrošeno je 262.326,27 kn (34.816,68 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 120.000,00 kn (15.926,74 EUR), utrošen u iznosu od 118.459,24 kn (15.722,24 EUR), planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.000,00 kn (265,45 EUR), utrošen u iznosu 0,00 kn (0,00 EUR) te planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 181.000,00 kn (24.022,83 EUR), utrošen u iznosu od 143.867,03 kn (19.094,44 EUR), kako slijedi:**

– ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RASVJETA:

- opis i opseg poslova: podmirenje troškova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Općine Dubravica.

- Planiralo se ulaganje u održavanje električne energije-javna rasvjeta u iznosu od 153.000,00 kn, a utrošeno je 114.660,50 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 45.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 43.579,72 kn

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.000,00 kn, no iz tog izvora nije realiziran

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 106.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 71.080,78 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ENERGETSKA USLUGA:

- opis i opseg poslova: podmirenje godišnje naknade temeljem sklopljenog Ugovora o energetskom učinku, sklopljenim 15.01.2019.g. temeljem mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete (Newlight) kojim su postavljena 575 nova led rasvjetna tijela.

- Planiralo se ulaganje u energetsku uslugu u iznosu od 125.000,00 kn, a utrošeno je 124.879,52 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda I primitaka u iznosu od 75.000,00, a realiziran u iznosu od 74.879,52 kn,

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 50.000,00 kn te realiziran u iznosu od 50.000,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

- opis i opseg poslova: podmirenje troškova redovnog održavanja javne rasvjete, uključujući manja proširenja mreže (postava novih rasvjetnih tijela-2 komada (I. odvojak Sv. Vida; Horvatov brijeg)) i servisne intervencije (popravci na mreži javne rasvjete).

- Planiralo se ulaganje u održavanje javne rasvjete 25.000,00 kn, a utrošeno je 22.786,25 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 25.000,00 kn te realiziran u iznosu od 22.786,25 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javna rasvjeta** | **303.000,00** | **262.326,27** | **86,58** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **118.459,24** | **98,72** |
| R082 | 3223 | Električna energija - javna rasvjeta | 45.000,00 | 43.579,72 | 96,84 |
| R284 | 3239 | Energetska usluga | 75.000,00 | 74.879,52 | 99,84 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R082A | 3223 | Električna energija - javna rasvjeta | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **181.000,00** | **143.867,03** | **79,48** |
| R082A-1 | 3223 | Električna energija - javna rasvjeta | 106.000,00 | 71.080,78 | 67,06 |
| R084-1 | 3232 | Održavanje javne rasvjete | 25.000,00 | 22.786,25 | 91,15 |
| R284A1 | 3239 | Energetska usluga | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |

**2. Održavanje javnih površina**

**Planiralo se ulaganje u održavanje javnih površina u iznosu od 91.000,00 kn (12.077,78 EUR), a utrošeno je 63.061,28 kn (8.369,67 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 64.000,00 kn (8.494,26 EUR), utrošen u iznosu od 42.061,28 kn (5.582,49 EUR) te planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 27.000,00 kn (3.583,51 EUR), utrošen u iznosu 21.000,00 kn (2.787,18 EUR), kako slijedi:**

– UREĐENJE OKOLIŠA JAVNIH POVRŠINA:

- opis i opseg poslova: nabava sitnog materijala/robe za tekuće održavanje alata/strojeva (benzin), nabava sredstva za prskanje.

- Planirano se ulaganje u uređenje okoliša javnih površina u iznosu od 13.000,00 kn, a utrošeno je 3.888,51 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.000,00 kn te realiziran u iznosu od 3.888,51 kn,

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

– ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

- opis i opseg poslova: redovna košnja trave kosilicom/trimerom javnih zelenih površina uključujući pljevljenje korova i orezivanje grmova, 2 puta mjesečno, od travanja do studenog (park oko općinske zgrade-1000 m2, park oko mrtvačnice 1500m2, dječje igralište 2000 m2, park oko nove zgrade ambulante 700m2).

- Planiralo se ulaganje u održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 60.000,00 kn, a utrošeno je 59.172,77 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 39.000,00 kn te realiziran u iznosu od 38.172,77 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 21.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 21.000,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (nogostup):

- opis i opseg poslova: strojno čišćenje nogostupa i prometnica uz nogostup, dva puta godišnje (Dubravica-Vučilćevo-950m; Dubravica-Lugarski breg-1700m; Dubravica-Rozga-1000m; Bobovec Rozganski-1000m).

- Planiralo se ulaganje u održavanje čistoće javnih površina (nogostup) u iznosu od 18.000,00 kn, ali nije realiziran.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 17.000,00 kn ali nije realiziran

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.000,00 kn, ali nije realiziran

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nije bilo potrebe za provođenje održavanja čistoće javnih površina (nogostup)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje javnih površina** | **91.000,00** | **63.061,28** | **69,30** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **64.000,00** | **42.061,28** | **65,72** |
| R083D | 3224 | Uređenje okoliša javnih površina | 8.000,00 | 3.888,51 | 48,61 |
| R384B | 3232 | Održavanje javnih zelenih površina | 39.000,00 | 38.172,77 | 97,88 |
| R425 | 3232 | Održavanje čistoće javnih površina (nogostup) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **27.000,00** | **21.000,00** | **77,78** |
| R083F-1 | 3232 | Uređenje okoliša javnih površina | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R384B-2 | 3232 | Održavanje javnih zelenih površina | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| R425A | 3232 | Održavanje čistoće javnih površina (nogostup) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**3. Održavanje nerazvrstanih cesta**

**Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 303.225,00 kn (40.244,87 EUR), a utrošeno je 245.843,27 kn (32.629,01 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 181.225,00 kn (24.052,69 EUR), utrošen u iznosu od 132.196,64 kn (17.545,51 EUR) te planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 122.000,00 kn (16.192,18 EUR), utrošen u iznosu 113.646,63 kn (15.083,50 EUR), kako slijedi:**

- NABAVA MATERIJALA I OPREME ZA ODRŽAVANJE CESTA:

- opis i opseg poslova: nabava šljunka za održavanje cesta na deponij Dubravica (mješavina 0-30 mm - 930 tona); dobava, doprema i ugradnja asfaltne mase (120 m2).

- Planiralo se ulaganje u nabavu materijala i opreme za održavanje cesta u iznosu od 103.000,00 kn, a utrošeno je 88.009,52 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 55.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 43.287,89 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu 48.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 44.721,63 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (šodranje, grabe, kanali):

- opis i opseg poslova: *Ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-30 mm (II. LUGARSKA - LUGARSKI BREG, dužina 312m); Ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-30 mm (SUTLANSKA CESTA I. - VUČILČEVO, dužina 42m); čišćenje postojećih rigolica od zemlje i trave i taložnica od mulja (PAVLA ŠTOOSA, KUMROVEČKA, ROZGANSKA – 1700 m); Ugradnja nesortiranog drobljenog kamenog materijala 0-30mm (Rozga, Rozganska cesta (Pod Goricom)-80 m3; Rozga, Odvojak Rozganske (II. Odvojak)-20 m3); Ugradnja nesortiranog drobljenog kamenog materijala 0-30mm (Vučilčevo, I. Sutlanska (spoj II. Sutlanska)-50m3; Bobovec Rozganski, spoj dionice Milićgradska-Kotari-15 m3; Bobovec Rozganski, Ulica Sv. Vida-šumski put (kod Borošaka)- 15 m3; Bobovec Rozganski, Vinogradski put (Budići)- 15 m3; Poljski put prema Kotarima poravnati- 20 m3; Vučilćevo-III. Sutlanska – 10 m3); Autobusno stajalište kod općinske zgrade, sanacija i priprema za asfaltiranje*

*-* Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta (šodranje, grabe, kanali) u iznosu od 131.515,00 kn, a utrošeno je 127.608,75 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 67.515,00 kn, a realiziran u iznosu od 63.683,75 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 64.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 63.925,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA:

- opis i opseg poslova: održavanje nogostupa na području Općine Dubravica (Dubravica-Vučilćevo-950m; Dubravica-Lugarski breg-1700m; Dubravica-Rozga-1000m; Bobovec Rozganski-1000m).

- Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozila u iznosu od 38.485,00 kn, no sredstva nisu realizirana iz razloga što se nije javila potreba za održavanje i popravak nogostupa na području Općine Dubravica.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 33.485,00 kn no isti nije realiziran iz prethodno navedenog razloga.

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.000,00 kn no isti nije realiziran iz prethodno navedenog razloga.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nije bilo potrebe za provođenje održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima-održavanje nogostupa

- KOŠNJA TRAVE I RASLINJA UZ NERAZVRSTANE CESTE:

- opis i opseg poslova: obuhvaća uslugu strojne košnje trave uz nerazvrstane ceste te strojno orezivanje granja uz nerazvrstane ceste, obostrano, jedan otkos, dva puta godišnje, u svim naseljima (cca 40.000m).

- Planiralo se ulaganje u košnju trave i raslinja uz nerazvrstanih cesta u iznosu od 30.225,00 kn, a utrošeno je 30.225,00 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 25.225,00 kn a realiziran u iznosu od 25.225,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 5.000,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **303.225,00** | **245.843,27** | **81,08** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **181.225,00** | **132.196,64** | **72,95** |
| R382 | 3224 | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | 55.000,00 | 43.287,89 | 78,71 |
| R085 | 3232 | Održavanje nerazvrstanih cesta (šodranje,grabe, kanali) | 67.515,00 | 63.683,75 | 94,33 |
| R085B | 3232 | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 33.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| R388 | 3232 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 25.225,00 | 25.225,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **122.000,00** | **113.646,63** | **93,15** |
| R382A-1 | 3224 | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | 48.000,00 | 44.721,63 | 93,17 |
| R085A-1 | 3232 | Održavanje nerazvrstanih cesta ( šodranje, grabe, kanali) | 64.000,00 | 63.925,00 | 99,88 |
| R085C | 3232 | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R388A1 | 3232 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |

**4. Zimsko održavanje:**

**Planiralo se ulaganje u zimsko održavanje u iznosu od 60.000,00 kn (7.963,37 EUR), a utrošeno je 14.437,50 kn (1.916,19 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.000,00 kn (398,17 EUR), utrošen u iznosu od 2.887,50 kn (383,24 EUR), planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 56.000,00 kn (7.432,48 EUR), utrošen u iznosu 11.550,00 kn (1.532,95 EUR) te planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 1.000,00 kn (132,72 EUR), utrošen u iznosu od 0,00 kn (0,00 EUR), kako slijedi:**

- ZIMSKO ODRŽAVANJE:

- opis i opseg poslova: obuhvaća uslugu osiguravanja sigurnosti prometa, prohodnosti javnih površina i provoznosti nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, u svim naseljima: Lukavec-Lugarski brijeg, Kraj Gornji Dubravički-Pologi, Bobovec Rozganski, Vučilčevo, Prosinec, Dubravica-Rozga te obuhvaća čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje, a obavljati će se tijekom cijele godine (studeni-ožujak).

- Planiralo se ulaganje u zimsko održavanje u iznosu od 60.000,00 kn, a utrošeno je 14.437,50 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 2.887,50 kn,

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 56.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 11.550,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 1.000,00 kn, ali sa tog izvora nije realiziran

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: zbog manje potrebe čišćenja javnih površina i nerazvrstanih cesta od snijega i leda u zimskom razdoblju, utrošena su manja sredstva od planiranih

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Zimsko održavanje** | **60.000,00** | **14.437,50** | **24,06** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **2.887,50** | **96,25** |
| R086 | 3232 | Zimsko održavanje | 3.000,00 | 2.887,50 | 96,25 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **56.000,00** | **11.550,00** | **20,63** |
| R086A-1 | 3232 | Zimsko održavanje | 56.000,00 | 11.550,00 | 20,63 |
| **Izvor** | **5.2.** | **Ostale pomoći** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R086B | 3232 | Zimsko održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Groblje, mrtvačnica:**

**Planiralo se ulaganje u groblje i mrtvačnicu u iznosu od 46.000,00 kn (6.105,25 EUR), a utrošeno je 45.927,50 kn (6.095,63 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.000,00 kn (132,72 EUR), utrošen u iznosu od 927,50 kn (123,10 EUR) te je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 45.000,00 kn (5.972,53 EUR), utrošen u iznosu 45.000,00 kn (5.972,53 EUR), kako slijedi:**

- ODRŽAVANJE GROBLJA:

- opis i opseg poslova: obuhvaća usluge tekućeg održavanja zgrade mrtvačnice - usluge servisiranja i kontrole centralnog grijanja u zgradi mrtvačnice (jedan plinski bojler), usluge dimnjačara (kontrola dimnjaka), košnja trave javnih površina oko groblja i zgrade mrtvačnice (5.000 m2), prskanje korova (500 m2), orezivanje ukrasnog bilja (1.500 m2), pranje opločnika (500 m2).

- Planiralo se ulaganje u održavanje groblja u iznosu od 46.000,00 kn, a utrošeno je 45.927,50 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.000,00 k, a realiziran u iznosu od 927,50 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 45.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 45.000,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Aktivnost | A100005 | Groblje, mrtvačnica | 46.000,00 | 45.927,50 | 99,84 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 927,50 | 92,75 |
| R088 | 3232 | Održavanje groblja | 1.000,00 | 927,50 | 92,75 |
| Izvor | 4.6. | Prihod od grobne naknade | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| R088A1 | 3232 | Održavanje groblja | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |

**6. Održavanje ostalih javnih površina:**

**Planiralo se ulaganje u održavanje ostalih javnih površina u iznosu od 16.000,00 kn (2.123,56 EUR), a utrošeno je 620,00 kn (82,29 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 16.000,00 kn (2.123,56 EUR), utrošen u iznosu od 620,00 kn (82,29 EUR), kako slijedi:**

- MALE KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA:

- opis i opseg poslova: obuhvaća usluge tekućeg održavanja kapelice u Ulici Pavla Štoosa u naselju Dubravica.

- Planiralo se ulaganje u male komunalne akcije mjesnih odbora u iznosu od 16.000,00 kn, a utrošeno je 620,00 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 16.000,00 k, a realiziran u iznosu od 620,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Aktivnost | A100007 | Održavanje ostalih javnih površina | 16.000,00 | 620,00 | 3,88 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 620,00 | 3,88 |
| R274A | 3232 | Male komunalne akcije mjesnih odbora | 16.000,00 | 620,00 | 3,88 |

**7. Građevine i uređaji javne namjene:**

**Planiralo se ulaganje u građevine i uređaje javne namjene u iznosu od 4.000,00 kn (530,89 EUR), a utrošeno je 3.742,50 kn (496,72 EUR), izvor financiranja je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.000,00 kn (530,89 EUR), a utrošeno u iznosu od 3.742,50 kn (496,72 EUR), kako slijedi:**

- OZNAKE ULICA I ZNAKOVI:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu prometnih znakova-autobusna stajališta (3 komada, naselje Rozga, Rozganska ulica).

- Planiralo se ulaganje u oznake ulica i znakove u iznosu od 4.000,00 kn, a utrošeno je 3.742,50 kn

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 3.742,50 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Aktivnost | A100008 | Građevine i uređaji javne namjene | 4.000,00 | 3.742,50 | 93,56 |
| Izvor | 4.3. | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.000,00 | 3.742,50 | 93,56 |
| R384D-2A | 4227 | Oznake ulica i znakovi | 4.000,00 | 3.742,50 | 93,56 |

**8. Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije k.br. 188 (k.č.br. 1943/1 i 1943/12):**

**Planiralo se ulaganje u Sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste u iznosu od 1.272.450,00 kn (168.883,14 EUR), a utrošeno je u iznosu od 188.000,00 kn (24.951,89 EUR), izvor financiranja je planiran iz pomoći EU u iznosu od 1.272.450,00 kn (168.883,14 EUR), a utrošeno u iznosu od 188.000,00 kn (24.951,89 EUR), kako slijedi:**

- IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI NESTABILNOG POKOSA NA LOK.DIJELA KUMR.CESTE PRIJE K.BR. 188 - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu radova na sanaciji nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije kućnog broja 188 (kč.br. 1943/1 i 1943/12 k.o. Dubravica) u skladu s Glavnim projektom oznake projekta . 007-2022\_GP (radovi obuhvaćaju tehničku pripremu gradilišta, zaštitu instalacija, zemljane radove, betonske radove, radovi odvodnje, armature, uređenja prostora sanacije).

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 1.000.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn iz razloga što se nabava radova provela u 2023. godini.

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 1.000.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava radova provela se u 2023. godini

* USLUGA TEHNIČKE POMOĆI U PROVEDBI PROJEKTA TE PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE-san.nes.pokosa-EU:
* opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge tehničke pomoći u provedbi projekta te pripremu i provedbu postupaka nabave (savjetovanje naručitelja u administrativnom upravljanju projektom, koordinacija i praćenje napretka projekta te dokumentiranje i praćenje troškova, priprema narativnih i financijskih izvještaja o napretku provedbe projekta što uključuje: Zahtjeve za nadoknadu sredstava i Završno izvješće, te eventualne Zahtjeve za izmjenu, pojašnjenja i sl, priprema i provedba svih postupaka nabave u okviru projekta što uključuje pripremu i provedbu jednog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove, pripremu i provedbu dva postupka jednostavne nabave: usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za sanaciju nestabilnog pokosa te usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova).
* Planiralo se ulaganje u iznosu od 81.250,00 kn, a utrošeno je 40.625,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 81.250,00 kn, a realizirano je u iznosu od 40.625,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava aktivnost nastavljena u 2023. godini
* USLUGA IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – sanacija nestabilnog pokosa-EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za Sanaciju nestabilnog pokosa koja obuhvaća: Geodetska snimka postojećeg stanja, Geotehnički elaborat, Glavni projekt, Troškovnik

* Planiralo se ulaganje u iznosu od 137.250,00 kn, a utrošeno je 137.250,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 137.250,00 kn, a realizirano je u iznosu od 137.250,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja
* PRIPREMA I PRIJAVA PROJEKTA- sanacija nestabilnog pokosa-EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade i prijave projektnog prijedloga za projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na dijelu Kumrovečke ceste“ u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

* Planiralo se ulaganje u iznosu od 7.000,00 kn, a utrošeno je 7.000,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 7.000,00 kn, a realizirano je u iznosu od 7.000,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja
* IZRADA IZJAVE OVLAŠTENOG INŽENJERA O UTJECAJU POTRESA- sanacija nestabilnog pokosa-EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade izjave ovlaštenog inženjera za projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na dijelu Kumrovečke ceste“ o utjecaju potresa, u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

* Planiralo se ulaganje u iznosu od 3.200,00 kn, a utrošeno je 3.125,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 3.200,00 kn, a realizirano je u iznosu od 3.125,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja
* USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD SANACIJOM NESTABILNOJ POKOSA NA LOK.DIJELA KUMROVEČKE CESTE PRIJE K.BR. 188-EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova za projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na dijelu Kumrovečke ceste“

* Planiralo se ulaganje u iznosu od 43.750,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 43.750,00 kn, a realizirano je u iznosu od 0,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava usluge provela se u 2023. godini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Tekući projekt | T100002 | Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke c prije k.br.188(kč.br.1943/1 i 1943/12) | 1.272.450,00 | 188.000,00 | 14,77 |
| Izvor | 5.1. | Pomoći EU | 1.272.450,00 | 188.000,00 | 14,77 |
| R429B | 3232 | Izvođenje radova na sanaciji nestabilnog pokosa na lok.dijela Kumr.ceste prije k.br.188 - EU | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R429 | 3237 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave-san.nes.pokosa- EU | 81.250,00 | 40.625,00 | 50,00 |
| R429A | 3237 | Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije - sanacija nestabilnog pokosa - EU | 137.250,00 | 137.250,00 | 100,00 |
| R429A1 | 3237 | Priprema i prijava projekta - sanacija nestabilnog pokosa - EU | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| R429A2 | 3237 | Izrada izjave ovlaštenog inženjera o utjecaju potresa - sanacija nestabilnog pokosa - EU | 3.200,00 | 3.125,00 | 97,66 |
| R429C | 3237 | Usluga stručnog nadzora nad sanacijom nestabilnog pokosa na lok.dijela Kumr.ceste prij k.br.188-EU | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 |

**9. Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec):**

**Planiralo se ulaganje u Cjelovitu obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec) u iznosu od 2.616.375,00 kn (347.252,64 EUR), a utrošeno je u iznosu od 12.500,00 kn (1.659,04 EUR), izvor financiranja je planiran iz pomoći EU u iznosu od 2.534.375,00 kn (336.369,37 EUR), a utrošeno u iznosu od 12.500,00 kn (1.659,04 EUR), te je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 82.000,00 kn (10.883,27 EUR), a utrošeno u iznosu od 0,00 kn (0,00 EUR) iz razloga nastavka realizacije projekta u 2023. godini, kako slijedi:**

- GRAĐEVINSKI RADOVI – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE U NASELJU VUČILČEVU - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu radova na obnovi mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, (radovi obuhvaćaju radove na prometnici, radove na mostu, radove instalacija vodovoda i odvodnje, radove distributivnog plinovoda).

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 2.250.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn iz razloga što se nabava radova provela u 2023. godini.

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 2.250.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava radova provela se u 2023. godini

- IZJAVA STRUČNJAKA I ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade izjave ovlaštenog inženjera/stručnjaka i elaborata ocjene postojećeg stanja projekta „Obnova mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, o utjecaju potresa u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 12.500,00 kn, a utrošeno je 12.500,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 12.500,00 kn, a realizirano u iznosu od 12.500,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije projekta „Obnova mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, koja obuhvaća geodetsku podlogu postojećeg stanja, geotehnički projekt, projekt uklanjanja građevine, strojarski projekt privremenog izmještanja plinovoda, projekt privremenog izmještanja vodovoda, opis i grafički prikaz zahvata u prostoru, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, cjelokupni troškovnik radova, u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 216.625,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 216.625,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava usluge provedena u 2023. godini

- STRUČNI NADZOR – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE U NASELJU VUČILĆEVU - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 56.250,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 56.250,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava usluge provedena u 2023. godini

- TEHNIČKA POMOĆ U PROVEDBU – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE U NASELJU VUČILĆEVU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge tehničke pomoći u provedbi projekta te pripremu i provedbu postupaka nabave (savjetovanje naručitelja u administrativnom upravljanju projektom, koordinacija i praćenje napretka projekta te dokumentiranje i praćenje troškova, priprema narativnih i financijskih izvještaja o napretku provedbe projekta što uključuje: Zahtjeve za nadoknadu sredstava i Završno izvješće, te eventualne Zahtjeve za izmjenu, pojašnjenja i sl, priprema i provedba postupaka nabave u okviru projekta - izrada dokumentacije za nadmetanje/poziva za dostavu ponuda, istraživanje tržišta, objavljivanje objava o javnoj nabavi, komunikacija s gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, izrada potrebnih zapisnika, prijedloga odluka i ostalih dokumenata)

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 82.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 82.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava usluge provedena u 2023. godini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Tekući projekt | T100003 | Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br.1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr | 2.616.375,00 | 12.500,00 | 0,48 |
| Izvor | 5.1. | Pomoći EU | 2.534.375,00 | 12.500,00 | 0,49 |
| R431B | 3232 | Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu - EU | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R431 | 3237 | Izjava stručnjaka i elaborat ocjene postojećeg stanja - obnova mosta na potoku Sutlišće - EU | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| R431A | 3237 | Izrada projektno - tehničke dokumentacije - obnova mosta na potoku Sutlišće - EU | 215.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| R431C | 3237 | Stručni nadzor - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu - EU | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 5.2. | Ostale pomoći | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R431D | 3237 | Tehnička pomoć u provedbi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**II.**

# OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU:

# Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utrošeno je ukupno 836.458,32 kn od planiranih 4.712.050,00 kn uz navedena objašnjenja razlike između planiranih i utrošenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **4.712.050,00** | **836.458,32** | **17,75** |
| **Program** | **1008** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **4.712.050,00** | **836.458,32** | **17,75** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javna rasvjeta** | **303.000,00** | **262.326,27** | **86,58** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje javnih površina** | **91.000,00** | **63.061,28** | **69,30** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **303.225,00** | **245.843,27** | **81,08** |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Zimsko održavanje** | **60.000,00** | **14.437,50** | **24,06** |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Groblje, mrtvačnica** | **46.000,00** | **45.927,50** | **99,84** |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Održavanje ostalih javnih površina** | **16.000,00** | **620,00** | **3,88** |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Građevine i uređaji javne namjene** | **4.000,00** | **3.742,50** | **93,56** |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke c prije k.br.188(kč.br.1943/1 i 1943/12)** | **1.272.450,00** | **188.000,00** | **14,77** |
| **Tekući projekt** | **T100003** | **Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br.1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr** | **2.616.375,00** | **12.500,00** | **0,48** |

**III.**

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

5

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 238-40-02-23-7

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Temeljem članka 19. i 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donosi

**ODLUKU**

**o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće načelnika o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka i Izvješće iz članka 1. ove Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Predsjednik Ivica Stiperski

KLASA: 406-01/23-01/2

URBROJ: 238-40-01-23-1

Dubravica, 12. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18, dalje u tekstu: Zakon) i 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) općinski načelnik Općine Dubravica podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o provedbi Plana upravljanja imovinom**

**u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu**

**UVOD**

Sukladno odredbama Zakona, Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 03. sjednici održanoj dana 14. rujna 2021. godine donijelo je Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 05/2021) temeljem Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2017.-2022. („Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/16).

Sukladno odredbama Zakona, Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 09. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine donijelo je novu Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023.-2029. („Službeni glasnik Općine Dubravica broj 06/2022).

Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu su definirani i popisani ciljevi upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Dubravica bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa.

**IZVJEŠĆE**

Ulaganjem u nekretnine se tijekom 2022. godine učinkovito i svrsihodno upravljalo istima pažnjom dobrog gospodara.

Sukladno članku 20. Zakona, općinski načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu kako slijedi:

**PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

* Općina ima udjele u vlasništvu sljedećih trgovačkih društava:

Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić (poslovni udio općine 1,20%)

* Kao manjinski suvlasnik općina utječe na poslovanje u okviru svojih ovlasti te uredno prisustvuje skupštinama društva

# PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Akti kojima je regulirano upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Dubravica:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15, 112/18)

- Odluka o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/15) i Odluka o dopuni Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/19)

- Odluka o zakupu poslovnog prostora – dječji vrtić, Pavla Štoosa 26, Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 4/18)

- Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020)

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020)

- Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022)

* Poslovni prostori na adresi Pavla Štoosa 38 (stara škola), sukladno tabeli popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica u 2022. godini, dani su na korištenje udrugama i političkim strankama temeljem Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/15) te Odluke o dopuni Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/19). Isti se koriste sukladno ugovorima o korištenju prostora stare škole PŠ Dubravica, sklopljeni sa pojedinim udrugama i političkim strankama iz tabele.
* Poslovni prostor za dječji vrtić Smokvica, na adresi Pavla Štoosa 26, sukladno tabeli popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica u 2022. godini, i dalje se koristi temeljem sklopljenog Ugovora o zakupu i Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 08.01.2019.-08.01.2024.

*Popis poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv/opis jedinice imovine (poslovnog prostora)** | **Adresa** | **Površina** | **Korištenje** |
| 1. | Poslovni prostor - prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 41,36 m2 | KUD „Pavao Štoos“ Dubravica – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 43,45 m2 | Limena glazba KUD-a Sv. Ana Rozga – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 46,20 m2 | Puhački orkestar Rozga – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 36,49 m2 | Udruga umirovljenika – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 27 m2 | Udruga vinogradara i podrumara Općine Dubravica -Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 24,75 m2 | HDZ OO Dubravica-Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 45,72 m2 | HSS OO Dubravica *-* Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
| 2. | Poslovni prostor (Dječji vrtić Smokvica) | Pavla Štoosa 26, Dubravica | 227,98 m2 | Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Aneks br. 1 ugovora o zakupu poslovnog prostora od 08.01.2019.-08.01.2024. |
| 3. | Poslovni prostor – NOVA JAVNA ZGRADA – prizemlje lijevo - (Dom zdravlja Zagrebačke županije) | Pavla Štoosa 18, Dubravica | 79 m2 | Ugovor o prodaji posebnog dijela nekretnine izravnom pogodbom (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-5 od 29.04.2020.g.), Aneks Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-7 od 09.10.2020.g.) i Aneks 2 Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/06-01-21-10 od 23.03.2021.g.). |
| 4. | Poslovni prostor – NOVA JAVNA ZGRADA – I. kat lijevo (Poduzetnički inkubator) | Pavla Štoosa 18, Dubravica | 45,39 m2 | Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) |
| 5. | Poslovni prostor – NOVA JAVNA ZGRADA – I. kat desno (Poduzetnički inkubator) | Pavla Štoosa 18, Dubravica | 67,86 m2 | Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) |

*Izvor: Općina Dubravica*

* Poslovni prostor na adresi Pavla Štoosa 18 odnosno izgradnja slobodnostojeće javno-poslovne građevine na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica u 2022. godini u potpunosti je dovršena, izdana je Uporabna dozvola 12.10.2022. godine, akt kojim je građevina dozvoljena za uporabu.
* Sukladno Odluci o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2020) jedan poslovni prostor (poslovni prostor površine 79 m2, prizemlje lijevo) prodan je Domu zdravlja Zagrebačke županije temeljem Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine izravnom pogodbom (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-5 od 29.04.2020.g.), Aneksa Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-7 od 09.10.2020.g.) i Aneksa 2 Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/06-01-21-10 od 23.03.2021.g.).
* Sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) određeni su uvjeti, način korištenja i postupak za davanje na korištenje 2 (dva) uredska poslovna prostora na adresi Pavla Štoosa 18 za potrebe Poduzetničkog inkubatora i to:

1. Poslovni prostor 1: I. kat lijevo, površine 45,39 m2
2. Poslovni prostor 2: I. kat desno, površine 67,86 m2

Navedeni poslovni prostori, sukladno Studiji izvodljivosti, daju se na korištenje na rok od 3 godine.

Poduzetnički inkubator namijenjen je poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica, zatim poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica te poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Općine Dubravica ali imaju otvoren izdvojen pogon na području Općine Dubravica te minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica.

Poduzetnik/obrtnik je početnik koji obavlja djelatnost do najviše 3 godine unutar sljedećih djelatnosti: djelatnost inovativne tehnologije, djelatnosti iz područja ICT-a, servis elektroničke ili informatičke opreme, marketinške usluge, proizvodnja inovativnih proizvoda, knjigovodstveni servis, uredski prostor, turistička djelatnost te ostale „tihe“ uslužne djelatnosti

Sukladno Odluci za podnošenje prijave za dodjelu na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, objaviti će se u 2023. godini Javni poziv na rok od 2 mjeseca.

**PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

* Poslovni prostor na adresi Pavla Štoosa 18 odnosno izgradnja slobodnostojeće javno-poslovne građevine na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica u 2022. godini u potpunosti je dovršena, izdana je Uporabna dozvola 12.10.2022. godine.
* Sukladno Odluci Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom isti je sklopljen između Općine Dubravica i Doma zdravlja Zagrebačke županije kojim su uređena međusobna prava i obveze u vezi prodaje poslovnog prostora - zatvoreni prostor (čekaonica, prostor za sestru, stomatološka ordinacija, ambulanta opće prakse, previjalište/izolacija, garderoba za zaposlene sa 1. sanitarnim čvorom (WC) i 2. sanitarna čvora (WC)) – prizemlje lijevo, neto površine cca 79 m2 zatvorenog prostora.

# PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NERAZVRSTANIM CESTAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Kao i prethodnih godina, općina je i u 2022. godini uložila znatna sredstva u asfaltiranje i održavanje cesta. U sklopu Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2022. godinu, kojeg načelnik podnosi Općinskom vijeću zajedno sa Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Dubravica, detaljno je prikazano upravljanje i raspolaganje nerazvrstanih cesta
* Sukladno Zakonu o cestama i prema proračunskim mogućnostima Općina Dubravica sustavno rješava imovinsko pravne odnose (legalizacija) na cestama kojima upravlja, prvenstveno radi izgradnje komunalne infrastrukture.

# PLAN PRODAJE I KUPOVINE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Procedurom upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) uređuje se postupanje Općine u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem nekretninama u vlasništvu Općine.
* U ovom izvješću prethodno je naveden dovršetak izgradnje Slobodnostojeće javno-poslovne građevine (ambulanta, ljekarna, društvene prostorije) na građevinskom zemljištu k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica, za koju je izdana Uporabna dozvola 12.10.2022. godine.
* 1 (jedan) poslovni prostor u prizemlju prodan je sukladno Proceduri upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) i Odluci o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) Domu zdravlja Zagrebačke županije temeljem sklopljenog Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine izravnom pogodbom, Aneksa Ugovora i Aneksa 2 Ugovora.
* Za ostale poslovne prostore, sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) raspisivati će se Javni poziv za davanje na korištenje 2 (dva) uredska poslovna prostora na adresi Pavla Štoosa 18 za potrebe Poduzetničkog inkubatora u 2023. godini

**PLAN PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

* U 2022. godini nisu se provodile procjene vrijednosti nekretnina namijenjene za prodaju.

# PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA

* U 2021. godini putem opunomoćenika (odvjetnika) pokrenut je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa glede ošasne imovine (Rješenje javnog bilježnika u ostavinskom predmetu iza pok. VOJINA KOMLENIĆA, iz Bobovca Rozganskog, Kumrovečka cesta 260 B i Rješenje o uknjižbi prava vlasništva Posl.br. Z-10232/2020 (Klasa: UP/I-940-01/20-01/3 od 03.06.2020.)
* Navedeni postupak provodio se i tijekom 2022. godine kada je Rješenjem Općinskog suda brisano založno pravo na nekretnini, koje je bilo uknjiženo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 110.765,83 HRK u korist Reiffeisenbank Austrija d.d.

# PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE

* Na službenoj mrežnoj stranici općine omogućen je pristup dokumentima upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine
* redovito se omogućuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine

# PLAN ZAHTJEVA ZA DODJELU (DAROVANJE) NEKRETNINA UPUĆENIH MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE

* U 2022. godini Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluku o darovanju nekretnine u k.o. Dubravica Općini Dubravica, kojom Republika Hrvatska daruje Općini Dubravica nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske, označenu kao zk.č.br. 536/1, LIVADA ROZGANSKI TRAVNIK, površine 11279 m2, upisanu u zk.ul.br. 2897 k.o. Dubravica, u svrhu izgradnje sportsko-rekreacijskog centra Dubravica, u skladu s Idejnim projektom za Sportsko-rekreacijski centar Dubravica, izgrađenog od strane NOP STUDIO d.o.o.. Ugovor o darovanju navedene nekretnine sklapati će se u 2023. godini.
* Nadalje, općina je uputila nekoliko dopisa-požurnica za zahtjev za dodjelu državne imovine u vlasništvo Općine Dubravica, konkretno nekretnine označene kao k.č.br. 69/1 k.o. Dubravica, svrha zahtjeva je izgradnja zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje.
* Općinsko vijeće Općine Dubravica je u 2020. godini donijelo Odluku o određivanju namjene nekretnine k.č.br. 69/1 k.o. Dubravica u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu darovanja Općini Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 07/2020), a sve temeljem traženja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine traženja o određivanju prostorno planske namjene za k.č.br. 69/1 i provođenje pregovora sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u svrhu izgradnje zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje.

NAČELNIK

Marin Štritof

6

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 238-40-02-23-8

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj [33/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260), [60/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261), [129/05](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262), [109/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263), [125/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264), [36/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265), [36/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266), [150/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267), [144/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268), [19/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285), [137/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727),  [123/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763), [144/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702)), a u vezi sa člankom 31.a istog Zakona, članka 22. i 26. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021), Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj 31. svibnja 2023. godine donosi

**ODLUKU**

**o visini naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova**

**Općinskog vijeća Općine Dubravica**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos naknade za rad:

* predsjednika Općinskog vijeća Općine Dubravica u iznosu od 95,00 EUR mjesečno (neto) (715,78 HRK mjesečno neto, fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450 HRK)
* potpredsjednika Općinskog vijeća u iznosu od 55,00 EUR mjesečno (neto)

(414,40 HRK mjesečno neto, fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450 HRK)

* članova Općinskog vijeća Općine Dubravica u iznosu od 30,00 EUR (neto) po svakoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj prisustvuju

(226,04 HRK po svakoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj prisustvuju, fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450 HRK)

**Članak 2.**

Sredstva za isplatu naknade iz čl.1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2022. godinu na skupini konta 3291- Naknade članovima predstavničkih tijela – Vijećnici.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ te se primjenjuje od 01. lipnja 2023. godine.

**Članak 4.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 04/2021).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Predsjednik Ivica Stiperski

7

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 238-40-02-23-9

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 02/2022) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021), Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donosi

**ODLUKU**

**o dodjeli javnih priznanja na području Općine Dubravica u 2023. godini**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom dodjeljuju javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za njihova iznimna postignuća, njihov doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine Dubravica, kao i za uspješnu suradnju sa Općinom Dubravica.

**Članak 2.**

Temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica, objavljenog dana 24.04.2023. godine na rok od 30 dana, zaključno sa danom 24.05.2023. godine do 14:00 sati, te temeljem prijedloga općinskog načelnika Općine Dubravica i vijećnika Općinskog vijeća Općine Dubravica dodjeljuju se javna priznanja kako slijedi:

1. JOSIP MIKELEC - Priznanje Općine Dubravica (učeniku 7.c razreda generacije 2022./2023. Područne škole Pavao Štoos Dubravica, zbog postignutih odličnih uspjeha, uzornog vladanja te sudjelovanja na: Školskom natjecanju iz hrvatskog jezika, geografije i engleskog jezika, na Međunarodnom natjecanju iz odbojke i tenisa, na Međunarodnom natjecanju iz matematike „Klokan bez granica“ na kojem je ostvario plasman među 10% najboljih učenika u Republici Hrvatskoj)
2. Dr. BORIS MEDIĆ - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnji rad u ordinaciji opće prakse Dubravica te pružanju zdravstvene skrbi stanovnicima Općine Dubravica)
3. ARSEN ŠARUNIĆ - Priznanje Općine Dubravica (ravnatelju Područne škole Pavao Štoos Dubravica za dugogodišnji uspješan rad i zalaganje u upravljanju PŠ Dubravica)
4. DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - Priznanje Općine Dubravica (ravnatelju dr. sci. Večeslavu Bergmanu dr. dent. med. spec. stomatološke protetike, za izniman doprinos pri izgradnji i opremanju zdravstvene ambulante u novoj javnoj zgradi u Dubravici)
5. KARBON ZAPREŠIĆ d.o.o., pogon Dubravica - Priznanje Općine Dubravica (za izniman doprinos pri razvoju gospodarstva na području Općine Dubravica)
6. Mac Montaža d.o.o. - Priznanje Općine Dubravica (za izniman doprinos pri razvoju gospodarstva na području Općine Dubravica)
7. APEX logistika d.o.o. - Priznanje Općine Dubravica (za izniman doprinos pri razvoju gospodarstva na području Općine Dubravica)

**Članak 3.**

Javna priznanja svečano će se uručiti dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica koja će se održati **28.** **srpnja 2023. godine.**

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Dubravica

Ivica Stiperski

8

**KLASA:** 024-02/23-01/6

**URBROJ:** 238-40-02-23-10

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Temeljem članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donosi

**ODLUKU**

**o imenovanju organizacijskog odbora**

**za Dane Općine Dubravica**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom imenuju se u organizacijski odbor za Dane Općine Dubravica:

1. Načelnik Marin Štritof
2. Vijećnik Ivica Stiperski
3. Vijećnik Kruno Stiperski
4. Vijećnik Josip Biff
5. Vijećnik Mario Čuk

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Predsjednik Ivica Stiperski

**AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA**

1

**KLASA:** 400-05/23-01/27

**URBROJ:** 238-40-01-23-1

Dubravica, 31. ožujak 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu**

**Članak 1.**

Donošenjem ove Odluke započinje postupak nabave:

Usluga stručnog nadzora građenja na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica, Evidencijski broj nabave 58/2023, procijenjene vrijednosti nabave: 6.456,59 eura bez PDV-a.

Vrsta postupka nabave: Upućivanje Poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA.

Naziv gospodarskog subjekta kojem će se uputiti Poziv na dostavu ponuda:

1. NOBISCUM d.o.o., Putine 22A, Zdenci Brdovečki, 10291 Prigorje Brdovečko, OIB: 61494985197

**Članak 2.**

Članovima stručnog povjerenstva za nabavu imenuju se:

1. Senka Vranić (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave)
2. Silvana Kostanjšek
3. Ivica Stiperski

Članovi povjerenstva pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni, kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

**Članak 3.**

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, iz članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A Č E L N I K

Marin Štritof

2

**KLASA:** 400-05/23-01/28

**URBROJ:** 238-40-01-23-1

Dubravica, 31. ožujak 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu**

**Članak 1.**

Donošenjem ove Odluke započinje postupak nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica), Evidencijski broj nabave 66/2023, procijenjene vrijednosti nabave: 5.979,60 eura bez PDV-a.

Vrsta postupka nabave: Upućivanje Poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA.

Naziv gospodarskog subjekta kojem će se uputiti Poziv na dostavu ponuda:

1. NOBISCUM d.o.o., Putine 22A, Zdenci Brdovečki, 10291 Prigorje Brdovečko, OIB: 61494985197

**Članak 2.**

Članovima stručnog povjerenstva za nabavu imenuju se:

1. Senka Vranić (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave)
2. Silvana Kostanjšek
3. Ivica Stiperski

Članovi povjerenstva pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni, kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

**Članak 3.**

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, iz članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A Č E L N I K

Marin Štritof

3

**KLASA:** 400-05/23-01/29

**URBROJ:** 238-40-01-23-1

Dubravica, 31. ožujak 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu**

**Članak 1.**

Donošenjem ove Odluke započinje postupak nabave:

Stručni nadzor - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu, Evidencijski broj nabave 49/2023, procijenjene vrijednosti nabave: 5.976,00 eura bez PDV-a.

Vrsta postupka nabave: Upućivanje Poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA.

Naziv gospodarskog subjekta kojem će se uputiti Poziv na dostavu ponuda:

1. INITEH MODELING d.o.o., Stubička ulica 534A, 10298 Donja Bistra, OIB: 91301720286

**Članak 2.**

Članovima stručnog povjerenstva za nabavu imenuju se:

1. Senka Vranić (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave)
2. Silvana Kostanjšek
3. Ivica Stiperski

Članovi povjerenstva pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni, kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

**Članak 3.**

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, iz članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK

Marin Štritof

4

**KLASA:** 400-05/23-01/21

**URBROJ:** 238-40-01-23-13

Dubravica, 04. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: **Izvođenje radova na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica,** evidencijski broj nabave 57/2023, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 161.414,82 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

ZAGORJEGRADNJA d.o.o.

Kraljevec na Sutli 147

49294 Kraljevac na Sutli

OIB: 20992200280

Cijena odabrane ponude iznosi 161.211,50 eura bez PDV-a, odnosno 201.514,38 eura s PDV-om.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Za odabranog ponuditelja ne postoje osnove za isključenje, ponuditelj je dokazao svoju sposobnost i druge uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda, te je njegova ponuda najpovoljnija sukladno propisanim kriterijima za odabir ponude**.**

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude:

Temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda odbija se ponuda ponuditelja 3; MB TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, 49000 Krapina, Hrvatska jer je neprihvatljiva – cijena ponude ponuditelja MB TRABSGRADNJA d.o.o. prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva za nabavu.

Rok mirovanja: Rok mirovanja iznosi 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

NAČELNIK

Marin Štritof

5

**KLASA:** 400-05/23-01/29

**URBROJ:** 238-40-01-23-5

Dubravica, 05. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: Stručni nadzor - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu, evidencijski broj nabave 49/2023, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 5.976,00 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

Initeh Modeling d.o.o.

Stubička ulica 534

10298 Donja Bistra

Cijena odabrane ponude iznosi 5.900,00 eura bez PDV-a, odnosno 7.375,00 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponuda ispunjava sve uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda.

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude: Nije primjenjivo

Rok mirovanja: Rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Uputa o pravnom lijeku: U odnosu na provedeni postupak nabave ponuditelji nemaju pravo žalbe.

NAČELNIK

Marin Štritof

6

**KLASA:** 400-05/23-01/28

**URBROJ:** 238-40-01-23-5

Dubravica, 05. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica), evidencijski broj nabave 66/2023, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 5.979,60 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

NOBISCUM d.o.o.

Putine 22A

10291 Prigorje Brdovečko, Zdenci Brdovečki

Cijena odabrane ponude iznosi 5.700,00 eura bez PDV-a, odnosno 7.125,00 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponuda ispunjava sve uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda.

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude: Nije primjenjivo

Rok mirovanja: Rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Uputa o pravnom lijeku: U odnosu na provedeni postupak nabave ponuditelji nemaju pravo žalbe.

NAČELNIK

Marin Štritof

7

**KLASA:** 400-05/23-01/27

**URBROJ:** 238-40-01-23-5

Dubravica, 05. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: Usluga stručnog nadzora građenja na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica, evidencijski broj nabave 58/2023, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 6.456,59 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

NOBISCUM d.o.o.

Putine 22A

10291 Prigorje Brdovečko, Zdenci Brdovečki

Cijena odabrane ponude iznosi 6.400,00 eura bez PDV-a, odnosno 8.000,00 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponuda ispunjava sve uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda.

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude: Nije primjenjivo

Rok mirovanja: Rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Uputa o pravnom lijeku: U odnosu na provedeni postupak nabave ponuditelji nemaju pravo žalbe.

NAČELNIK

Marin Štritof

8

**KLASA:** 400-05/23-01/25

**URBROJ:** 238-40-01-23-11

Dubravica, 05. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: **Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu,** evidencijski broj nabave 57/2023, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 297.760,00 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

ZAGORJEGRADNJA d.o.o.

Kraljevec na Sutli 147

49294 Kraljevac na Sutli

OIB: 20992200280

Cijena odabrane ponude iznosi 296.995,50 eura bez PDV-a, odnosno 371.244,38 eura s PDV-om.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Za odabranog ponuditelja ne postoje osnove za isključenje, ponuditelj je dokazao svoju sposobnost i druge uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda, te je njegova ponuda najpovoljnija sukladno propisanim kriterijima za odabir ponude**.**

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude:

Temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda odbija se ponuda ponuditelja 3; Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec, Hrvatska jer je neprihvatljiva – cijena ponude ponuditelja Gradmost d.o.o. prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva za nabavu.

Rok mirovanja: Rok mirovanja iznosi 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

NAČELNIK

Marin Štritof

9

**KLASA: 400-03/23-01/1**

**URBROJ: 238-40-01-23-7**

Dubravica, 06. travanj 2023. godine

Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 114/2022), a u vezi sa člankom 28. stavkom 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 06. travnja 2023. godine

**VI. IZMJENE I DOPUNE**

**PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Ovim Planom utvrđuje se pravo i obveza Općine Dubravica za provođenje postupaka nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi i sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/17).

**Članak 2.**

Donose se VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2023. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a** | **Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)** | **Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)** | **Posebni režim nabave** | **Predmet podijeljen na grupe** | **Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum** | **Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Vrijedi od** | **Vrijedi do** | **Napomena** | **Status promjene** |
| 1 | 01/2023 | Reprezentacija | 15000000-8 | 2.656,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 2 | 02/2023 | Uredski materijal | 22800000-8 | 5.518,40 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 3 | 03/2023 | Električna energija | 09310000-5 | 29.628,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor |  | II. kvartal | 1 godina | 04.01.2023 |  |  |  |
| 4 | 04/2023 | Plin | 09121200-5 | 9.560,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 5 | 05/2023 | Usluge telefona, telefaksa i interneta | 50334110-9 | 2.760,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 6 | 06/2023 | Usluge pošte - poštarina | 64110000-0 | 3.080,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 7 | 07/2023 | Usluge promidžbe i informiranja | 98390000-3 | 8.496,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 8 | 08/2023 | Intelektualne i osobne usluge | 71310000-4 | 8.076,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 9 | 09/2023 | Usluge odvjetnika | 79110000-8 | 3.185,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 10 | 10/2023 | Programi Libusoft | 48000000-8 | 9.297,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 11 | 11/2023 | Ostale usluge | 98000000-3 | 4.035,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 12 | 12/2023 | Usluga čišćenja općinske zgrade | 90911200-8 | 3.696,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 13 | 13/2023 | Uredska oprema i namještaj | 30190000-7 | 3.716,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 14 | 14/2023 | Oprema za vrtić-nova zgrada vrtića | 39161000-8 | 15.992,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 15 | 15/2023 | Izrada projektne dokumentacije - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 71320000-7 | 2.976,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 16 | 16/2023 | Studija izvodljivosti-izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 71241000-9 | 13.540,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 17 | 17/2023 | Izrada kompletne dokumentacije o nabavi-izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 79411000-8 | 3.557,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 18 | 18/2023 | Izrada glavnog, izvedbenog i idejnog projekta-izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 71320000-7 | 50.328,80 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | IV. kvartal | 6 mjeseci | 04.01.2023 |  |  |  |
| 19 | 19/2023 | Prijenosna računala | 30213100-6 | 4.460,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 20 | 20/2023 | Proširenje javne rasvjete | 34993000-4 | 5.320,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 21 | 21/2023 | Rekonstrukcija šumskih prometnica-Rozganska cesta i II Lugarska | 45233140-2 | 201.344,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | III. kvartal | 1 godina | 04.01.2023 |  |  |  |
| 22 | 22/2023 | Trošak stručnog nadzora-Rekonstrukcija traktorskih putova | 71520000-9 | 6.480,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 23 | 23/2023 | Vođenje projekta "Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici Zaprešićke šume" | 72224000-1 | 3.984,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 24 | 24/2023 | Izgradnja grobnih mjesta | 45215400-1 | 4.247,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 25 | 25/2023 | Izgradnja ograde groblja-novo groblje | 45215400-1 | 4.145,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 26 | 26/2023 | Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja | 71242000-6 | 3.988,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 27 | 27/2023 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 45213316-1 | 65.030,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  | III. kvartal | 1 godina | 21.02.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 27/2023 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 45213316-1 | 86.535,20 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor |  | III. kvartal | 1 godina | 04.01.2023 | 21.02.2023 |  |  |
| 28 | 28/2023 | Rekonstrukcija - II. Sutlanska-radovi | 45233141-9 | 47.783,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 29 | 29/2023 | Rekonstrukcija staze na groblju - građenje | 45215400-1 | 40.664,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 30 | 30/2023 | Rekonstrukcija - Ulica Svetog Vida - radovi | 45233141-9 | 37.168,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 31 | 31/2023 | Rekonstrukcija - Otovačka-Vranaričić - radovi | 45233141-9 | 17.520,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 32 | 32/2023 | Projektna dokumentacija - Vinogradski put | 71242000-6 | 2.656,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 33 | 33/2023 | Rekonstrukcija - Vinogradski put - radovi | 45233141-9 | 21.232,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 34 | 34/2023 | Legalizacija nerazvrstanih cesta | 71355000-1 | 4.256,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 35 | 35/2023 | Općinske manifestacije | 79952000-2 | 4.672,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 36 | 36/2023 | Uskrsni sajam | 79952000-2 | 6.376,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 37 | 37/2023 | Berba 2023 - Kak su brali naši stari | 79952000-2 | 6.371,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 38 | 38/2023 | Rekonstrukcija kurije starog Župnog dvora u Rozgi - 8. faza | 45212360-7 | 32.387,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 39 | 39/2023 | Održavanje javne rasvjete | 50232100-1 | 2.656,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 40 | 40/2023 | Održavanje javnih zelenih površina | 77313000-7 | 6.376,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 41 | 41/2023 | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | 34921000-9 | 7.000,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 42 | 42/2023 | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 45233141-9 | 7.646,40 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 43 | 43/2023 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 45112730-1 | 3.292,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 44 | 44/2023 | Zimsko održavanje | 90620000-9 | 6.371,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 45 | 45/2023 | Održavanje groblja | 45112714-3 | 5.309,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 46 | 46/2023 | Usluga stručnog nadzora nad "Sanacijom nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije kućnog broja 188" | 71247000-1 | 4.648,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 47 | 47/2023 | Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 45221000-2 | 297.760,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | I. kvartal | 60 dana | 23.03.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 47/2023 | Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 45221000-2 | 238.904,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | I. kvartal | 60 dana | 22.03.2023 | 23.03.2023 |  |  |
| 47/2023 | Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 45221000-2 | 238.904,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | I. kvartal | 4 mjeseca | 04.01.2023 | 22.03.2023 |  |  |
| 48 | 48/2023 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije - Obnova mosta na potoku Sutlišće | 71320000-7 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 26.01.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 48/2023 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije - Obnova mosta na potoku Sutlišće | 71320000-7 | 22.896,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 | 26.01.2023 |  |  |
| 49 | 49/2023 | Stručni nadzor - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 71247000-1 | 5.976,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 50 | 50/2023 | V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica | 71000000-8 | 8.712,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 51 | 51/2023 | Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica | 45000000-7 | 424.713,60 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | IV. kvartal | 1 godina | 04.01.2023 |  |  |  |
| 52 | 52/2023 | Izmjena projektne dokumentacije - Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica | 71242000-6 | 11.680,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 53 | 53/2023 | Usluge - Božićna rasvjeta | 50232100-1 | 3.400,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 54 | 54/2023 | Izrada projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica | 71242000-6 | 42.474,40 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | IV. kvartal | 6 mjeseci | 04.01.2023 |  |  |  |
| 55 | 55/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta "Obnova pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica, stradale u potresu" i priprema i provedba postupaka nabave | 72224000-1 | 9.100,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.02.2023 |  |  | Dodana |
| 56 | 56/2023 | Izrada projektno tehničke dokumentacije za obnovu pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 71320000-7 | 6.500,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA | I. kvartal |  | 21.02.2023 |  |  | Dodana |
| 57 | 57/2023 | Izvođenje radova na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 45233161-5 | 161.414,82 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | II. kvartal | 60 dana | 21.03.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 57/2023 | Izvođenje radova na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 45233161-5 | 161.414,82 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | II. kvartal | 60 dana | 21.03.2023 | 21.03.2023 |  |  |
| 57/2023 | Izvođenje radova na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 45233161-5 | 161.414,82 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | II. kvartal | 2 mjeseca | 21.02.2023 | 21.03.2023 |  |  |
| 58 | 58/2023 | Usluga stručnog nadzora građenja na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 71247000-1 | 6.456,59 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | II. kvartal |  | 21.02.2023 |  |  | Dodana |
| 59 | 59/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave - Sanacija Ulice Matije Gupca stradale u potresu | 72224000-1 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 60 | 60/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave - Sanancija Otovačke ulice stradale u potresu | 72224000-1 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 61 | 61/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave - Sanacija Zagrebačke ulice stradale u potresu | 72224000-1 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 62 | 62/2023 | Projektna dokumentacija za radove sanacije oštećenja nastalih uslijed potresa na lokaciji Odvojak Zagrebačke ceste | 71320000-7 | 4.818,07 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 63 | 63/2023 | Projektna dokumentacija za radove sanacije oštećenja nastalih uslijed potresa na lokaciji Ulica Matije Gupca | 71320000-7 | 4.818,07 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 64 | 64/2023 | Projektna dokumentacija za radove sanacije oštećenja nastalih uslijed potresa na lokaciji Otovačka ulica | 71320000-7 | 7.636,14 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 65 | 65/2023 | Sanacija prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica) | 45233120-6 | 149.490,15 | Otvoreni postupak |  | DA | Ugovor | DA | I. kvartal | 30 dana | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 66 | 66/2023 | Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica) | 71247000-1 | 5.979,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 67 | 67/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave -Vinogradski put i dio Vinskog puta | 72224000-1 | 3.600,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | II. kvartal |  | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 68 | 68/2023 | Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije - prometnica Vinogradski put i dio Vinskog puta | 71320000-7 | 5.900,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | II. kvartal |  | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 69 | 69/2023 | Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije - prometnica Bregovita ulica | 71320000-7 | 4.500,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | II. kvartal |  | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 70 | 70/2023 | Sanacija prometnica oštećenih u potresu (1. Vinogradski put i dio Vinskog puta, 2. Bregovita ulica) | 45233120-6 | 163.000,00 | Otvoreni postupak |  | DA | Ugovor | DA | II. kvartal | 30 dana | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 71 | 71/2023 | Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Vinogradski put i dio Vinskog puta, te Bregovita ulica) | 71247000-1 | 4.889,60 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | II. kvartal |  | 06.04.2023 |  |  | Dodana |

**Članak 3**.

Ove VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu primjenjuju se od dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“, na internetskoj stranici Općine Dubravica – [www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr) te u EOJN RH.

N A Č E L N I K

Marin Štritof

10

**KLASA:** 400-05/23-01/35

**URBROJ:** 238-40-01-23-1

Dubravica, 06. travanj 2023. godine

Na temelju članka 13. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica, donosi

**ODLUKU**

**o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu**

**Članak 1.**

Donošenjem ove Odluke započinje postupak nabave:

Sanacija prometnica oštećenih u potresu (1. Vinogradski put i dio Vinskog puta, 2. Bregovita ulica ). Vrsta postupka nabave: Upućivanje Poziva na dostavu ponuda na adrese 3 gospodarska subjekta putem EOJN RH – NABAVA OBNOVA.

Popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda:

**1. RM SPRINT d.o.o., Ul. Janka Draškovića 36, 10290, Zaprešić, OIB:37108385760**

**2. Hlupić prijevoz i rad građevinskim strojevima, vl. Josip Hlupić, Marinci 39/1, 49218 Pregrada,**

**OIB: 82014636211**

**3. LEVAK d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE, Pavla Štoosa 23, 10293 Dubravica, OIB: 98537578797**

**Članak 2.**

Članovima stručnog povjerenstva za nabavu imenuju se:

1. Senka Vranić (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave)
2. Silvana Kostanjšek
3. Ivica Stiperski

Članovi povjerenstva pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni, kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

**Članak 3.**

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, iz članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

11

**KLASA:** 400-05/23-01/36

**URBROJ:** 238-40-01-23-1

Dubravica, 07. travanj 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o početku postupka nabave i imenovanju članova povjerenstva za nabavu**

**Članak 1.**

Donošenjem ove Odluke započinje postupak nabave:

Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Vinogradski put i dio Vinskog puta, te Bregovita ulica), Evidencijski broj nabave 71/2023, procijenjene vrijednosti nabave: 4.889,60 eura bez PDV-a.

Vrsta postupka nabave: Upućivanje Poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA.

Naziv gospodarskog subjekta kojem će se uputiti Poziv na dostavu ponuda:

1. NOBISCUM d.o.o., Putine 22A, Zdenci Brdovečki, 10291 Prigorje Brdovečko, OIB: 61494985197

**Članak 2.**

Članovima stručnog povjerenstva za nabavu imenuju se:

1. Senka Vranić (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave)
2. Silvana Kostanjšek
3. Ivica Stiperski

Članovi povjerenstva pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni, kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

**Članak 3.**

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, iz članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

12

**KLASA:** 400-05/23-01/26

**URBROJ:** 238-40-01-23-9

Dubravica, 12. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: **Sanacija prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica),** evidencijski broj nabave 65/2023, ukupne procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 149.490,15 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

**za Grupu 1: Ulica Matije Gupca**

**procijenjene vrijednosti nabave 52.369,15 eura bez PDV-a**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

Levak d.o.o.

Pavla Štoosa 23

10293 Dubravica

Cijena odabrane ponude iznosi 52.362,87 eura bez PDV-a, odnosno 65.453,59 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Za odabranog ponuditelja ne postoje osnove za isključenje, ponuditelj je dokazao svoju sposobnost i druge uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda, te je njegova ponuda najpovoljnija sukladno propisanim kriterijima za odabir ponude**.**

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude:

Temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda odbija se ponuda:

* ponuditelja 2 Hlupić prijevoz i rad građevinskim strojevima, vl. Josip Hlupić jer je nepravilna, odnosno nije sukladna Pozivu na dostavu ponuda – ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude;

Rok mirovanja: Rok mirovanja iznosi 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

13

**KLASA:** 400-05/23-01/26

**URBROJ:** 238-40-01-23-10

Dubravica, 12. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: **Sanacija prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica),** evidencijski broj nabave 65/2023, ukupne procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 149.490,15 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

**za Grupu 2: Odvojak Zagrebačke ulice**

**procijenjene vrijednosti nabave 42.847,50 eura bez PDV-a**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

Levak d.o.o.

Pavla Štoosa 23

10293 Dubravica

Cijena odabrane ponude iznosi 42.801,15 eura bez PDV-a, odnosno 53.501,44 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Za odabranog ponuditelja ne postoje osnove za isključenje, ponuditelj je dokazao svoju sposobnost i druge uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda, te je njegova ponuda najpovoljnija sukladno propisanim kriterijima za odabir ponude**.**

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude:

Temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda odbija se ponuda:

* ponuditelja 2 Hlupić prijevoz i rad građevinskim strojevima, vl. Josip Hlupić jer je nepravilna, odnosno nije sukladna Pozivu na dostavu ponuda – ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude;

Rok mirovanja: Rok mirovanja iznosi 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

NAČELNIK

Marin Štritof

14

**KLASA:** 400-05/23-01/26

**URBROJ:** 238-40-01-23-11

Dubravica, 12. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: **Sanacija prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica),** evidencijski broj nabave 65/2023, ukupne procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 149.490,15 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

**za Grupu 3: Otovačka ulica**

**procijenjene vrijednosti nabave 54.273,50 eura bez PDV-a**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

Levak d.o.o.

Pavla Štoosa 23

10293 Dubravica

Cijena odabrane ponude iznosi 54.268,00 eura bez PDV-a, odnosno 67.835,00 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Za odabranog ponuditelja ne postoje osnove za isključenje, ponuditelj je dokazao svoju sposobnost i druge uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda, te je njegova ponuda najpovoljnija sukladno propisanim kriterijima za odabir ponude**.**

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude:

Temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda odbija se ponuda:

* ponuditelja 2 Hlupić prijevoz i rad građevinskim strojevima, vl. Josip Hlupić jer je nepravilna, odnosno nije sukladna Pozivu na dostavu ponuda – ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude;

Rok mirovanja: Rok mirovanja iznosi 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

NAČELNIK

Marin Štritof

15

**KLASA: 400-03/23-01/1**

**URBROJ: 238-40-01-23-8**

Dubravica, 13. travanj 2023. godine

Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 114/2022), a u vezi sa člankom 28. stavkom 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 13. travnja 2023. godine

**VII. IZMJENE I DOPUNE**

**PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Ovim Planom utvrđuje se pravo i obveza Općine Dubravica za provođenje postupaka nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi i sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/17).

**Članak 2.**

Donose se VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2023. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a** | **Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)** | **Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)** | **Posebni režim nabave** | **Predmet podijeljen na grupe** | **Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum** | **Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Vrijedi od** | **Vrijedi do** | **Napomena** | **Status promjene** |
| 1 | 01/2023 | Reprezentacija | 15000000-8 | 2.656,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 2 | 02/2023 | Uredski materijal | 22800000-8 | 5.518,40 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 3 | 03/2023 | Električna energija | 09310000-5 | 29.628,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor |  | II. kvartal | 1 godina | 04.01.2023 |  |  |  |
| 4 | 04/2023 | Plin | 09121200-5 | 9.560,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 5 | 05/2023 | Usluge telefona, telefaksa i interneta | 50334110-9 | 2.760,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 6 | 06/2023 | Usluge pošte - poštarina | 64110000-0 | 3.080,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 7 | 07/2023 | Usluge promidžbe i informiranja | 98390000-3 | 8.496,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 8 | 08/2023 | Intelektualne i osobne usluge | 71310000-4 | 8.076,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 9 | 09/2023 | Usluge odvjetnika | 79110000-8 | 3.185,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 10 | 10/2023 | Programi Libusoft | 48000000-8 | 9.297,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 11 | 11/2023 | Ostale usluge | 98000000-3 | 4.035,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 12 | 12/2023 | Usluga čišćenja općinske zgrade | 90911200-8 | 3.696,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 13 | 13/2023 | Uredska oprema i namještaj | 30190000-7 | 7.612,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 13.04.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 13/2023 | Uredska oprema i namještaj | 30190000-7 | 3.716,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 | 13.04.2023 |  |  |
| 14 | 14/2023 | Oprema za vrtić-nova zgrada vrtića | 39161000-8 | 15.992,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 15 | 15/2023 | Izrada projektne dokumentacije - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 71320000-7 | 2.976,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 16 | 16/2023 | Studija izvodljivosti-izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 71241000-9 | 13.540,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 17 | 17/2023 | Izrada kompletne dokumentacije o nabavi-izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 79411000-8 | 3.557,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 18 | 18/2023 | Izrada glavnog, izvedbenog i idejnog projekta-izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 71320000-7 | 50.328,80 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | IV. kvartal | 6 mjeseci | 04.01.2023 |  |  |  |
| 19 | 19/2023 | Prijenosna računala | 30213100-6 | 4.460,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 20 | 20/2023 | Proširenje javne rasvjete | 34993000-4 | 5.320,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 21 | 21/2023 | Rekonstrukcija šumskih prometnica-Rozganska cesta i II Lugarska | 45233140-2 | 201.344,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | III. kvartal | 1 godina | 04.01.2023 |  |  |  |
| 22 | 22/2023 | Trošak stručnog nadzora-Rekonstrukcija traktorskih putova | 71520000-9 | 6.480,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 23 | 23/2023 | Vođenje projekta "Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici Zaprešićke šume" | 72224000-1 | 3.984,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 24 | 24/2023 | Izgradnja grobnih mjesta | 45215400-1 | 4.247,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 25 | 25/2023 | Izgradnja ograde groblja-novo groblje | 45215400-1 | 4.145,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 26 | 26/2023 | Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja | 71242000-6 | 3.988,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 27 | 27/2023 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 45213316-1 | 142.535,20 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor |  | III. kvartal | 1 godina | 13.04.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 27/2023 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 45213316-1 | 65.030,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  | III. kvartal | 1 godina | 21.02.2023 | 13.04.2023 |  |  |
| 27/2023 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 45213316-1 | 86.535,20 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor |  | III. kvartal | 1 godina | 04.01.2023 | 21.02.2023 |  |  |
| 28 | 28/2023 | Rekonstrukcija - II. Sutlanska-radovi | 45233141-9 | 47.783,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 29 | 29/2023 | Rekonstrukcija staze na groblju - građenje | 45215400-1 | 40.664,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 30 | 30/2023 | Rekonstrukcija - Ulica Svetog Vida - radovi | 45233141-9 | 37.168,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 31 | 31/2023 | Rekonstrukcija - Otovačka-Vranaričić - radovi | 45233141-9 | 17.520,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 32 | 32/2023 | Projektna dokumentacija - Vinogradski put | 71242000-6 | 2.656,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 33 | 33/2023 | Rekonstrukcija - Vinogradski put - radovi | 45233141-9 | 21.232,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 34 | 34/2023 | Legalizacija nerazvrstanih cesta | 71355000-1 | 4.256,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 35 | 35/2023 | Općinske manifestacije | 79952000-2 | 4.672,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 36 | 36/2023 | Uskrsni sajam | 79952000-2 | 6.376,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 37 | 37/2023 | Berba 2023 - Kak su brali naši stari | 79952000-2 | 6.371,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 38 | 38/2023 | Rekonstrukcija kurije starog Župnog dvora u Rozgi - 8. faza | 45212360-7 | 32.387,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 39 | 39/2023 | Održavanje javne rasvjete | 50232100-1 | 2.656,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 40 | 40/2023 | Održavanje javnih zelenih površina | 77313000-7 | 6.376,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 41 | 41/2023 | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | 34921000-9 | 7.000,80 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 42 | 42/2023 | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 45233141-9 | 7.646,40 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 43 | 43/2023 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 45112730-1 | 3.292,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 44 | 44/2023 | Zimsko održavanje | 90620000-9 | 6.371,20 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 45 | 45/2023 | Održavanje groblja | 45112714-3 | 5.309,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 46 | 46/2023 | Usluga stručnog nadzora nad "Sanacijom nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije kućnog broja 188" | 71247000-1 | 4.648,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 47 | 47/2023 | Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 45221000-2 | 297.760,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | I. kvartal | 60 dana | 23.03.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 47/2023 | Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 45221000-2 | 238.904,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | I. kvartal | 60 dana | 22.03.2023 | 23.03.2023 |  |  |
| 47/2023 | Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 45221000-2 | 238.904,00 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | I. kvartal | 4 mjeseca | 04.01.2023 | 22.03.2023 |  |  |
| 48 | 48/2023 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije - Obnova mosta na potoku Sutlišće | 71320000-7 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 26.01.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 48/2023 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije - Obnova mosta na potoku Sutlišće | 71320000-7 | 22.896,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 | 26.01.2023 |  |  |
| 49 | 49/2023 | Stručni nadzor - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 71247000-1 | 5.976,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 50 | 50/2023 | V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica | 71000000-8 | 8.712,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 51 | 51/2023 | Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica | 45000000-7 | 424.713,60 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | IV. kvartal | 1 godina | 04.01.2023 |  |  |  |
| 52 | 52/2023 | Izmjena projektne dokumentacije - Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica | 71242000-6 | 11.680,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 53 | 53/2023 | Usluge - Božićna rasvjeta | 50232100-1 | 3.400,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 04.01.2023 |  |  |  |
| 54 | 54/2023 | Izrada projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica | 71242000-6 | 42.474,40 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | IV. kvartal | 6 mjeseci | 04.01.2023 |  |  |  |
| 55 | 55/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta "Obnova pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica, stradale u potresu" i priprema i provedba postupaka nabave | 72224000-1 | 9.100,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.02.2023 |  |  | Dodana |
| 56 | 56/2023 | Izrada projektno tehničke dokumentacije za obnovu pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 71320000-7 | 6.500,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | DA | I. kvartal |  | 21.02.2023 |  |  | Dodana |
| 57 | 57/2023 | Izvođenje radova na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 45233161-5 | 161.414,82 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | II. kvartal | 60 dana | 21.03.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 57/2023 | Izvođenje radova na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 45233161-5 | 161.414,82 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | II. kvartal | 60 dana | 21.03.2023 | 21.03.2023 |  |  |
| 57/2023 | Izvođenje radova na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 45233161-5 | 161.414,82 | Otvoreni postupak |  |  | Ugovor | DA | II. kvartal | 2 mjeseca | 21.02.2023 | 21.03.2023 |  |  |
| 58 | 58/2023 | Usluga stručnog nadzora građenja na obnovi pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Općina Dubravica | 71247000-1 | 6.456,59 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | II. kvartal |  | 21.02.2023 |  |  | Dodana |
| 59 | 59/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave - Sanacija Ulice Matije Gupca stradale u potresu | 72224000-1 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 60 | 60/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave - Sanancija Otovačke ulice stradale u potresu | 72224000-1 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 61 | 61/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave - Sanacija Zagrebačke ulice stradale u potresu | 72224000-1 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 62 | 62/2023 | Projektna dokumentacija za radove sanacije oštećenja nastalih uslijed potresa na lokaciji Odvojak Zagrebačke ceste | 71320000-7 | 4.818,07 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 63 | 63/2023 | Projektna dokumentacija za radove sanacije oštećenja nastalih uslijed potresa na lokaciji Ulica Matije Gupca | 71320000-7 | 4.818,07 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 64 | 64/2023 | Projektna dokumentacija za radove sanacije oštećenja nastalih uslijed potresa na lokaciji Otovačka ulica | 71320000-7 | 7.636,14 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 65 | 65/2023 | Sanacija prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica) | 45233120-6 | 149.490,15 | Otvoreni postupak |  | DA | Ugovor | DA | I. kvartal | 30 dana | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 66 | 66/2023 | Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Ulica Matije Gupca, Odvojak Zagrebačke ulice, Otovačka ulica) | 71247000-1 | 5.979,60 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica | DA | I. kvartal |  | 21.03.2023 |  |  | Dodana |
| 67 | 67/2023 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave -Vinogradski put i dio Vinskog puta | 72224000-1 | 3.600,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | II. kvartal |  | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 68 | 68/2023 | Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije - prometnica Vinogradski put i dio Vinskog puta | 71320000-7 | 5.900,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | II. kvartal |  | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 69 | 69/2023 | Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije - prometnica Bregovita ulica | 71320000-7 | 4.500,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | II. kvartal |  | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 70 | 70/2023 | Sanacija prometnica oštećenih u potresu (1. Vinogradski put i dio Vinskog puta, 2. Bregovita ulica) | 45233120-6 | 163.000,00 | Otvoreni postupak |  | DA | Ugovor | DA | II. kvartal | 30 dana | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 71 | 71/2023 | Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Vinogradski put i dio Vinskog puta, te Bregovita ulica) | 71247000-1 | 4.889,60 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | II. kvartal |  | 06.04.2023 |  |  | Dodana |
| 72 | 72/2023 | Adaptacija i uređenje interijera zgrade vrtića i dvorišta - nova zgrada | 45214100-1 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor |  |  |  | 13.04.2023 |  |  | Dodana |
| 73 | 73/2023 | Nabava opreme vrtića - nova zgrada | 39161000-8 | 16.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 13.04.2023 |  |  | Dodana |
| 74 | 74/2023 | Izrada strateškog programa Općine Dubravica | 85312320-8 | 5.200,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 13.04.2023 |  |  | Dodana |
| 75 | 75/2023 | Tekuće i investicijsko održavanje - općinskih zgrada - sanacija od potresa | 50000000-5 | 16.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Narudžbenica |  |  |  | 13.04.2023 |  |  | Dodana |

**Članak 3**.

Ove VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu primjenjuju se od dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“, na internetskoj stranici Općine Dubravica – [www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr) te u EOJN RH.

N A Č E L N I K

Marin Štritof

16

**KLASA:** 400-05/23-01/36

**URBROJ:** 238-40-01-23-5

Dubravica, 13. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave **Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Vinogradski put i dio Vinskog puta, te Bregovita ulica)**, evidencijski broj nabave 71/2023, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 4.889,60 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O PONIŠTENJU**

1. Poništava se postupak nabave ***Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Vinogradski put i dio Vinskog puta, te Bregovita ulica).***

2. Obrazloženje razloga za poništenje postupka javne nabave:

Postupak nabave se poništava temeljem čl. 27. st. 2. t. 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, jer  u postupku nabave nije pristigla nijedna ponuda.

3. Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave

Novi postupak nabave pokrenut će se po izvršnosti Odluke o poništenju.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o poništenju, u odnosu na razloge poništenja.

NAČELNIK

Marin Štritof

17

**KLASA:** 400-05/23-01/35

**URBROJ:** 238-40-01-23-8

Dubravica, 18. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: Sanacija prometnica oštećenih u potresu (1. Vinogradski put i dio Vinskog puta, 2. Bregovita ulica), evidencijski broj nabave 70/2023, ukupne procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 163.000,00 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

**Za Grupu 2: Bregovita ulica**

**Procijenjene vrijednosti u iznosu od 43.000,00 eura bez PDV-a**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

Levak d.o.o.

Pavla Štoosa 23

10293 Dubravica

Cijena odabrane ponude iznosi 42.984,91 eura bez PDV-a, odnosno 53.731,14 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponuda ispunjava sve uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda.

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude: Nije primjenjivo

Rok mirovanja: Rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Uputa o pravnom lijeku: U odnosu na provedeni postupak nabave ponuditelji nemaju pravo žalbe.

NAČELNIK

Marin Štritof

18

**KLASA:** 400-05/23-01/35

**URBROJ:** 238-40-01-23-9

Dubravica, 18. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: Sanacija prometnica oštećenih u potresu (1. Vinogradski put i dio Vinskog puta, 2. Bregovita ulica), evidencijski broj nabave 70/2023, ukupne procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 163.000,00 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

**Za Grupu 1: Vinogradski put i dio Vinskog puta**

**Procijenjene vrijednosti u iznosu od 120.000,00 eura bez PDV-a**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

Levak d.o.o.

Pavla Štoosa 23

10293 Dubravica

Cijena odabrane ponude iznosi 119.969,22 eura bez PDV-a, odnosno 149.961,53 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponuda ispunjava sve uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda.

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude: Nije primjenjivo

Rok mirovanja: Rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Uputa o pravnom lijeku: U odnosu na provedeni postupak nabave ponuditelji nemaju pravo žalbe.

NAČELNIK

Marin Štritof

19

**KLASA:** 400-05/23-01/36

**URBROJ:** 238-40-01-23-9

Dubravica, 18. travanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/2023) u postupku nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Vinogradski put i dio Vinskog puta, te Bregovita ulica), evidencijski broj nabave 71/2023, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 4.889,60 eura bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

NOBISCUM d.o.o.

Putine 22A

10291 Prigorje Brdovečko, Zdenci Brdovečki

Cijena odabrane ponude iznosi 4.800,00 eura bez PDV-a, odnosno 6.000,00 eura sa PDV-om

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponuda ispunjava sve uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda.

Razlozi za isključenje ponuditelja: Nije primjenjivo

Razlozi za odbijanje ponude: Nije primjenjivo

Rok mirovanja: Rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Uputa o pravnom lijeku: U odnosu na provedeni postupak nabave ponuditelji nemaju pravo žalbe.

NAČELNIK

Marin Štritof

20

KLASA:400-05/23-01/41

URBROJ: 238-40-01-23-4

Dubravica, 03. svibanj 2023. godine

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju članka 48. i članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)), članka 23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Dubravica 1/2017, dalje u tekstu: Pravilnik), a u vezi sa člankom 7. Pravilnika, u postupku jednostavne nabave: Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja**:**

**RUŠKAČ COMPANY j.d.o.o., Krapinska ulica 12, 10297 Jakovlje**

Cijena odabrane ponude iznosi 2.418,00 eura bez PDV-a, odnosno 3.022,50 eura sa PDV-om

Razlog odabira: najniža cijena

Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Ruškač company j.d.o.o., Krapinska ulica 12, 10297 Jakovlje

Razlozi isključenja/odbijanja ponude: -

Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.

NAČELNIK

Marin Štritof

21

**KLASA: 061-01/23-01/1**

**URBROJ:** 238-40-01-23-1

Dubravica, 04. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021) i članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 02/2022) općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica (dalje u tekstu: Povjerenstvo):

1. Mario Čuk - predsjednik
2. Ivica Stiperski - član
3. Drago Horvat - član

**Članak 2.**

Članovi Povjerenstva ovlašćuju se na pokretanje postupka davanja javnih priznanja raspisivanjem Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica te objavom istog na mrežnim stranicama Općine Dubravica [www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr) i oglasnim pločama, sa danom 05.05.2023. godine na rok od 30 dana, zaključno sa danom 05.06.2023. godine do 14:00 sati.

**Članak 3.**

Članovi Povjerenstva dužni su:

- od valjano pristiglih prijedloga za dodjelu javnih priznanja, utvrditi broj i vrstu javnih priznanja koja će se dodijeliti

- sastaviti konačni prijedlog s kratkim obrazloženjem za svakog kandidata

- uputiti konačni prijedlog Općinskom vijeću Općine Dubravica na raspravu i donošenje.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK

Marin Štritof

22

**KLASA: 024-08/23-01/4**

**URBROJ:** 238-40-01-23-1

Dubravica, 04. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021) općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**P R A V I L N I K**

**o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i**

**imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika**

**OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Općini Dubravica (u daljnjem tekstu: Poslodavac).

**Članak 2.**

Prijavitelj nepravilnosti je osoba koja kod Poslodavca obavlja profesionalne aktivnosti u radnom okruženju te prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod Poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane Poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa

Informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.

Prijava ili prijaviti je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima.

Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe u radnom odnosu stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.

Povezane osobe su:

* pomagači prijavitelja nepravilnosti;
* srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju;
* pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u radnom okruženju.

**Članak 3.**

Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti.

Odredbe ovog Pravilnika te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

**OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA**

**Članak 4.**

Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.

Otkrivanja izvršena na temelju iznimke predviđene stavkom 2. ovoga članka podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama na temelju primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog zakonodavstva. Tijelo koje otkriva identitet prijavitelja obavještava ga prije otkrivanja njegova identiteta, osim ako bi se takvom informacijom ugrozile povezane istrage ili sudski postupci. Prilikom obavješćivanja nadležna tijela prijaviteljima šalju pisanu obavijest s razlozima za otkrivanje povjerljivih podataka.

Odredbe stavka 1. ovoga članka koje s odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

**OBRADA OSOBNIH PODATAKA I ZAŠTITA POVJERLJIVOSTI**

**Članak 5.**

Svaka obrada osobnih podataka u skladu s Zakonom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske unije i nacionalnim pravom kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

**Članak 6.**

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

**ZABRANA OSVETE**

**Članak 7.**

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

Osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju.

Osvetom iz stavka 2. ovog članka  osobito se smatraju postupci:

* privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera
* degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
* prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena
* uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
* negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
* nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući financijsku sankciju
* prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja
* diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili nepravednog tretmana
* uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen
* nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u području radnih odnosa, ili njegova prijevremenog raskida
* prouzročenja štete, uključujući štetu nanesenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili financijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda
* negativnog označavanja na temelju neformalnog ili formalnog sektorskog sporazuma ili sporazuma koji se primjenjuje na cijelu industriju, što može značiti da osoba u budućnosti neće moći naći posao u tom sektoru ili industriji
* prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja
* poništavanja licencije ili dozvole
* upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.

Odredbe ovog Pravilnika te pravnog posla kojima se Poslodavac osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju pravni učinak.

**OBVEZE POSLODAVCA**

**Članak 8.**

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti poslodavcu.

Poslodavac će ovaj Pravilnik na prikladan način učiniti dostupnim svim osobama u radnom okruženju, zajedno sa svim informacijama bitnima za podnošenje prijave nepravilnosti.

Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika na prijedlog:

1. radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća;
2. najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni pri poslodavcu.

**Članak 9.**

U slučaju više prijedloga radnika iz članka 8. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Iznimno od članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika Poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca ako takav prijedlog nije dan.

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika Poslodavac će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod Poslodavca.

Poslodavac će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.

**Članak 10.**

Poslodavac je dužan:

* zaštititi prijavitelja nepravilnosti od osvete i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja osvete i otklanjanja njezinih posljedica;
* čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno nacionalnom pravu;
* osigurati uvjete za vođenje evidencije o prijavama u skladu sa odredbama ovog Pravilnika;
* poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

**POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI**

**Članak 11.**

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba dužna je:

* zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka;
* bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti;
* poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave;
* bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Poslodavcem;
* bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave;
* pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi;
* čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu;
* pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

**Članak 12.**

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljeno osobi te informacije o nepravilnostima.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku.

Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis.

Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

**Članak 13.**

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik  vode evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti.

Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno nacionalnom pravu kojim je regulirana zaštita i obrada dokumentacije.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba i njezin zamjenik  imaju pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:

* zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku
* ili potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postupanje s prijavom.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba i njezin zamjenik   imaju pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje osoba odgovorna za postupanje s prijavom.

Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom  u svrhu podnošenja prijave, povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.

Povjerljiva osoba  ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:

* zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku
* ili točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju osobe odgovorne za postupanje s prijavom.

**Članak 14.**

Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

 Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 15.**

Sustav za unutarnje prijavljivanje, kao i informacije o njemu moraju biti lako dostupni svim osobama iz radnog okruženja, razumljivi i učinkoviti u svrhu poticanja prvenstvenog korištenja sustava unutarnjeg prijavljivanja.

Ovim Pravilnikom ne može se smanjiti opseg prava ili uskratiti neko pravo prijavitelju nepravilnosti iz  Zakona.

Ako koja odredba ovog Pravilnika nije u skladu s Zakonom nema pravni učinak.

**Članak 16.**

Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika predstavlja tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

**Članak 17.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK

Marin Štritof

23

**KLASA: 024-08/23-01/4**

**URBROJ:** 238-40-01-23-4

Dubravica, 08. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 20. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon), članka 8. stavka 3. točke 2. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika (KLASA: 024-08/23-01/4, URBROJ: 238-40-01-23-1 od 04. svibnja 2023. godine, dalje u tekstu: Pravilnik), a u vezi sa člankom 9. stavkom 2. Pravilnika i članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021) općinski načelnik Općine Dubravica donosi

[**Odluku**](https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pozivi/Poziv%20za%20imenovanje.pdf)

**o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika**

**za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti**

**u Općini Dubravica**

Članak 1.

Ovom Odlukom se Silvana Kostanjšek, mag.iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, imenuje za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Dubravica.

Kontakt podaci imenovane povjerljive osobe:

* telefon: 01/3399-360,
* adresa elektroničke pošte: [procelnica-opcina@dubravica.hr](mailto:procelnica-opcina@dubravica.hr)

Ovom Odlukom se Jelena Pleić Župančić, bacc.oec., viši referent Jedinstvenog upravnog odjela, imenuje za zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Dubravica.

Kontakt podaci imenovanog zamjenika povjerljive osobe:

* telefon: 01/3399-360,
* adresa elektroničke pošte: [opcina@dubravica.hr](mailto:opcina@dubravica.hr)

Imenovane osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka dale su pisanu suglasnost za imenovanje.

Članak 2.

Povjerljiva osoba u Općini Dubravica iz članka 1. ove Odluke dužna je: zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka; bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti; poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave; bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Poslodavcem; bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave; pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi; čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu; pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik iz članka 1. ove Odluke vode evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

NAČELNIK

Marin Štritof

24

**KLASA: 400-01/23-01/3**

**URBROJ: 238-40-01-23-1**

Dubravica, 12. svibanj 2023. godine

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", br. 111/18) i odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", br. 95/2019), općinski načelnik Općine Dubravica dana 12. svibnja 2023. godine donosi

**PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA**

**TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA**

**Članak 1.**

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima provodi se po sljedećoj proceduri:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIJAGRAM TIJEKA | OPIS AKTIVNOSTI  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | IZVRŠENJE | | POPRATNI DOKUMENTI |
| ODGOVORNOST  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ROK |
| Zaprimanje  Računa  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Suštinska kontrola računa | Računi se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu (pročelnik odjela), na prvu stranu stavlja se prijamni štambilj, upisuje se datum zaprimanja, zatim se račun upisuje u knjigu primljenih računa i računu se daje broj upisa u Knjigu primljenih računa.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Kontrolira se odgovara li isporučena roba/usluge i radovi vrsti, količini, kvaliteti i ostalim specifikacijama iz ugovora/narudžbenice/ponude i dr.  Pročelnik JUO Općine kompletira račun sa popratnom dokumentacijom (ugovor ili narudžbenica i/ili otpremnica). Kao potvrda obavljene suštinske kontrole upisuje se na košuljicu računa datum kontrole i paraf osobe koja je obavila kontrolu. | Pročelnik odjela ili u slučaju njegove odsutnosti voditelj računovodstva  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela | Istog dana  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Istog dana | Knjiga primljenih računa  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ugovor, narudžbenica, ponuda i sl. |
| Formalna i matematička kontrola računa | Voditelj računovodstva zadužen je za formalnu kontrolu računa, provjerava jesu li računi formalno ispravni, sadrže li sve potrebne elemente shodno odredbama Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost te drugim zakonskim propisima s područja računovodstva  Voditelj računovodstva provjerava matematičku ispravnost računa što dokazuje potpisom na košuljici računa. | Voditelj računovodstva | najviše 3 dana po zaprimanju računa | Interna evidencija/ kontrolne trake |
| Kontiranje i knjiženje računa | Razvrstavanje računa prema vrstama rashoda, programima (aktivnostima/projektima) i izvorima financiranja te unos u računovodstveni sustav | Voditelj računovodstva | Najviše dva dana nakon provedene formalne i matematičke kontrole | Računski plan/klasifikacijski sustav |
| Plaćanje računa prema dospijeću | Priprema naloga za plaćanje | Voditelj računovodstva po odobrenju načelnika Općine | Prema dospijeću | Nalozi za plaćanje |
| Plaćanje računa prema dospijeću | Odobrenje naloga za plaćanje – potpis ovlaštene/ih osoba | Načelnik Općine i zamjenik načelnika | Prema dospijeću | Nalozi za plaćanje sa pripadajućim odobrenjima za isplatu |

**Članak 2.**

Ova Procedura stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica, a objavit će se i na mrežnoj stranici Općine Dubravica [www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr)

NAČELNIK

Marin Štritof

25

KLASA: 406-01/23-01/2

URBROJ: 238-40-01-23-1

Dubravica, 12. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18, dalje u tekstu: Zakon) i 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) općinski načelnik Općine Dubravica podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o provedbi Plana upravljanja imovinom**

**u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu**

**UVOD**

Sukladno odredbama Zakona, Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 03. sjednici održanoj dana 14. rujna 2021. godine donijelo je Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 05/2021) temeljem Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2017.-2022. („Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/16).

Sukladno odredbama Zakona, Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 09. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine donijelo je novu Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023.-2029. („Službeni glasnik Općine Dubravica broj 06/2022).

Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu su definirani i popisani ciljevi upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Dubravica bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa.

**IZVJEŠĆE**

Ulaganjem u nekretnine se tijekom 2022. godine učinkovito i svrsihodno upravljalo istima pažnjom dobrog gospodara.

Sukladno članku 20. Zakona, općinski načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu kako slijedi:

**PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

* Općina ima udjele u vlasništvu sljedećih trgovačkih društava:

Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić (poslovni udio općine 1,20%)

* Kao manjinski suvlasnik općina utječe na poslovanje u okviru svojih ovlasti te uredno prisustvuje skupštinama društva

# PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Akti kojima je regulirano upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Dubravica:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15, 112/18)

- Odluka o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/15) i Odluka o dopuni Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/19)

- Odluka o zakupu poslovnog prostora – dječji vrtić, Pavla Štoosa 26, Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 4/18)

- Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020)

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020)

- Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022)

* Poslovni prostori na adresi Pavla Štoosa 38 (stara škola), sukladno tabeli popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica u 2022. godini, dani su na korištenje udrugama i političkim strankama temeljem Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/15) te Odluke o dopuni Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/19). Isti se koriste sukladno ugovorima o korištenju prostora stare škole PŠ Dubravica, sklopljeni sa pojedinim udrugama i političkim strankama iz tabele.
* Poslovni prostor za dječji vrtić Smokvica, na adresi Pavla Štoosa 26, sukladno tabeli popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica u 2022. godini, i dalje se koristi temeljem sklopljenog Ugovora o zakupu i Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 08.01.2019.-08.01.2024.

*Popis poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv/opis jedinice imovine (poslovnog prostora)** | **Adresa** | **Površina** | **Korištenje** |
| 1. | Poslovni prostor - prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 41,36 m2 | KUD „Pavao Štoos“ Dubravica – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 43,45 m2 | Limena glazba KUD-a Sv. Ana Rozga – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 46,20 m2 | Puhački orkestar Rozga – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 36,49 m2 | Udruga umirovljenika – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 27 m2 | Udruga vinogradara i podrumara Općine Dubravica -Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 24,75 m2 | HDZ OO Dubravica-Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 45,72 m2 | HSS OO Dubravica *-* Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
| 2. | Poslovni prostor (Dječji vrtić Smokvica) | Pavla Štoosa 26, Dubravica | 227,98 m2 | Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Aneks br. 1 ugovora o zakupu poslovnog prostora od 08.01.2019.-08.01.2024. |
| 3. | Poslovni prostor – NOVA JAVNA ZGRADA – prizemlje lijevo - (Dom zdravlja Zagrebačke županije) | Pavla Štoosa 18, Dubravica | 79 m2 | Ugovor o prodaji posebnog dijela nekretnine izravnom pogodbom (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-5 od 29.04.2020.g.), Aneks Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-7 od 09.10.2020.g.) i Aneks 2 Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/06-01-21-10 od 23.03.2021.g.). |
| 4. | Poslovni prostor – NOVA JAVNA ZGRADA – I. kat lijevo (Poduzetnički inkubator) | Pavla Štoosa 18, Dubravica | 45,39 m2 | Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) |
| 5. | Poslovni prostor – NOVA JAVNA ZGRADA – I. kat desno (Poduzetnički inkubator) | Pavla Štoosa 18, Dubravica | 67,86 m2 | Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) |

*Izvor: Općina Dubravica*

* Poslovni prostor na adresi Pavla Štoosa 18 odnosno izgradnja slobodnostojeće javno-poslovne građevine na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica u 2022. godini u potpunosti je dovršena, izdana je Uporabna dozvola 12.10.2022. godine, akt kojim je građevina dozvoljena za uporabu.
* Sukladno Odluci o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2020) jedan poslovni prostor (poslovni prostor površine 79 m2, prizemlje lijevo) prodan je Domu zdravlja Zagrebačke županije temeljem Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine izravnom pogodbom (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-5 od 29.04.2020.g.), Aneksa Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-7 od 09.10.2020.g.) i Aneksa 2 Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/06-01-21-10 od 23.03.2021.g.).
* Sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) određeni su uvjeti, način korištenja i postupak za davanje na korištenje 2 (dva) uredska poslovna prostora na adresi Pavla Štoosa 18 za potrebe Poduzetničkog inkubatora i to:

1. Poslovni prostor 1: I. kat lijevo, površine 45,39 m2
2. Poslovni prostor 2: I. kat desno, površine 67,86 m2

Navedeni poslovni prostori, sukladno Studiji izvodljivosti, daju se na korištenje na rok od 3 godine.

Poduzetnički inkubator namijenjen je poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica, zatim poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica te poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Općine Dubravica ali imaju otvoren izdvojen pogon na području Općine Dubravica te minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica.

Poduzetnik/obrtnik je početnik koji obavlja djelatnost do najviše 3 godine unutar sljedećih djelatnosti: djelatnost inovativne tehnologije, djelatnosti iz područja ICT-a, servis elektroničke ili informatičke opreme, marketinške usluge, proizvodnja inovativnih proizvoda, knjigovodstveni servis, uredski prostor, turistička djelatnost te ostale „tihe“ uslužne djelatnosti

Sukladno Odluci za podnošenje prijave za dodjelu na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, objaviti će se u 2023. godini Javni poziv na rok od 2 mjeseca.

**PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

* Poslovni prostor na adresi Pavla Štoosa 18 odnosno izgradnja slobodnostojeće javno-poslovne građevine na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica u 2022. godini u potpunosti je dovršena, izdana je Uporabna dozvola 12.10.2022. godine.
* Sukladno Odluci Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom isti je sklopljen između Općine Dubravica i Doma zdravlja Zagrebačke županije kojim su uređena međusobna prava i obveze u vezi prodaje poslovnog prostora - zatvoreni prostor (čekaonica, prostor za sestru, stomatološka ordinacija, ambulanta opće prakse, previjalište/izolacija, garderoba za zaposlene sa 1. sanitarnim čvorom (WC) i 2. sanitarna čvora (WC)) – prizemlje lijevo, neto površine cca 79 m2 zatvorenog prostora.

# PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NERAZVRSTANIM CESTAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Kao i prethodnih godina, općina je i u 2022. godini uložila znatna sredstva u asfaltiranje i održavanje cesta. U sklopu Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2022. godinu, kojeg načelnik podnosi Općinskom vijeću zajedno sa Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Dubravica, detaljno je prikazano upravljanje i raspolaganje nerazvrstanih cesta
* Sukladno Zakonu o cestama i prema proračunskim mogućnostima Općina Dubravica sustavno rješava imovinsko pravne odnose (legalizacija) na cestama kojima upravlja, prvenstveno radi izgradnje komunalne infrastrukture.

# PLAN PRODAJE I KUPOVINE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Procedurom upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) uređuje se postupanje Općine u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem nekretninama u vlasništvu Općine.
* U ovom izvješću prethodno je naveden dovršetak izgradnje Slobodnostojeće javno-poslovne građevine (ambulanta, ljekarna, društvene prostorije) na građevinskom zemljištu k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica, za koju je izdana Uporabna dozvola 12.10.2022. godine.
* 1 (jedan) poslovni prostor u prizemlju prodan je sukladno Proceduri upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) i Odluci o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) Domu zdravlja Zagrebačke županije temeljem sklopljenog Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine izravnom pogodbom, Aneksa Ugovora i Aneksa 2 Ugovora.
* Za ostale poslovne prostore, sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) raspisivati će se Javni poziv za davanje na korištenje 2 (dva) uredska poslovna prostora na adresi Pavla Štoosa 18 za potrebe Poduzetničkog inkubatora u 2023. godini

**PLAN PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

* U 2022. godini nisu se provodile procjene vrijednosti nekretnina namijenjene za prodaju.

# PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA

* U 2021. godini putem opunomoćenika (odvjetnika) pokrenut je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa glede ošasne imovine (Rješenje javnog bilježnika u ostavinskom predmetu iza pok. VOJINA KOMLENIĆA, iz Bobovca Rozganskog, Kumrovečka cesta 260 B i Rješenje o uknjižbi prava vlasništva Posl.br. Z-10232/2020 (Klasa: UP/I-940-01/20-01/3 od 03.06.2020.)
* Navedeni postupak provodio se i tijekom 2022. godine kada je Rješenjem Općinskog suda brisano založno pravo na nekretnini, koje je bilo uknjiženo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 110.765,83 HRK u korist Reiffeisenbank Austrija d.d.

# PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE

* Na službenoj mrežnoj stranici općine omogućen je pristup dokumentima upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine
* redovito se omogućuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine

# PLAN ZAHTJEVA ZA DODJELU (DAROVANJE) NEKRETNINA UPUĆENIH MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE

* U 2022. godini Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluku o darovanju nekretnine u k.o. Dubravica Općini Dubravica, kojom Republika Hrvatska daruje Općini Dubravica nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske, označenu kao zk.č.br. 536/1, LIVADA ROZGANSKI TRAVNIK, površine 11279 m2, upisanu u zk.ul.br. 2897 k.o. Dubravica, u svrhu izgradnje sportsko-rekreacijskog centra Dubravica, u skladu s Idejnim projektom za Sportsko-rekreacijski centar Dubravica, izgrađenog od strane NOP STUDIO d.o.o.. Ugovor o darovanju navedene nekretnine sklapati će se u 2023. godini.
* Nadalje, općina je uputila nekoliko dopisa-požurnica za zahtjev za dodjelu državne imovine u vlasništvo Općine Dubravica, konkretno nekretnine označene kao k.č.br. 69/1 k.o. Dubravica, svrha zahtjeva je izgradnja zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje.
* Općinsko vijeće Općine Dubravica je u 2020. godini donijelo Odluku o određivanju namjene nekretnine k.č.br. 69/1 k.o. Dubravica u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu darovanja Općini Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 07/2020), a sve temeljem traženja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine traženja o određivanju prostorno planske namjene za k.č.br. 69/1 i provođenje pregovora sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u svrhu izgradnje zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje.

NAČELNIK

Marin Štritof

26

**KLASA: 400-01/23-01/4**

**URBROJ: 238-40-01-23-1**

Dubravica, 16. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa održavanja komunalne infrastrukture   
na području Općine Dubravica za 2022. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršeno održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

**1. Javna rasvjeta**

**Planiralo se ulaganje u održavanje javne rasvjete u iznosu od 303.000,00 kn (40.215,01 EUR), a utrošeno je 262.326,27 kn (34.816,68 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 120.000,00 kn (15.926,74 EUR), utrošen u iznosu od 118.459,24 kn (15.722,24 EUR), planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.000,00 kn (265,45 EUR), utrošen u iznosu 0,00 kn (0,00 EUR) te planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 181.000,00 kn (24.022,83 EUR), utrošen u iznosu od 143.867,03 kn (19.094,44 EUR), kako slijedi:**

– ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RASVJETA:

- opis i opseg poslova: podmirenje troškova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Općine Dubravica.

- Planiralo se ulaganje u održavanje električne energije-javna rasvjeta u iznosu od 153.000,00 kn, a utrošeno je 114.660,50 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 45.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 43.579,72 kn

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.000,00 kn, no iz tog izvora nije realiziran

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 106.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 71.080,78 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ENERGETSKA USLUGA:

- opis i opseg poslova: podmirenje godišnje naknade temeljem sklopljenog Ugovora o energetskom učinku, sklopljenim 15.01.2019.g. temeljem mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete (Newlight) kojim su postavljena 575 nova led rasvjetna tijela.

- Planiralo se ulaganje u energetsku uslugu u iznosu od 125.000,00 kn, a utrošeno je 124.879,52 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda I primitaka u iznosu od 75.000,00, a realiziran u iznosu od 74.879,52 kn,

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 50.000,00 kn te realiziran u iznosu od 50.000,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

- opis i opseg poslova: podmirenje troškova redovnog održavanja javne rasvjete, uključujući manja proširenja mreže (postava novih rasvjetnih tijela-2 komada (I. odvojak Sv. Vida; Horvatov brijeg)) i servisne intervencije (popravci na mreži javne rasvjete).

- Planiralo se ulaganje u održavanje javne rasvjete 25.000,00 kn, a utrošeno je 22.786,25 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 25.000,00 kn te realiziran u iznosu od 22.786,25 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javna rasvjeta** | **303.000,00** | **262.326,27** | **86,58** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **118.459,24** | **98,72** |
| R082 | 3223 | Električna energija - javna rasvjeta | 45.000,00 | 43.579,72 | 96,84 |
| R284 | 3239 | Energetska usluga | 75.000,00 | 74.879,52 | 99,84 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R082A | 3223 | Električna energija - javna rasvjeta | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **181.000,00** | **143.867,03** | **79,48** |
| R082A-1 | 3223 | Električna energija - javna rasvjeta | 106.000,00 | 71.080,78 | 67,06 |
| R084-1 | 3232 | Održavanje javne rasvjete | 25.000,00 | 22.786,25 | 91,15 |
| R284A1 | 3239 | Energetska usluga | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |

**2. Održavanje javnih površina**

**Planiralo se ulaganje u održavanje javnih površina u iznosu od 91.000,00 kn (12.077,78 EUR), a utrošeno je 63.061,28 kn (8.369,67 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 64.000,00 kn (8.494,26 EUR), utrošen u iznosu od 42.061,28 kn (5.582,49 EUR) te planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 27.000,00 kn (3.583,51 EUR), utrošen u iznosu 21.000,00 kn (2.787,18 EUR), kako slijedi:**

– UREĐENJE OKOLIŠA JAVNIH POVRŠINA:

- opis i opseg poslova: nabava sitnog materijala/robe za tekuće održavanje alata/strojeva (benzin), nabava sredstva za prskanje.

- Planirano se ulaganje u uređenje okoliša javnih površina u iznosu od 13.000,00 kn, a utrošeno je 3.888,51 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.000,00 kn te realiziran u iznosu od 3.888,51 kn,

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

– ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

- opis i opseg poslova: redovna košnja trave kosilicom/trimerom javnih zelenih površina uključujući pljevljenje korova i orezivanje grmova, 2 puta mjesečno, od travanja do studenog (park oko općinske zgrade-1000 m2, park oko mrtvačnice 1500m2, dječje igralište 2000 m2, park oko nove zgrade ambulante 700m2).

- Planiralo se ulaganje u održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 60.000,00 kn, a utrošeno je 59.172,77 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 39.000,00 kn te realiziran u iznosu od 38.172,77 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 21.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 21.000,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (nogostup):

- opis i opseg poslova: strojno čišćenje nogostupa i prometnica uz nogostup, dva puta godišnje (Dubravica-Vučilćevo-950m; Dubravica-Lugarski breg-1700m; Dubravica-Rozga-1000m; Bobovec Rozganski-1000m).

- Planiralo se ulaganje u održavanje čistoće javnih površina (nogostup) u iznosu od 18.000,00 kn, ali nije realiziran.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 17.000,00 kn ali nije realiziran

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.000,00 kn, ali nije realiziran

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nije bilo potrebe za provođenje održavanja čistoće javnih površina (nogostup)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje javnih površina** | **91.000,00** | **63.061,28** | **69,30** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **64.000,00** | **42.061,28** | **65,72** |
| R083D | 3224 | Uređenje okoliša javnih površina | 8.000,00 | 3.888,51 | 48,61 |
| R384B | 3232 | Održavanje javnih zelenih površina | 39.000,00 | 38.172,77 | 97,88 |
| R425 | 3232 | Održavanje čistoće javnih površina (nogostup) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **27.000,00** | **21.000,00** | **77,78** |
| R083F-1 | 3232 | Uređenje okoliša javnih površina | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R384B-2 | 3232 | Održavanje javnih zelenih površina | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| R425A | 3232 | Održavanje čistoće javnih površina (nogostup) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**3. Održavanje nerazvrstanih cesta**

**Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 303.225,00 kn (40.244,87 EUR), a utrošeno je 245.843,27 kn (32.629,01 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 181.225,00 kn (24.052,69 EUR), utrošen u iznosu od 132.196,64 kn (17.545,51 EUR) te planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 122.000,00 kn (16.192,18 EUR), utrošen u iznosu 113.646,63 kn (15.083,50 EUR), kako slijedi:**

- NABAVA MATERIJALA I OPREME ZA ODRŽAVANJE CESTA:

- opis i opseg poslova: nabava šljunka za održavanje cesta na deponij Dubravica (mješavina 0-30 mm - 930 tona); dobava, doprema i ugradnja asfaltne mase (120 m2).

- Planiralo se ulaganje u nabavu materijala i opreme za održavanje cesta u iznosu od 103.000,00 kn, a utrošeno je 88.009,52 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 55.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 43.287,89 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu 48.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 44.721,63 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (šodranje, grabe, kanali):

- opis i opseg poslova: *Ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-30 mm (II. LUGARSKA - LUGARSKI BREG, dužina 312m); Ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-30 mm (SUTLANSKA CESTA I. - VUČILČEVO, dužina 42m); čišćenje postojećih rigolica od zemlje i trave i taložnica od mulja (PAVLA ŠTOOSA, KUMROVEČKA, ROZGANSKA – 1700 m); Ugradnja nesortiranog drobljenog kamenog materijala 0-30mm (Rozga, Rozganska cesta (Pod Goricom)-80 m3; Rozga, Odvojak Rozganske (II. Odvojak)-20 m3); Ugradnja nesortiranog drobljenog kamenog materijala 0-30mm (Vučilčevo, I. Sutlanska (spoj II. Sutlanska)-50m3; Bobovec Rozganski, spoj dionice Milićgradska-Kotari-15 m3; Bobovec Rozganski, Ulica Sv. Vida-šumski put (kod Borošaka)- 15 m3; Bobovec Rozganski, Vinogradski put (Budići)- 15 m3; Poljski put prema Kotarima poravnati- 20 m3; Vučilćevo-III. Sutlanska – 10 m3); Autobusno stajalište kod općinske zgrade, sanacija i priprema za asfaltiranje*

*-* Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta (šodranje, grabe, kanali) u iznosu od 131.515,00 kn, a utrošeno je 127.608,75 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 67.515,00 kn, a realiziran u iznosu od 63.683,75 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 64.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 63.925,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA:

- opis i opseg poslova: održavanje nogostupa na području Općine Dubravica (Dubravica-Vučilćevo-950m; Dubravica-Lugarski breg-1700m; Dubravica-Rozga-1000m; Bobovec Rozganski-1000m).

- Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozila u iznosu od 38.485,00 kn, no sredstva nisu realizirana iz razloga što se nije javila potreba za održavanje i popravak nogostupa na području Općine Dubravica.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 33.485,00 kn no isti nije realiziran iz prethodno navedenog razloga.

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.000,00 kn no isti nije realiziran iz prethodno navedenog razloga.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nije bilo potrebe za provođenje održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima-održavanje nogostupa

- KOŠNJA TRAVE I RASLINJA UZ NERAZVRSTANE CESTE:

- opis i opseg poslova: obuhvaća uslugu strojne košnje trave uz nerazvrstane ceste te strojno orezivanje granja uz nerazvrstane ceste, obostrano, jedan otkos, dva puta godišnje, u svim naseljima (cca 40.000m).

- Planiralo se ulaganje u košnju trave i raslinja uz nerazvrstanih cesta u iznosu od 30.225,00 kn, a utrošeno je 30.225,00 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 25.225,00 kn a realiziran u iznosu od 25.225,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 5.000,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **303.225,00** | **245.843,27** | **81,08** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **181.225,00** | **132.196,64** | **72,95** |
| R382 | 3224 | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | 55.000,00 | 43.287,89 | 78,71 |
| R085 | 3232 | Održavanje nerazvrstanih cesta (šodranje,grabe, kanali) | 67.515,00 | 63.683,75 | 94,33 |
| R085B | 3232 | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 33.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| R388 | 3232 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 25.225,00 | 25.225,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **122.000,00** | **113.646,63** | **93,15** |
| R382A-1 | 3224 | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | 48.000,00 | 44.721,63 | 93,17 |
| R085A-1 | 3232 | Održavanje nerazvrstanih cesta ( šodranje, grabe, kanali) | 64.000,00 | 63.925,00 | 99,88 |
| R085C | 3232 | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R388A1 | 3232 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |

**4. Zimsko održavanje:**

**Planiralo se ulaganje u zimsko održavanje u iznosu od 60.000,00 kn (7.963,37 EUR), a utrošeno je 14.437,50 kn (1.916,19 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.000,00 kn (398,17 EUR), utrošen u iznosu od 2.887,50 kn (383,24 EUR), planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 56.000,00 kn (7.432,48 EUR), utrošen u iznosu 11.550,00 kn (1.532,95 EUR) te planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 1.000,00 kn (132,72 EUR), utrošen u iznosu od 0,00 kn (0,00 EUR), kako slijedi:**

- ZIMSKO ODRŽAVANJE:

- opis i opseg poslova: obuhvaća uslugu osiguravanja sigurnosti prometa, prohodnosti javnih površina i provoznosti nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, u svim naseljima: Lukavec-Lugarski brijeg, Kraj Gornji Dubravički-Pologi, Bobovec Rozganski, Vučilčevo, Prosinec, Dubravica-Rozga te obuhvaća čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje, a obavljati će se tijekom cijele godine (studeni-ožujak).

- Planiralo se ulaganje u zimsko održavanje u iznosu od 60.000,00 kn, a utrošeno je 14.437,50 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 2.887,50 kn,

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 56.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 11.550,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 1.000,00 kn, ali sa tog izvora nije realiziran

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: zbog manje potrebe čišćenja javnih površina i nerazvrstanih cesta od snijega i leda u zimskom razdoblju, utrošena su manja sredstva od planiranih

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Zimsko održavanje** | **60.000,00** | **14.437,50** | **24,06** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **2.887,50** | **96,25** |
| R086 | 3232 | Zimsko održavanje | 3.000,00 | 2.887,50 | 96,25 |
| **Izvor** | **4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **56.000,00** | **11.550,00** | **20,63** |
| R086A-1 | 3232 | Zimsko održavanje | 56.000,00 | 11.550,00 | 20,63 |
| **Izvor** | **5.2.** | **Ostale pomoći** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R086B | 3232 | Zimsko održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Groblje, mrtvačnica:**

**Planiralo se ulaganje u groblje i mrtvačnicu u iznosu od 46.000,00 kn (6.105,25 EUR), a utrošeno je 45.927,50 kn (6.095,63 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.000,00 kn (132,72 EUR), utrošen u iznosu od 927,50 kn (123,10 EUR) te je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 45.000,00 kn (5.972,53 EUR), utrošen u iznosu 45.000,00 kn (5.972,53 EUR), kako slijedi:**

- ODRŽAVANJE GROBLJA:

- opis i opseg poslova: obuhvaća usluge tekućeg održavanja zgrade mrtvačnice - usluge servisiranja i kontrole centralnog grijanja u zgradi mrtvačnice (jedan plinski bojler), usluge dimnjačara (kontrola dimnjaka), košnja trave javnih površina oko groblja i zgrade mrtvačnice (5.000 m2), prskanje korova (500 m2), orezivanje ukrasnog bilja (1.500 m2), pranje opločnika (500 m2).

- Planiralo se ulaganje u održavanje groblja u iznosu od 46.000,00 kn, a utrošeno je 45.927,50 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.000,00 k, a realiziran u iznosu od 927,50 kn

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 45.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 45.000,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Aktivnost | A100005 | Groblje, mrtvačnica | 46.000,00 | 45.927,50 | 99,84 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 927,50 | 92,75 |
| R088 | 3232 | Održavanje groblja | 1.000,00 | 927,50 | 92,75 |
| Izvor | 4.6. | Prihod od grobne naknade | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| R088A1 | 3232 | Održavanje groblja | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |

**6. Održavanje ostalih javnih površina:**

**Planiralo se ulaganje u održavanje ostalih javnih površina u iznosu od 16.000,00 kn (2.123,56 EUR), a utrošeno je 620,00 kn (82,29 EUR), izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 16.000,00 kn (2.123,56 EUR), utrošen u iznosu od 620,00 kn (82,29 EUR), kako slijedi:**

- MALE KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA:

- opis i opseg poslova: obuhvaća usluge tekućeg održavanja kapelice u Ulici Pavla Štoosa u naselju Dubravica.

- Planiralo se ulaganje u male komunalne akcije mjesnih odbora u iznosu od 16.000,00 kn, a utrošeno je 620,00 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 16.000,00 k, a realiziran u iznosu od 620,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Aktivnost | A100007 | Održavanje ostalih javnih površina | 16.000,00 | 620,00 | 3,88 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 620,00 | 3,88 |
| R274A | 3232 | Male komunalne akcije mjesnih odbora | 16.000,00 | 620,00 | 3,88 |

**7. Građevine i uređaji javne namjene:**

**Planiralo se ulaganje u građevine i uređaje javne namjene u iznosu od 4.000,00 kn (530,89 EUR), a utrošeno je 3.742,50 kn (496,72 EUR), izvor financiranja je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.000,00 kn (530,89 EUR), a utrošeno u iznosu od 3.742,50 kn (496,72 EUR), kako slijedi:**

- OZNAKE ULICA I ZNAKOVI:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu prometnih znakova-autobusna stajališta (3 komada, naselje Rozga, Rozganska ulica).

- Planiralo se ulaganje u oznake ulica i znakove u iznosu od 4.000,00 kn, a utrošeno je 3.742,50 kn

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 3.742,50 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Aktivnost | A100008 | Građevine i uređaji javne namjene | 4.000,00 | 3.742,50 | 93,56 |
| Izvor | 4.3. | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.000,00 | 3.742,50 | 93,56 |
| R384D-2A | 4227 | Oznake ulica i znakovi | 4.000,00 | 3.742,50 | 93,56 |

**8. Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije k.br. 188 (k.č.br. 1943/1 i 1943/12):**

**Planiralo se ulaganje u Sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste u iznosu od 1.272.450,00 kn (168.883,14 EUR), a utrošeno je u iznosu od 188.000,00 kn (24.951,89 EUR), izvor financiranja je planiran iz pomoći EU u iznosu od 1.272.450,00 kn (168.883,14 EUR), a utrošeno u iznosu od 188.000,00 kn (24.951,89 EUR), kako slijedi:**

- IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI NESTABILNOG POKOSA NA LOK.DIJELA KUMR.CESTE PRIJE K.BR. 188 - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu radova na sanaciji nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije kućnog broja 188 (kč.br. 1943/1 i 1943/12 k.o. Dubravica) u skladu s Glavnim projektom oznake projekta . 007-2022\_GP (radovi obuhvaćaju tehničku pripremu gradilišta, zaštitu instalacija, zemljane radove, betonske radove, radovi odvodnje, armature, uređenja prostora sanacije).

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 1.000.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn iz razloga što se nabava radova provela u 2023. godini.

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 1.000.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava radova provela se u 2023. godini

* USLUGA TEHNIČKE POMOĆI U PROVEDBI PROJEKTA TE PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE-san.nes.pokosa-EU:
* opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge tehničke pomoći u provedbi projekta te pripremu i provedbu postupaka nabave (savjetovanje naručitelja u administrativnom upravljanju projektom, koordinacija i praćenje napretka projekta te dokumentiranje i praćenje troškova, priprema narativnih i financijskih izvještaja o napretku provedbe projekta što uključuje: Zahtjeve za nadoknadu sredstava i Završno izvješće, te eventualne Zahtjeve za izmjenu, pojašnjenja i sl, priprema i provedba svih postupaka nabave u okviru projekta što uključuje pripremu i provedbu jednog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove, pripremu i provedbu dva postupka jednostavne nabave: usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za sanaciju nestabilnog pokosa te usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova).
* Planiralo se ulaganje u iznosu od 81.250,00 kn, a utrošeno je 40.625,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 81.250,00 kn, a realizirano je u iznosu od 40.625,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava aktivnost nastavljena u 2023. godini
* USLUGA IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – sanacija nestabilnog pokosa-EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za Sanaciju nestabilnog pokosa koja obuhvaća: Geodetska snimka postojećeg stanja, Geotehnički elaborat, Glavni projekt, Troškovnik

* Planiralo se ulaganje u iznosu od 137.250,00 kn, a utrošeno je 137.250,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 137.250,00 kn, a realizirano je u iznosu od 137.250,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja
* PRIPREMA I PRIJAVA PROJEKTA- sanacija nestabilnog pokosa-EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade i prijave projektnog prijedloga za projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na dijelu Kumrovečke ceste“ u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

* Planiralo se ulaganje u iznosu od 7.000,00 kn, a utrošeno je 7.000,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 7.000,00 kn, a realizirano je u iznosu od 7.000,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja
* IZRADA IZJAVE OVLAŠTENOG INŽENJERA O UTJECAJU POTRESA- sanacija nestabilnog pokosa-EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade izjave ovlaštenog inženjera za projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na dijelu Kumrovečke ceste“ o utjecaju potresa, u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

* Planiralo se ulaganje u iznosu od 3.200,00 kn, a utrošeno je 3.125,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 3.200,00 kn, a realizirano je u iznosu od 3.125,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja
* USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD SANACIJOM NESTABILNOJ POKOSA NA LOK.DIJELA KUMROVEČKE CESTE PRIJE K.BR. 188-EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova za projekt „Sanacija nestabilnog pokosa na dijelu Kumrovečke ceste“

* Planiralo se ulaganje u iznosu od 43.750,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn.
* Izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 43.750,00 kn, a realizirano je u iznosu od 0,00 kn.
* obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava usluge provela se u 2023. godini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Tekući projekt | T100002 | Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke c prije k.br.188(kč.br.1943/1 i 1943/12) | 1.272.450,00 | 188.000,00 | 14,77 |
| Izvor | 5.1. | Pomoći EU | 1.272.450,00 | 188.000,00 | 14,77 |
| R429B | 3232 | Izvođenje radova na sanaciji nestabilnog pokosa na lok.dijela Kumr.ceste prije k.br.188 - EU | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R429 | 3237 | Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta te priprema i provedba postupka nabave-san.nes.pokosa- EU | 81.250,00 | 40.625,00 | 50,00 |
| R429A | 3237 | Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije - sanacija nestabilnog pokosa - EU | 137.250,00 | 137.250,00 | 100,00 |
| R429A1 | 3237 | Priprema i prijava projekta - sanacija nestabilnog pokosa - EU | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| R429A2 | 3237 | Izrada izjave ovlaštenog inženjera o utjecaju potresa - sanacija nestabilnog pokosa - EU | 3.200,00 | 3.125,00 | 97,66 |
| R429C | 3237 | Usluga stručnog nadzora nad sanacijom nestabilnog pokosa na lok.dijela Kumr.ceste prij k.br.188-EU | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 |

**9. Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec):**

**Planiralo se ulaganje u Cjelovitu obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec) u iznosu od 2.616.375,00 kn (347.252,64 EUR), a utrošeno je u iznosu od 12.500,00 kn (1.659,04 EUR), izvor financiranja je planiran iz pomoći EU u iznosu od 2.534.375,00 kn (336.369,37 EUR), a utrošeno u iznosu od 12.500,00 kn (1.659,04 EUR), te je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 82.000,00 kn (10.883,27 EUR), a utrošeno u iznosu od 0,00 kn (0,00 EUR) iz razloga nastavka realizacije projekta u 2023. godini, kako slijedi:**

- GRAĐEVINSKI RADOVI – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE U NASELJU VUČILČEVU - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu radova na obnovi mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, (radovi obuhvaćaju radove na prometnici, radove na mostu, radove instalacija vodovoda i odvodnje, radove distributivnog plinovoda).

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 2.250.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn iz razloga što se nabava radova provela u 2023. godini.

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 2.250.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava radova provela se u 2023. godini

- IZJAVA STRUČNJAKA I ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade izjave ovlaštenog inženjera/stručnjaka i elaborata ocjene postojećeg stanja projekta „Obnova mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, o utjecaju potresa u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 12.500,00 kn, a utrošeno je 12.500,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 12.500,00 kn, a realizirano u iznosu od 12.500,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije projekta „Obnova mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, koja obuhvaća geodetsku podlogu postojećeg stanja, geotehnički projekt, projekt uklanjanja građevine, strojarski projekt privremenog izmještanja plinovoda, projekt privremenog izmještanja vodovoda, opis i grafički prikaz zahvata u prostoru, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, cjelokupni troškovnik radova, u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 216.625,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 216.625,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava usluge provedena u 2023. godini

- STRUČNI NADZOR – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE U NASELJU VUČILĆEVU - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 56.250,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 56.250,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava usluge provedena u 2023. godini

- TEHNIČKA POMOĆ U PROVEDBU – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE U NASELJU VUČILĆEVU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge tehničke pomoći u provedbi projekta te pripremu i provedbu postupaka nabave (savjetovanje naručitelja u administrativnom upravljanju projektom, koordinacija i praćenje napretka projekta te dokumentiranje i praćenje troškova, priprema narativnih i financijskih izvještaja o napretku provedbe projekta što uključuje: Zahtjeve za nadoknadu sredstava i Završno izvješće, te eventualne Zahtjeve za izmjenu, pojašnjenja i sl, priprema i provedba postupaka nabave u okviru projekta - izrada dokumentacije za nadmetanje/poziva za dostavu ponuda, istraživanje tržišta, objavljivanje objava o javnoj nabavi, komunikacija s gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, izrada potrebnih zapisnika, prijedloga odluka i ostalih dokumenata)

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 82.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 82.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nabava usluge provedena u 2023. godini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| Tekući projekt | T100003 | Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br.1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr | 2.616.375,00 | 12.500,00 | 0,48 |
| Izvor | 5.1. | Pomoći EU | 2.534.375,00 | 12.500,00 | 0,49 |
| R431B | 3232 | Građevinski radovi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu - EU | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R431 | 3237 | Izjava stručnjaka i elaborat ocjene postojećeg stanja - obnova mosta na potoku Sutlišće - EU | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| R431A | 3237 | Izrada projektno - tehničke dokumentacije - obnova mosta na potoku Sutlišće - EU | 215.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| R431C | 3237 | Stručni nadzor - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu - EU | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 5.2. | Ostale pomoći | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R431D | 3237 | Tehnička pomoć u provedbi - Obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**II.**

# OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU:

# Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utrošeno je ukupno 836.458,32 kn od planiranih 4.712.050,00 kn uz navedena objašnjenja razlike između planiranih i utrošenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **4.712.050,00** | **836.458,32** | **17,75** |
| **Program** | **1008** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **4.712.050,00** | **836.458,32** | **17,75** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javna rasvjeta** | **303.000,00** | **262.326,27** | **86,58** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje javnih površina** | **91.000,00** | **63.061,28** | **69,30** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **303.225,00** | **245.843,27** | **81,08** |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Zimsko održavanje** | **60.000,00** | **14.437,50** | **24,06** |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Groblje, mrtvačnica** | **46.000,00** | **45.927,50** | **99,84** |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Održavanje ostalih javnih površina** | **16.000,00** | **620,00** | **3,88** |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Građevine i uređaji javne namjene** | **4.000,00** | **3.742,50** | **93,56** |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke c prije k.br.188(kč.br.1943/1 i 1943/12)** | **1.272.450,00** | **188.000,00** | **14,77** |
| **Tekući projekt** | **T100003** | **Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br.1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr** | **2.616.375,00** | **12.500,00** | **0,48** |

**III.**

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

27

**KLASA: 400-01/23-01/5**

**URBROJ: 238-40-01-23-1**

Dubravica, 16. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) Načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
na području Općine Dubravica za 2022. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršeno građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

# GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana je u ukupnom iznosu od 806.086,03 kuna, od čega je utrošeno 33.125,00 kn.

Izvor financiranja planiran je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 113.500,00 kuna, a realizirano je 16.675,46 kn.

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 122.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kn

Izvor financiranja planiran je iz pomoći EU u iznosu od 547.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn

Izvor financiranja planiran je iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 23.586,03 kn, a realizirano je 16.449,54 kn,

kako slijedi:

**1. Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – PROŠIRENJE GROBNIH MJESTA I IZGRADNJA OGRADE planiralo se ulaganje u izgradnju novih grobnih mjesta (betonskih okvira na 13 grobnih mjesta), u izgradnju ograde oko novog proširenog dijela groblja, nadzor nad izgradnjom grobnih mjesta i ograde groblja – trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje grobnih mjesta, geodetske usluge - Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ogradete izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja, planiralo se u ukupnom iznosu od 126.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 0,00 kuna

- izvor financiranja za nadzor nad izgradnjom grobnih mjesta i ograde groblja: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 4.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izgradnju grobnih mjesta: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 40.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za izgradnju ograde groblja-novo groblje: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 39.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za geodetske usluge: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 13.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 30.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta nije realizirano u 2022. godini već će se provesti u 2023. godini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100018** | **Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde** | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R364B | 4214 | Nadzor nad izgradnjom grobnih mjesta i ograde groblja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.6.** | **Prihod od grobne naknade** | **122.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R364-E | 4214 | Izgradnja grobnih mjesta | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R364-F | 4214 | Izgradnja ograde groblja - novo groblje | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3631 | 4264 | Geodetske usluge - Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R391A1 | 4264 | Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – IZGRADNJA NOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U DUBRAVICI planiralo se ulaganje u izradu projektne dokumentacije, u izradu Studije izvodljivosti, u izradu dokumentacije o nabavi za provođenje postupka nabave, za izradu glavnog, izvedbenog i idejnog projekta, planiralo se u ukupnom iznosu od 637.500,00 kuna, a utrošeno je ukupno 0,00 kuna

- izvor financiranja za izradu projektne dokumentacije: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 28.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izradu Studije izvodljivosti: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 11.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izradu dokumentacije o nabavi: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 90.500,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

te za izradu glavnog, izvedbenog i idejnog projekta: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 48.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izradu Studije izvodljivosti: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 91.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za izradu dokumentacije o nabavi: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 30.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- izvor financiranja za izradu glavnog, izvedbenog i idejnog projekta: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 426.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta nije realizirano u 2022. godini iz razloga odbijanja prijavljenog projekta na Javni poziv/natječaj

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100023** | **Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici** | **637.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **90.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| R430 | 4264 | Izrada projektne dokumentacije - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430B | 4264 | Studija izvodljivosti - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430D | 4264 | Izrada kompletne dokumentacije o nabavi - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430F | 4264 | Izrada glavnog, izvedbenog i idejnog projekta - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći EU** | **547.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R430A | 4264 | Studija izvodljivosti - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici - EU | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430C | 4264 | Izrada kompletne dokumentacije o nabavi - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici - EU | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R430E | 4264 | Izrada glavnog, izvedbenog i idejnog projekta - izgradnja dječjeg vrtića u Dubravici - EU | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**3. Legalizacija nerazvrstanih cesta**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – LEGALIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA planiralo se ulaganje u legalizaciju nerazvrstanih cesta - izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja ceste u svrhu proglašenja nerazvrstanih cesta kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dubravica radi njihovog evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi (Odvojak Kumrovečke (Karas) (naselje Bobovec Rozganski) k.č.br. 1540 k.o, Dubravica, dužine 25 m; Horvatov brijeg (naselje Bobovec Rozganski) k.č.br. 1499/6, 1503/2, 1504/2 k.o Dubravica, dužine 73 m; Ulica Sv. Vida I. odvojak (naselje Bobovec Rozganski) k.č.br. 2197/1 k.o. Dubravica, dužine 73 m; Sutlanska cesta II. (naselje Vučilčevo) k.č.br. 1291, 1409, 1521/3 k.o. Prosinec, dužine 500 m; Rozganska cesta (naselje Rozga) k.č.br. 2272/1 k.o. Dubravica, dužine 320 m) u ukupnom iznosu od 35.586,03,00 kuna, a utrošeno je 26.250,00 kn.

- izvor financiranja za legalizaciju nerazvrstanih cesta: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 12.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 9.800,46 kn

- izvor financiranja za legalizaciju nerazvrstanih cesta: je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 23.586,03,00 kn, te realiziran u iznosu od 16.449,54 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Tekući projekt** | **T100009** | **Legalizacija nerazvrstanih cesta** | **35.586,03** | **26.250,00** | **73,76** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **9.800,46** | **81,67** |
| R379B | 3237 | Legalizacija nerazvrstanih cesta | 12.000,00 | 9.800,46 | 81,67 |
| **Izvor** | **4.3.** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **23.586,03** | **16.449,54** | **69,74** |
| R379 | 3237 | Legalizacija nerazvrstanih cesta | 14.000,00 | 6.863,51 | 49,03 |
| R379C | 3237 | Legalizacija nerazvrstanih cesta | 9.586,03 | 9.586,03 | 100,00 |

**4. Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE planiralo se ulaganje u evidentiranje komunalne infrastrukture – geodetska izmjera i izrada geodetske situacije postojećeg stanja u digitalnom obliku za potrebe rekonstrukcije: Sutlanska cesta II. u naselju Vučilčevu u duljini 830 m, u ukupnom iznosu 7.000,00 kn, a utrošeno je 6.875,00 kn.

- izvor financiranja za izradu geodetskog elaborata komunalne infrastrukture za upis u ZK i katastar: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 7.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 6.875,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Tekući projekt** | **T100010** | **Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige** | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21** |
| R380 | 3237 | Geodetski elaborat kom.infr.za upis u ZK i katastar | 7.000,00 | 6.875,00 | 98,21 |

# POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati planirane su u ukupnom iznosu od 3.035.042,75 kuna, od čega je utrošeno 401.474,73 kn.

Izvor financiranja planiran je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 58.750,00 kuna, a realizirano je 1.250,00 kn.

Izvor financiranja planiran je iz pomoći EU u iznosu od 1.975.292,75 kn, a realizirano je 0,00 kn

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 57.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn,

Izvor financiranja planiran je iz namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu od 500.000,00 kn, a realizirano je 250.177,23 kn,

Izvor financiranja planiran je iz ostalih pomoći u iznosu od 444.000,00 kn, a realizirano je 150.047,50 kn,

kako slijedi:

# 1. Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Zaprešićke šume”

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKIH PUTOVA U ŠUMSKE CESTE U GOSPODARSKOJ JEDINICI „ZAPREŠIĆKE ŠUME“ planiralo se ulaganje u izvođenje radova rekonstrukcije šumskih prometnica: Rozganska cesta u naselju Rozga i II. Lugarska u naselju Lugarski breg, temeljem prijavljenog projekta na EU natječaj, zatim trošak vođenja projekta za vrijeme njegova trajanja, troška usluge stručnog nadzora (nadzornog inženjera) nad izvođenjem radova te trošak usluge tehničke pomoći u pripremi i provedbi postupaka javne nabave projekta, u ukupnom iznosu 2.012.792,75 kn, a utrošeno je 0,00 kn.

- izvor financiranja za uslugu vođenja projekta: je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 37.500,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izvođenje radova rekonstrukcije šumskih prometnica: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 1.896.288,86 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 61.003,89 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za trošak usluge tehničke pomoći u pripremi i provedbi postupaka javne nabave projekta: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 18.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta nije realizirano u 2022. godini iz razloga primljene obavijesti o nedovoljnim sredstvima za financiranje prijavljenih projekata uz mogućnost alokacije sredstava

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100017** | **Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešićke šume"** | **2.012.792,75** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| R357F | 4264 | Vođenje projekta "Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gosp.jed."Zaprešiće šume" | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.** | **Pomoći EU** | **1.975.292,75** | **0,00** | **0,00** |
| R357 | 4213 | Rekonstrukcija šumskih prometnica - Rozganska cesta i II Lugarska EU | 1.896.288,86 | 0,00 | 0,00 |
| R357A | 4264 | Trošak stručnog nadzora-Rek.traktorskih putova EU | 61.003,89 | 0,00 | 0,00 |
| R357C | 4264 | Tehnička pomoć u pripremi i provedbi postupka JN projekta "Rek.trakt.putova u šumske ceste EU | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# 2. Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA KUMROVEČKE CESTE IZGRADNJOM NOGOSTUPA planiralo se ulaganje u izvođenje radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste u naselju Bobovec Rozganski izgradnjom nogostupa, (k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica) u dužini cca 210,00 metara, sukladno Glavnom projektu (MAPA 1-građevinski projekt - projekt prometnice za građevinu: Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa na lokaciji: Kumrovečka cesta k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica, ZOP:613-2021) za koji je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/21-01/000183 URBROJ: 238/1-18-10/1-21-0017 od 18.10.2021., pravomoćna dana 12.11.2021.), u ukupnom iznosu 537.000,00 kn, a utrošeno je 250.177,23 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 37.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja: je planiran iz namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu od 500.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 250.177,23 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta u 2022. godini realizirano je izdavanjem I. privremene situacije za izvedene radove na navedeni iznos, te se radovi nastavljaju u 2023. godini kada se očekuje okončana situacija radova.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100019** | **Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa** | **537.000,00** | **250.177,23** | **46,59** |
| **Izvor** | **4.5.** | **Prihod od komunalnog doprinosa** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R409B1 | 4213 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **8.1.** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **500.000,00** | **250.177,23** | **50,04** |
| R409A | 4213 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | 500.000,00 | 250.177,23 | 50,04 |

# 3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – II. Sutlanska

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – II. SUTLANSKA, planiralo se ulaganje u izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste II. Sutlanska u dužini 570,00 metara (ukupna širina ceste 4,00m, širina asfalta 3,00m), na uslugu stručnog nadzora (nadzornog inženjera) nad izvođenjem radova te na uslugu izrade projektne dokumentacije, u ukupnom iznosu 484.000,00 kn, a utrošeno je 150.047,50 kn.

- izvor financiranja za radove na rekonstrukciji II. Sutlanske: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn:

- izvor financiranja za radove na rekonstrukciji II. Sutlanske: je planiran iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za radove na rekonstrukciji II. Sutlanske: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 420.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 126.047,50 kn

- izvor financiranja za stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije II. Sutlanske: je planiran iz općih prihoda i primitaka općine u iznosu od 10.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 0,00 kn

- izvor financiranja za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije II. Sutlanske: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 24.000,00 kn, te realiziran u iznosu od 24.000,00 kn

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: provođenje projekta u 2022. godini realizirano je izdavanjem I. privremene situacije za izvedene radove te naplate troška izrade projektne dokumentacije. Radovi se nastavljaju u 2023. godini kada se očekuje okončana situacija radova te realizacija preostalih planiranih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100020** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - II Sutlanska** | **484.000,00** | **150.047,50** | **31,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R422 | 4511 | Rekonstrukcija - II Sutlanska - radovi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R422B | 4511 | Rekonstrukcija - II Sutlanska - Nadzor | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.5.** | **Prihod od komunalnog doprinosa** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R422E | 4511 | Rekonstrukcija - II Sutlanska - radovi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.2.** | **Ostale pomoći** | **444.000,00** | **150.047,50** | **33,79** |
| R422A | 4511 | Rekonstrukcija - II Sutlanska - radovi | 420.000,00 | 126.047,50 | 30,01 |
| R422C | 4511 | Projektna dokumentacija - II Sutlanska | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |

# 4. Rekonstrukcija staze na groblju

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA STAZE NA GROBLJU, planiralo se ulaganje u uslugu izrade projektne dokumentacije (idejni projekt sa troškovnikom) za rekonstrukciju staze na starom groblju u Rozgi na k.č.br. 597 i 599/3 k.o. Dubravica, u naselju Rozga, u ukupnom iznosu 1.250,00 kn, a utrošeno je 1.250,00 kn.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.250,00 kn, te realiziran u iznosu od 1.250,00 kn:

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| **Kapitalni projekt** | **K100021** | **Rekonstrukcija staze na groblju** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00** |
| R426 | 4264 | Rekonstrukcija staze na groblju - Projektna dokumentacija | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 |

# OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU:

# Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utrošeno je ukupno 434.599,73 kn od planiranih 3.841.128,78 kn uz navedena objašnjenja razlike između planiranih i utrošenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **3.841.128,78** | **434.599,73** | **11,31** |
| **Program** | **1003** | **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **3.841.128,78** | **434.599,73** | **11,31** |
|  | **I.** | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |
| **Kapitalni projekt** | **K100018** | Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100023** | Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici | **637.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100009** | Legalizacija nerazvrstanih cesta | **35.586,03** | **26.250,00** | **73,76** |
| **Tekući projekt** | **T100010** | Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige | **7.000,00** | **6.875,00** | **98,21** |
|  | **II.** | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE |  |  |  |
| **Kapitalni projekt** | **K100017** | Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešićke šume" | **2.012.792,75** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100019** | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa | **537.000,00** | **250.177,23** | **46,59** |
| **Kapitalni projekt** | **K100020** | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - II Sutlanska | **484.000,00** | **150.047,50** | **31,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100021** | **Rekonstrukcija staze na groblju** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00** |  |

**II.**

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK

Marin Štritof

28

**KLASA: 400-05/23-01/44**

**URBROJ: 238-40-01-23-3**

Dubravica, 16. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i čl. 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom imenuju se članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu: „Električna energija“

**Članak 2.**

Članovi Povjerenstva, te ovlasti i obveze istih u postupku javne nabave su:

1. Senka Vranić dipl.oec., (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave) – izrada općeg dijela dokumentacije o nabavi, istraživanje tržišta, objavljivanje objava o javnoj nabavi, komunikacija s gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, izrada potrebnih zapisnika, prijedloga odluka i ostalih dokumenata;
2. Silvana Kostanjšek - otvaranje, pregled i ocjena ponuda;
3. Jelena Pleić Župančić - otvaranje, pregled i ocjena ponuda.

**Članak 3.**

Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

NAČELNIK

Marin Štritof

29

**KLASA:** 024-06/23-01/3

**URBROJ:** 238-40-01-23-2

Dubravica, 16. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o donaciji povodom 78. obljetnice Bleiburške tragedije i**

**Križnog puta hrvatskog naroda – Počasni Bleiburški vod**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom odobrava se zamolba za donacijom Počasnog Bleiburškog voda (PBV), Praška 2, Zagreb, povodom obilježavanja 78. obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda, u iznosu od **135,00 EUR**/1.017,76 HRK (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450 HRK).

**Članak 2.**

Sredstva iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske skupine konta 3811 – Ostale udruge.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

30

**KLASA: 246-01/23-01/4**

**URBROJ: 238-40-01-23-1**

Dubravica, 29. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010, 114/22) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023.g., općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**PLAN OPERATIVNE PROVEDBE**

**PROGRAMA**

**AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU DUBRAVICA U 2023. GODINI**

1. **UVOD**

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti tijela, javnih ustanova, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik nadležan je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, su:

A. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski domicilni profesionalni vatrogasci

B. ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.

Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne zaštite, organizirati i pružati izravnu pomoć ugroženim lokacijama, sukladno donesenoj procjeni ugroženosti i Operativnom planu zaštite od požara.

Realizacija Programa aktivnosti provodi se koristeći osigurana financijska sredstva iz Državnog proračuna, proračuna Općine Dubravica, sredstva nadležnih javnih ustanova, vatrogasnih organizacija, ostalih udruga građana te drugih organizacija i tijela, a koja su osigurana za njihove redovne djelatnosti.

*Svrha i cilj programa aktivnosti*

Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara.

Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj ekosustava.

Program aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, a njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno. Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno evaluacije Programa aktivnosti, predlagat će se njegove izmjene i dopune.

Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:

I. Uvod

II. Opis osnovnih uvodnih i završnih aktivnosti u provedbi Programa aktivnosti

III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara

IV. Planske, preventivne, operativne i nadzorne aktivnosti subjekata Programa aktivnosti u pripremi požarne sezone u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara

V. Financiranje provedbe aktivnosti iz Programa aktivnosti.

**II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI**

*Svi subjekti – izvršitelji i sudionici*

1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području svoje nadležnosti i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera zaštite od požara.

2. Svi subjekti provedbe zadataka obvezni su dostaviti Vatrogasnoj zajednici Općine Dubravica, a neposredni izvršitelji zadataka i teritorijalno nadležnom županijskom stožeru civilne zaštite, ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje provođenja mjera i aktivnosti, odmah po objavi Programa aktivnosti u Službenom glasniku Općine Dubravica.

3. Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik organizirat će i održavati radne sastanke sa svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadataka Programa aktivnosti prije, tijekom – po potrebi i po završetku požarne sezone. Na sastancima će se razmotriti tijek provedbe zadataka, raspraviti plan daljnjih aktivnosti, a po završetku sezone analizirat će se sve provedene zadataka Programa aktivnosti.

4. a) Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti VZ ZŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite **najkasnije do 9. lipnja 2023. godine.**

b) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik izradit će i Načelniku Stožera CZ dostaviti Sažeto izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 13. listopada 2023. godine.

5. a) Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog proračuna Republike Hrvatske kao i planiranim financijskim sredstvima za 2024. godinu, dostaviti Vatrogasnoj zajednici ZŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku **i područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 15. siječnja 2024. godine.**

b) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica - zapovjednik izradit će i dostaviti načelniku stožera CZ Konačno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti **do 1. ožujka 2024. godine.**

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršitelj zadatka: | Vatrogasna zajednica Općine Dubravica zapovjednik |
| Sudionici: | svi subjekti provedbe zadataka |
| Rok za dostavu podataka: | odmah po objavi Programa aktivnosti |
| Rok za organizaciju I. sastanka: | 17. ožujak 2023. godine |
| Rok subjektima za dostavu 1. izvješća: | 9. lipnja 2023. godine |
| Rok za organizaciju II. sastanka: | 16. lipnja 2023. godine |
| Rok za dostavu Sažetog izvješća Načelniku stožera CZ: | 13. listopada 2023. godine |
| Rok za organizaciju III. sastanka: | 27. listopad 2023. godine |
| Rok za dostavu izvješća o obavljenim aktivnostima: | 15. siječnja 2024. godine |
| Rok za dostavu Konačnog izvješća Načelniku stožera CZ: | 1. ožujka 2024. godine |

**III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA**

*Stožer civilne zaštite Općine Dubravica*

6. a) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik, temeljem iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti će usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.

**b) Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Dubravica** **obvezno će organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2023. godini, na kojima je potrebno:**

* razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju požarnu sezonu
* razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone.
* predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području
* predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (vatrogasne snage samo su dio resursa – subjekata zaštite od požara)
* predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti Vatrogasna zajednica županije – županijskom zapovjedniku.
* razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16 i 47/16)
* **Izvješća (zapisnici) sa svakog održanog Stožera civilne zaštite obvezno se dostavljaju Vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku.**

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršitelji zadatka: | Načelnik stožera CZ, Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik |
| Sudionici: | Vatrogasna zajednica županije – županijski zapovjednik |
| Rok: | 15. travnja 2023. godine |

7. a) Sukladno članku 44. Zakona o šumama, šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine u roku od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom.

b**) Izvješća o provedenim propisanim mjerama temeljem gore navedenih propisa navedeni subjekti dužni su dostaviti vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.**

c) Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

d) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

e) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik zajedno i s drugim tijelima, obvezna je održavati međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu prometa (pojačana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, itd.).

f) Kroz sva lokalna javna glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže, Internet) moraju raditi na informiranju javnosti raznim upozorenjima i obavijestima i zajedno s nadležnim Inspektoratom unutarnjih poslova dužni su dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.

g) U cilju primjene Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu te Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara u jedinicama lokalne samouprave po pitanju zaštite od požara, odnosno održavanja poljoprivrednih rudina i reguliranja jedinstvenog pristupa mjerama zaštite od požara, potrebno je do početka glavnog napora požarne sezone 1. lipnja 2023. godine provesti međuresornu koordinaciju svih nadležnih ministarstava i predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te do kraja 2023. godine propisati postupovnik za usuglašavanje, donošenje i nadzor ovih mjera, a posebno za upoznavanje stanovništva s istima.

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik, Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica |
| Sudionici: | Vatrogasna zajednica županije – županijski zapovjednik |
| Rok provedbe: | 1. ožujka 2023. godine |
| Rok za nadzor i dostavu izvješća: | 19. svibnja 2023. godine |

8. a)Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik obvezan je, sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. Radi usklađivanja plana ophodnji na području Općine Dubravica i aktivnosti jedinice lokalne samouprave obvezno će uključivati vatrogasnu zajednicu županije – županijskog zapovjednika.

b) Planove motriteljsko-dojavne službe obvezno dostaviti vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku.

c) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.

d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**e) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje kao i sve ostale propisane mjere, obvezno dostaviti vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.**

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik |
| Sudionici: | Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik, načelnik stožera CZ Općine Dubravica |
| Rok provedbe za jedinice lokalne samouprave: | 31. ožujka 2023. godine |
| Rok provedbe za jedinice područne samouprave: | 14. travnja 2023. godine |
| Rok provedbe za vatrogasne zajednice županija: | 1. lipnja 2023. godine |
| Rok za nadzor: | 1. lipnja 2023. godine |

**IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA**

9. a) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik zajednički će planski definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima.

b) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik u suradnji sa Upravama šuma podružnice županije, točno će definirati konkretne nove dionice protupožarnih prosjeka/šumskih i drugih putova (najmanje dvije), a koje će služiti između ostaloga i povezivanju postojećih protupožarnih prosjeka. Konkretne dionice u digitalnom georeferenciranom obliku (.shp, Feature Class format) dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske najkasnije do 31. ožujka 2023. godine, a iste izgraditi u 2023. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik |
| Sudionici: | Načelnik stožera CZ  Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik  Područni uredi civilne zaštite |
| a) Rok: | 15. ožujka 2023. godine (za Plan preventivnih aktivnosti) |
| b) Rok za izgradnju: | Do kraja 2023. (dvije konkretne dionice) |
| c) i d) Rok provedbe: | kontinuirano |
| e) Rok dostave podataka: | 1. svibnja 2023. godine |

*Više izvršitelja zadatka*

10. a) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik obvezan je, organizirati i održati informativno – savjetodavne sastanke s drugim subjektima i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovoga Programa aktivnosti.

b) U svrhu povećanja otpornosti i sposobnosti za prevenciju i gašenje požara raslinja provodit će se koordinirana akcija najugroženijih lokalnih samouprava na kojima će se donijeti konkretne preventivne i operativne mjere. U tom pogledu utvrdit će se potencijalno požarno najugroženija područja općine iz požarnih statistika unatrag zadnjih 20 godina i usmjeriti podrška konkretnima aktivnostima s lokalne, područne i državne razine na tim područjima, kao što su preventivno spaljivanje, gradnja vodocrpilišta, požarnih prosjeka i proširenje šumskih putova, sadnja negorivog raslinja, poticanje osnaživanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i informiranja i dodatna osposobljavanja lokalnog stanovništva i slično.

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik |
| Sudionici: | Načelnik stožera CZ, |
| Rok za I. sastanak: | 15. veljače 2023. godine |
| Rok za II. sastanak: | 14. travnja 2023. |

11. a) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik dužan je ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području Općine Dubravica (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje Općine Dubravica). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

b) Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa.

c) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik dužan je, u propisanom roku, Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području Općine Dubravica (u pisanom i elektroničkom obliku) dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik |
| Sudionici: | Hrvatska vatrogasna zajednica |
| Rok: | 15. svibnja 2023. godine |

**V. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI**

*Više izvršitelja zadatka*

12. a) Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik obvezan je izvješće o izvršenoj aktivnosti s utemeljenim zahtjevom za povrat troškova dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti u smislu provedbe zadataka iz ovoga Programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Općine Dubravica – zapovjednik |
| Sudionici: | Načelnik stožera CZ |
| Rok: | kontinuirano |

*Svi subjekti – izvršitelji i sudionici*

13. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Plana provedbe Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata, studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene da će doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog terećenja protivno Programu aktivnosti.

14. Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj [120/16](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53986), [114/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53983)).

15. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su izvršiti raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.

b) Subjekti – izvršitelji iz ovog Programa aktivnosti, a na temelju raščlambe protupožarne sezone dužni su, ako se ukaže potreba za time, u svojim financijskim planovima osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća u protupožarnoj sezoni za 2023. godinu.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

31

**KLASA: 400-03/23-01/3**

**URBROJ: 238-40-01-23-1**

Dubravica, 31. svibanj 2023. godine

Temeljem članka 12., članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) načelnik Općine Dubravica dana 31. svibnja 2023. godine donosi

**PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE**

**Predmet Pravilnika**

**Članak 1.**

1. Ovim Pravilnikom uređuje se nabava robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 EUR, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 EUR.
2. Izračun procijenjene vrijednosti nabave iz stavka 1. ovoga članka temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
3. Vrijednost radova, robe i/ili usluga ne smije se dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili ovog Pravilnika.

**Opće odredbe**

**Članak 2.**

1. Odredbe ovog Pravilnika moraju se primjenjivati na način koji će osigurati zakonito, namjensko, ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava Naručitelja.
2. U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga, osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.
3. Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na ugovore koji su temeljem članka 30. Zakona o javnoj nabavi izuzeti od primjene Zakona o javnoj nabavi.

**Sprječavanje sukoba interesa**

**Članak 3.**

1. O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

**Predradnje**

**Članak 4.**

1. Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka jednostavne nabave.
2. Postupak jednostavne nabave mora biti usklađen s planom nabave naručitelja.
3. U slučaju da predložena ugovorna obveza nije u skladu s financijskim planom i/ili planom nabave, a predložena ugovorna obveza se namjerava stvoriti, prije sklapanja ugovora izvršit će se rebalans financijskog plana i/ili izmijeniti plan nabave.

**Evidencija izdanih narudžbenica/ sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi**

**Članak 5.**

1. Podatke o izdanim narudžbenicama/sklopljenim ugovorima sukladno ovom Pravilniku, čija je vrijednost veća od 2.650,00 EUR, Naručitelj navodi u registru ugovora.

**Vrijednosni pragovi**

**Članak 6.**

1. Način sklapanja ugovora o nabavi robe, radova i/ili usluga iz ovog Pravilnika ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave, te se u tom smislu razlikuje:

* nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 10.000,00 EUR
* nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 10.000,00 EUR, do 26.540,00 EUR za nabavu roba i/ili usluga, odnosno do 66.360,00 EUR za nabavu radova.

**PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 10.000,00 EUR**

**Tijek postupka**

**Članak 7.**

1. Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 10.000,00 EUR provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu, po vlastitom izboru.
2. Narudžbenica obvezno sadrži podatke o naručitelju (naziv, adresa, OIB), ponuditelju (naziv, adresa, OIB), vrsti roba/usluga/radova koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, te potpis i pečat odgovorne osobe naručitelja. Ukoliko postoji ponuda ili predračun, na narudžbenici je dovoljno pozvati se na navedenu ponudu, odnosno predračun.
3. Za nabavu usluga iz stavka 1. ovog članka, obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.

**PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 10.000,00 EUR**

**Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave**

**Članak 8.**

1. Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provodi Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave se sastoji od najmanje tri člana, od kojih jedan može imati važeći certifikat u području javne nabave.
3. Obveze i ovlasti članova Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave su:

* priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
* provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

**Tijek postupka**

**Članak 9.**

1. Postupak jednostavne nabave započinje danom donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave od strane odgovorne osobe naručitelja.
2. Odluka o početku postupka jednostavne nabave sastoji se od:

* naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave, procijenjene vrijednosti nabave, naziva i adresa gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda, obrazloženja u slučaju slanja Poziva na dostavu ponuda samo jednom gospodarskom subjektu, navoda o obvezi objave Poziva na dostavu ponuda te medija objave (ako je primjenjivo)
* imena i prezimena članova povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave, obaveza i ovlasti članova povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave

1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave dostavlja se članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave koji poduzimaju daljnje radnje u provedbi postupka.

**Članak 10.**

1. Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 EUR naručitelj provodi Pozivom za dostavu ponuda prema najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.
2. Iznimno od odredbi ovog članka, Poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu, a naročito:
3. kada je to u skladu s posebnim propisom ili pravilima kojima je regulirano obavljanje određenih usluga;
4. kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;
5. kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka;
6. kada je to nužno potrebno zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti (npr. saniranje štete od vremenskih nepogoda, viša sila i drugi slučajevi iznimne žurnosti);
7. kada je to potrebno zbog dovršenja već započetih radova, odnosno izvršenja usluga/ isporuke roba iz osnovnog ugovora, a ukupno uvećanje ne prelazi vrijednosti iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika
8. u ostalim slučajevima po odluci naručitelja
9. U slučaju slanja Poziva na dostavu ponuda samo jednom gospodarskom subjektu, u Odluci o početku postupka jednostavne nabave potrebno je pozvati se na odgovarajuću odredbu iz stavka 2. ovog članka.
10. U slučaju iz stavka 2. točke 4. ovog članka, naručitelj može skratiti rok za dostavu ponuda.

**Poziv na dostavu ponuda**

**Članak 11.**

1. Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom i sl.)
2. Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: naziv naručitelja, naziv i opis predmeta nabave, uvjete nabave (rok izvršenja, mjesto izvršenja, rok valjanosti ponude, rok, način i uvjete plaćanja, način izračuna cijene ponude, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži)), popis sastavnih dijelova ponude, način izrade ponuda, dostave ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), navod o otvaranju ponuda, navod o pojašnjenju u vezi postupka, kontakt osobu, navod o obavijesti o rezultatima, ostali podaci.
3. Obavezni prilozi Poziva na dostavu ponuda su:
   * Ponudbeni list
   * Troškovnik i/ili tehničke specifikacije predmeta nabave
4. Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 5 dana od dana upućivanja poziva na dostavu ponuda.

**Članak 12.**

1. Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponuda odrediti razloge isključenja kako su propisani u člancima 251. – 252. Zakona o javnoj nabavi.
2. Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponuda odrediti kao razlog isključenja odrediti postojanje dugovanja prema Općini Dubravica. Postojanje navedene okolnosti naručitelj utvrđuje uvidom u vlastitoj evidenciji.
3. Naručitelj može u Pozivu za dostavu ponuda odrediti uvjete sposobnosti ponuditelja kako su propisani u člancima od 256.-259. Zakona o javnoj nabavi.
4. Dokumente iz stavka 1. i 3. ovog članka ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj zadržava pravo prije potpisa ugovora zatražiti od odabranog ponuditelja izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
5. Ponuditelji mogu dostaviti tražene dokaze da ne postoje razlozi isključenja te dokaze uvjeta sposobnosti i u obliku ESPD (European Single Procurement Document) obrasca.
6. Naručitelj može od ponuditelja tražiti jamstva sukladno čl. 214. Zakona o javnoj nabavi.
7. Dokumente sukladno ovom članku određuje Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave Pozivom na dostavu ponuda, na temelju okolnosti pojedinog slučaja.

**Odredbe o zajednici ponuditelja**

**Članak 13.**

1. Zajednica ponuditelja može podnijeti zajedničku ponudu po pozivu na dostavu ponuda. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem (ovi podaci se navode u ponudbenom listu).
2. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
3. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
4. U pozivu za dostavu ponuda mogu se odrediti razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti za članove zajednice ponuditelja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

**Odredbe o podugovarateljima**

**Članak 14.**

1. Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

* naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa podugovaratelja, zakonske zastupnike podugovaratelja, i
* predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

1. Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
2. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
3. U pozivu za dostavu ponuda mogu se odrediti razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti za podugovaratelje, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

**Kriterij za odabir ponude**

**Članak 15.**

1. U Pozivu na dostavu ponuda naručitelj određuje kriterij za odabir ponude.
2. Kriterij za odabir ponude je:

* najniža cijena ili
* ekonomski najpovoljnija ponuda

1. Ako je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, u Pozivu za dostavu ponuda mora se navesti relativni značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju.

**Objava Poziva za dostavu ponuda**

**Članak 16.**

1. Zabilo koji predmet nabave iz ovog Pravilnika može se objaviti Poziv na dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave (modul za objavu jednostavnih postupaka).
2. Poziv na dostavu ponuda objavit će se naročito ako se na temelju okolnosti pojedinog slučaja (kao što su npr. predmet ugovora, procijenjena vrijednost nabave, specifičnosti pojedine djelatnosti i sl.) zaključi da bi se time ostvarila znatno viša razina tržišnog natjecanja i/ili učinkovitija nabava i/ili ekonomičnije trošenje novčanih sredstava.
3. Objavu poziva na dostavu ponuda i medij objave određuje odgovorna osoba Naručitelja u Odluci o početku postupka jednostavne nabave.
4. Uz objavu poziva, Naručitelj može istovremeno uputiti poziv na dostavu ponudu gospodarskim subjektima.
5. Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na dostavu ponuda, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva na dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima.

**Pojašnjenja poziva za dostavu ponuda**

**Članak 17.**

1. Za vrijeme roka za dostavu ponuda, gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezano za Poziv za dostavu ponuda. Naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje svim gospodarskim subjektima kojima je upućen poziv na dostavu ponuda, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

**Ponuda**

**Članak 18.**

1. Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda.
2. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latičnom pismu, osim ako je drukčije određeno u Pozivu na dostavu ponuda.
3. Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list, jamstvo za ozbiljnost ponude (ako je traženo), dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja (ako je traženo), uvjete sposobnosti (ako je traženo), popunjeni troškovnik i/ili obrazac tehničkih specifikacija, ostalo traženo u pozivu za dostavu ponuda (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, itd.).
4. Ponudbeni list iz stavka 3. ovoga članka najmanje sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet nabave, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost, cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, rok valjanosti ponude, datum i potpis ponuditelja.
5. Ponuda se uvezuje u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
6. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.
7. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

**Cijena**

**Članak 19.**

1. Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima, a u drugoj valuti samo ako je naručitelj to izričito odredio u pozivu za dostavu ponuda.
2. Cijena ponude piše se brojkama.
3. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
4. Ponuditelj izražava cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednosti te cijenu s uključenim porezom na dodanu vrijednost.
5. Cijena ponude može biti promjenjiva ili nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora, što se određuje u Pozivu na dostavu ponuda

**Dostava ponuda**

**Članak 20.**

1. Ponude se dostavljaju na adresu naručitelja u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznake ‘’ne otvaraj’’.
2. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude ili od nje odustati.

**Zaprimanje ponuda**

**Članak 21.**

1. Rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme) naznačen je u Pozivu za dostavu ponuda.
2. Na omotnici ponude naznačuje se vrijeme i datum zaprimanja te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.
3. Ponuda zaprimljena nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentira se kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, te se bez odgode neotvorena vraća pošiljatelju.

**Otvaranje, ocjena i pregled ponuda**

**Članak 22.**

1. Naručitelj ne provodi javno otvaranje ponuda.
2. U roku od najviše 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, članovi Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave otvaraju ponude i vrše pregled i ocjenu ponuda na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda. Postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda moraju biti prisutna najmanje dva člana povjerenstva.
3. O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik. Zapisnik o otvaranju, ocjeni i pregledu ponuda sastoji se od: naziva i sjedišta naručitelja, naziva predmeta nabave, navoda o danu slanja/objave poziva za dostavu ponuda, navoda o roku za dostavu ponuda, popisa zaprimljenih ponuda s datumom i vremenom zaprimanja, analitičkog prikaza traženih i danih dokumenata kojima se dokazuje nepostojanje razloga za isključenje, analitičkog prikaza traženih i danih uvjeta sposobnosti ponuditelja, jamstava ako je traženo, analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija, podataka o pojašnjenju/upotpunjavanju ponuda, razloga za isključenje/odbijanje ponuda s obrazloženjem, navoda o kriteriju odabira, procijenjene vrijednosti nabave, cijene ponuda bez PDV-a i cijene ponude s PDV-om, rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir, prijedloga odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem, datuma završetka pregleda i ocjene ponuda te imena i prezimena i potpisa članova Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave.
4. Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, u postupku pregleda i ocjene ponuda zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.
5. Naručitelj je obavezan odbiti nepravilne, neprikladne i/ili neprihvatljive ponude.
6. Na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave, odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave, odnosno Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

**Odluka o odabiru**

**Članak 23.**

1. Odluka o odabiru obvezno sadrži: podatke o naručitelju, predmet nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi, razloga odabira, nazive i adrese svih ponuditelja, razloge isključenja/odbijanja ponuda, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
2. Rok za donošenje Odluke o odabiru iznosi 45 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
3. Odluka o odabiru se dostavlja s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda na dokaziv način svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.
4. Odluka o odabiru smatra se izvršnom nakon što su istu zaprimili svi gospodarski subjekti koji su dostavili ponudu, te dostavom iste naručitelj stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi radova/robe/usluga.
5. Protiv Odluke o odabiru ne može se izjaviti žalba.
6. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ugovora, Naručitelj će pozvati sljedećeg po redu ponuditelja ili odustati od sklapanja ugovora ako su za to ostvareni razlozi.
7. Ugovore sukladno ovom Pravilniku sklapa odgovorna osoba naručitelja ili osoba koju on za to ovlasti, u roku od 30 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

**Odluka o poništenju**

**Članak 24.**

1. Naručitelj je obavezan poništiti postupak jednostavne nabave ako:

* postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije;
* postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije;
* nije pristigla nijedna ponuda;
* nakon isključenja/odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda
* je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva

1. Rok za donošenje Odluke o poništenju iznosi 45 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
2. Odluka o poništenju s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda (ako je primjenjivo) dostavlja se na dokaziv način svim gospodarskim subjektima koji su predali ponudu, odnosno kojima je upućen poziv za dostavu ponuda.
3. Odluka o poništenju smatra se izvršnom nakon što su istu zaprimili svi gospodarski subjekti koji su dostavili ponudu/ kojima je upućen poziv na dostavu ponuda.
4. Dostavom Odluke o poništenju naručitelj stječe uvjete za pokretanje ponovljenog postupka jednostavne nabave.
5. Protiv Odluke o poništenju ne može se izjaviti žalba.

**Prijelazne i završne odredbe**

**Članak 25.**

1. Prilozi ovog Pravilnika su:

* PRILOG 1 ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
* PRILOG 2 POZIV NA DOSTAVU PONUDA
* PRILOG 3 ZAPISNIK O OTVARANJU, OCJENI I PREGLEDU PONUDA
* PRILOG 4 ODLUKA O ODABIRU
* PRILOG 5 ODLUKA O PONIŠTENJU

**Članak 26.**


1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica.
2. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/17)
3. Postupci nabave započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika, dovršiti će se prema odredbama Pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja.
4. Sukladno odredbi članka 15. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, ovaj Pravilnik će se objaviti na internetskim stranicama Općine Dubravica.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

**PRILOG 1**

**ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE**



REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVICA

Klasa;

Urbroj;

Dubravica,

Na temelju članka \_\_\_\_ Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj \_\_) načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE**

Naziv predmeta nabave:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Procijenjena vrijednost nabave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PDV-a

Evidencijski broj nabave\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda:

1.

2.

3.

Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obveza objave poziva na dostavu ponuda DA NE

Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave imenuju se:

1.

2.

3.

Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave:

* priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
* provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Odgovorna osoba naručitelja

*(pečat i potpis)*


Dostaviti:

1. Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave

2. Arhiva

**PRILOG 2**

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA**



REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVICA

Klasa;\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Urbroj; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dubravica, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upisati naziv i adresu gospodarskog subjekta

**PREDMET: Poziv za dostavu ponuda**

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, OIB: 89243140464, upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 12. i čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 EUR, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 EUR, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.dubravica.hr.

**1. OPIS PREDMETA NABAVE**

1.1. Predmet nabave je\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2. Opis predmeta nabave:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sukladno troškovniku i/ili tehničkim specifikacijama u prilogu B. ovog Poziva.

**2. UVJETI NABAVE**

2.1. Rok izvršenja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. Mjesto izvršenja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Rok valjanosti ponude: 60 dana

2.4. Rok, način i uvjeti plaćanja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.5. Cijena ponude: Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelj izražava cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost te cijenu s uključenim porezom na dodanu vrijednost. Cijena je promjenjiva/nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

2.6. Kriterij za odabir ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Razlozi isključenja ponuditelja: upisati ako je primjenjivo

2.8. Dokazi sposobnosti ponuditelja: upisati ako je primjenjivo

2.9. Tražena jamstva: upisati ako je primjenjivo

2.10. Ostalo: upisati ako je primjenjivo

**3. SASTAVNI DJELOVI PONUDE**

3.1. Ponuda treba sadržavati

* popunjen ponudbeni list (u prilogu A. ovog Poziva na dostavu ponuda)
* popunjen troškovnik (u prilogu B. ovog Poziva za dostavu ponuda)
* dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje iz točke 2.7. ovog Poziva na dostavu ponuda (ako je primjenjivo, u suprotnom obrisati)
* dokazi sposobnosti ponuditelja iz točke 2.8. ovog Poziva na dostavu ponuda (ako je primjenjivo, u suprotnom obrisati)
* tražena jamstva iz točke 2.9. ovog Poziva na dostavu ponuda (ako je primjenjivo, u suprotnom obrisati)
* dokumente iz točke 2.10. ovog Poziva na dostavu ponuda (ako je primjenjivo, u suprotnom obrisati)

**4. DOSTAVA PONUDA**

4.1. Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

4.2. Način dostave ponude: Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznake ‘’ne otvaraj’’.

4.3. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

4.4. Rok za dostavu ponuda (upisati datum i sat)

4.5. Otvaranje ponuda: ne provodi se javno otvaranje ponuda

**5. OSTALO**

5.1. Pojašnjenje u vezi postupka za dostavu ponuda: Za vrijeme roka za dostavu ponuda, gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezano za poziv za dostavu ponuda. Naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje svim gospodarskim subjektima kojima je upućen poziv na dostavu ponuda, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

5.2. Kontakt podaci osobe zadužene za pojašnjenja poziva za dostavu ponuda: upisati ime, prezime i e mail adresu

5.3. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

**A PONUBENI LIST**

**1. Naručitelj:**  Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

**2. Predmet nabave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Ponuditelj:**

- Zajednica ponuditelja (zaokružiti): DA¹ NE

* Naziv Ponuditelja/ nazivi svih članova Zajednice :

.......................................……………..............................……………………….…………

.......................................…………………………………….…………………......…..........

**4. Opći podaci o Ponuditelju/članu Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem²:**

* Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......…..................
* Sjedište / adresa: …………………………………….……………...…………...................
* OIB:......................................................................................................................................
* Broj računa/IBAN: ........................................................ kod banke :....................................
* Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)
* Adresa za dostavu pošte: ......................................................................................................
* Adresa e-pošte :………………………................................….….......................................
* Kontakt osoba Ponuditelja :…………………………………………..................................
* Broj telefona: …..................……… Broj faksa: ……..........................…......…………

**5. Cijena ponude**

Cijena ponude bez PDV-a: ……………………………………………......……. EUR (brojkama)

Iznos PDV -a: ..............................................………………………………. EUR(brojkama)

Cijena ponude s PDV-om: ……………………………………….….......………EUR (brojkama)

**6. Rok valjanosti ponude** .....................................................................................

**7. Podaci o podugovarateljima³:** (upisati naziv i sjedište svih podugovaratelja kojima Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora)

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Datum ………………….

Ponuditelj**:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlaštene osobe)

MP

*Napomena:*

*¹ U slučaju Zajednice ponuditelja obvezno popuniti i Prilog A1 kao obvezni dio Ponudbenog lista.*

*² U slučaju Zajednice ponuditelja u točku 4. upisuju se samo podaci za člana Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem, a podaci ostalih članova Zajednice ponuditelja upisuju se u Prilog A1 koji se prilaže uz ovaj Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.*

*³ U slučaju angažiranja podugovaratelja ostali podaci o podugovaratelja i dijelu ugovora koji se daje u podugovor navode se u Prilogu A2 (Podaci o podugovaratelja) koji se prilaže uz ovaj Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.*

**PRILOG A1 - podaci o Zajednici ponuditelja (obavezno priložiti uz Prilog A, samo u slučaju zajedničke ponude)**

**1. Naručitelj:**  Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

**2. Predmet nabave:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Opći podaci o članovima Zajednice ponuditelja:**

a) Naziv člana Zajednice ponuditelja:..........................................................................................

* Sjedište / adresa: …………………………………….……………...…………...................
* OIB:......................................................................................................................................
* Broj računa/IBAN: ........................................................ kod banke :....................................
* Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)
* Adresa za dostavu pošte: ......................................................................................................
* Adresa e-pošte :………………………................................….….......................................
* Kontakt osoba Ponuditelja :…………………………………………..................................
* Broj telefona: …..................……… Broj faksa: ……..........................…......…………
* ………......……..................................……
* Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

b) Naziv člana Zajednice ponuditelja:..........................................................................................

* Sjedište / adresa: …………………………………….……………...…………...................
* OIB:......................................................................................................................................
* Broj računa/IBAN: ........................................................ kod banke :....................................
* Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)
* Adresa za dostavu pošte: ......................................................................................................
* Adresa e-pošte :………………………................................….….......................................
* Kontakt osoba Ponuditelja :…………………………………………..................................
* Broj telefona: …..................……… Broj faksa: ……..........................…......…………
* Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

**4.** **Član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem je:**

.....................................................................................................................................................

Članovi Zajednice ponuditelja:

a).................................................................................................

(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

b).................................................................................................

(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

*Napomena:*

*\* U slučaju Zajednice ponuditelja, Prilog A1 se prilaže uz Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.*

*\* Ponudbenom listu može se priložiti više Priloga A1 ukoliko ima više članova Zajednice ponuditelja od predviđenih u ovom obrascu.*

**PRILOG A2 - podaci o podugovarateljima (obavezno priložiti uz Prilog A, samo u slučaju ako ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podugovaratelju)**

**1. Naručitelj:**  Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

**2. Predmet nabave:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Ponuditelj**

* Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….
* Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

**4. Podaci o podugovaratelju** (ako Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podugovaratelju)

Naziv podugovaratelja: ...............................................................................................................

Sjedište: .......................................................................................................................................

OIB: ..............................................................................................................................................

Broj računa/IBAN: ............................................ kod banke :.......................................................

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja........................................................................................

Predmet ugovora koji se daje u podugovor: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

Količina: .......................................................................................................................................

Vrijednost (kn): ...........................................................................................................................

Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: ................................................

Datum, …………………

MP Ponuditelj**:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlaštene osobe)

*Napomene:*

*\*Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio ugovora podugovaratelju obvezan je ispuniti Prilog A2 za svakog podugovaratelja te ih priložiti uz Ponudbeni list kao njegov sastavni dio.*

**PRILOG B**

**TROŠKOVNIK/TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

NARUČITELJ

Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

PONUDITELJ (naziv i sjedište)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet nabave:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuditelj je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupno EUR (količina x jed. cijena) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO (bez PDV-a) | | | | |  |
| PDV | | | | |  |
| SVEUKUPNO SA PDV-om | | | | |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe

**PRILOG 3**

**ZAPISNIK O OTVARANJU, OCJENI I PREGLEDU PONUDA**

1. Naziv i sjedište naručitelja: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

2. Naziv predmeta nabave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Datum slanja/objave poziva za dostavu ponuda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Ponude pristigle do isteka roka za dostavu ponuda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv i adresa | Datum i vrijeme zaprimanja ponude |
| Ponuditelj 1 |  |  |
| Ponuditelj 2 |  |  |
| Ponuditelj 3 |  |  |

6. Analitički prikaz ponuda (označiti u tablici DA ili NE)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponuditelj 1 | Ponuditelj 2 | Ponuditelj 3 |
| Priložen i ispravno popunjen ponudbeni list |  |  |  |
| Priložen i ispravno popunjen troškovnik |  |  |  |
| Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi isključenja (ako je primjenjivo navesti naziv svakog dokumenta): |  |  |  |
| Traženi dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo navesti naziv svakog dokumenta): |  |  |  |
| Tražena jamstva (ako je primjenjivo navesti naziv svakog dokumenta): |  |  |  |
| Ponuda uvezana u cjelinu, s označenim brojevima stranica (ako je primjenjivo) |  |  |  |
| Analiza ponude vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija |  |  |  |
| Ostalo (ako je primjenjivo navesti naziv svakog dokumenta): |  |  |  |
| Konačna ocjena |  |  |  |

7. Podaci o pojašnjenju/upotpunjavanju ponuda

(navesti ako je primjenjivo)

8. Razlozi za isključenje/odbijanje ponude (ako je primjenjivo, navesti naziv i adresu ponuditelja te razloge isključenja/odbijanja ponude)

9. Kriterij odabira: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda

10. Procijenjena vrijednost nabave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PDV-a

11. Cijena ponude

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena s PDV-om |
| Ponuditelj 1 |  |  |  |
| Ponuditelj 2 |  |  |  |
| Ponuditelj 3 |  |  |  |

12. Rangiranje ponuda prema kriteriju odabira

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cijena/ostvareni broj bodova | Rangiranje |
| Ponuditelj 1 |  |  |
| Ponuditelj 2 |  |  |
| Ponuditelj 3 |  |  |

13. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju, s obrazloženjem

(navesti naziv i adresu ponuditelja i razlog odabira:

ILI

navesti razloge za poništenje


14. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave:

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime | Potpis |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**PRILOG 4**

**ODLUKA O ODABIRU**



REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVICA

Klasa;\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Urbroj; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dubravica, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju članka 23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj \_\_) u postupku nabave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O ODABIRU**

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cijena odabrane ponude iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR bez PDV-a, odnosno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR sa PDV-om

Razlog odabira: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1.

2.

3.

Razlozi isključenja/odbijanja ponude (upisati ako je primjenjivo)

Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Odgovorna osoba naručitelja

*(pečat i potpis)*

**PRILOG 5**

**ODLUKA O PONIŠTENJU**



REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVICA

Klasa;\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Urbroj; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dubravica, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naručitelj Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, na temelju članka 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj \_\_) u postupku nabave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR bez PDV-a, donosi

**ODLUKU O PONIŠTENJU**

Poništava se postupak jednostavne nabave\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Razlozi poništenja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Odluka o poništenju zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (ako je primjenjivo) dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Odgovorna osoba naručitelja

*(pečat i potpis)*