SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE DUBRAVICA

Broj 02/2025 GODINA XXVIII 26. ožujak 2025.

**SADRŽAJ**

**AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA**

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine
2. Odluka o utvrđivanju te pokriću manjka proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o rezultatima obavljenog popisa Inventurne komisije u 2024. godini
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
6. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu
7. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana održavanja Creta Dubravica za 2025. godinu s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 2024. godini
8. Odluka o primanju na znanje Izvješća Općinskog načelnika o svom radu za 2024. godinu, razdoblje od 01.07. do 31.12.2024. godine
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dubravica u 2025. godini
10. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsnih blagdana socijalno ugroženim osobama s područja Općine Dubravica
11. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dubravica
12. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica
13. Odluka o dodjeli javnih priznanja na području Općine Dubravica u 2025. godini
14. Odluka o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u Dječji vrtić MALI KAJ u Dubravici
15. Odluka o davanju suglasnosti na darovanje kombi vozila DVD-u Vučilčevo

**AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA**

1. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Dubravica
2. Odluka o isplati dodatka za uspješnost u radu temeljem ocjenjivanja službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalno infrastrukture na području Općine Dubravica za 2024. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalno infrastrukture na području Općine Dubravica za 2024. godinu
5. V. izmjene i dopune Plana nabave za 2025. godinu
6. Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2025. godinu
7. VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2025. godinu
8. VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2025. godinu
9. Izvješće načelnika za period 01.07.2024 do 31.12.2024.

**AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA**

1

Temeljem članka 4. stavka 1. točke 19. i članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2021, 03/2024) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**Proračuna Općine Dubravica za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine**

|  |
| --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine sadrži:**  **Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica** |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. |
|  |

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

















**Posebni dio proračuna**

































BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2024. GODINU

PRIGODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja (Šifra 6) Općine Dubravica ostvareni su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u iznosu od 1.092.095,76 € ili 48,6% manje u odnosu na izvršenje u 2023. godini.

Prihodi od poreza su u ovom izvještajnom razdoblju iznosili 595.189,29 €, što je za 118,4% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2023. godine. Poslove ubiranja poreza obavlja Porezna uprava u Zaprešiću.

Povećanje poreznih prihoda zabilježeno je na stavkama Poreza i prireza na dohodak, Poreza na imovinu - što se ponajviše odnosi na Povremene poreze na imovinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Šifra 63) u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 391.722,73 €, odnosno 25,9% više u odnosu na 2023. godinu, vrijednosno najznačajnije odnose se na pomoći iz drugih proračuna temeljem kandidiranih projekata i rekonstrukcije cesta izgradnjom nogostupa u ukupnom iznosu 280.425,28 € što je smanjenje za 87,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (Šifra 65) ostvareni su u iznosu od 97.938,60 €, što je za 48,9% manje u odnosu na 2023. godinu; vrijednosno najznačajniji prihod ove skupine je prihod po posebnim propisima ostvaren u iznosu 53.614,09 € što se ponajviše odnosi na prihode od groblja i prodaje grobnih mjesta, te na ostale nespomenute prihode po posebnim propisima.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja ( Šifra 3) ostvareni su u iznosu 796.778,02 € što je za 42,0% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajniji su evidentirani na materijalnim rashodima (Šifra 32) gdje su u 2024.g. evidentirani rashodi vezani uz usluge tekućeg i investicijskog održavanja prometnica i drugih javnih površina. Svi ostali rashodi skupine 3 ostvareni su na razini prethodne godine uz manja odstupanja.

OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (Šifra V006) odnosno na dan 31.12.2024. godine iznosi 513.615,07 €.

U ukupnom iznosu obveza, stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (V009) iznosi 389.872,00 €, a dospjelih obveza (V007) 123.743,07€.

Dospjele su obveze u iznosu od 123.743,07 €, a odnose se na materijalne rashode.

Nedospjele su obveze u iznosu od 389.872,00 € , a odnose se na:

* 103.235,46 € (ND23) odnosi na obveze za rashode poslovanja;
* 41.289,21 € (ND24) na obveze za nabavu nefinancijske imovine,
* 245.347,33 € (ND dio 25,26) na obveze za financijsku imovinu, a uključuje

BESKAMATNI ZAJAM ZBOG POSLJEDICA POTRESA

Temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa na račun Općine Dubravica 31.12.2021. godine, doznačena su sredstva u iznosu od 39.816,84 €.

Sredstva dodijeljena na temelju ove Odluke namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa, a vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna u kvartalnim obrocima, počevši od 2027. godine, a najkasnije do kraja 2029. godine.

DUGOROČNO ZADUŽIVANJE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Odluku o davanju suglasnosti Općini Dubravica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u iznosu od 198.919,32 €, s rokom otplate kredita od deset godina uključujući poček od jedne godine (36 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih je prva dospjela na naplatu 30.09.2024. godine), uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,10% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2% od iznosa odobrenog kredita.

Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata „Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa“ i „Izgradnja poslovne zgrade – ambulanta – Poduzetnički inkubator“, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Dubravica o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Dubravica, KLASA: 024-02/22-01/2, URBROJ: 238-40-02-22-3 od 7. ožujka 2022. godine. Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak sklopljen je dana 27.6.2022.g. Po navedenoj osnovi na dan 31.12.2024. godine, iznos obveze iznosi 245.347,33 €.

IMOVINA I POTRAŽIVANJA

Ukupna imovina na dan 31.12.2024. godine iznosi 4.620.303,11 €.

Proizvedena dugotrajna imovina (Šifra 02) iznosi 3.746.141,29 €.

Financijsku imovinu (Šifra 1) koja iznosi 333.007,01 €, a odnose se na:

* Novac u banci i blagajni (Šifra11) u iznosu od 11,23 €, od čega novac na poslovnom računu u iznosu 0,62 € i 10,61 € u blagajni. Općina Dubravica u posluje preko transakcijskog računa Hrvatske poštanske banke d.d. HR1223900011854900003.
* Dionice i udjeli u glavnici (Šifra 15) iznose ukupno 141.510,65 €n što je istovjetno ostvarenju u odnosu na početno stanje – Udio u Zaprešiću d.o.o.
* Potraživanja za prihode poslovanja (Š 16) iznose ukupno 191.226,41 € ili 376,10% više u odnosu na prethodnu godinu, a uključuju:
* Potraživanja za poreze u iznosu od 18.804,67 €.
* Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 106.099,94 €.
* Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 7.466,44 €.
* Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 57.067,28 €.
* Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima u iznosu od 1.788,08 €.

Obveze i vlastiti izvori (Š B003) na dan 31.12.2024. godine iznose 4.620.303,11 €, a odnose se na obveze (Š 2) u iznosu od 513.615,07 €, te vlastite izvore (Š 9) u iznosu od 4.106.688,04 €.

REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja tekuće godine je manjak u iznosu 148.439,59 € (Š Y005). Sučeljavanjem s prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja u iznosu 143.010,96 € utvrđen je financijski rezultat poslovanja za 2024. godine manjak u iznosu 291.450,55 € (Šifra Y006).

Općina Dubravica tijekom godine imala je mnogo projekata od kojih je velika većina dovršena u 2024.godini:

Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa ukupne vrijednosti u iznosu 94.949,24€.

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta unutar kojeg su izvršeni građevinski radovi i stručni nadzor na ulicama Ulica Svetog Vida, Otovačka- Vranaričić i Kumrovečka cesta (Karasi) ukupne vrijednosti 104.498,06 €.

Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa ukupne vrijednosti 100.779,15€.

Park za vježbanje također je u potpunosti dovršen i stavljen u funkciju ukupne vrijednosti 67.697,59€.

Aktivno je bilo i djelovanje Općine na kapitalnom projektu proširenja grobnih mjesta i izgradnja ograde groblja, ukupne vrijednosti 10.006,13€, a iduće godine u planu je izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza na groblju u Rozgi.

Popis sudskih sporova u tijeku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | SUD | Tuženik | Tužitelj | Sažeti opis prirode spora | Iznos | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Presuda donijeta |
| 1. | Visoki upravni sud | Općina Dubravica | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | Ocjena zakonitosti općeg akta Općinskog vijeća Općine Dubravica- Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi (˝Službeni glasnik Općine Dubravica broj 2/2018˝) |  |  |  | 19.10.2018. | Upravni spor RIJEŠEN, udovoljeno zahtjevu Ministarstva temeljem presude poslovni broj UP 122/2022-7 Visokog upravnog suda kojom se UKIDA OSPORENI OPĆI AKT, isti prestao važiti danom objave presude Visokog upravnog suda i NN |
| 2. | Upravni sud u Zagrebu | Ministarstvo prostornog uređenja | Općina Dubravica | Poništenje upravnog akta odnosno rješenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao i Odluke o povratu br. 2 Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture | - | 33.750,00 | Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog | 03.09.2024. | Spor u tijeku |

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu, objavit će se u Službenom glasniku Općine Dubravica te na internetskoj stranici Općine Dubravica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-3

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

2

Temeljem članka 89. stavka 2. i članka 76. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 82. stavka 2. i članka 215. stavka 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 158/23, 154/24), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024), na prijedlog općinskog načelnika Općine Dubravica, Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o utvrđivanju te pokriću manjka proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, te pokriće manjka proračuna Općine Dubravica iskazanog u financijskim izvještajima o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu u iznosu od 291.450,55 €.

Manjak iz st.1. ovog čl. utvrđen je kao rezultat poslovanja na način kako slijedi:

* manjak poslovanja u 2024.g godine u iznosu 148.439,59 €
* prenijeti manjak iz 2023.godine u iznosu 143.010,96 €

Stanje u bilanci na dan 31.12.2024. godine na osnovnim računima podskupine 922 iskazano je kako slijedi:

• Višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 831.627,45 €

• Manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 1.319.542,35 €

• Višak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu od 196.464,35 €

Od ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu od 831.627,45 € i od ostvarenog viška primitaka od financijske imovine u iznosu od 196.464,35 € pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.319.542,35 €, te se iskazuje utvrđeni manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 291.450,55 €.

**Članak 2.**

Ukupan manjak prihoda Općine Dubravica za 2024. godinu u iznosu od **291.450,55 €**, uključit će se u Izmjene i dopune proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu, kojima će se planirati i njegovo pokriće.

U svrhu uravnoteženja proračuna nakon uključivanja proračunskog manjka, te zbog potrebe ravnomjernog zadovoljavanja svih zakonom propisanih javnih potreba planiranih kroz rashode i izdatke tekuće proračunske godine, tijekom 2025. godine nastavit će se s poduzimanjem mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi i primici bili dostatni za pokriće prenesenog manjka te rashoda i izdataka.

Planira se podmirenje ukupnog manjka u 2025.godini.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Dubravica».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-4

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

3

Na temelju članka 134. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23, 154/2024) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvještaja o rezultatima obavljenog popisa Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja u 2024. godini**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvještaj o rezultatima obavljenog redovitog godišnjeg popisa od strane Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

**Članak 2.**

Izvještaj o obavljenom popisu iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-5

Dubravica, 25. ožujka 2025.

Predsjednik

Ivica Stiperski

Inventurna komisija

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOM POPISU NOVČANIH SREDSTAVA,**

**IZVORA SREDSTAVA, OBVEZA, POTRAŽIVANJA I IMOVINE**

**NA DAN 31.PROSINCA 2024. GODINE**

**Inventurna komisija u sastavu**:

1. Ivica Stiperski- predsjednik
2. Mario Čuk- član
3. Gordana Režić- članica

na dan 31.12.2024. utvrdila je da Općina Dubravica ima sljedeća stanja NOVČANIH SREDSTAVA:

* Stanje blagajne na dan 31.12.2024. godine iznosi 10,61 eur.
* Zadnji blagajnički izvještaj br. 035710.
* Zadnja blagajnička uplatnica br. 006.
* Zadnja blagajnička isplatnica br. 062.
* Stanje žiro-računa na dan 31.12.2024. iznosi 0,62 eur što je vidljivo sa izvatka Zagrebačke banke br. 286.
* Stanje na prijelaznom računu iznosi 0,00 eur.

**01 Neproizvedena dugotrajna imovina 193.394,30 eur**

011 - zemljište 135.761,46 eur

012 – nematerijalna imovina 57.632,84 eur

**02 Proizvedena dugotrajna imovina 3.746.141,29 eur**

0211 -stambeni objekti 15.926,74 eur

0212- poslovni objekti 1.812.270,47 eur

Zgrada Općine Dubravica, zgrada DV, Mrtvačnica

0213 - ceste 1.830.116,96 eur

**0214 - ostali građevinski objekti 1.511.462,33 eur**

- plinovod, kanalizacija i vodovod 720.122,20 eur

- javna rasvjeta 200.238,58 eur

- ostali građevinski objekti 591.101,55 eur

Autobusne nadstrešnice, uređenje

dječjih igrališta, izgradnja grobna mjesta

**022 Postrojenja i oprema 144.017,72 eur**

- uredska oprema i najmeštaj 44.981,28 eur

- komunikacijska oprema 79,63 eur

- oprema za održavanje i zaštitu 3.259,68 eur

- uređaji, strojevi i oprema 95.697,13 eur

**023 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 34.063,22 eur**

**026 Ostala nematerijalna proizvedena imovin**a **490.094,89 eur**

**Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - 2.091.811,05 eur**

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata - 1.489.972,20 eur

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme - 119.609,74 eur

Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava - 14.547,83 eur

Ispravak vrij. nematerijalne proizvedene imovine -467.681,28 eur

**051 Dugotrajna nefinancijska imovina u**

**pripremi- građevinski objekti u pripremi 347.760,51 eur**

Izvršena je kontrola obveza i potraživanja i konstatirano je slijedeće

## *OBVEZE:*

**- Obveze za zaposlene 11.712,88 eur**

**- Obveze za materijalne rashode 77.511,42 eur**

- naknada za prijevoz 271,19 eur

- naknade troškova zaposlenima 273,65 eur

- uredski materijal 493,13 eur

- energija 4.636,74 eur

- rashodi za materijal i energiju 5.232,82 eur

- usluga telefona i pošte 905,85 eur

- tekuće i invest. održavanje 7.042,43 eur

- usluge promidžbe i informiranja 2.223,12 eur

- komunalne usluge 318,90 eur

- zdravstvene i veterinarske usluge 3.687,43 eur

- intelektualne i osobne usluge 23.758,84 eur

- računalne usluge 4.029,37 eur

- ostale usluge 11.316,01 eur

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 1.311,36 eur

- premije osiguranja 529,38 eur

- reprezentacija 2.072,72 eur

- ostali nespomenuti rashodi 9.408,48 eur

234 Obveze za financijske rashode 147,76 eur

235 Obveze za subvencije 16.256,75 eur

237 Obveze naknade građanima i kućanstvima 1.495,70 eur

238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.804,25 eur

239 Ostale tekuće obveze 5.858,66 eur

**Ukupno obveze za rashode poslovanja** **115.787,42 eur**

242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 58.987,59 eur

245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 53.675,89 eur

**Ukupno obveze za nabavku nefin. imovine 112.663,48 eur**

1. **Obveze za kredite, dugoročne 285.164,17 eur**

2671 Beskamatni zajam državnog proračuna 39.816,84 eur

2622 Dugoročni krediti 245.347,33 eur

**OBVEZE UKUPNO: 513.615,07eur**

Sve obveze se odnose na razdoblje 01-12-2024. godine.

**POTRAŽIVANJA:**

**Dionice u udjeli u Zaprešić d.o.o. 141.510,65 eur**

### 16 Potraživanje za prihode poslovanja 191.226,41 eur

### Potraživanja za poreze 18.804,67 eur

**Potraživanje za pomoći 106.099,94 eur**

**Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 88.599,94 eur**

Ugovor o sufinanciranju građevina za sanaciju klizišta na području

Općine Dubravica- Hrvatske vode. 88.599,94 eur

**Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija**

**i tijela EU 17.500,00 eur**

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Digitalizacija Prostornog

plana uređenja Općine Dubravica 17.500,00 eur

**164 Potraživanje za prihode od imovine 7.466,44 eur**

**Potraživanja za prihode po posebnim propisima 57.067,28 eur**

Grobna naknade 13.281,75 eur

Ostali nespomenuti prihodi-prodaja grobnih mjesta 1.200,00 eur Ostali nespomenuti prihodi-mrtvačnica 79,87 eur

Naknada za uređenje voda 18.052,99 eur

Naknade za priključak 1.264,92 eur

Komunalni doprinosi 5.845,49 eur

Komunalne naknade 17.342,26 eur

**Potraživanje za prihode od pruženih usluga HR vode**  **1.788,08 eur**

- Potraživanja po Ugovorima za plin vode se sudskim putem.

- Potraživanja na ime komunalne, naknade za uređenje voda i grobne naknade vrše se putem

opomena, ovrha ili zabilježbom na nekretninama (u slučaju kad je naplata nemoguća)

1. Izvršena je amortizacija svih osnovnih sredstava prema važećim Zakonskim

propisima.

1. Potrošni materijal nije na zalihi isti je odmah utrošen.
2. Sitan inventar odmah je stavljen u upotrebu i nema ga na zalihi.

KLASA:024-03/25-01/2

URBROJ:238-40-02-25-1

Dubravica, 19. ožujak 2025. godine

Članovi komisije:

Ivica Stiperski

Mario Čuk

Gordana Režić

4

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini.

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini sastavni je dio ove Odluke.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-6

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) općinski načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
na području Općine Dubravica za 2024. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine izvršeno građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

# GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana je u ukupnom iznosu od 288.365,99 €, od čega je utrošeno 131.903,85 €.

Izvor financiranja planiran je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 56.603,13 €, a realizirano je 40.890,63 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 9.506,13 €, a realizirano je 9.506,13 €

Izvor financiranja planiran je iz ostale pomoći u iznosu od 82.126,28 €, a realizirano je 34.538,78 €

Izvor financiranja planiran je iz pomoći-Hrvatske vode u iznosu od 92.312,14 €, a realizirano je 0,00 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu 39,50 €, a realizirano je 39,50 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalne naknade u iznosu 41.158,81 €, a realizirano je 41.158,81 €

Izvor financiranja planiran je iz vlastitih prihoda u iznosu od 6.350,00 €, a realizirano je 5.500,00 €

Izvor financiranja planiran je iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 270,00 €, a realizirano je 270,00 €

kako slijedi:

**1. Javna rasvjeta**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – JAVNA RASVJETA, planiralo se ulaganje u postavljanje novih rasvjetnih svjetiljki na nerazvrstanim cestama (Ulica Sutlanske doline-1 kom), planiralo se u ukupnom iznosu od 309,50 €, a utrošeno je ukupno 309,50 €.

- izvor financiranja je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 270,00 €, te realiziran u iznosu od 270,00 €

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 39,50 €, te realiziran u iznosu od 39,50 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Javna rasvjeta** | **309,50** | **309,50** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **270,00** | **270,00** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Proširenje javne rasvjete | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.5.** | **Prihod od komunalnog doprinosa** | **39,50** | **39,50** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Proširenje javne rasvjete | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 100,00 |

**2. Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – PROŠIRENJE GROBNIH MJESTA I IZGRADNJA OGRADE planiralo se ulaganje u izgradnju novih grobnih mjesta (6 grobnih mjesta-betonski okvir) na novom groblju u Rozgi, usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje grobnih mjesta na novom groblju u Rozgi, vršenje geodetskih usluga u svrhu proširenja grobnih mjesta, planiralo se u ukupnom iznosu od 10.006,13 €, a utrošeno je ukupno 10.006,13 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 500,00 €, te realiziran u iznosu od 500,00 €.

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 9.506,13 €, te realiziran u iznosu od 9.506,13 €.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100018** | **Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde** | **10.006,13** | **10.006,13** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Nadzor nad izgradnjom grobnih mjesta i ograde groblja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.6.** | **Prihod od grobne naknade** | **9.506,13** | **9.506,13** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Geodetske usluge - Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | 2.687,50 | 2.687,50 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Izgradnja grobnih mjesta | 6.818,63 | 6.818,63 | 0,00 | 100,00 |

**3. Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza – groblje u Rozgi**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA, SANACIJA POKOSA I STAZA – GROBLJE U ROZGI, planiralo se ulaganje u sanaciju pokosa na novom groblju u naselju Rozga, na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica koje obuhvaća: izgradnja potpornog zida, pješačke staze i drenažne cijevi, uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, izrada projektne dokumentacije za upotrebu građevine komunalne infrastrukture, planiralo se u ukupnom iznosu od 155.587,14 €, a utrošeno je ukupno 0,00 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od od 15.687,50 € te realiziran u iznosu od 0,00 €

- izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 47.587,50 € te realiziran u iznosu od 0,00 €

- izvor financiranja je planiran iz pomoći-Hrvatske vode u iznosu od 92.312,14 € te realiziran u iznosu od 0,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: navedeni projekt započeo krajem 2024. godine (sklopljen ugovor sa izvođačem radova u mjesecu studenom 2024. godine, sa rokom izvođenja radova 12 mjeseci od zapisnika o uvođenju u posao izvođača), trošak projekta očekuje se po realizaciji projekta odnosno tijekom 2025. godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100031** | **Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi** | **155.587,14** | **0,00** | **155.587,14** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.687,50** | **0,00** | **15.687,50** | **0,00** |
| 42 | Građevinski radovi - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 42 | Stručni nadzor- izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 42 | Projektna dokumentacija- Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza- groblje u Rozgi | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **47.587,50** | **0,00** | **47.587,50** | **0,00** |
| 42 | Građevinski radovi - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 |
| 42 | Projektna dokumentacija- Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza- groblje u Rozgi | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 42 | Stručni nadzor- Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza- groblje u Rozgi | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći- Hrvatske vode** | **92.312,14** | **0,00** | **92.312,14** | **0,00** |
| 41 | Projektna dokumentacija - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 42 | Građevinski radovi - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozg | 88.599,64 | 0,00 | 88.599,64 | 0,00 |
| 42 | Stručni nadzori - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 1.312,50 | 0,00 | 1.312,50 | 0,00 |

**4. Građevine javne namjene – autobusne nadstrešnice**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE – AUTOBUSNE NADSTREŠNICE planiralo se postavljanje i nabava autobusne nadstrešnice (3 kom, autobusno stajalište kod zgrade općine-1kom, Rozganska cesta-2 kom), u ukupnom iznosu od 13.665,63 €, a utrošeno je ukupno 13.640,63 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od od 13.665,63 € te realiziran u iznosu od 13.640,63 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100035** | **Građevine javne namjene - autobusne nadstrešnice** | **13.665,63** | **13.640,63** | **25,00** | **99,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **13.665,63** | **13.640,63** | **25,00** | **99,82** |
| 42 | Izgradnja autobusnih nadstrešnica | 13.665,63 | 13.640,63 | 25,00 | 99,82 |

**5. Park za vježbanje**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – PARK ZA VJEŽBANJE

planirala se izgradnja parka za vježbanje (geodetski radovi, zemljani radovi, podna obloga, urbana oprema i igrala, te ograda, izgradnja drenaže), sve prema Arhitektonskom projektu, oznake 44/23, izrađen po Initeh Modeling d.o.o., na k.č. 72/4, k.o. Dubravica, te usluga stručnog nadzornog inženjera nad izvođenjem radova, u ukupnom iznosu od 67.697,59 €, a utrošeno je ukupno 67.697,59 €.

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od od 41.158,81 € te realiziran u iznosu od 41.158,81 €

- izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od od 26.538,78 € te realiziran u iznosu od 26.538,78 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100037** | **Park za vježbanje** | **67.697,59** | **67.697,59** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **41.158,81** | **41.158,81** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Park za vježbanje - građevinski radovi | 39.658,81 | 39.658,81 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Park za vježbanje - stručni nadzor | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **26.538,78** | **26.538,78** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Park za vježbanje - građevinski radovi | 26.538,78 | 26.538,78 | 0,00 | 100,00 |

**6. Prilazne biciklističke staze Sutla 2024 u Općini Dubravica**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – PRILAZNE BICIKLISTIČKE STAZE SUTLA 2024 U OPĆINI DUBRAVICA planirala se usluga izrade projektne dokumentacije (glavni projekt, idejno rješenje) za izgradnju prilazne biciklističke staze uz rijeku Sutlu na području Općine Dubravica, u ukupnom iznosu od 34.750,00 €, a utrošeno je ukupno 34.750,00 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od od 26.750,00 € te realiziran u iznosu od 26.750,00 €

- izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od od 8.000,00 € te realiziran u iznosu od 8.000,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100038** | **Prilazne biciklističke staze Sutla 2024 u Općini Dubravica** | **34.750,00** | **34.750,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **26.750,00** | **26.750,00** | **0,00** | **100,00** |
| 38 | Prilazne biciklističke staze - izrada projektne dokumentacije | 26.750,00 | 26.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 38 | Prilazne biciklističke staze - izrada projektne dokumentacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 |

**7. Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE, planiralo se ulaganje u izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Vatrogasna ulica, Lugarska ulica II, Jablanska ulica, Stara Sutla, Ulica Sutlanske doline, Sutlanska cesta I, Put Črncu) u svrhu proglašenja nerazvrstane ceste javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dubravica te u svrhu evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi, planiralo se u ukupnom iznosu od 6.350,00 €, a utrošeno je ukupno 5.500,00 €.

- izvor financiranja je planiran iz vlastitih prihoda općine u iznosu od od 6.350,00 €, te realiziran u iznosu od 5.500,00 €.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Tekući projekt T100010** | **Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige** | **6.350,00** | **5.500,00** | **850,00** | **86,61** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi** | **6.350,00** | **5.500,00** | **850,00** | **86,61** |
| 32 | Geodetski elaborat nerazvrstane ceste za upis u ZK i katastar | 6.350,00 | 5.500,00 | 850,00 | 86,61 |

# POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati planirane su u ukupnom iznosu od 355.807,00 €, od čega je utrošeno 315.156,61 €,.

Izvor financiranja planiran je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 63.573,22 €, a realizirano je 63.573,22 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 11.000,00 €, a realizirano je 0,00 €

Izvor financiranja planiran je iz ostalih pomoći u iznosu od 272.733,78 €, a realizirano je 249.083,39 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.500,00 €, a realizirano je 2.500,00 €,

kako slijedi:

# 1. Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa-3. faza

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA KUMROVEČKE CESTE IZGRADNJOM NOGOSTUPA-3. faza, planiralo se ulaganje u: nastavak izvođenja radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste u naselju Bobovec Rozganski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 210 m, na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186), usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa, sukladno Glavnom projektu (MAPA 1-građevinski projekt - projekt prometnice za građevinu: Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa na lokaciji: Kumrovečka cesta k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica, ZOP:613-2021) za koji je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/21-01/000183 URBROJ: 238/1-18-10/1-21-0017 od 18.10.2021., pravomoćna dana 12.11.2021.), u ukupnom iznosu 125.533,78 €, a utrošeno je 94.949,24 €.

# - izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 11.000,00 € te realiziran u iznosu od 0,00 €

# - izvor financiranja: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 114.533,78 € te realiziran u iznosu od 94.949,24 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100019** | **Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza** | **125.533,78** | **94.949,24** | **30.584,54** | **75,64** |
| **Izvor 4.5.** | **Prihod od komunalnog doprinosa** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** |
| 42 | Stručni nadzor -Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 42 | Građevinski radovi -Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **114.533,78** | **94.949,24** | **19.584,54** | **82,90** |
| 42 | Građevinski radovi -Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza | 114.533,78 | 94.949,24 | 19.584,54 | 82,90 |

# 2. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Ulica Svetog Vida (Donadići)

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – ULICA SVETOG VIDA (DONADIĆI), planirala se rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste Ulica Svetog Vida (Donadići) u naselju Bobovec Rozganski, dužine 330 m – pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Ulice Svetog Vida te izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 37.577,90 €, te realiziran u iznosu od 37.577,90 €:

- izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 30.620,00 €, te realiziran u iznosu od 33.275,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema znatnog odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100024** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Ulica Svetog Vida (Donadići)** | **68.197,90** | **70.852,90** | **-2.655,00** | **103,89** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **37.577,90** | **37.577,90** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Rekonstrukcija - Ulica Svetog Vida - radovi | 36.327,90 | 36.327,90 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rekonstrukcija - Ulica Svetog Vida - Nadzor | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **30.620,00** | **33.275,00** | **-2.655,00** | **108,67** |
| 42 | Projektna dokumentacija - Ulica Svetog Vida | 0,00 | 2.655,00 | -2.655,00 | 0,00 |
| 42 | Rekonstrukcija - Ulica Svetog Vida - radovi | 30.620,00 | 30.620,00 | 0,00 | 100,00 |

# 3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Otovačka - Vranaričić

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – OTOVAČKA - VRANARIČIĆ, planiralo se ulaganje u izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Otovačka ulica (Vranaričić) u dužini 150m koji uključuju nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala, asfaltiranje, izradu bankina te trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Otovačka ulica, u ukupnom iznosu 26.391,03 €, a utrošeno je 26.391,03 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.111,03 €, te realiziran u iznosu od 10.111,03 €

# - izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 16.280,00 €, te realiziran u iznosu od 16.280,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100025** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Otovačka - Vranaričić** | **26.391,03** | **26.391,03** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.111,03** | **10.111,03** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Rekonstrukcija - Otovačka - Vranaričić - radovi | 9.511,03 | 9.511,03 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rekonstrukcija - Otovačka - Vranaričić - Nadzor | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **16.280,00** | **16.280,00** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Rekonstrukcija - Otovačka - Vranaričić - radovi | 16.280,00 | 16.280,00 | 0,00 | 100,00 |

# 4. Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA ROZGANSKE CESTE SA IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA, planiralo se ulaganje u izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Rozganska cesta u naselju Rozga u dužini 1.200 m koji uključuju nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala, asfaltiranje, izradu bankina, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, planiran je u iznosu od 14.930,16 €, a realiziran u iznosu od 14.930,16 €

# - izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 14.930,16 €, te realiziran u iznosu od 14.930,16 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100030** | **Rekonsktrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda** | **14.930,16** | **14.930,16** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **14.930,16** | **14.930,16** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Izrada projektne dokumentacije - -Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovo | 14.930,16 | 14.930,16 | 0,00 | 100,00 |

**5. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Kumrovečka cesta (Karasi)**

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – KUMROVEČKA CESTA (KARASI), planiralo se izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Kumrovečka cesta (odvojak Karasi) u dužini 27 m – pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Kumrovečka cesta (Karasi), planiran je u iznosu od 7.254,13 €, a realiziran u iznosu od 7.254,13 €

# - izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 954,13 €, te realiziran u iznosu od 954,13 €

# - izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 6.300,00 €, te realiziran u iznosu od 6.300,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100032** | **Rekonstrukcija ner.cesta - Kumrovečka cesta (Karasi)** | **7.254,13** | **7.254,13** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **954,13** | **954,13** | **0,00** | **100,00** |
| 45 | Građevinski radovi - Kumrovečka cesta (Karasi) | 654,13 | 654,13 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Stručni nadzor Rekonstrukcija - Kumrovečka cesta (Karasi) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **6.300,00** | **6.300,00** | **0,00** | **100,00** |
| 45 | Građevinski radovi - Kumrovečka cesta (Karasi) | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 100,00 |

**6. Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa – I. faza**

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA LUKAVEČKE CESTE IZGRADNJOM NOGOSTUPA – I. FAZA, planirala se I. Faza izvođenja radova rekonstrukcije Lukavečke ceste u naselju Lukavec Sutlanski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 700 m, lokalna cesta pod upravom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije LC 31011, trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Lukavečke ceste u svrhu izgradnje nogostupa, izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije Lukavečke ceste u naselju Lukavec Sutlanski u svrhu izgradnje nogostupa (glavni projekt, troškovnik radova), planiran je u iznosu od 113.500,00 €, a realiziran u iznosu od 100.779,15 €

# - izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.500,00 €, te realiziran u iznosu od 2.500,00 €

# - izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 105.000,00 €, te realiziran u iznosu od 98.279,15 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100034** | **Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza** | **113.500,00** | **100.779,15** | **12.720,85** | **88,79** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **8.500,00** | **2.500,00** | **6.000,00** | **29,41** |
| 45 | Građevinski radovi - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 45 | Stručni nadzori - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **105.000,00** | **98.279,15** | **6.720,85** | **93,60** |
| 45 | Građevinski radovi - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza | 100.000,00 | 98.279,15 | 1.720,85 | 98,28 |
| 45 | Projektna dokumentacija - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

# OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU:

# Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu utrošeno je ukupno 447.060,46 € od planiranih 644.172,99 € uz navedena objašnjenja razlike između planiranih i utrošenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **484.152,36** | **321.107,23** | **163.045,13** | **66,32** |
| **Program 1003** | **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **644.172,99** | **447.060,46** | **197.112,53** | **69,40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |
| **BROJ KONTA** | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100002** | Javna rasvjeta | **309,50** | **309,50** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100018** | Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | **10.006,13** | **10.006,13** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100031** | Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | **155.587,14** | **0,00** | **155.587,14** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100035** | Građevine javne namjene - autobusne nadstrešnice | **13.665,63** | **13.640,63** | **25,00** | **99,82** |
| **Kapitalni projekt K100037** | Park za vježbanje | **67.697,59** | **67.697,59** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100038** | Prilazne biciklističke staze Sutla 2024 u Općini Dubravica | **34.750,00** | **34.750,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Tekući projekt T100010** | Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige | **6.350,00** | **5.500,00** | **850,00** | **86,61** |
| **II.** | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100019** | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza | **125.533,78** | **94.949,24** | **30.584,54** | **75,64** |
| **Kapitalni projekt K100024** | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Ulica Svetog Vida (Donadići) | **68.197,90** | **70.852,90** | **-2.655,00** | **103,89** |
| **Kapitalni projekt K100025** | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Otovačka - Vranaričić | **26.391,03** | **26.391,03** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100030** | **Rekonsktrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda** | **14.930,16** | **14.930,16** | **0,00** | **100,00** |  |
| **Kapitalni projekt K100032** | **Rekonstrukcija ner.cesta - Kumrovečka cesta (Karasi)** | **7.254,13** | **7.254,13** | **0,00** | **100,00** |  |
| **Kapitalni projekt K100034** | **Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza** | **113.500,00** | **100.779,15** | **12.720,85** | **88,79** |  |

**II.**

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 400-01/25-01/3

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 07. ožujak 2025. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

5

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica u 2024. godini**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica u 2024. godini.

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica u 2024. godini sastavni je dio ove Odluke.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-7

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa održavanja komunalne infrastrukture   
na području Općine Dubravica za 2024. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine izvršeno održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

**1. Javna rasvjeta**

**Planiralo se ulaganje u održavanje javne rasvjete u iznosu od 50.054,69 EUR, a utrošeno je 42.288,11 EUR, izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 27.054,69 EUR, utrošen u iznosu od 26.889,78 EUR, planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 23.000,00 EUR, utrošen u iznosu od 15.398,33 EUR, kako slijedi:**

– ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RASVJETA:

- opis i opseg poslova: podmirenje troškova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Općine Dubravica (27 obračunskih mjesta opskrbe električnom energijom)

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 20.920,00 EUR, a utrošeno je 18.755,81 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.920,00 EUR, a realizirano je 10.920,20 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 10.000,00 EUR, a realizirano je 7.835,61 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ENERGETSKA USLUGA:

- opis i opseg poslova: podmirenje godišnje naknade temeljem sklopljenog Ugovora o energetskom učinku, sklopljenim 15.01.2019.g. temeljem mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete (Newlight) kojim su postavljena 575 nova led rasvjetna tijela.

- Planiralo se ulaganje u energetsku uslugu u iznosu od 17.955,00 EUR, a utrošeno je 16.574,41 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.955,00 EUR, a realiziran u iznosu od 9.944,64 EUR,

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.000,00 EUR te realiziran u iznosu od 6.629,77 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

- opis i opseg poslova: podmirenje troškova redovnog održavanja javne rasvjete, uključujući manja proširenja mreže (postava novih rasvjetnih tijela-Ulica Sutlanske doline-1 kom) i servisne intervencije (popravci na mreži javne rasvjete, popravak svjetiljki).

- Planiralo se ulaganje u održavanje javne rasvjete u iznosu od 6.000,00 EUR, a utrošeno je 1.778,20 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.000,00 EUR te realiziran u iznosu od 932,95 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.000,00 EUR te realiziran u iznosu od 845,25 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- PLAN JAVNE RASVJETE OPĆINE DUBRAVICA:

- opis i opseg poslova: izrada Plana javne rasvjete Općine Dubravica kojim se određuju zone ugradnje rasvjete i tehnički parametri rasvjete, u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te podzakonskim propisima

- Planiralo se ulaganje u Plan javne rasvjete u iznosu od 5.179,69 EUR, a utrošeno je 5.179,69 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.179,69 EUR te realiziran u iznosu od 5.179,69 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100001** | **Javna rasvjeta** | **50.054,69** | **42.288,11** | **7.766,58** | **84,48** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **27.054,69** | **26.889,78** | **164,91** | **99,39** |
| 32 | Električna energija - javna rasvjeta | 10.920,00 | 10.920,20 | -0,20 | 100,00 |
| 32 | Održavanje javne rasvjete | 1.000,00 | 845,25 | 154,75 | 84,53 |
| 32 | Energetska usluga | 9.955,00 | 9.944,64 | 10,36 | 99,90 |
| 32 | Plan javne rasvjete Općine Dubravica | 5.179,69 | 5.179,69 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **23.000,00** | **15.398,33** | **7.601,67** | **66,95** |
| 32 | Električna energija - javna rasvjeta | 10.000,00 | 7.835,61 | 2.164,39 | 78,36 |
| 32 | Održavanje javne rasvjete | 5.000,00 | 932,95 | 4.067,05 | 18,66 |
| 32 | Energetska usluga | 8.000,00 | 6.629,77 | 1.370,23 | 82,87 |

**2. Održavanje javnih površina**

**Planiralo se ulaganje u održavanje javnih površina u iznosu od 21.909,60 EUR, a utrošeno je 20.761,14 EUR, izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 19.322,00 EUR, utrošen u iznosu od 18.132,54 EUR, planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 2.587,60 EUR, utrošen u iznosu 2.454,60 EUR te planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 0,00 EU/R, utrošeno u iznosu od 174,00 EUR, kako slijedi:**

– UREĐENJE OKOLIŠA JAVNIH POVRŠINA:

- opis i opseg poslova: postavljanje drvenih klupa i popravak dotrajalih kod zgrade mrtvačnice i u Parku Pavao Štoos.

- Planirano se ulaganje u uređenje okoliša javnih površina u iznosu od 1.062,00 EUR, a utrošeno je 1.236,00 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.062,00 EUR.te realiziran u iznosu od 1.062,00 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 0,00 EUR, a realiziran u iznosu od 174,00 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

– ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

- opis i opseg poslova: redovna košnja trave kosilicom/trimerom javnih zelenih površina uključujući pljevljenje korova i orezivanje grmova, 2 puta mjesečno, od travanja do studenog (Park Pavao Štoos-1000 m2, park oko mrtvačnice 1500m2, dječje igralište 2000 m2, park oko nove zgrade ambulante 700m2).

- Planiralo se ulaganje u održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 17.454,60 EUR, a utrošeno je 17.454,60 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 15.000,00 EUR te realiziran u iznosu od 15.000,00 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 2.454,60 EUR, a realiziran u iznosu od 2.454,60 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (nogostup):

- opis i opseg poslova: strojno čišćenje nogostupa i prometnica uz nogostup, jedan put godišnje (Dubravica-Vučilćevo-950m; Dubravica-Lugarski breg-1700m; Dubravica-Rozga-1000m; Bobovec Rozganski-1000m).

- Planiralo se ulaganje u održavanje čistoće javnih površina (nogostup) u iznosu od 3.393,00 EUR, a utrošeno je 2.070,54 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.260,00 EUR a realiziran u iznosu od 2.070,54 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 133,00 EUR, realiziran u iznosu od 0,00 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Aktivnost A100002** | **Održavanje javnih površina** | **21.909,60** | **20.761,14** | **1.148,46** | **94,76** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **19.322,00** | **18.132,54** | **1.189,46** | **93,84** |
| 32 | Uređenje okoliša javnih površina | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Održavanje javnih zelenih površina | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Održavanje čistoće javnih površina (nogostup) | 3.260,00 | 2.070,54 | 1.189,46 | 63,51 |
| **Izvor 4.3.** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **174,00** | **-174,00** | **0,00** |
| 32 | Uređenje okoliša javnih površina | 0,00 | 174,00 | -174,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **2.587,60** | **2.454,60** | **133,00** | **94,86** |
| 32 | Održavanje javnih zelenih površina | 2.454,60 | 2.454,60 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Održavanje čistoće javnih površina (nogostup) | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |

**3. Održavanje nerazvrstanih cesta**

**Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 53.985,00 EUR, a utrošeno je 52.074,82 EUR, izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.025,00 EUR, utrošen u iznosu od 11.025,00 EUR, planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 42.960,00 EUR, utrošen u iznosu 41.049,82 EUR, kako slijedi:**

- NABAVA MATERIJALA I OPREME ZA ODRŽAVANJE CESTA:

- opis i opseg poslova: nabava korugirane cijevi za oborinsku odvodnju (26 kom); nabava šljunka za održavanje cesta na deponij Dubravica (mješavina 0-30 mm - 400 tona).

- Planiralo se ulaganje u nabavu materijala i opreme za održavanje cesta u iznosu od 11.300,00 EUR, a utrošeno je 11.279,94 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu 11.300,00 EUR, a realiziran u iznosu od 11.279,94 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA:

- opis i opseg poslova:

- ugradnja PVC i betonskih cijevi za oborinsku odvodnju: Ulica Sutlanske doline, Prosinec; Lugarska I, Lugarski breg; Bregovita ulica, Bobovec Rozganski

- ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (200 m3-poljski putevi);

- Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozila u iznosu od 31.000,00 EUR, a utrošeno je 29.699,65 EUR.

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 31.000,00 EUR a realiziran u iznosu od 29.699,65 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- KOŠNJA TRAVE I RASLINJA UZ NERAZVRSTANE CESTE:

- opis i opseg poslova: obuhvaća uslugu strojne košnje trave uz nerazvrstane ceste te strojno orezivanje granja uz nerazvrstane ceste, obostrano, jedan otkos, tri puta godišnje, u svim naseljima (cca 42.000m).

- Planiralo se ulaganje u košnju trave i raslinja uz nerazvrstanih cesta u iznosu od 11.685,00 EUR, a utrošeno je 11.095,23 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.025,00 EUR a realiziran u iznosu od 11.025,00 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 660,00 EUR, a realiziran u iznosu od 70,23 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Aktivnost A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **53.985,00** | **52.074,82** | **1.910,18** | **96,46** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **11.025,00** | **11.025,00** | **0,00** | **100,00** |
| 32 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **42.960,00** | **41.049,82** | **1.910,18** | **95,55** |
| 32 | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 31.000,00 | 29.699,65 | 1.300,35 | 95,81 |
| 32 | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | 11.300,00 | 11.279,94 | 20,06 | 99,82 |
| 32 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 660,00 | 70,23 | 589,77 | 10,64 |

**4. Zimsko održavanje:**

**Planiralo se ulaganje u zimsko održavanje u iznosu od 8.000,00 EUR, a utrošeno je 3.284,38 EUR, izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.000,00 EUR, utrošen u iznosu 3.284,38 EUR, kako slijedi:**

- ZIMSKO ODRŽAVANJE:

- opis i opseg poslova: obuhvaća uslugu osiguravanja sigurnosti prometa, prohodnosti javnih površina i provoznosti nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, u svim naseljima: Lukavec-Lugarski brijeg, Kraj Gornji Dubravički-Pologi, Bobovec Rozganski, Vučilčevo, Prosinec, Dubravica-Rozga te obuhvaća čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje, a obavljati će se tijekom cijele godine (studeni-ožujak).

- Planiralo se ulaganje u zimsko održavanje u iznosu od 8.000,00 EUR, a utrošeno je 3.284,38 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.000,00 EUR, a realiziran u iznosu od 3.284,38 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: zbog manje potrebe čišćenja javnih površina i nerazvrstanih cesta od snijega i leda u zimskom razdoblju, utrošena su manja sredstva od planiranih

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Aktivnost A100004** | **Zimsko održavanje** | **8.000,00** | **3.284,38** | **4.715,62** | **41,05** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **8.000,00** | **3.284,38** | **4.715,62** | **41,05** |
| 32 | Zimsko održavanje | 8.000,00 | 3.284,38 | 4.715,62 | 41,05 |

**5. Groblje, mrtvačnica:**

**Planiralo se ulaganje u održavanje groblja i mrtvačnice u iznosu od 6.500,00 EUR, a utrošeno je 6.500,00 EUR, izvor financiranja je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 6.500,00 EUR, utrošen u iznosu 6.500,00 EUR, kako slijedi:**

- ODRŽAVANJE GROBLJA:

- opis i opseg poslova: obuhvaća usluge tekućeg održavanja zgrade mrtvačnice - usluge servisiranja i kontrole centralnog grijanja u zgradi mrtvačnice (jedan plinski bojler), usluge dimnjačara (kontrola dimnjaka), košnja trave javnih površina oko groblja i zgrade mrtvačnice (5.000 m2), prskanje korova (500 m2), orezivanje ukrasnog bilja (1.500 m2), pranje opločnika (500 m2).

- Planiralo se ulaganje u održavanje groblja u iznosu od 6.500,00 EUR, a utrošeno je 6.500,00 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 6.500,00 EUR, a realiziran u iznosu od 6.500,00 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Aktivnost A100005** | **Groblje, mrtvačnica** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.** | **Prihod od grobne naknade** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **100,00** |
| 32 | Održavanje groblja | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 100,00 |

**6. Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec):**

**Planiralo se ulaganje u Cjelovitu obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec) u iznosu od 4.095,00 EUR, a utrošeno je u iznosu od 1.500,00 EUR, izvor financiranja je planiran iz pomoći EU u iznosu od 4.095,00 EUR, a utrošeno u iznosu od 1.500,00 EUR, kako slijedi:**

- IZJAVA STRUČNJAKA I ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade izjave ovlaštenog inženjera/stručnjaka i elaborata ocjene postojećeg stanja projekta „Obnova mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, o utjecaju potresa u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 1.500,00 €, a utrošeno je 1.500,00 €,

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 1.500,00 €, a realizirano u iznosu od 1.500,00 €,

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije projekta „Obnova mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, koja obuhvaća geodetsku podlogu postojećeg stanja, geotehnički projekt, projekt uklanjanja građevine, strojarski projekt privremenog izmještanja plinovoda, projekt privremenog izmještanja vodovoda, opis i grafički prikaz zahvata u prostoru, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, cjelokupni troškovnik radova, u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 2.595,00 €, a utrošeno je 0,00 €

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 2.595,00 €, a realizirano u iznosu od 0,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: cijeli projekt je većinom realiziran u prethodnoj 2023. godini, a u 2024.g. je provedeno plaćanje računa nekih dobavljača koji nisu bili plaćeni u 2023. godini.

**II.**

# OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU:

# Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu utrošeno je ukupno 126.408,45 EUR od planiranih 144.544,29 EUR uz navedena objašnjenja razlike između planiranih i utrošenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **144.544,29** | **126.408,45** | **18.135,84** | **87,45** |
| **Glavni program A01** | **Općina Dubravica** | **144.544,29** | **126.408,45** | **18.135,84** | **87,45** |
| **Program 1008** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **144.544,29** | **126.408,45** | **18.135,84** | **87,45** |
| **Aktivnost A100001** | **Javna rasvjeta** | **50.054,69** | **42.288,11** | **7.766,58** | **84,48** |
| **Aktivnost A100002** | **Održavanje javnih površina** | **21.909,60** | **20.761,14** | **1.148,46** | **94,76** |
| **Aktivnost A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **53.985,00** | **52.074,82** | **1.910,18** | **96,46** |
| **Aktivnost A100004** | **Zimsko održavanje** | **8.000,00** | **3.284,38** | **4.715,62** | **41,05** |
| **Aktivnost A100005** | **Groblje, mrtvačnica** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Tekući projekt T100003** | **Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu ( k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr** | **4.095,00** | **1.500,00** | **2.595,00** | **36,63** |

**III.**

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 400-01/25-01/2

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 07. ožujak 2025. godine

NAČELNIK

Marin Štritof

6

Temeljem članka 19. i 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18, 155/23) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće načelnika o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka i Izvješće iz članka 1. ove Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-8

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18, 155/23, dalje u tekstu: Zakon) i 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) Općinskom vijeću Općine Dubravica, općinski načelnik Općine Dubravica podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o provedbi Plana upravljanja imovinom**

**u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu**

**1. UVOD**

Sukladno odredbama Zakona, Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 28. rujna 2023. godine donijelo je Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 03/2023) temeljem Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023.-2029. („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 06/2022).

Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu su definirani i popisani ciljevi upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Dubravica bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa.

Ulaganjem u nekretnine se tijekom 2024. godine učinkovito i svrsihodno upravljalo istima pažnjom dobrog gospodara.

Sukladno članku 20. Zakona, općinski načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu kako slijedi:

**2. PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

* Općina ima udjele u vlasništvu sljedećih trgovačkih društava:

Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić (poslovni udio općine 1,20%)

* Kao manjinski suvlasnik općina utječe na poslovanje u okviru svojih ovlasti te uredno prisustvuje skupštinama društva

# 3. PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Akti kojima je regulirano upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Dubravica:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15, 112/18)

- Odluka o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/15) i Odluka o dopuni Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/19)

- Odluka o zakupu poslovnog prostora – dječji vrtić, Pavla Štoosa 26, Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 4/18)

- Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020)

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020)

- Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022)

* **Poslovni prostori na adresi Pavla Štoosa 38 (stara škola),** sukladno tabeli popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica u 2024. godini, dani su na korištenje udrugama i političkim strankama temeljem Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/15) te Odluke o dopuni Odluke o korištenju stare zgrade PŠ Dubravica za udruge i stranke (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/19). Isti se koriste sukladno ugovorima o korištenju prostora stare škole PŠ Dubravica, sklopljeni sa pojedinim udrugama i političkim strankama iz tabele.
* **Poslovni prostor za dječji vrtić Smokvica, na adresi Pavla Štoosa 26**, sukladno tabeli popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica u 2024. godini, koristi se temeljem sklopljenog Ugovora o zakupu i Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 01.01.2024.-31.12.2028. (5 godina).

*Popis poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv/opis jedinice imovine (poslovnog prostora)** | **Adresa** | **Površina** | **Korištenje** |
| 1. | Poslovni prostor - prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 41,36 m2 | KUD „Pavao Štoos“ Dubravica – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 43,45 m2 | Limena glazba Rozga Sv. Ana – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 46,20 m2 | Puhački orkestar Rozga – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 36,49 m2 | Udruga umirovljenika – Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 27 m2 | Udruga vinogradara i podrumara Općine Dubravica -Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prizemlje (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 24,75 m2 | HDZ OO Dubravica-Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
|  | Poslovni prostor – prvi kat (stara škola) | Pavla Štoosa 38, Dubravica | 45,72 m2 | HSS OO Dubravica *-* Ugovor o korištenju prostora stare zgrade PŠ Dubravica |
| 2. | Poslovni prostor (Dječji vrtić Smokvica) | Pavla Štoosa 26, Dubravica | 227,98 m2 | Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Aneks br. 1 ugovora o zakupu poslovnog prostora od 01.01.2024.-31.12.2028. (5 godina) |

*Izvor: Općina Dubravica*

*Popis poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dubravica – novoizgrađena javno poslovna zgrada, Ulica Pavla Štoosa 18, Dubravica*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv/opis jedinice imovine (poslovnog prostora)** | **Adresa** | **Površina** | **Korištenje** |
| 1. | **Poslovni prostor - prizemlje lijevo** (javno poslovna zgrada) | Ulica Pavla Štoosa 18, Dubravica | Netto površina 79,00 m2 i 50,00 m2 (4 parkirna mjesta)-**ukupne površine 129,00 m2** | DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE |
| 2. | **Poslovni prostor 1 - prizemlje desno,** trgovina na malo-ljekarna (javno poslovna zgrada) | Ulica Pavla Štoosa 18, Dubravica | 89,26 m2 i 162,00 m2 (9 parkirnih mjesta i 3 invalidska parkirna mjesta)-**ukupne površine 251,26 m2** | Planirane aktivnosti davanja poslovnog prostora u zakup |
| *3.* | **Poslovni prostor 2 – I. kat, prostor udruge 1** (javno poslovna zgrada) | Ulica Pavla Štoosa 18, Dubravica | 45,38 m2, nenatkrivena terasa 7,40 m2 i 100,00 m2 (8 parkirnih mjesta)-**ukupne površine 152,78 m2** | Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) |
| *4.* | **Poslovni prostor 3 - I. kat, prostor udruge 2** (javno poslovna zgrada) | Ulica Pavla Štoosa 18, Dubravica | 44,68 m2, nenatkrivena terasa 17,00 m2 i 125,00 m2 (10 parkirnih mjesta)-**ukupne površine 186,68 m2** | Ugovor o zakupu od 01.02.2024.-31.01.2027. (3 godine) – ANDRIANA DRAGANIĆ, vlasnik BY PURE, obrt za izradu svijeća (Javni natječaj proveden temeljem Odluke  o zakupu poslovnog prostora – nova javno-poslovna zgrada,  Ulica Pavla Štoosa 18, I. kat,  POSLOVNI PROSTOR 2 (SREDINA) |
| *5.* | **Poslovni prostor 4 - I. kat, prostor udruge 3** (javno poslovna zgrada) | Ulica Pavla Štoosa 18, Dubravica | 67,86 m2, nenatkrivena terasa 13,21 m2 i 125,00 m2 (9 parkirnih mjesta)-**ukupne površine 206,07 m2** | Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) |

* **Poslovni prostor na adresi Pavla Štoosa 18** odnosno izgradnja slobodnostojeće **javno-poslovne građevine** na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica u 2022. godini u potpunosti je dovršena, izdana je Uporabna dozvola 12.10.2022. godine, akt kojim je građevina dozvoljena za uporabu.
* Sukladno Odluci o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine izravnom pogodbom („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2020) jedan poslovni prostor (poslovni prostor površine 79 m2, prizemlje lijevo) prodan je Domu zdravlja Zagrebačke županije temeljem Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine izravnom pogodbom (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-5 od 29.04.2020.g.), Aneksa Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/40-01-20-7 od 09.10.2020.g.) i Aneksa 2 Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238/06-01-21-10 od 23.03.2021.g.).

Temeljem Aneksa 3 Ugovora o prodaji posebnog dijela nekretnine (KLASA: 400-02/20-01/8, URBROJ: 238-40-01-25-13 od 16.01.2025.g.) preneseno vlasništvo posebnog dijela sa Općine Dubravica na kupca Dom zdravlja Zagrebačke županije.

* Sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022) određeni su uvjeti, način korištenja i postupak za davanje na korištenje 2 (dva) uredska poslovna prostora na adresi Pavla Štoosa 18 za potrebe Poduzetničkog inkubatora i to:

1. Poslovni prostor: I. kat lijevo, površine 45,38 m2
2. Poslovni prostor: I. kat desno, površine 67,86 m2

Navedeni poslovni prostori, sukladno Studiji izvodljivosti, daju se na korištenje na rok od 3 godine.

Poduzetnički inkubator namijenjen je poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica, zatim poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica te poduzetnicima početnicima malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Općine Dubravica ali imaju otvoren izdvojen pogon na području Općine Dubravica te minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica.

Poduzetnik/obrtnik je početnik koji obavlja djelatnost do najviše 3 godine unutar sljedećih djelatnosti: djelatnost inovativne tehnologije, djelatnosti iz područja ICT-a, servis elektroničke ili informatičke opreme, marketinške usluge, proizvodnja inovativnih proizvoda, knjigovodstveni servis, uredski prostor, turistička djelatnost te ostale „tihe“ uslužne djelatnosti

Sukladno Odluci za podnošenje prijave za dodjelu na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, tijekom 2023. godine provedena su 3 (tri) Javna poziva sa rokom od 2 mjeseca za podnošenje prijava poduzetnika na isti, no na sva 3 javna poziva nije stigla niti jedna prijava/ponuda. Tijekom 2024. godine nije raspisivan Javni poziv.

Za Poslovni prostor – I. kat, prostor udruge 2, površine 44,68 m2. Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 16. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine donijelo je Odluku

o zakupu poslovnog prostora – nova javno-poslovna zgrada, Ulica Pavla Štoosa 18, I. kat,

POSLOVNI PROSTOR 2 (SREDINA) („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 05/2023) kojom su određeni uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora temeljem Javnog poziva kojeg je općinski načelnik raspisao u 2024. godini te je na isti pristigla 1 (jedna) ponuda i sklopljen je Ugovor o zakupu s zakupnikom ANDRIANA DRAGANIĆ, kao vlasnik BY PURE, obrt za izradu svijeća, u svrhu proizvodnje prirodne kozmetike, raznih dekorativnih predmeta te proizvodnju svijeća i voskova, na rok od 3 godine, od 01.02.2024.-31.01.2027.

**4. PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

U portfelju nekretnina u vlasništvu Općine Dubravica postoje zemljišta koji predstavljaju veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta.

1. Livada Rozganski travnik, **k.č.br. 536/1 k.o. Dubravica**, građevinsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske darovano Općini Dubravica u svrhu/namjenu:

* izgradnja sportskog igrališta temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Dubravica o određivanju namjene nekretnine k.č.br. 536/1 k.o. Dubravica u vlasništvu RH u svrhu darovanja Općini Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 07/2020)

1. Oranica iza škole, **k.č.br. 69/1 k.o. Dubravica**, građevinsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za koje je Općina Dubravica podnijela zahtjev za darovanje u svrhu/namjenu:

* izgradnja zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje (program POS-a) temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Dubravica o određivanju namjene nekretnine k.č.br. 69/1 k.o. Dubravica u vlasništvu RH u svrhu darovanja Općini Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 07/2020)

1. Temeljem geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta, provela se parcelacija nekretnina **k.č.br. 71/1 i 72/7 k.o. Dubravica** u svrhu prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dubravica, sve detaljnije opisano u točki 6. ovog Plana.

U 2021.g. izgrađeno je 14 betonskih okvira za dvostruke zemljane grobove na novom mjesnom groblju u Rozgi, isti dodijeljeni na korištenje zainteresiranim korisnicima, a u 2024. godini nastavila se izgradnja novih betonskih okvira za ukupno 6 grobova, također isti dodijeljeni na korištenje korisnicima.

Stoga ukupno izgrađenih grobnih betonskih okvira na novom mjesnom groblju u Rozgi iznosi 20 betonskih okvira.

Tijekom 2024. godine planirane su i sljedeće aktivnosti:

* Na građevinskom zemljištu na mjestu stare škole, k.č.br. 76/2 k.o. Dubravica u Ulici Pavla Štoosa 38, čiji su poslovni prostori dani u zakup udrugama sa područja Općine Dubravica, planiralo se rušenje stare škole te izgradnja nove zgrade Kulturnog centra Dubravica, no navedena aktivnost nije provedena

# 5. PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NERAZVRSTANIM CESTAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Kao i prethodnih godina, općina je i u 2024. godini uložila znatna sredstva u asfaltiranje i održavanje cesta. U sklopu Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2024. godinu, kojeg načelnik podnosi Općinskom vijeću zajedno sa Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Dubravica, detaljno je prikazano upravljanje i raspolaganje nerazvrstanih cesta
* Sukladno Zakonu o cestama i prema proračunskim mogućnostima Općina Dubravica sustavno rješava imovinsko pravne odnose (legalizacija) na cestama kojima upravlja, prvenstveno radi izgradnje komunalne infrastrukture.
* Tijekom 2024. godine započet postupak proglašenja nerazvrstanih cesta javnim dobrom u općoj upotrebi u vlasništvu Općine Dubravica:
  + Jablanska ulica u Kraju Gornjem Dubravičkom, k.č.br. 3563, k.o. Kraj, površine 132 m2.
  + Ul. Sutlanske doline (k.č.br. 1517 k.o. Prosinec)
  + Ul. stara Sutla (k.č.br. 1498, 1499, 1502, 1503, 1504, 1507, 1508/3, 1508/2, 1508/1, 1509 k.o. Prosinec)
  + Stara Sutla (k.č.br. 680/8, 680/15, 680/9, 680/6, 680/3, 680/2, 686/2, 2315 k.o. Dubravica)
  + Sutlanska cesta I (k.č.br. 698, 710, 2230/2 k.o. Dubravica)
  + Put Črncu (k.č.br. 3459/1 k.o. Kraj)
  + Vatrogasna ulica (k.č.br. 1518/4, 707, 708, 687/2, 1511/4 k.o. Prosinec) u naselju Donji Čemehovec
  + Lugarska cesta II (k.č.br. 1108/557, 1108/556, 1108/558, 1108/559, 1108/560, 1108/561, 1108/562, 1108/563, 1108/564, 1108/565, 1108/567, 1108/568, 1108/569, 1108/570, 1108/239, 1108/238 k.o. Dubravica) u naselju Lugarski Breg
* Nova ulica/nerazvrstana cesta „Stara Sutla“ imenovana je temeljem mišljenja Vijeća mjesnog odbora Vučilčevo, mišljenja Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena i Odluke o određivanju imena ulice Općinskog vijeća Općine Dubravica, sve sukladno čl. 7. Zakona o naseljima („Narodne novine“ 39/2022).

# 6. PLAN PRODAJE I KUPOVINE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA

* Procedurom upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) uređuje se postupanje Općine u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem nekretninama u vlasništvu Općine.
* Temeljem geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta, provela se parcelacija nekretnina **k.č.br. 71/1 i 72/7 k.o. Dubravica** u svrhu prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dubravica. U 2024. godini temeljem objavljenog Javnog natječaja navedene nekretnine su prodane.
* U 2024. godini također raspisan Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu općine: poljoprivredno zemljište: k.č.br. 897/3 k.o. Dubravica, zk. uložak broj: 391, oznaka zemljišta: oranica pri sutliši u ravnici, površine 704 čhv (2532 m2), smještenu uz Put Kuti, naselje Lukavec Sutlanski, no isti poništen jer u roku nije pristigla niti jedna ponuda.

**7. PLAN PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBRAVICA**

* U 2024. godini provodile su se sljedeće procjene vrijednosti nekretnina namijenjene za prodaju:
* Procjembeni elaborat tržišne vrijednosti nekretnina na k.č.br. 71/1, 72/1 i 897/3, sve k.o. Dubravica, izrađen od sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zdravka Zorića, dipl.ing.grad., tvrtke Plan B d.o.o., Zagreb, Bužanova 25.
* Početne cijene zakupnine za poslovne prostore koji se daju u zakup određivale su se odluka Općinskog vijeća Općine Dubravica

# 8. PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA

* U 2021. godini putem opunomoćenika (odvjetnika) pokrenut je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa glede ošasne imovine (Rješenje javnog bilježnika u ostavinskom predmetu iza pok. VOJINA KOMLENIĆA, iz Bobovca Rozganskog, Kumrovečka cesta 260 B i Rješenje o uknjižbi prava vlasništva Posl.br. Z-10232/2020 (Klasa: UP/I-940-01/20-01/3 od 03.06.2020.)
* Navedeni postupak provodio se i tijekom 2022. i 2023. godine kada je Rješenjem Općinskog suda brisano založno pravo na nekretnini, koje je bilo uknjiženo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 110.765,83 HRK u korist Reiffeisenbank Austrija d.d.
* Tijekom 2024. godine nastavio se postupak rješavanja navedenih imovinsko-pravnih odnosa konkretne nekretnine putem odvjetničkih usluga.

# 9. PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE

* Na službenoj mrežnoj stranici općine omogućen je pristup dokumentima upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine
* redovito se omogućuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine

# 10. PLAN ZAHTJEVA ZA DODJELU (DAROVANJE) NEKRETNINA UPUĆENIH MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE

* Između Republike Hrvatske, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Općine Dubravica sklopljen Ugovor o darovanju broj: 304-03/2-22 (KLASA: 940-01/17-01/3 URBROJ: 238-40-04-23-66 od 13.02.2023.) i Dodatak broj 105-03/2023 Ugovora o darovanju broj: 304-03/2-22 od 27.04.2024.g. za zk.č.br. 536/1, LIVADA ROZGANSKI TRAVNIK, površine 11279 m2
* Nadalje, općina je uputila nekoliko dopisa-požurnica za zahtjev za dodjelu državne imovine u vlasništvo Općine Dubravica, konkretno nekretnine označene kao k.č.br. 69/1 k.o. Dubravica, svrha zahtjeva je izgradnja zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje.
* Općinsko vijeće Općine Dubravica je u 2020. godini donijelo Odluku o određivanju namjene nekretnine k.č.br. 69/1 k.o. Dubravica u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu darovanja Općini Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 07/2020), a sve temeljem traženja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine traženja o određivanju prostorno planske namjene za k.č.br. 69/1 i provođenje pregovora sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u svrhu izgradnje zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje.
* Tijekom 2024. godine nisu se provodili pregovori s Agencijom (APN).

NAČELNIK

Marin Štritof

7

Temeljem članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**O D L U K U**

**o prihvaćanju Godišnjeg plana održavanja Creta Dubravica za 2025. godinu**

**s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 2024. godini**

**Članak 1.**

Prihvaća se Godišnji plan održavanja Creta Dubravica za 2025. godinu s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 2024. godini.

Godišnji plan održavanja Creta Dubravica za 2025. godinu s Izvješćem o provedenim aktivnostima u 2024. godini sastavni je dio ove Odluke.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica “ te će se dostaviti Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-9

Dubravica, 25. ožujka 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) i čl. 4. Sporazuma o suradnji na održavanju zaštićenog područja Posebni botanički rezervat Cret Dubravica i područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica (KLASA: 352-01/24-01/1, URBROJ: 238-40-01-24-1 od 26. lipnja 2024.) općinski načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**GODIŠNJI PLAN**

**održavanja zaštićenog područja**

**ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica**

**za 2025. godinu**

**i**

**Izvješće o provedenim aktivnostima za 2024. godinu**

**UVOD**

Cret Dubravica zaštićen je 1966. godine u kategoriji posebni botanički rezervat. Također čini dio ekološke mreže Republike Hrvatske HR2000670 Cret Dubravica.

Općina Dubravica prepoznaje važnost područja Cret Dubravica te o istom skrbi u sklopu Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša Općine Dubravica (Dubravica, 2015.-2021.godina).

Temeljem Sporazuma o suradnji na održavanju zaštićenog područja Posebni botanički rezervat Cret Dubravica i područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica (KLASA: 352-01/24-01/1, URBROJ: 238-40-01-24-1 od 26. lipnja 2024., dalje u tekstu: Sporazum) sklopljenog između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije (dalje u tekstu: Javna ustanova Zeleni prsten) i Općine Dubravica uređena su međusobna prava i obveze po pitanju međusobne suradnje u stručnom i edukativnom području djelovanja potpisnika Sporazuma sa svrhom poticanja, pomaganja i razvijanja interesa za stručnim i kvalitetnim održavanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica.

**IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU**

Tijekom 2024. godine Općina Dubravica je, u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i u skladu s Lokalnim akcijskim planom zaštite i očuvanja okoliša na području Općine Dubravica, provela slijedeće aktivnosti:

* održavanje Creta sukladno Sporazumu s Javnom ustanovom Zeleni prsten:
* redovita godišnja košnja Creta Dubravica u suradnji s Lovačkim društvom „Vidra“ Dubravica;
* pojačano održavanje prilaznog puta prema Cretu

iste financirane od strane Javne ustanove Zeleni prsten u iznosu od 3.500,00 EUR bruto (Izvor: pozicija R4329; konto: 3232)

**GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA CRET DUBRAVICA ZA 2025. GODINU**

U suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i u skladu s Lokalnim akcijskim planom zaštite i očuvanja okoliša na području Općine Dubravica, u svrhu održavanja zaštićenog područja Posebni botanički rezervat Cret Dubravica i područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica tijekom 2025. godine predlaže se provedba slijedećih aktivnosti:

* **zaštita i održavanje**:
* pružanje stručne pomoći za područje Cret Dubravica i savjetovanje prilikom izrade i realizacije Plana i pravodobno dostavljanje eventualnih stručnih primjedbi na Plan
* redovita godišnja košnja Creta u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten i Lovačkim društvom ''Vidra'' Dubravica (aktivnost financirana od strane Javne ustanove Zeleni prsten u iznosu od 3.500,00 EUR bruto za troškove održavanja-košnja, čišćenje)
* terenski obilazak u svrhu nadzora Creta (po potrebi i prijavi) te obavještavanje Javne ustanove Zeleni prsten i ostalih nadležnih službi
* **promicanje**:
* informiranje javnosti novim letcima
* edukacije
* **održivo korištenje**:
* održavanje usmjeravajućih pristupnih staza prema Cretu
* održavanje informativne table kod lovačkog doma LD «Vidra»
* pojačano održavanje prilaznog puta prema Cretu
* **ostale aktivnosti** u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten

Sve navedene aktivnosti odvijat će se uz prethodne konzultacije i u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten.

**ZAKLJUČAK**

Sukladno članku 4. Sporazuma ovo Izvješće o provedenim aktivnostima za 2024. godinu dostavit će se Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije kao i Godišnji plan rada održavanja zaštićenog područja ekološke mreže RH HR2000670 Cret Dubravica u Općini Dubravica za 2025. godinu u svrhu sklapanja novog Sporazuma o suradnji za 2025. godinu.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

8

Na temelju članka 35. b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. i 40. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o primanju na znanje Izvješća Općinskoga načelnika o svom radu za 2024. godinu,**

**razdoblje od 01.07.2024. - 31.12. 2024. godine**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom prima na znanje Izvješće Općinskog načelnika o svom radu za razdoblje od 01. srpnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Dubravica”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-10

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

KLASA:024-07/25-01/4

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 24. ožujka 2025.

**IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA PERIOD 01.07.2024 DO 31.12.2024.**

Početkom srpnja počeli su radovi uređenja kupališta „SLAP“ u Vučilćevu.

U dogovoru sa Hrvatskim vodama nadograđen je slap i podignut je vodostaj na kupalištu.

Obložena je obala kamenom i izgrađene stepenice za lakši izlazak i ulazak kupača.

Sredinom srpnja krećemo sa organizacijom tradicionalne kotlovinijade i biciklijade koja će se održati u subotu 27.-og srpnja.

19. srpnja održali smo redovnu sjednicu Općinskog vijeća gdje smo uručili priznanja osobama koje su to zaslužile iz područja vatrogastva, lovstva, gospodarstva i najboljoj učenici osnovne škole.

Traju radovi na izgradnji parka za vježbanje na otvorenom koji gradimo uz pomoć Ministarstva turizma i sporta.

Krajem mjeseca u Zagrebačkoj županiji preuzeo sam ugovore za sufinanciranje izgradnje sustava oborinske odvodnje u Lukavečkoj cesti, izgradnje nadstrešnice na dječjem vrtiću i sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze kao i projektnu dokumentaciju za izgradnju Rozganske ceste.(pod Goricom)

Održali smo tradicionalnu kotlovinijadu i biciklijadu u subotu 27.07. na kojoj je sudjelovalo 13 ekipa i više od 50. biciklista.

Završili su radovi na izgradnji kanalizacije na području naše općine. Vrijednost ulaganja u sustav kanalizacije samo na području naše općine iznosi oko 6,0 ml. Eura i najveće je pojedinačno ulaganje u povijesti naše općine.

Izgradili smo 6 novih okvira grobnih mjesta na novom dijelu groblja u Rozgi koji su ustupljeni novim korisnicima.

U kolovozu pripremamo manifestaciju BERBA 2024 koja će se održati 07.09.2024. u vinogradu obitelji Dragutina i Zlatice Stiperski.

Berba je 12.-ta po redu te je održana uz veliki broj posjetitelja i uzvanika na što smo ponosni.

U rujnu nam je izdana građevinska dozvola za biciklističku stazu i spremni smo za prijavu na natječaj. Odmah krećemo s prijavom projekta i uspješno prijavljujemo.

Početkom listopada podijelili smo prijenosna računala svim učenicima 5.-og razreda Područne škole Pavao Štoos Dubravica.

U listopadu smo izgradili tri nove autobusne nadstrešnice na tri lokacije. Dvije kod crkve u Rozgi i jednu na okretištu autobusa kod općinske zgrade u Dubravici.

U listopadu smo predstavili našu općinu u suradnji sa udrugama na sajmu gospodarstva u Zaprešiću.

U Podčetrtku je održan sastanak na temu obnove pruge gdje je zaključeno da ide raspisivanje natječaja za izradu studija i projektne dokumentacije za što je Vlada RH osigurala 3,5 ml. Eura.

Krajem listopada završeni su radovi 9. faze na starom župnom dvoru u Rozgi. Ostalo je još dio radova za završiti u 10. -oj fazi za što je župnik izrazio želju da bi završnu fazu radova želio on voditi.

Općina je župniku predala svu dokumentaciju kako bi s istom mogao aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija. Prijavom na natječaj osigurala bi se financijska sredstva za završetak radova.

U trenutku sastavljanja ovog izvješća nemam informaciju da je aplicirano ili da su osigurana sredstva za 10-fazu radova koja bi se trebala odvijati u 2025. godini.

U studenom provodimo nabavu i potpisujem ugovor sa Hrvatskim vodama o sanaciji nestabilnog pokosa na novom dijelu groblja u Rozgi.

Ovim projektom izgraditi ćemo potporni zid oko cijelog groblja izgraditi stazu uz ogradu i postaviti ogradu groblja.

Omjer sufinanciranja ovog projekta je Hrvatske vode 60% i Općina Dubravica 40%.

Radovi se tada planiraju započeti veljači 2025. što je sada u tijeku.

Sredinom prosinca završavamo radove na izgradnji I-faze nogostupa u Lukavečkoj cesti i krećemo sa III-fazom radova na izgradnji nogostupa u Kumrovečkoj.

Održana je posljednja sjednica Općinskog vijeća krajem prosinca gdje smo napravili rezime cijele godine i ustanovili da je bila vrlo intenzivna i uspješna.

NAČELNIK

Marin Štritof

9

Na temelju članka 10. stavka 3., a prema članku 5. i članku 7. stavku 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 21. Statuta Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka**

**zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dubravica u 2025. godini**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dubravica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), osigurana u Proračunu Općine Dubravica za 2025. godinu.

**Članak 2.**

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

**Članak 3.**

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama za redovito godišnje financiranje u 2024. godini raspoređuju se sredstva, i to:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Politička stranka** | **Iznos po članu**  € | **Broj članova** | **Iznos ukupno**  **€** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4 (2x3)** |
| 1. | **HDZ**-Hrvatska demokratska zajednica | 132,72€ | 5 | 663,60€ |
| Podzastupljeni spol | 145,99€ | 1 | 145,99€ |
| 2. | **SKNL**-Stjepan Kožić nezavisna lista | 132,72€ | 1 | 132,72€ |
| Podzastupljeni spol | 145,99 € | 1 | 145,99 € |
| 3. | **HSS**-Hrvatska seljačka stranka | 132,72 € | 1 | 132,72 € |

Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na žiro račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

**Članak 4.**

Sredstva raspoređena prema članku 3. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica.

**Članak 5.**

Sredstva iz čl. 3. ove Odluke odobravaju se sa proračunske skupine konta 3811 – Političke stranke.

**Članak 6.**

Sredstva za rad političkih stranaka Općinskog vijeća novog saziva odnosno nakon održavanja lokalnih izbora u svibnju 2025. godine, rasporedit će se razmjerno broju članova i sastava Općinskog vijeća u trenutku njegova konstituiranja.

**Članak 7.**

Ova Odluka primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-11

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

10

Na temelju članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o isplati jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsnih blagdana**

**socijalno ugroženim osobama s područja Općine Dubravica**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom odobrava isplata jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama s područja Općine Dubravica povodom Uskrsnih blagdana.

**Članak 2.**

Jednokratna novčana pomoć određuje se u iznosu od **60,00 EUR** i isplatit će se sljedećim osobama:

**ROZGA, POLOGI, KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Prezime i ime** | **Ulica i kućni broj** | **Naselje** |
|  | Ciglar Drago | Rozganska cesta 26 | Rozga |
|  | Golub Marina | Rozganska cesta 42 | Rozga |
|  | Pušić Veljko | Matije Gupca 16 | Kraj Gornji Dubravički |
|  | Drago Zimak | A. Mihanovića 53 | Kraj Gornji Dubravički |
|  | Stjepan Obrubić | Jablanska 6 | Kraj Gornji Dubravički |
|  | Daniel Rašić | Selska ulica 3 | Kraj Gornji Dubravički |
|  | Željko Sever | Rozganska cesta 27 | Rozga |
|  | Šahimpašić Dragica | Rozganska cesta 7 | Rozga |

**PROSINEC, DONJI ČEMEHOVEC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Prezime i ime** | **Ulica i kućni broj** | **Naselje** |
| 1. | Križančić Nada | Sutlanske doline 115 | Prosinec |
| 2. | Unetič Marija za dijete Unetič Paola | Sutlanske doline 115 | Prosinec |

**LUGARSKI BREG, LUKAVEC SUTLANSKI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Prezime i ime** | **Ulica i kućni broj** | **Naselje** |
| 1. | Štos Vladimir | Pavla Štoosa 73 | Lukavec Sutlanski |

**Članak 3.**

Sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći iz čl. 1. ove Odluke odobravaju se sa proračunske skupine konta 3811- Pomoć obiteljima.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-12

Dubravica, 25. ožujka 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

11

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj [33/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260),  [60/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261), [1 29/05](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262),  [109/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263),  [125/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264),  [36/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265),  [36/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266),  [150/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267),  [144/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268),  [19/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285), [137/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727), [123/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763), [144/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702)) i članka 68. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora**

**na području Općine Dubravica**

**Članak 1.**

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora i to:

1. Mjesni odbor Dubravica - Rozga

2. Mjesni odbor Bobovec Rozganski

3. Mjesni odbor Kraj Gornji Dubravički - Pologi

4. Mjesni odbor Vučilčevo

5. Mjesni odbor Prosinec - Donji Čemehovec

6. Mjesni odbor Lukavec - Lugarski Breg

**Članak 2.**

U Vijeća mjesnih odbora bira se 5 članova.

**Članak 3.**

Za broj, sastav i imenovanje biračkih odbora i općinskog izbornog povjerenstva (stalni i prošireni sastav) primjenjivati će se Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) budući da će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavati istodobno sa lokalnim izborima.

**Članak 4.**

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, **18. svibanj 2025. godine.**

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-13

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

12

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj [33/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260),  [60/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261), [1 29/05](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262),  [109/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263),  [125/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264),  [36/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265),  [36/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266),  [150/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267),  [144/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268),  [19/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285), [137/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727), [123/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763), [144/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702)) i članka 67. stavka 2. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**O D L U K U**

**o izboru članova Vijeća mjesnih odbora**

**Općine Dubravica**

**I. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuju se postupak za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica (u daljnjem tekstu: članove vijeća), tijela za raspisivanje i provedbu izbora, postupak kandidiranja, zaštita izbornog prava i druga pitanja vezana uz provedbu izbora.

Postupak izbora članova vijeća u smislu stavka 1. ovog članka uređuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

**Članak 2.**

Sukladno članku 62. Statuta Općine Dubravica izbori će se provesti za 6 mjesnih odbora na području Općine Dubravica i to:

1. Mjesni odbor Dubravica-Rozga
2. Mjesni odbor Bobovec Rozganski
3. Mjesni odbor Kraj Gornji Dubravički-Pologi
4. Mjesni odbor Vučilčevo
5. Mjesni odbor Prosinec-Donji Čemehovec
6. Mjesni odbor Lukavec-Lugarski Breg

Svaki mjesni odbor iz prethodnog stavka ima pet članova vijeća.

**Članak 3.**

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Za članove vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

**Članak 4.**

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori) tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Mandat članova vijeća traje četiri godine.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima, započinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora odnosno do dana raspuštanja vijeća.

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a prava i dužnosti izabranih članova vijeća mjesnog odbora započinju danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora.

Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova u radu vijeća.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima, počinje teći danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora.

**Članak 5.**

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.

Redovni izbori za članove vijeća održavaju se svake četvrte godine.

Izbori za članove vijeća mogu se raspisati za dan kad se održavaju lokalni izbori.

Ukoliko je mandat članova vijeća prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog odbora, prijevremeni izbori održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 ili više od 60 dana.

Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori za članove tog vijeća, a prije njihovog održavanja, u tom mjesnom odboru se neće raspisivati i održati prijevremeni izbori.

**Članak 6.**

Član vijeća jednog mjesnog odbora ne može istovremeno biti član drugog mjesnog odbora, član Općinskog vijeća, načelnik, niti zaposlen u jedinici lokane samouprave na čijem je području član vijeća mjesnog odbora.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, no ukoliko bude izabrana za člana dužna je do konstituiranja vijeća izjasniti se o tome prihvaća li dužnost člana ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik, u skladu sa odredbama Zakona i ove Odluke.

**Članak 7.**

Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat mu miruje, a zato vrijeme zamjenjuje ga zamjenik – kandidat s liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka koja ga je kandidirala, odnosno prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste grupe birača.

Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti, dužan je o tome u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti obavijestiti predsjednika vijeća.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću mjesnog odbora na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

Nastavljanje s obnašanjem nespojive dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

**Članak 8.**

Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje 4 godine.

Članu vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u sljedećim slučajevima:

* ako podnese ostavku, s danom podnošenja pisane ostavke u skladu s pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku
* ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
* ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
* danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama Zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo
* danom prestanka prebivališta s područja mjesnog odbora
* smrću.

Ostavka člana vijeća iz stavka 2. alineje 1. ovog članka mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

**Članak 9.**

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost, ukoliko članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

**Članak 10.**

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

**II. PREDLAGANJE KANDIDATA**

**Članak 11.**

Pravo predlagatelja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća imaju sve registrirane političke stranke u Republici Hrvatskoj i birači.

Prilikom sastavljanja lista predlagatelji su dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća može samostalno predložiti jedna politička stranka ili dvije ili više političkih stranaka.

Ako kandidacijsku listu predlažu birači, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa birača i to:

* za članove vijeća svih mjesnih odbora 20 potpisa.

Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

**Članak 12.**

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjerenstva za mjesne izbore.

U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci:

1. ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata

2. ime, prezime i prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

Svojim potpisom svaki birač može podržati samo jednu kandidacijsku listu.

**Članak 13.**

Prijedlozi lista kandidata podnose se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjerenstvo.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više politički stranaka, koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti kratica.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, naziv liste je „kandidacijska lista grupe birača“.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

**Članak 14.**

Uz prijedlog liste dostavlja se i očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature, ovjereno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.

**Članak 15.**

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li podnesene sukladno odredbama ove Odluke i obvezatnim uputama, te utvrditi pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista.

Za svaki mjesni odbor posebno, Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu.

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste, a kandidacijske liste se na zbirnu listu unose prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača.

Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu ona se unosi na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

Objava se vrši putem oglasnih ploča mjesnih odbora odnosno te na službenoj web stranici Općine, a sve u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenje lista.

**III. IZBORNA PROMIDŽBA**

**Članak 16.**

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici kandidacijskih lista grupe birača imaju pravo na javno predstavljanje i obrazlaganje svojih izbornih programa biračima (izborna promidžba), što su lokalni mediji dužni svim sudionicima izborne promidžbe omogućiti pod jednakim uvjetima.

Sudionici izborne promidžbe istu su dužni voditi slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a suprotstavljanje i sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

**Članak 17.**

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno 19,00 sati do kada je zabranjeno svako objavljivanje privremenih rezultata ili procjene rezultata izbora.

**IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA**

**Članak 18.**

Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima.

Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu je zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste.

Svaka kandidacijska lista dobiti će onoliko mjesta u vijeću mjesnih odbora koliko puta broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj (D'Hondtov sustav).

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dviju ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

**Članak 19.**

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora.

Zamjenici članova vijeća mjesnog odbora sa svake kandidacijske liste, jesu kandidati koji nisu izabrani.

Zamjenik člana kojeg odredi politička stranka odnosno drugi predlagatelj liste, stupa na dužnost s prestankom mandata izabranom članu vijeća u slučajevima utvrđenim ovom Odlukom.

**V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA**

**Članak 20.**

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su:

* općinsko izborno povjerenstvo
* birački odbori.

Članovi općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

**1. OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO**

**Članak 21.**

Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore ima stalni i prošireni sastav.

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana, koji ne smiju biti članovi političkih stranaka, niti kandidati na izborima koje provode.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog povjerenstva moraju biti pravne struke.

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore imenuje Općinski načelnik.

Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine po tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Dubravica, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.

Ako predstavnici političkih stranaka ne postignu dogovor vezano uz predstavnike u proširenom sastavu Općinskog izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će općinski načelnik ždrijebom.

Članovi proširenog sastava ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

Ako političke stranke na poziv predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva ne imenuju predstavnike u prošireni sastav izbornog povjerenstva, općinsko izborno povjerenstvo može raditi i u stalnom sastavu.

Svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelnika Općine Dubravica, poslove proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva odlukom Povjerenstva može obavljati prošireni sastav Povjerenstva imenovan za lokalne izbore, u kojem slučaju se ne primjenjuju odredbe stavaka 5. i 6. ovog članka.

**Članak 22.**

Općinsko izborno povjerenstvo u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora ima slijedeće ovlasti:

1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora,

2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela,

3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,

4. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

5. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora,

6. objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnih odbora,

7. određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora,

8. imenuje članove biračkih odbora te nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

9. nadzire pravilnost izborne promidžbe,

10. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja po biračkim mjestima na području svakog mjesnog odbora,

11. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća svakog pojedinog mjesnog odbora,

12. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog odbora na službenoj web stranici Općine,

13. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,

14. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i obvezatnim uputama,

15. obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom.

**2. BIRAČKI ODOBRI**

**Članak 23.**

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto i izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.

Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Dubravica.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.

Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Birački odbori moraju se imenovati najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne

političke stranke.

**Članak 24.**

Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelnika Općine Dubravica, poslove biračkih odbora odlukom Povjerenstva mogu obavljati birački odbori imenovani za lokalne izbore, u kojem slučaju se ne primjenjuju odredbe stavaka 3. i 4. članka 23.

**Članka 25.**

Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visinu naknade utvrđuje načelnik Općine Dubravica posebnom odlukom.

**VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA**

**Članak 26.**

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu glasačkim listićem označenim serijskim brojem.

**Članak 27.**

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:

* naziv liste,
* ime i prezime nositelja liste,
* naputak o načinu glasovanja,
* serijski broj listića,
* pečat Općinskog vijeća Općine Dubravica.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj, a glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Glasački listići sa sadržajem iz stavka 2. ovog članka tiskaju se pod neposrednim nadzorom Općinskog izbornog povjerenstva.

**Članak 28.**

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

* neispunjeni glasački listić
* glasački listić popunjen tako se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao
* glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

**Članak 29.**

Glasovanje traje neprekidno od 07,00 -19,00 sati, nakon čega se biračka mjesta zatvaraju.

Omogućiti će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19,00 sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutni predsjednik ili potpredsjednik biračkog odbora te najmanje četiri člana biračkog odbora.

**Članak 30.**

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije.

Službene osobe policije od kojih je zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog članka, mogu unositi oružje.

**Članak 31.**

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi i provjeriti da li je upisan u izvadaka iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima.

Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom nadležnog državnog ureda koji vodi registar birača, dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju u tom mjesnom odboru.

Potvrdu iz stavka 3. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču predaje glasački listić, objašnjava način popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja.

Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se predaje biraču.

**Članak 32.**

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu, može o tome obavijestiti Općinsko izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.

Općinsko izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta predaje nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal.

Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Birač je dužan najmanje jedanput presavinuti glasački listić na kojem je glasovao, staviti ga u posebnu omotnicu i zatvoriti je. Član biračkog odbora dužan je nakon povratka na biračko mjesto predati omotnicu predsjedniku biračkog odbora.

Predsjednik biračkog odbora presavinuti glasački listić odmah ubacuje u glasačku kutiju na biračkom mjestu.

Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta onemogućena pristupačnost biračkom mjestu, primjenjuju se odredbe stavka 4.,5. i 6. ovog članka.

Glasovanje u smislu stavka 1.,2. i 7. ovog članaka predsjednik biračkog odbora dužan je poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

**Članak 33.**

Po završenom glasovanju, birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela, ukupan broj birača koji su glasovali, a zatim pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima, a ako se utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor odmah o tome obavještava Općinsko izborno povjerenstvo koje odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja. Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje s u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

**Članak 34.**

O svom radu birački odbor sastavlja zapisnik koji sadrži:

* broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela,
* broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,
* broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,
* broj birača koji su glasovali na bračkom mjestu uz pomoć druge osobe,
* koliko je birača ukupno glasovalo,
* koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,
* broj nevažećih glasačkih listića.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.

Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Općinsko izborno povjerenstvo.

Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

**Članak 35.**

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal, birački odbor dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrditi će rezultate glasovanja na biračkim mjestima i bez odgode će objaviti:

* broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor,
* koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
* koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
* broj mjesta u vijeću mjesnih odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista,
* te imena i prezimena kandidata za svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnih odbora.

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na službenoj web stranici Općine Dubravica.

**Članak 36.**

O svom radu Općinsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi:

- broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača i potvrdama za glasovanje,

- broj birača koji su glasovali,

- broje nevažećih glasačkih listića,

- broj glasova koje je dobila pojedina kandidacijska lista,

Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva.

**V. PROVEDBA IZBORA**

**Članak 37.**

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u svakom mjesnom odboru s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu.

Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.

Objava biračkih mjesta obavlja se putem oglasa (plakata) koji se postavljaju na mjestima uobičajenog oglašavanja i mjestima većeg okupljanja građana te se objavljuje na službenoj web stranici Općine Dubravica.

Biračka mjesta određuju se ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje.

Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelnika, Općinsko izborno povjerenstvo može odrediti da su biračka mjesta istovjetna onima određenim za izbor članova Općinskog vijeća i načelnika.

**Članak 38.**

Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće za koje se glasuje.

U prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske.

U istim prostorijama mogu se isticati i obilježja Zagrebačke županije i Općine Dubravica u skladu s njihovim statutima.

Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski broj listića.

**VI. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA**

**Članak 39.**

Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Općine Dubravica.

Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo koje je ovlašteno odrediti način korištenja sredstava, njihovu raspodjelu i dodjelu tijelima za provedbu postupka izbora u skladu sa ovom Odlukom.

**VII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA**

**Članak 40.**

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste grupe birača, kandidati, najmanje 25 birača ili najmanje 5 % birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.

Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Prigovori na nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, podnose se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

O prigovoru rješava Općinsko izborno povjerenstvo.

Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.

**Članak 41.**

Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništiti će radnje u tom postupku i odrediti da se radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultate izbora, Općinsko izborno povjerenstvo poništiti će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

**Članak 42.**

Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u županiji.

Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se putem Općinskog izbornog povjerenstva u roku 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Nadležno upravno tijelo u županiji dužno je o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

**Članak 43.**

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

**VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 44*.***

Konstituirajuća sjednica vijeća svakog pojedinog mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Konstituirajuće sjednice vijeća iz stavka 1. ovog članka saziva načelnik Općine Dubravica.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika vijeća za kojeg je glasovala većina svih članova vijeća.

**Članak 45.**

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u roku utvrđenom člankom 44. stavkom 1. ove Odluke, općinski načelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, općinski načelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Ako se vijeće ne konstituira ni u rokovima iz stavka 1. ovog članka, raspisat će se novi izbori.

**Članak 46.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 02/2021).

**Članak 47.**

Ova Odluka stupa na snagu stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-14

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

13

Na temelju članka 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 02/2022) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024), Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o dodjeli javnih priznanja na području Općine Dubravica u 2025. godini**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom dodjeljuju javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za njihova iznimna postignuća, njihov doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine Dubravica, kao i za uspješnu suradnju sa Općinom Dubravica.

**Članak 2.**

Temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica, objavljenog dana 17.02.2025. godine na rok od 20 dana, zaključno sa danom 10.03.2025. godine do 14:00 sati, te temeljem prijedloga općinskog načelnika Općine Dubravica i vijećnika Općinskog vijeća Općine Dubravica dodjeljuju se javna priznanja kako slijedi:

1. ŽELJKO BOROŠAK - Priznanje Općine Dubravica (za izuzetan doprinos u obavljanju dužnosti tajnika Lovačkog društva „Vidra“ Dubravica)
2. MATIJA IVANUŠ - Priznanje Općine Dubravica (učeniku 8.c razreda PŠ Pavao Štoos u Dubravici zbog postignutih odličnih uspjeha te sudjelovanja na školskim natjecanjima)
3. MATIJA VAJDIĆ - Priznanje Općine Dubravica (učeniku 8.c razreda PŠ Pavao Štoos u Dubravici zbog postignutih odličnih uspjeha te sudjelovanja na školskim natjecanjima)
4. DAMIR NEMČIĆ - Priznanje Općine Dubravica (za doprinos razvoju DVD-a Bobovec i dugogodišnjem članstvu Mjesnog odbora Bobovec Rozganski)
5. ANA STANIĆ - Priznanje Općine Dubravica (za postignuća na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu u Zagrebu)
6. TOMICA KLINČIĆ dr.med.dent. - Priznanje Općine Dubravica (za 10 godina rada u Stomatološkoj dentalnoj ordinaciji u Dubravici)
7. DRAGO PRELEC - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnje članstvo u Općinskom vijeću Općine Dubravica te razvoju aktivnosti DVD-a Prosinec)
8. MARIO ČUK - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnje obnašanje dužnosti zapovjednika DVD-a Vučilčevo, za sudjelovanje u Vatrogasnoj zajednici Općine Dubravica i u Općinskom vijeću Općine Dubravica)
9. DRAGUTIN VIDMAR - Priznanje Općine Dubravica (za značajan doprinos vatrogasnoj službi te dugogodišnje obnašanje dužnosti zapovjednika DVD-a Dubravica i zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Dubravica)
10. PEKARA DUBRAVICA d.o.o. - Priznanje Općine Dubravica (za više od 60-godišnju tradiciju pekarstva i razvoja gospodarstva na području Općine Dubravica)
11. JACIKA d.o.o. - CAFFE BAR DUBRAVICA - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnji doprinos ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dubravica)
12. BUFFET ČEF, obrt za ugostiteljstvo, vl. Boris Horvat - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnji doprinos ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dubravica)
13. TRGOVINA KOVAČ d.o.o. - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnji doprinos gospodarskom razvoju Općine Dubravica)
14. STRGAR – AUTOLIMARIJA, vl. Robert Strgar - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnji doprinos gospodarskom razvitku Općine Dubravica)
15. DRAGO HORVAT - Priznanje Općine Dubravica (za obavljanje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Dubravica te dugogodišnje članstvo u Općinskom vijeću Općine Dubravica)
16. JOSIP BIFF - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnje obavljanje dužnosti vijećnika Općinskog vijeća Općine Dubravica te sudjelovanje u ostalih društvenim aktivnostima općine)
17. STJEPAN NEMČIĆ - Priznanje Općine Dubravica (za obavljanje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Dubravica te dugogodišnje članstvo u Općinskom vijeću Općine Dubravica)
18. IVICA ŠINKO - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnje obavljanje dužnosti predsjednika vijeća Mjesnog odbora Lukavec – Lugarski Breg)
19. STJEPAN KRSNIK - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnje obavljanje dužnosti predsjednika vijeća Mjesnog odbora Prosinec - Donji Čemehovec)
20. MIRA SEVER - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnji angažman i vođenje crkvenog zbora župe Sv. Ana Rozga)
21. FRANJO ŠTOS - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnje obavljanje dužnosti općinskog načelnika Općine Dubravica)
22. KRUNO STIPERSKI - Priznanje Općine Dubravica (za obavljanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika i dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dubravica)
23. FRANJO GOLUB - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnje obavljanje dužnosti vijećnika Općinskog vijeća Općine Dubravica)
24. STJEPAN VAJDIĆ - Priznanje Općine Dubravica (za dugogodišnje obavljanje dužnosti predsjednika i vijećnika Općinskog vijeća Općine Dubravica)
25. IVICA STIPERSKI – Zlatna povelja Općine Dubravica
26. STJEPAN KOŽIĆ - Zlatna povelja Općine Dubravica
27. MARIN ŠTRITOF - Zlatna povelja Općine Dubravica

**Članak 3.**

Javna priznanja svečano će se uručiti dobitnicima prilikom održavanja općinske manifestacije „Uskrsni sajam“ u mjesecu travnju 2025.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-15

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik

Ivica Stiperski

14

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj [10/97](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=477), [107/07](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=478), [94/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=479), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40813), [57/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52474), [101/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57865)) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece**

**u Dječji vrtić MALI KAJ u Dubravici**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece sa područja Općine Dubravica u Dječji vrtić MALI KAJ u Dubravici (dalje u tekstu: dječji vrtić).

**Članak 2.**

Općina Dubravica snosi troškove sufinanciranja smještaja djece u dječji vrtić uz sljedeće uvjete:

* podnošenje zahtjeva za sufinanciranje,
* barem jedan od roditelja odnosno skrbnika treba imati prebivalište na području Općine Dubravica (uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice)
* uvjerenje o prebivalištu djeteta,
* podnošenje potvrde o zaposlenju barem jednog roditelja,
* sve obveze prema Općini Dubravica trebaju biti podmirene.

Općina Dubravica snosi troškove sufinanciranja smještaja djece u dječji vrtić za samohrane roditelje koji, uz ispunjavanja uvjeta propisanih ovim člankom, moraju ispuniti i dodatni uvjet odnosno podnijeti dokaz samohranog roditelja (rješenje Hrvatskog centra za socijalni rad ili smrtni list za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili drugi odgovarajući dokaz).

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel na donošenje pojedinačnih odluka/potvrda o sufinanciranju troškova smještaja djeteta u dječji vrtić temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje, sukladno odredbama ove Odluke.

**Članak 3.**

Općina Dubravica sufinancira troškove smještaja djece u dječji vrtić sa sljedećim iznosima:

***REDOVITI CJELODNEVNI 10 – satni PROGRAM***

* **300,00 EUR (73,17%) *mjesečno******za prvo dijete******u vrtiću*** *od ukupnog iznosa od* ***410,00 EUR*** *mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić*
* **310,00 EUR (75,61%) *mjesečno******za drugo dijete u vrtiću*** *od ukupnog iznosa od* ***410,00 EUR*** *mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić*
* ***410,00 EUR (100,00%) mjesečno za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću, kao i za djecu poginulih branitelja*** *od ukupnog iznosa od* ***410,00 EUR*** *mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić*
* ***310,00 EUR (75,61%) mjesečno za prvo dijete u vrtiću samohranih roditelja*** *od ukupnog iznosa od* ***410,00 EUR*** *mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić*
* **320,00 EUR (78,05%) *mjesečno za drugo dijete u vrtiću samohranih roditelja*** *od ukupnog iznosa od* ***410,00 EUR*** *mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić*
* ***410,00 EUR (100,00%) mjesečno za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću samohranih roditelja*** *od ukupnog iznosa od* ***410,00 EUR*** *mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić*

***OPSERVACIJSKI PROGRAM za djecu s poteškoćama u razvoju (2 sata dnevno kroz 3 mjeseca):***

* ***110,00 EUR (55,00 %) mjesečno*** *od ukupnog iznosa od* ***200,00 EUR*** *mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić*
* ***110,00 EUR (55,00 %) mjesečno za dijete samohranih roditelja*** *od ukupnog iznosa od* ***200,00 EUR*** *mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić*

**Članak 4.**

Općina Dubravica ovlaštena je u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Dubravica između Ustanove dječji vrtić Mali kaj i Općine Dubravica promijeniti način i iznos sufinanciranja, o čemu je dužna bez odgađanja obavijestiti dječji vrtić MALI KAJ u pisanom obliku, a koja će odluka i kriteriji iz iste biti primjenjivi stupanjem na snagu predmetne odluke.

**Članak 5.**

Sufinancirani iznos naknade za korištenje usluga dječjeg vrtića iz članka 3. ove Odluke Općina Dubravica se obvezuje plaćati dječjem vrtiću najkasnije u roku od 10 dana od dana primitka računa dječjeg vrtića koji može biti izdan najranije posljednjeg radnog dana u mjesecu za tekući kalendarski mjesec, a kojem računu dječji vrtić obavezno mora priložiti detaljnu specifikaciju iz koje će biti vidljivo koja su djeca koristila usluge dječjeg vrtića (ime i prezime, adresa prebivališta).

**Članak 6.**

Ukoliko bi nastupila objektivna potreba za povećanjem naknade korištenja usluga dječjeg vrtića, posebice ako bi sukladno primjenjivim zakonskim propisima predškolski standardi bili u znatnoj mjeri izmijenjeni, odnosno, ako bi cijene energenata i/ili materijalnih troškova vezanih za pružanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja bile znatno povećane, dječji vrtić se o tome obvezuje bez odgađanja obavijestiti Općinu Dubravica, u kojem će slučaju ista, najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka odnosne obavijesti, obavijestiti dječji vrtić, po prethodno donesenoj novoj odluci Općinskog vijeća Općine Dubravica.

**Članak 7.**

Tijekom ljetnih mjeseci srpnja ili kolovoza zbog korištenja godišnjih odmora, program predškolskog odgoja dječjeg vrtića u Dubravici neće se odvijati u razdoblju do maksimalno 3 (tri) tjedna, te je dječji vrtić u navedenom razdoblju dužan omogućiti polaznicima pružanje usluge programa predškolskog odgoja u područnom objektu dječjeg vrtića MALI KAJ u Laduču, gdje će u to vrijeme raditi jedna od odgojiteljica iz područnog objekta dječjeg vrtića MALI KAJ u Dubravici.

**Članak 8.**

Općina Dubravica će financirati obvezni Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu koja nisu uključena u redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji se ostvaruje u dječjem vrtiću MALI KAJ u Dubravici u iznosu od **33,18 EUR** mjesečno po djetetu.

Dječji vrtić MALI KAJ zadržava pravo reguliranja cijene navedenog programa s obzirom na broj polaznika svake pedagoške godine.

Općina Dubravica ne sufinancira posebne programe učenja stranih jezika koji se ostvaruje u dječjem vrtiću MALI KAJ u Dubravici.

**Članak 9.**

Općina Dubravica će sufinancirati trošak smještaja djece sa područja Općine Dubravica koja pohađaju neki drugi dječji vrtić umjesto dječjeg vrtića MALI KAJ u Dubravici ako su ispunjeni svi propisani uvjeti iz članka 2. ove Odluke uz ispunjenje jednog dodatnog uvjeta:

* ishoditi Potvrdu Dječjeg vrtića MALI KAJ da trenutno nije moguć upis djeteta u dječji vrtić u Dubravici zbog  popunjenosti kapaciteta.

Dječji vrtić MALI KAJ se obavezuje obavijestiti roditelje ako/kada se stvore uvjeti za upis njihovog djeteta  u dječji vrtić u Dubravici nakon čega su roditelji/skrbnici djeteta dužni upisati dijete u dječji vrtić MALI KAJ u Dubravici jer će u protivnom Općina Dubravica prestati sa sufinanciranjem troška smještaja njihovog djeteta u nekom drugom dječjem vrtiću.

Iznosi sufinanciranja propisani ovom Odlukom na jednaki se način primjenjuju i na sufinanciranje troška smještaja djece sa područja Općine Dubravica koja pohađaju neki drugi dječji vrtić umjesto dječjeg vrtića MALI KAJ u Dubravici.

**Članak 10.**

Sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića iz čl. 3. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Dubravica na skupini konta 3522– Primarni smještaj.

Sredstva za financiranje obveznog Programa predškole iz čl. 8. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Dubravica na skupini konta 3522– Predškolski odgoj.

**Članak 11.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić „Smokvica“ u Dubravici („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 07/2024 od 13. studenog 2024.)

**Članak 12.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“, a primjenjuje se od **01. siječnja 2025. godine.**

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-16

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

15

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 01/2021, 03/2024) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na darovanje kombi vozila DVD-u Vučilčevo**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom daje suglasnost na provedbu postupka darovanja kombi vozila marke FORD CUSTOM KOMBI 320 LWB, isti u vlasništvu Općine Dubravica, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vučilčevo.

**Članak 2.**

Ovom se Odlukom ovlašćuje općinski načelnik na sklapanje ugovora o darovanju kombi vozila iz čl. 1. ove Odluke i provedbu svih radnji glede prijenosa prava vlasništva istog.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/4

URBROJ: 238-40-02-25-17

Dubravica, 25. ožujak 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski

**AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA**

1

Na temelju članka 96. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 125/19, 114/22) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj: 01/2021, 03/2024), općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji sudjeluju u vatrogasnim intervencijama**

**na području Općine Dubravica**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Dubravica (dalje u tekstu: vatrogasne intervencije).

**Članak 2.**

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Dubravica za vrijeme radnog odnosa, ostvaruju sva prava iz radnog odnosa, a poslodavac od Općine Dubravica ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Dubravica poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od četiri sata, imaju pravo na naknadu u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji.

Poslodavac je dužan Općini Dubravica podnijeti zahtjev za naknadu plaće iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana kada su dobrovoljni vatrogasci bili angažirani, s priloženim obračunom isplaćene plaće za mjesec u kojem su angažirani doborovoljni vatrogasci te potvrdom o angažiranju dobrovoljnih vatrogasaca koju izdaje Dobrovoljno vatrogasno društvo s područja Općine Dubravica sukladno zapovijedi nadređenog vatrogasnog zapovjednika, a isplatna lista odnosno obračun isplaćene plaće mora biti izrađen sukladno potvrdi o angažiranju.

Pisani zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se pojedinačno za svakog doborovoljnog vatrogasca.

**Članak 3.**

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju na vatrogasnoj intervenciji ili vatrogasnoj vježbi na području Općine Dubravica imaju pravo na naknadu od Općine Dubravica.

Pravo na isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva Dobrovoljnog vatrogasnog društva, uz koji se za svakog dobrovoljnog vatrogasca koji je sudjelovao u vatrogasnim intervencijama prilaže potvrda o vremenu, mjestu i trajanju vatrogasne intervencije, te potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti koja ne smije biti starija od 10 (deset) dana od dana vatrogasne intervencije.

Zahtjev za naknadu iz prethodnog stavka podnosi se Općini Dubravica najkasnije u roku od 30 dana od završetka vatrogasne intervencije.

**Članak 4.**

Visina naknade iz članka 2. stavka 2. i članka 3. stavka 1. ove Odluke jednaka je vrijednosti prosječne naknade za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca u Republici Hrvatskoj.

**Članak 5.**

Obračunska jedinica za isplatu naknade plaće iz članka 2. i članka 3. ove Odluke je 1 (jedan) puni sat.

**Članak 6.**

Naknade utvrđene ovom Odlukom dobrovoljnim vatrogascima će isplatiti Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Općine Dubravica kojima će Općina Dubravica doznačiti sredstva po ispostavljenim zahtjevima i obračunu troškova.

**Članak 7.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Dubravica«.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 250-01/25-01/2

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 03. ožujak 2025. godine

NAČELNIK

Marin Štritof

2

Na  temelju članka 40. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 04/2024) i članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2021, 03/2024) općinski načelnik Općine Dubravica donosi

**ODLUKU**

**o isplati dodatka za uspješnost u radu temeljem ocjenjivanja službenika**

**Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom, a po provedenom postupku ocjenjivanja službenika/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica, odobrava se isplata dodatka na uspješnost u radu službenika/pročelnika koji su ocjenjeni ocjenom „odličan“.

**Članak 2.**

Ovom Odlukom odobrava se isplata dodatka na uspješnost u radu u iznosu od 700,00 EUR sljedećim službenicima:

1. Silvana Kostanjšek, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica
2. Jelena Pleić-Župančić, viši referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica

Isplata dodatka iz prethodnog stavka ovog članka isplatiti će se službenicima zajedno sa plaćom za naredni mjesec od dana donošenja ove Odluke.

**Članak 3.**

Sredstva za isplatu dodatka na uspješnost u radu službenika povodom provedenom postupka ocjenjivanja, osigurana su u proračunu Općine Dubravica na proračunskoj poziciji R377 – Novčane nagrade za radne rezultate.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 119-01/25-01/2

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 07. ožujka 2025.

NAČELNIK

Marin Štritof

3

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa održavanja komunalne infrastrukture   
na području Općine Dubravica za 2024. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine izvršeno održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

**1. Javna rasvjeta**

**Planiralo se ulaganje u održavanje javne rasvjete u iznosu od 50.054,69 EUR, a utrošeno je 42.288,11 EUR, izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 27.054,69 EUR, utrošen u iznosu od 26.889,78 EUR, planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 23.000,00 EUR, utrošen u iznosu od 15.398,33 EUR, kako slijedi:**

– ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RASVJETA:

- opis i opseg poslova: podmirenje troškova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Općine Dubravica (27 obračunskih mjesta opskrbe električnom energijom)

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 20.920,00 EUR, a utrošeno je 18.755,81 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.920,00 EUR, a realizirano je 10.920,20 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 10.000,00 EUR, a realizirano je 7.835,61 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ENERGETSKA USLUGA:

- opis i opseg poslova: podmirenje godišnje naknade temeljem sklopljenog Ugovora o energetskom učinku, sklopljenim 15.01.2019.g. temeljem mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete (Newlight) kojim su postavljena 575 nova led rasvjetna tijela.

- Planiralo se ulaganje u energetsku uslugu u iznosu od 17.955,00 EUR, a utrošeno je 16.574,41 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.955,00 EUR, a realiziran u iznosu od 9.944,64 EUR,

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.000,00 EUR te realiziran u iznosu od 6.629,77 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

- opis i opseg poslova: podmirenje troškova redovnog održavanja javne rasvjete, uključujući manja proširenja mreže (postava novih rasvjetnih tijela-Ulica Sutlanske doline-1 kom) i servisne intervencije (popravci na mreži javne rasvjete, popravak svjetiljki).

- Planiralo se ulaganje u održavanje javne rasvjete u iznosu od 6.000,00 EUR, a utrošeno je 1.778,20 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.000,00 EUR te realiziran u iznosu od 932,95 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.000,00 EUR te realiziran u iznosu od 845,25 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- PLAN JAVNE RASVJETE OPĆINE DUBRAVICA:

- opis i opseg poslova: izrada Plana javne rasvjete Općine Dubravica kojim se određuju zone ugradnje rasvjete i tehnički parametri rasvjete, u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te podzakonskim propisima

- Planiralo se ulaganje u Plan javne rasvjete u iznosu od 5.179,69 EUR, a utrošeno je 5.179,69 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.179,69 EUR te realiziran u iznosu od 5.179,69 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost A100001** | **Javna rasvjeta** | **50.054,69** | **42.288,11** | **7.766,58** | **84,48** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **27.054,69** | **26.889,78** | **164,91** | **99,39** |
| 32 | Električna energija - javna rasvjeta | 10.920,00 | 10.920,20 | -0,20 | 100,00 |
| 32 | Održavanje javne rasvjete | 1.000,00 | 845,25 | 154,75 | 84,53 |
| 32 | Energetska usluga | 9.955,00 | 9.944,64 | 10,36 | 99,90 |
| 32 | Plan javne rasvjete Općine Dubravica | 5.179,69 | 5.179,69 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **23.000,00** | **15.398,33** | **7.601,67** | **66,95** |
| 32 | Električna energija - javna rasvjeta | 10.000,00 | 7.835,61 | 2.164,39 | 78,36 |
| 32 | Održavanje javne rasvjete | 5.000,00 | 932,95 | 4.067,05 | 18,66 |
| 32 | Energetska usluga | 8.000,00 | 6.629,77 | 1.370,23 | 82,87 |

**2. Održavanje javnih površina**

**Planiralo se ulaganje u održavanje javnih površina u iznosu od 21.909,60 EUR, a utrošeno je 20.761,14 EUR, izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 19.322,00 EUR, utrošen u iznosu od 18.132,54 EUR, planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 2.587,60 EUR, utrošen u iznosu 2.454,60 EUR te planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 0,00 EU/R, utrošeno u iznosu od 174,00 EUR, kako slijedi:**

– UREĐENJE OKOLIŠA JAVNIH POVRŠINA:

- opis i opseg poslova: postavljanje drvenih klupa i popravak dotrajalih kod zgrade mrtvačnice i u Parku Pavao Štoos.

- Planirano se ulaganje u uređenje okoliša javnih površina u iznosu od 1.062,00 EUR, a utrošeno je 1.236,00 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.062,00 EUR.te realiziran u iznosu od 1.062,00 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 0,00 EUR, a realiziran u iznosu od 174,00 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

– ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

- opis i opseg poslova: redovna košnja trave kosilicom/trimerom javnih zelenih površina uključujući pljevljenje korova i orezivanje grmova, 2 puta mjesečno, od travanja do studenog (Park Pavao Štoos-1000 m2, park oko mrtvačnice 1500m2, dječje igralište 2000 m2, park oko nove zgrade ambulante 700m2).

- Planiralo se ulaganje u održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 17.454,60 EUR, a utrošeno je 17.454,60 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 15.000,00 EUR te realiziran u iznosu od 15.000,00 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 2.454,60 EUR, a realiziran u iznosu od 2.454,60 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (nogostup):

- opis i opseg poslova: strojno čišćenje nogostupa i prometnica uz nogostup, jedan put godišnje (Dubravica-Vučilćevo-950m; Dubravica-Lugarski breg-1700m; Dubravica-Rozga-1000m; Bobovec Rozganski-1000m).

- Planiralo se ulaganje u održavanje čistoće javnih površina (nogostup) u iznosu od 3.393,00 EUR, a utrošeno je 2.070,54 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.260,00 EUR a realiziran u iznosu od 2.070,54 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 133,00 EUR, realiziran u iznosu od 0,00 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Aktivnost A100002** | **Održavanje javnih površina** | **21.909,60** | **20.761,14** | **1.148,46** | **94,76** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **19.322,00** | **18.132,54** | **1.189,46** | **93,84** |
| 32 | Uređenje okoliša javnih površina | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Održavanje javnih zelenih površina | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Održavanje čistoće javnih površina (nogostup) | 3.260,00 | 2.070,54 | 1.189,46 | 63,51 |
| **Izvor 4.3.** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **174,00** | **-174,00** | **0,00** |
| 32 | Uređenje okoliša javnih površina | 0,00 | 174,00 | -174,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **2.587,60** | **2.454,60** | **133,00** | **94,86** |
| 32 | Održavanje javnih zelenih površina | 2.454,60 | 2.454,60 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Održavanje čistoće javnih površina (nogostup) | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |

**3. Održavanje nerazvrstanih cesta**

**Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 53.985,00 EUR, a utrošeno je 52.074,82 EUR, izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.025,00 EUR, utrošen u iznosu od 11.025,00 EUR, planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 42.960,00 EUR, utrošen u iznosu 41.049,82 EUR, kako slijedi:**

- NABAVA MATERIJALA I OPREME ZA ODRŽAVANJE CESTA:

- opis i opseg poslova: nabava korugirane cijevi za oborinsku odvodnju (26 kom); nabava šljunka za održavanje cesta na deponij Dubravica (mješavina 0-30 mm - 400 tona).

- Planiralo se ulaganje u nabavu materijala i opreme za održavanje cesta u iznosu od 11.300,00 EUR, a utrošeno je 11.279,94 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu 11.300,00 EUR, a realiziran u iznosu od 11.279,94 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA:

- opis i opseg poslova:

- ugradnja PVC i betonskih cijevi za oborinsku odvodnju: Ulica Sutlanske doline, Prosinec; Lugarska I, Lugarski breg; Bregovita ulica, Bobovec Rozganski

- ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (200 m3-poljski putevi);

- Planiralo se ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozila u iznosu od 31.000,00 EUR, a utrošeno je 29.699,65 EUR.

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 31.000,00 EUR a realiziran u iznosu od 29.699,65 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- KOŠNJA TRAVE I RASLINJA UZ NERAZVRSTANE CESTE:

- opis i opseg poslova: obuhvaća uslugu strojne košnje trave uz nerazvrstane ceste te strojno orezivanje granja uz nerazvrstane ceste, obostrano, jedan otkos, tri puta godišnje, u svim naseljima (cca 42.000m).

- Planiralo se ulaganje u košnju trave i raslinja uz nerazvrstanih cesta u iznosu od 11.685,00 EUR, a utrošeno je 11.095,23 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.025,00 EUR a realiziran u iznosu od 11.025,00 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 660,00 EUR, a realiziran u iznosu od 70,23 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Aktivnost A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **53.985,00** | **52.074,82** | **1.910,18** | **96,46** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **11.025,00** | **11.025,00** | **0,00** | **100,00** |
| 32 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **42.960,00** | **41.049,82** | **1.910,18** | **95,55** |
| 32 | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 31.000,00 | 29.699,65 | 1.300,35 | 95,81 |
| 32 | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | 11.300,00 | 11.279,94 | 20,06 | 99,82 |
| 32 | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | 660,00 | 70,23 | 589,77 | 10,64 |

**4. Zimsko održavanje:**

**Planiralo se ulaganje u zimsko održavanje u iznosu od 8.000,00 EUR, a utrošeno je 3.284,38 EUR, izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.000,00 EUR, utrošen u iznosu 3.284,38 EUR, kako slijedi:**

- ZIMSKO ODRŽAVANJE:

- opis i opseg poslova: obuhvaća uslugu osiguravanja sigurnosti prometa, prohodnosti javnih površina i provoznosti nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, u svim naseljima: Lukavec-Lugarski brijeg, Kraj Gornji Dubravički-Pologi, Bobovec Rozganski, Vučilčevo, Prosinec, Dubravica-Rozga te obuhvaća čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje, a obavljati će se tijekom cijele godine (studeni-ožujak).

- Planiralo se ulaganje u zimsko održavanje u iznosu od 8.000,00 EUR, a utrošeno je 3.284,38 EUR

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.000,00 EUR, a realiziran u iznosu od 3.284,38 EUR

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: zbog manje potrebe čišćenja javnih površina i nerazvrstanih cesta od snijega i leda u zimskom razdoblju, utrošena su manja sredstva od planiranih

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Aktivnost A100004** | **Zimsko održavanje** | **8.000,00** | **3.284,38** | **4.715,62** | **41,05** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **8.000,00** | **3.284,38** | **4.715,62** | **41,05** |
| 32 | Zimsko održavanje | 8.000,00 | 3.284,38 | 4.715,62 | 41,05 |

**5. Groblje, mrtvačnica:**

**Planiralo se ulaganje u održavanje groblja i mrtvačnice u iznosu od 6.500,00 EUR, a utrošeno je 6.500,00 EUR, izvor financiranja je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 6.500,00 EUR, utrošen u iznosu 6.500,00 EUR, kako slijedi:**

- ODRŽAVANJE GROBLJA:

- opis i opseg poslova: obuhvaća usluge tekućeg održavanja zgrade mrtvačnice - usluge servisiranja i kontrole centralnog grijanja u zgradi mrtvačnice (jedan plinski bojler), usluge dimnjačara (kontrola dimnjaka), košnja trave javnih površina oko groblja i zgrade mrtvačnice (5.000 m2), prskanje korova (500 m2), orezivanje ukrasnog bilja (1.500 m2), pranje opločnika (500 m2).

- Planiralo se ulaganje u održavanje groblja u iznosu od 6.500,00 EUR, a utrošeno je 6.500,00 EUR.

- izvor financiranja: je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 6.500,00 EUR, a realiziran u iznosu od 6.500,00 EUR.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Aktivnost A100005** | **Groblje, mrtvačnica** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.** | **Prihod od grobne naknade** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **100,00** |
| 32 | Održavanje groblja | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 100,00 |

**6. Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec):**

**Planiralo se ulaganje u Cjelovitu obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec) u iznosu od 4.095,00 EUR, a utrošeno je u iznosu od 1.500,00 EUR, izvor financiranja je planiran iz pomoći EU u iznosu od 4.095,00 EUR, a utrošeno u iznosu od 1.500,00 EUR, kako slijedi:**

- IZJAVA STRUČNJAKA I ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade izjave ovlaštenog inženjera/stručnjaka i elaborata ocjene postojećeg stanja projekta „Obnova mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, o utjecaju potresa u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 1.500,00 €, a utrošeno je 1.500,00 €,

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 1.500,00 €, a realizirano u iznosu od 1.500,00 €,

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

- IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – OBNOVA MOSTA NA POTOKU SUTLIŠĆE - EU:

- opis i opseg poslova: obuhvaća nabavu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije projekta „Obnova mosta na potoku Sutilšće u naselju Vučilćevu, koja obuhvaća geodetsku podlogu postojećeg stanja, geotehnički projekt, projekt uklanjanja građevine, strojarski projekt privremenog izmještanja plinovoda, projekt privremenog izmještanja vodovoda, opis i grafički prikaz zahvata u prostoru, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, cjelokupni troškovnik radova, u svrhu prijavljivanja projekta na Javni poziv/natječaj.

- Planiralo se ulaganje u iznosu od 2.595,00 €, a utrošeno je 0,00 €

- izvor financiranja: je planiran iz pomoći EU u iznosu od 2.595,00 €, a realizirano u iznosu od 0,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: cijeli projekt je većinom realiziran u prethodnoj 2023. godini, a u 2024.g. je provedeno plaćanje računa nekih dobavljača koji nisu bili plaćeni u 2023. godini.

**II.**

# OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU:

# Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu utrošeno je ukupno 126.408,45 EUR od planiranih 144.544,29 EUR uz navedena objašnjenja razlike između planiranih i utrošenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **144.544,29** | **126.408,45** | **18.135,84** | **87,45** |
| **Glavni program A01** | **Općina Dubravica** | **144.544,29** | **126.408,45** | **18.135,84** | **87,45** |
| **Program 1008** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **144.544,29** | **126.408,45** | **18.135,84** | **87,45** |
| **Aktivnost A100001** | **Javna rasvjeta** | **50.054,69** | **42.288,11** | **7.766,58** | **84,48** |
| **Aktivnost A100002** | **Održavanje javnih površina** | **21.909,60** | **20.761,14** | **1.148,46** | **94,76** |
| **Aktivnost A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **53.985,00** | **52.074,82** | **1.910,18** | **96,46** |
| **Aktivnost A100004** | **Zimsko održavanje** | **8.000,00** | **3.284,38** | **4.715,62** | **41,05** |
| **Aktivnost A100005** | **Groblje, mrtvačnica** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Tekući projekt T100003** | **Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu ( k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr** | **4.095,00** | **1.500,00** | **2.595,00** | **36,63** |

**III.**

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 400-01/25-01/2

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 07. ožujak 2025. godine

NAČELNIK

Marin Štritof

4

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 38. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024) općinski načelnik Općine Dubravica podnosi Općinskom vijeću Općine Dubravica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
na području Općine Dubravica za 2024. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine izvršeno građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica kako slijedi:

# GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana je u ukupnom iznosu od 288.365,99 €, od čega je utrošeno 131.903,85 €.

Izvor financiranja planiran je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 56.603,13 €, a realizirano je 40.890,63 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 9.506,13 €, a realizirano je 9.506,13 €

Izvor financiranja planiran je iz ostale pomoći u iznosu od 82.126,28 €, a realizirano je 34.538,78 €

Izvor financiranja planiran je iz pomoći-Hrvatske vode u iznosu od 92.312,14 €, a realizirano je 0,00 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu 39,50 €, a realizirano je 39,50 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalne naknade u iznosu 41.158,81 €, a realizirano je 41.158,81 €

Izvor financiranja planiran je iz vlastitih prihoda u iznosu od 6.350,00 €, a realizirano je 5.500,00 €

Izvor financiranja planiran je iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 270,00 €, a realizirano je 270,00 €

kako slijedi:

**1. Javna rasvjeta**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – JAVNA RASVJETA, planiralo se ulaganje u postavljanje novih rasvjetnih svjetiljki na nerazvrstanim cestama (Ulica Sutlanske doline-1 kom), planiralo se u ukupnom iznosu od 309,50 €, a utrošeno je ukupno 309,50 €.

- izvor financiranja je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 270,00 €, te realiziran u iznosu od 270,00 €

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 39,50 €, te realiziran u iznosu od 39,50 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100002** | **Javna rasvjeta** | **309,50** | **309,50** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.3.** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **270,00** | **270,00** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Proširenje javne rasvjete | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.5.** | **Prihod od komunalnog doprinosa** | **39,50** | **39,50** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Proširenje javne rasvjete | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 100,00 |

**2. Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – PROŠIRENJE GROBNIH MJESTA I IZGRADNJA OGRADE planiralo se ulaganje u izgradnju novih grobnih mjesta (6 grobnih mjesta-betonski okvir) na novom groblju u Rozgi, usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje grobnih mjesta na novom groblju u Rozgi, vršenje geodetskih usluga u svrhu proširenja grobnih mjesta, planiralo se u ukupnom iznosu od 10.006,13 €, a utrošeno je ukupno 10.006,13 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od 500,00 €, te realiziran u iznosu od 500,00 €.

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od grobne naknade u iznosu od 9.506,13 €, te realiziran u iznosu od 9.506,13 €.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100018** | **Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde** | **10.006,13** | **10.006,13** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Nadzor nad izgradnjom grobnih mjesta i ograde groblja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.6.** | **Prihod od grobne naknade** | **9.506,13** | **9.506,13** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Geodetske usluge - Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | 2.687,50 | 2.687,50 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Izgradnja grobnih mjesta | 6.818,63 | 6.818,63 | 0,00 | 100,00 |

**3. Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza – groblje u Rozgi**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA, SANACIJA POKOSA I STAZA – GROBLJE U ROZGI, planiralo se ulaganje u sanaciju pokosa na novom groblju u naselju Rozga, na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica koje obuhvaća: izgradnja potpornog zida, pješačke staze i drenažne cijevi, uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, izrada projektne dokumentacije za upotrebu građevine komunalne infrastrukture, planiralo se u ukupnom iznosu od 155.587,14 €, a utrošeno je ukupno 0,00 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od od 15.687,50 € te realiziran u iznosu od 0,00 €

- izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 47.587,50 € te realiziran u iznosu od 0,00 €

- izvor financiranja je planiran iz pomoći-Hrvatske vode u iznosu od 92.312,14 € te realiziran u iznosu od 0,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: navedeni projekt započeo krajem 2024. godine (sklopljen ugovor sa izvođačem radova u mjesecu studenom 2024. godine, sa rokom izvođenja radova 12 mjeseci od zapisnika o uvođenju u posao izvođača), trošak projekta očekuje se po realizaciji projekta odnosno tijekom 2025. godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100031** | **Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi** | **155.587,14** | **0,00** | **155.587,14** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **15.687,50** | **0,00** | **15.687,50** | **0,00** |
| 42 | Građevinski radovi - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 42 | Stručni nadzor- izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 42 | Projektna dokumentacija- Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza- groblje u Rozgi | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **47.587,50** | **0,00** | **47.587,50** | **0,00** |
| 42 | Građevinski radovi - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 |
| 42 | Projektna dokumentacija- Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza- groblje u Rozgi | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 42 | Stručni nadzor- Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza- groblje u Rozgi | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći- Hrvatske vode** | **92.312,14** | **0,00** | **92.312,14** | **0,00** |
| 41 | Projektna dokumentacija - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 42 | Građevinski radovi - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozg | 88.599,64 | 0,00 | 88.599,64 | 0,00 |
| 42 | Stručni nadzori - Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | 1.312,50 | 0,00 | 1.312,50 | 0,00 |

**4. Građevine javne namjene – autobusne nadstrešnice**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE – AUTOBUSNE NADSTREŠNICE planiralo se postavljanje i nabava autobusne nadstrešnice (3 kom, autobusno stajalište kod zgrade općine-1kom, Rozganska cesta-2 kom), u ukupnom iznosu od 13.665,63 €, a utrošeno je ukupno 13.640,63 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda I primitaka općine u iznosu od od 13.665,63 € te realiziran u iznosu od 13.640,63 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100035** | **Građevine javne namjene - autobusne nadstrešnice** | **13.665,63** | **13.640,63** | **25,00** | **99,82** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **13.665,63** | **13.640,63** | **25,00** | **99,82** |
| 42 | Izgradnja autobusnih nadstrešnica | 13.665,63 | 13.640,63 | 25,00 | 99,82 |

**5. Park za vježbanje**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – PARK ZA VJEŽBANJE

planirala se izgradnja parka za vježbanje (geodetski radovi, zemljani radovi, podna obloga, urbana oprema i igrala, te ograda, izgradnja drenaže), sve prema Arhitektonskom projektu, oznake 44/23, izrađen po Initeh Modeling d.o.o., na k.č. 72/4, k.o. Dubravica, te usluga stručnog nadzornog inženjera nad izvođenjem radova, u ukupnom iznosu od 67.697,59 €, a utrošeno je ukupno 67.697,59 €.

- izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od od 41.158,81 € te realiziran u iznosu od 41.158,81 €

- izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od od 26.538,78 € te realiziran u iznosu od 26.538,78 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100037** | **Park za vježbanje** | **67.697,59** | **67.697,59** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **41.158,81** | **41.158,81** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Park za vježbanje - građevinski radovi | 39.658,81 | 39.658,81 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Park za vježbanje - stručni nadzor | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **26.538,78** | **26.538,78** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Park za vježbanje - građevinski radovi | 26.538,78 | 26.538,78 | 0,00 | 100,00 |

**6. Prilazne biciklističke staze Sutla 2024 u Općini Dubravica**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – PRILAZNE BICIKLISTIČKE STAZE SUTLA 2024 U OPĆINI DUBRAVICA planirala se usluga izrade projektne dokumentacije (glavni projekt, idejno rješenje) za izgradnju prilazne biciklističke staze uz rijeku Sutlu na području Općine Dubravica, u ukupnom iznosu od 34.750,00 €, a utrošeno je ukupno 34.750,00 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od od 26.750,00 € te realiziran u iznosu od 26.750,00 €

- izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od od 8.000,00 € te realiziran u iznosu od 8.000,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100038** | **Prilazne biciklističke staze Sutla 2024 u Općini Dubravica** | **34.750,00** | **34.750,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **26.750,00** | **26.750,00** | **0,00** | **100,00** |
| 38 | Prilazne biciklističke staze - izrada projektne dokumentacije | 26.750,00 | 26.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 38 | Prilazne biciklističke staze - izrada projektne dokumentacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 |

**7. Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige**

Za građenje građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja – EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE, planiralo se ulaganje u izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Vatrogasna ulica, Lugarska ulica II, Jablanska ulica, Stara Sutla, Ulica Sutlanske doline, Sutlanska cesta I, Put Črncu) u svrhu proglašenja nerazvrstane ceste javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dubravica te u svrhu evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi, planiralo se u ukupnom iznosu od 6.350,00 €, a utrošeno je ukupno 5.500,00 €.

- izvor financiranja je planiran iz vlastitih prihoda općine u iznosu od od 6.350,00 €, te realiziran u iznosu od 5.500,00 €.

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Tekući projekt T100010** | **Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige** | **6.350,00** | **5.500,00** | **850,00** | **86,61** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi** | **6.350,00** | **5.500,00** | **850,00** | **86,61** |
| 32 | Geodetski elaborat nerazvrstane ceste za upis u ZK i katastar | 6.350,00 | 5.500,00 | 850,00 | 86,61 |

# POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati planirane su u ukupnom iznosu od 355.807,00 €, od čega je utrošeno 315.156,61 €,.

Izvor financiranja planiran je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 63.573,22 €, a realizirano je 63.573,22 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 11.000,00 €, a realizirano je 0,00 €

Izvor financiranja planiran je iz ostalih pomoći u iznosu od 272.733,78 €, a realizirano je 249.083,39 €

Izvor financiranja planiran je iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.500,00 €, a realizirano je 2.500,00 €,

kako slijedi:

# 1. Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa-3. faza

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA KUMROVEČKE CESTE IZGRADNJOM NOGOSTUPA-3. faza, planiralo se ulaganje u: nastavak izvođenja radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste u naselju Bobovec Rozganski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 210 m, na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186), usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa, sukladno Glavnom projektu (MAPA 1-građevinski projekt - projekt prometnice za građevinu: Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa na lokaciji: Kumrovečka cesta k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica, ZOP:613-2021) za koji je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/21-01/000183 URBROJ: 238/1-18-10/1-21-0017 od 18.10.2021., pravomoćna dana 12.11.2021.), u ukupnom iznosu 125.533,78 €, a utrošeno je 94.949,24 €.

# - izvor financiranja: je planiran iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 11.000,00 € te realiziran u iznosu od 0,00 €

# - izvor financiranja: je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 114.533,78 € te realiziran u iznosu od 94.949,24 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100019** | **Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza** | **125.533,78** | **94.949,24** | **30.584,54** | **75,64** |
| **Izvor 4.5.** | **Prihod od komunalnog doprinosa** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** |
| 42 | Stručni nadzor -Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 42 | Građevinski radovi -Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **114.533,78** | **94.949,24** | **19.584,54** | **82,90** |
| 42 | Građevinski radovi -Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza | 114.533,78 | 94.949,24 | 19.584,54 | 82,90 |

# 2. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Ulica Svetog Vida (Donadići)

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – ULICA SVETOG VIDA (DONADIĆI), planirala se rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste Ulica Svetog Vida (Donadići) u naselju Bobovec Rozganski, dužine 330 m – pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Ulice Svetog Vida te izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 37.577,90 €, te realiziran u iznosu od 37.577,90 €:

- izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 30.620,00 €, te realiziran u iznosu od 33.275,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema znatnog odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100024** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Ulica Svetog Vida (Donadići)** | **68.197,90** | **70.852,90** | **-2.655,00** | **103,89** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **37.577,90** | **37.577,90** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Rekonstrukcija - Ulica Svetog Vida - radovi | 36.327,90 | 36.327,90 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rekonstrukcija - Ulica Svetog Vida - Nadzor | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **30.620,00** | **33.275,00** | **-2.655,00** | **108,67** |
| 42 | Projektna dokumentacija - Ulica Svetog Vida | 0,00 | 2.655,00 | -2.655,00 | 0,00 |
| 42 | Rekonstrukcija - Ulica Svetog Vida - radovi | 30.620,00 | 30.620,00 | 0,00 | 100,00 |

# 3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Otovačka - Vranaričić

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – OTOVAČKA - VRANARIČIĆ, planiralo se ulaganje u izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Otovačka ulica (Vranaričić) u dužini 150m koji uključuju nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala, asfaltiranje, izradu bankina te trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Otovačka ulica, u ukupnom iznosu 26.391,03 €, a utrošeno je 26.391,03 €.

- izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.111,03 €, te realiziran u iznosu od 10.111,03 €

# - izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 16.280,00 €, te realiziran u iznosu od 16.280,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100025** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Otovačka - Vranaričić** | **26.391,03** | **26.391,03** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **10.111,03** | **10.111,03** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Rekonstrukcija - Otovačka - Vranaričić - radovi | 9.511,03 | 9.511,03 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rekonstrukcija - Otovačka - Vranaričić - Nadzor | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **16.280,00** | **16.280,00** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Rekonstrukcija - Otovačka - Vranaričić - radovi | 16.280,00 | 16.280,00 | 0,00 | 100,00 |

# 4. Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda

Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA ROZGANSKE CESTE SA IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA, planiralo se ulaganje u izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Rozganska cesta u naselju Rozga u dužini 1.200 m koji uključuju nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala, asfaltiranje, izradu bankina, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, planiran je u iznosu od 14.930,16 €, a realiziran u iznosu od 14.930,16 €

# - izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 14.930,16 €, te realiziran u iznosu od 14.930,16 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100030** | **Rekonsktrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda** | **14.930,16** | **14.930,16** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **14.930,16** | **14.930,16** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Izrada projektne dokumentacije - -Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovo | 14.930,16 | 14.930,16 | 0,00 | 100,00 |

**5. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Kumrovečka cesta (Karasi)**

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA – KUMROVEČKA CESTA (KARASI), planiralo se izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Kumrovečka cesta (odvojak Karasi) u dužini 27 m – pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Kumrovečka cesta (Karasi), planiran je u iznosu od 7.254,13 €, a realiziran u iznosu od 7.254,13 €

# - izvor financiranja je planiran iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 954,13 €, te realiziran u iznosu od 954,13 €

# - izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 6.300,00 €, te realiziran u iznosu od 6.300,00 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100032** | **Rekonstrukcija ner.cesta - Kumrovečka cesta (Karasi)** | **7.254,13** | **7.254,13** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici** | **954,13** | **954,13** | **0,00** | **100,00** |
| 45 | Građevinski radovi - Kumrovečka cesta (Karasi) | 654,13 | 654,13 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Stručni nadzor Rekonstrukcija - Kumrovečka cesta (Karasi) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **6.300,00** | **6.300,00** | **0,00** | **100,00** |
| 45 | Građevinski radovi - Kumrovečka cesta (Karasi) | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 100,00 |

**6. Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa – I. faza**

# Za postojeću građevinu komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati – REKONSTRUKCIJA LUKAVEČKE CESTE IZGRADNJOM NOGOSTUPA – I. FAZA, planirala se I. Faza izvođenja radova rekonstrukcije Lukavečke ceste u naselju Lukavec Sutlanski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 700 m, lokalna cesta pod upravom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije LC 31011, trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Lukavečke ceste u svrhu izgradnje nogostupa, izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije Lukavečke ceste u naselju Lukavec Sutlanski u svrhu izgradnje nogostupa (glavni projekt, troškovnik radova), planiran je u iznosu od 113.500,00 €, a realiziran u iznosu od 100.779,15 €

# - izvor financiranja je planiran iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 8.500,00 €, te realiziran u iznosu od 2.500,00 €

# - izvor financiranja je planiran iz ostalih pomoći u iznosu od 105.000,00 €, te realiziran u iznosu od 98.279,15 €

- obrazloženje značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane: nema značajnijeg odstupanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100034** | **Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza** | **113.500,00** | **100.779,15** | **12.720,85** | **88,79** |
| **Izvor 4.4.** | **Prihod od komunalne naknade** | **8.500,00** | **2.500,00** | **6.000,00** | **29,41** |
| 45 | Građevinski radovi - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 45 | Stručni nadzori - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.2.** | **Ostale pomoći** | **105.000,00** | **98.279,15** | **6.720,85** | **93,60** |
| 45 | Građevinski radovi - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza | 100.000,00 | 98.279,15 | 1.720,85 | 98,28 |
| 45 | Projektna dokumentacija - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

# OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU:

# Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu utrošeno je ukupno 447.060,46 € od planiranih 644.172,99 € uz navedena objašnjenja razlike između planiranih i utrošenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **484.152,36** | **321.107,23** | **163.045,13** | **66,32** |
| **Program 1003** | **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **644.172,99** | **447.060,46** | **197.112,53** | **69,40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |  |  |
| **BROJ KONTA** | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Kapitalni projekt K100002** | Javna rasvjeta | **309,50** | **309,50** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100018** | Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde | **10.006,13** | **10.006,13** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100031** | Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi | **155.587,14** | **0,00** | **155.587,14** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100035** | Građevine javne namjene - autobusne nadstrešnice | **13.665,63** | **13.640,63** | **25,00** | **99,82** |
| **Kapitalni projekt K100037** | Park za vježbanje | **67.697,59** | **67.697,59** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100038** | Prilazne biciklističke staze Sutla 2024 u Općini Dubravica | **34.750,00** | **34.750,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Tekući projekt T100010** | Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige | **6.350,00** | **5.500,00** | **850,00** | **86,61** |
| **II.** | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE |  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100019** | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza | **125.533,78** | **94.949,24** | **30.584,54** | **75,64** |
| **Kapitalni projekt K100024** | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Ulica Svetog Vida (Donadići) | **68.197,90** | **70.852,90** | **-2.655,00** | **103,89** |
| **Kapitalni projekt K100025** | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Otovačka - Vranaričić | **26.391,03** | **26.391,03** | **0,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100030** | **Rekonsktrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda** | **14.930,16** | **14.930,16** | **0,00** | **100,00** |  |
| **Kapitalni projekt K100032** | **Rekonstrukcija ner.cesta - Kumrovečka cesta (Karasi)** | **7.254,13** | **7.254,13** | **0,00** | **100,00** |  |
| **Kapitalni projekt K100034** | **Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza** | **113.500,00** | **100.779,15** | **12.720,85** | **88,79** |  |

**II.**

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 400-01/25-01/3

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 07. ožujak 2025. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

5

Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 114/2022), a u vezi sa člankom 28. stavkom 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024), a u skladu sa Planom proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu, općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 10. ožujka 2025. godine

**V. IZMJENE I DOPUNE**

**PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU**

**Članak 1.**

U Planu nabave za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2025), objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske sa danom 03.01.2025., mijenja se članak 2. i glasi:

Donose se V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2025. godinu sukladno Planu proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| Naručitelj | OPĆINA DUBRAVICA | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Godina | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Verzija | 6 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Datum donošenja | 10.03.2025 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Redni broj** | **Evidencijski broj nabave** | **Zakonski okvir** | **Predmet javne nabave** | **Vrsta ugovora** | **CPV** | **Procijenjena vrijednost nabave (EUR)** | **Vrsta postupka** | **Društvene i druge posebne usluge** | **Predmet podijeljen u grupe** | **Tehnika / Okvirni sporazum** | **Financiranje iz EU fondova** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora / O.S.** | **Provodi drugi naručitelj** | **Napomena** |  |
| 0001 | 01/2025 | Jednostavna nabava | Uredski materijal | Robe | 22800000 - Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal | 5.518,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0002 | 02/2025 | Jednostavna nabava | Električna energija | Robe | 09310000 - Električna energija | 18.864,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0003 | 03/2025 | Jednostavna nabava | Plin | Robe | 09121200 - Plin za plinovodnu mrežu | 9.600,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0004 | 04/2025 | Jednostavna nabava | Usluge telefona, telefaksa i interneta | Usluge | 50334110 - Usluge održavanja telefonske mreže | 2.760,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0005 | 05/2025 | Jednostavna nabava | Usluge pošte-poštarina | Usluge | 64110000 - Poštanske usluge | 3.080,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0006 | 06/2025 | Jednostavna nabava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, telefona, interneta | Usluge | 50334110 - Usluge održavanja telefonske mreže | 3.343,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0007 | 07/2025 | Jednostavna nabava | Usluge promidžbe i informiranja | Usluge | 98390000 - Ostale usluge | 7.024,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0008 | 08/2025 | Jednostavna nabava | Intelektualne i osobne usluge | Usluge | 71310000 - Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu | 26.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0009 | 09/2025 | Jednostavna nabava | Usluge odvjetnika | Usluge | 79110000 - Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja | 3.185,60 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0010 | 10/2025 | Jednostavna nabava | Programski paketi i informacijski sustavi | Robe | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi | 14.500,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0011 | 11/2025 | Jednostavna nabava | Ostale usluge | Usluge | 98000000 - Ostale javne, društvene i osobne usluge | 4.035,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0012 | 12/2025 | Jednostavna nabava | Usluga čišćenja općinske zgrade | Usluge | 90911200 - Usluge čišćenja zgrada | 7.570,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0013 | 13/2025 | Jednostavna nabava | Uredska oprema i namještaj | Robe | 30190000 - Razna uredska oprema i potrepštine | 7.716,80 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0014 | 14/2025 | Jednostavna nabava | Proširenje javne rasvjete | Robe | 34993000 - Cestovna rasvjeta | 6.488,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0015 | 15/2025 | Jednostavna nabava | Izgradnja grobnih mjesta | Radovi | 45215400 - Radovi na groblju | 10.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0016 | 16/2025 | Jednostavna nabava | Građevinski radovi - Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 4. faza | Radovi | 45213316 - Radovi na postavljanju nogostupa | 56.100,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0017 | 17/2025 | Jednostavna nabava | Izrada projektne dokumentacije - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 11.700,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0018 | 18/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Građevinski radovi - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Radovi | 45231000 - Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima | 663.284,80 | Otvoreni postupak |  | NE |  | DA | 2. kvartal | 1 godina |  |  |  |
| 0019 | 19/2025 | Jednostavna nabava | Stručni nadzor - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 71247000 - Nadzor građevinskih radova | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0020 | 20/2025 | Jednostavna nabava | Tehnička pomoć u pripremi i provedbi postupka javne nabave projekta Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta | 12.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0021 | 21/2025 | Jednostavna nabava | Radovi na sanaciji nerazvrstane ceste Ulica Sv. Vida | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 32.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0022 | 22/2025 | Jednostavna nabava | Rekonstrukcija prometnice izgradnjom nogostupa s oborinskom odvodnjom u Lukavečkoj ulici - 2. faza | Radovi | 45213316 - Radovi na postavljanju nogostupa | 65.550,00 | Jednostavna nabava |  | NE |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0023 | 23/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Izgradnja biciklističke staze | Radovi | 45233162 - Građevinski radovi na biciklističkim stazama | 432.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | DA | 2. kvartal | 1 godina |  |  |  |
| 0024 | 24/2025 | Jednostavna nabava | Stručni nadzor - izgradnja biciklističke staze | Usluge | 71247000 - Nadzor građevinskih radova | 15.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0025 | 25/2025 | Jednostavna nabava | Tehnička pomoć u provedbi projekta izgradnje biciklističke staze | Usluge | 72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta | 8.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0026 | 26/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Radovi na sanaciji nerazvrstane ceste Horvatov brijeg | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 117.600,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | NE | 3. kvartal | 6 mjeseci |  |  |  |
| 0027 | 27/2025 | Jednostavna nabava | Obilježavanje Dana Općine | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0028 | 28/2025 | Jednostavna nabava | Uskrsni sajam | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 16.496,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0029 | 29/2025 | Jednostavna nabava | Berba 2025 - Kak su brali naši stari | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 6.371,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0030 | 30/2025 | Jednostavna nabava | Općinske manifestacije - Kotlovinijada, biciklijada | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0031 | 31/2025 | Jednostavna nabava | Usluge grafičkog oblikovanja za Monografiju Općine Dubravica | Usluge | 79822500 - Usluge grafičkog oblikovanja | 5.255,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0032 | 32/2025 | Jednostavna nabava | Radovi na rekonstrukciji kuće Rožanica | Radovi | 45262700 - Adaptacija zgrada | 40.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0033 | 33/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje javne rasvjete | Usluge | 50232100 - Usluge održavanja ulične rasvjete | 11.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0034 | 34/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje javnih zelenih površina, građevina javne namjene, kanala oborinske odvodnje | Usluge | 77313000 - Usluge održavanja parkova | 6.376,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0035 | 35/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 11.646,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0036 | 36/2025 | Jednostavna nabava | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | Robe | 34921000 - Oprema za održavanje cesta | 7.000,08 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0037 | 37/2025 | Jednostavna nabava | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | Radovi | 45112730 - Radovi krajobraznog uređenja cesta i autocesta | 10.128,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0038 | 38/2025 | Jednostavna nabava | Zimsko održavanje | Usluge | 90620000 - Usluge čišćenja snijega | 6.267,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0039 | 39/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje groblja | Radovi | 45112714 - Radovi krajobraznog uređenja groblja | 5.309,60 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0040 | 40/2025 | Jednostavna nabava | Legalizacija nerazvrstanih cesta | Usluge | 71355000 - Geodetske usluge | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0041 | 41/2025 | Jednostavna nabava | Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti | Usluge | 71317100 - Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i obuzdavanja požara i eksplozije | 14.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0042 | 42/2025 | Jednostavna nabava | DVD Dubravica-izgradnja fasade | Radovi | 45443000 - Fasadni radovi | 23.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0043 | 43/2025 | Jednostavna nabava | Izmjena projektne dokumentacije - Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 12.742,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0044 | 44/2025 | Jednostavna nabava | Usluge-Božićna rasvjeta | Usluge | 50232100 - Usluge održavanja ulične rasvjete | 3.400,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0045 | 45/2025 | Jednostavna nabava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih zgrada | Usluge | 50000000 - Usluge popravaka i održavanja | 10.580,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0046 | 46/2025 | Jednostavna nabava | Dogradnja vodovodne mreže Vinogradski put | Radovi | 45232151 - Radovi na obnovi vodovodne mreže | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0047 | 47/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Izrada projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 83.200,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | NE | 3. kvartal | 6 mjeseci |  |  |  |
| 0048 | 48/2025 | Jednostavna nabava | Geodetsko snimanje javne rasvjete | Usluge | 71355000 - Geodetske usluge | 5.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0049 | 49/2025 | Jednostavna nabava | Usluga medijskog praćenja Općine Dubravica | Usluge | 98390000 - Ostale usluge | 9.900,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0050 | 50/2025 | Jednostavna nabava | Izrada projektne dokumentacije - Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti Horvatov brijeg | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 26.510,00 | Jednostavna nabava |  | NE |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0051 | 51/2025 | Jednostavna nabava | Toneri | Robe | 30192112 - Izvori tinte za pisaće strojeve | 4.300,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0052 | 52/2025 | Jednostavna nabava | Priprema projektnog prijedloga za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora | Usluge | 71241000 - Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE | 1. kvartal |  |  |  |  |
| 0053 | 53/2025 | Jednostavna nabava | Usluga izrade arhitektonskog snimka postojećeg stanja i idejnog projekta za obnovu zgrade stare škole u Dubravici | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 7.210,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0054 | 54/2025 | Jednostavna nabava | Usluga tvrdog uvezivanja knjige-Monografija Općine Dubravica | Usluge | 79971200 - Knjigoveške usluge | 8.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |

**Članak 2.**

Ove V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2025. godinu primjenjuju se od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ te na internetskoj stranici Općine Dubravica – [www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 400-03/25-01/1

URBROJ: 238-40-01-25-6

Dubravica, 10. ožujak 2025. godine

NAČELNIK

Marin Štritof

6

**KLASA:230-01/24-01/8**

**URBROJ: 238-40-01-25-13**

Dubravica, 18. ožujak 2025. godine

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 4/15), Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 18. ožujka 2025. godine, donosi

**ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2025. GODINU**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava jednokratnih financijskih potpora udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2025. godinu, a koji je bio otvoren od 02.09.2024. godine do 03.02.2025. godine.

**Članak 2.**

U 2025. godini iz Proračuna Općine Dubravica financirat će se provedba programa/aktivnosti udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od **11.100,00 EUR**  i to:

Tablica- primljene prijave prema redoslijedu zaprimanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv udruge** | **Opis aktivnosti za koju se traži jednokratna financijska potpora** | **Odobreni iznos potpore Općine Dubravica (EUR)** |
| **Udruga umirovljenika Općine Dubravica** | - jednodnevni izlet u toplice  - proslava Valentinova  - jednodnevni izlet na more u 7. i 8. mjesecu  - proslava Martinja (svečana večera)  - posjet teško bolesnim članovima  - grobni buketi i svijeće za umrle članove | **1.600,00 EUR** |
| **Limena glazba Rozga Sveta Ana** | - zamjena starih dotrajalih instrumenata  - popravak instrumenata – redovni servis  - orginalni notni materijal za natjecanje  - manifestacije u organizaciji općine - troškovi pripreme od strane dirigenta  - Božićni koncert – troškovi pripreme od strane dirigenta  - 33. Međunarodni festival puhačkih orkestara u Lovranu  - poduka šestero mladih glazbenika (troškovi poduke teoretskog predmeta solfeggia i troškovi nastavnih sati instrumenata) | **2.000,00 EUR** |
| **Lovačko društvo za uzgoj, zaštitu, lov divljači i streljaštva „Vidra“ Dubravica** | -zamjena dotrajalog plinskog bojlera za grijanje  - izgradnja fasade na lovačkom domu  - uređenje parkirališta  - košnja trave i čišćenje (prema potrebi) na području Creta Dubravica  - nabava i ugradnja klima uređaja u Lovački dom i pečenjari  - nabava repelenata – odbojnih sredstava za divljač  - nabava materijala za izradu čeka i hranilica  - sijanje remiza – nabava sjemena i umjetnog gnojiva  - nabava divljači za obnovu matičnog fonda | **3.200,00 EUR** |
| **Puhački orkestar „Rozga“** | -gostovanje na obljetnici Kulturnog društva GodbaBlaškiVinogradinki, Slovenija  - 7. Međunarodni festival puhačkih  orkestara  - 26. Tradicionalni božićni koncert  - servis/popravak instrumenata  - promo materijali | **2.000,00 EUR** |
| **Udruga vinogradara i podrumara Općine Dubravica** | - obilježavanje početka radova u vinogradima „Vincekovo“  - organizacija i provedba ocjenjivanje vina u Dubravici  - sudjelovanje na uskrsnom sajmu  - sudjelovanje na Gospodarskom sajmu u Zaprešiću  - sudjelovanje na manifestaciji „Vino u brdovečkoj čaši“ i na „Gastro eco-etno“  - sudjelovanje na izložbi vina u Sv. Ivanu Zelini  - sudjelovanje na manifestaciji „Kak su brali naši stari“  - sudjelovanje u aktivnostima Turističke zajednice „Savsko sutlanska dolina i brigi“  - troškovi organizacije stručno-obrazovnog posjeta nekom većem podrumu  - troškovi stručnih predavanja članovima | **1.100,00 EUR** |
| **Udruga žene Dubravice** | * šivanje narodnih nošnji za članice udruge * sudjelovanje članica Udruge u narodnim nošnjama na manifestaciji 11.04. i 12.04.2025.godine „Obljetnica 30 godina Općine Dubravica“ i „Uskrsni sajam u Dubravici“ * sudjelovanje na manifestaciji „Kak su brali naši stari“ * sudjelovanje u misnom slavlju * sudjelovanje na „Janinovo u Rozgi“ * ostale manifestacije na području Općine Dubravica | **1.200,00 EUR** |

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Dubravica i na internetskim stranicama Općine Dubravica.

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

Marin Štritof

7

Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 114/2022), a u vezi sa člankom 28. stavkom 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024), a u skladu sa Planom proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu, općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 18. ožujka 2025. godine

**VI. IZMJENE I DOPUNE**

**PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU**

**Članak 1.**

U Planu nabave za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2025), objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske sa danom 03.01.2025., mijenja se članak 2. i glasi:

Donose se VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2025. godinu sukladno Planu proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| Naručitelj | OPĆINA DUBRAVICA | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Godina | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Verzija | 7 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Datum donošenja | 18.03.2025 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Redni broj** | **Evidencijski broj nabave** | **Zakonski okvir** | **Predmet javne nabave** | **Vrsta ugovora** | **CPV** | **Procijenjena vrijednost nabave (EUR)** | **Vrsta postupka** | **Društvene i druge posebne usluge** | **Predmet podijeljen u grupe** | **Tehnika / Okvirni sporazum** | **Financiranje iz EU fondova** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora / O.S.** | **Provodi drugi naručitelj** | **Napomena** |  |
| 0001 | 01/2025 | Jednostavna nabava | Uredski materijal | Robe | 22800000 - Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal | 5.518,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0002 | 02/2025 | Jednostavna nabava | Električna energija | Robe | 09310000 - Električna energija | 18.864,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0003 | 03/2025 | Jednostavna nabava | Plin | Robe | 09121200 - Plin za plinovodnu mrežu | 9.600,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0004 | 04/2025 | Jednostavna nabava | Usluge telefona, telefaksa i interneta | Usluge | 50334110 - Usluge održavanja telefonske mreže | 2.760,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0005 | 05/2025 | Jednostavna nabava | Usluge pošte-poštarina | Usluge | 64110000 - Poštanske usluge | 3.080,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0006 | 06/2025 | Jednostavna nabava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, telefona, interneta | Usluge | 50334110 - Usluge održavanja telefonske mreže | 3.343,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0007 | 07/2025 | Jednostavna nabava | Usluge promidžbe i informiranja | Usluge | 98390000 - Ostale usluge | 7.024,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0008 | 08/2025 | Jednostavna nabava | Intelektualne i osobne usluge | Usluge | 71310000 - Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu | 26.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0009 | 09/2025 | Jednostavna nabava | Usluge odvjetnika | Usluge | 79110000 - Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja | 3.185,60 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0010 | 10/2025 | Jednostavna nabava | Programski paketi i informacijski sustavi | Robe | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi | 14.500,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0011 | 11/2025 | Jednostavna nabava | Ostale usluge | Usluge | 98000000 - Ostale javne, društvene i osobne usluge | 4.035,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0012 | 12/2025 | Jednostavna nabava | Usluga čišćenja općinske zgrade | Usluge | 90911200 - Usluge čišćenja zgrada | 7.570,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0013 | 13/2025 | Jednostavna nabava | Uredska oprema i namještaj | Robe | 30190000 - Razna uredska oprema i potrepštine | 7.716,80 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0014 | 14/2025 | Jednostavna nabava | Proširenje javne rasvjete | Robe | 34993000 - Cestovna rasvjeta | 6.488,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0015 | 15/2025 | Jednostavna nabava | Izgradnja grobnih mjesta | Radovi | 45215400 - Radovi na groblju | 10.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0016 | 16/2025 | Jednostavna nabava | Građevinski radovi - Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 4. faza | Radovi | 45213316 - Radovi na postavljanju nogostupa | 56.100,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0017 | 17/2025 | Jednostavna nabava | Izrada projektne dokumentacije - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 11.700,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0018 | 18/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Građevinski radovi - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Radovi | 45231000 - Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima | 663.284,80 | Otvoreni postupak |  | NE |  | DA | 2. kvartal | 1 godina |  |  |  |
| 0019 | 19/2025 | Jednostavna nabava | Stručni nadzor - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 71247000 - Nadzor građevinskih radova | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0020 | 20/2025 | Jednostavna nabava | Tehnička pomoć u pripremi i provedbi postupka javne nabave projekta Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta | 12.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0021 | 21/2025 | Jednostavna nabava | Radovi na sanaciji nerazvrstane ceste Ulica Sv. Vida | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 32.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0022 | 22/2025 | Jednostavna nabava | Rekonstrukcija prometnice izgradnjom nogostupa s oborinskom odvodnjom u Lukavečkoj ulici - 2. faza | Radovi | 45213316 - Radovi na postavljanju nogostupa | 65.550,00 | Jednostavna nabava |  | NE |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0023 | 23/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Izgradnja biciklističke staze | Radovi | 45233162 - Građevinski radovi na biciklističkim stazama | 432.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | DA | 2. kvartal | 1 godina |  |  |  |
| 0024 | 24/2025 | Jednostavna nabava | Stručni nadzor - izgradnja biciklističke staze | Usluge | 71247000 - Nadzor građevinskih radova | 15.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0025 | 25/2025 | Jednostavna nabava | Tehnička pomoć u provedbi projekta izgradnje biciklističke staze | Usluge | 72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta | 8.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0026 | 26/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Radovi na sanaciji nerazvrstane ceste Horvatov brijeg | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 117.600,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | NE | 3. kvartal | 6 mjeseci |  |  |  |
| 0027 | 27/2025 | Jednostavna nabava | Obilježavanje Dana Općine | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0028 | 28/2025 | Jednostavna nabava | Uskrsni sajam | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 16.496,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0029 | 29/2025 | Jednostavna nabava | Berba 2025 - Kak su brali naši stari | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 6.371,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0030 | 30/2025 | Jednostavna nabava | Općinske manifestacije - Kotlovinijada, biciklijada | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0031 | 31/2025 | Jednostavna nabava | Usluge grafičkog oblikovanja za Monografiju Općine Dubravica | Usluge | 79822500 - Usluge grafičkog oblikovanja | 5.255,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0032 | 32/2025 | Jednostavna nabava | Radovi na rekonstrukciji kuće Rožanica | Radovi | 45262700 - Adaptacija zgrada | 40.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0033 | 33/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje javne rasvjete | Usluge | 50232100 - Usluge održavanja ulične rasvjete | 11.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0034 | 34/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje javnih zelenih površina, građevina javne namjene, kanala oborinske odvodnje | Usluge | 77313000 - Usluge održavanja parkova | 6.376,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0035 | 35/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 11.646,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0036 | 36/2025 | Jednostavna nabava | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | Robe | 34921000 - Oprema za održavanje cesta | 7.000,08 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0037 | 37/2025 | Jednostavna nabava | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | Radovi | 45112730 - Radovi krajobraznog uređenja cesta i autocesta | 10.128,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0038 | 38/2025 | Jednostavna nabava | Zimsko održavanje | Usluge | 90620000 - Usluge čišćenja snijega | 6.267,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0039 | 39/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje groblja | Radovi | 45112714 - Radovi krajobraznog uređenja groblja | 5.309,60 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0040 | 40/2025 | Jednostavna nabava | Legalizacija nerazvrstanih cesta | Usluge | 71355000 - Geodetske usluge | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0041 | 41/2025 | Jednostavna nabava | Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti | Usluge | 71317100 - Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i obuzdavanja požara i eksplozije | 14.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0042 | 42/2025 | Jednostavna nabava | DVD Dubravica-izgradnja fasade | Radovi | 45443000 - Fasadni radovi | 23.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0043 | 43/2025 | Jednostavna nabava | Izmjena projektne dokumentacije - Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 12.742,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0044 | 44/2025 | Jednostavna nabava | Usluge-Božićna rasvjeta | Usluge | 50232100 - Usluge održavanja ulične rasvjete | 3.400,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0045 | 45/2025 | Jednostavna nabava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih zgrada | Usluge | 50000000 - Usluge popravaka i održavanja | 10.580,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0046 | 46/2025 | Jednostavna nabava | Dogradnja vodovodne mreže Vinogradski put | Radovi | 45232151 - Radovi na obnovi vodovodne mreže | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0047 | 47/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Izrada projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 83.200,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | NE | 3. kvartal | 6 mjeseci |  |  |  |
| 0048 | 48/2025 | Jednostavna nabava | Geodetsko snimanje javne rasvjete | Usluge | 71355000 - Geodetske usluge | 5.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0049 | 49/2025 | Jednostavna nabava | Usluga medijskog praćenja Općine Dubravica | Usluge | 98390000 - Ostale usluge | 9.900,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0050 | 50/2025 | Jednostavna nabava | Izrada projektne dokumentacije - Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti Horvatov brijeg | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 26.510,00 | Jednostavna nabava |  | NE |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0051 | 51/2025 | Jednostavna nabava | Toneri | Robe | 30192112 - Izvori tinte za pisaće strojeve | 4.300,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0052 | 52/2025 | Jednostavna nabava | Priprema projektnog prijedloga za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora | Usluge | 71241000 - Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE | 1. kvartal |  |  |  |  |
| 0053 | 53/2025 | Jednostavna nabava | Usluga izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade stare škole Općine Dubravica, k.č.br. 76/2 k.o. Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 18.800,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0054 | 54/2025 | Jednostavna nabava | Usluga tvrdog uvezivanja knjige-Monografija Općine Dubravica | Usluge | 79971200 - Knjigoveške usluge | 8.600,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0055 | 55/2024 | Jednostavna nabava | Usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta na lokaciji dio k.č.br. 72/8 k.o. Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 4.600,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |

**Članak 2.**

Ove VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2025. godinu primjenjuju se od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ te na internetskoj stranici Općine Dubravica – [www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 400-03/25-01/1

URBROJ: 238-40-01-25-7

Dubravica, 18. ožujak 2025. godine

NAČELNIK

Marin Štritof

8

Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 114/2022), a u vezi sa člankom 28. stavkom 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021, 03/2024), a u skladu sa Planom proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu, općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 21. ožujka 2025. godine

**VII. IZMJENE I DOPUNE**

**PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU**

**Članak 1.**

U Planu nabave za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2025), objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske sa danom 03.01.2025., mijenja se članak 2. i glasi:

Donose se VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2025. godinu sukladno Planu proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| Naručitelj | OPĆINA DUBRAVICA | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Godina | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Verzija | 8 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Datum donošenja | 21.03.2025 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Redni broj** | **Evidencijski broj nabave** | **Zakonski okvir** | **Predmet javne nabave** | **Vrsta ugovora** | **CPV** | **Procijenjena vrijednost nabave (EUR)** | **Vrsta postupka** | **Društvene i druge posebne usluge** | **Predmet podijeljen u grupe** | **Tehnika / Okvirni sporazum** | **Financiranje iz EU fondova** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora / O.S.** | **Provodi drugi naručitelj** | **Napomena** |  |
| 0001 | 01/2025 | Jednostavna nabava | Uredski materijal | Robe | 22800000 - Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal | 5.518,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0002 | 02/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Električna energija | Robe | 09310000 - Električna energija | 28.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | NE | 2. kvartal | 1 godina |  |  |  |
| 0003 | 03/2025 | Jednostavna nabava | Plin | Robe | 09121200 - Plin za plinovodnu mrežu | 9.600,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0004 | 04/2025 | Jednostavna nabava | Usluge telefona, telefaksa i interneta | Usluge | 50334110 - Usluge održavanja telefonske mreže | 2.760,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0005 | 05/2025 | Jednostavna nabava | Usluge pošte-poštarina | Usluge | 64110000 - Poštanske usluge | 3.080,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0006 | 06/2025 | Jednostavna nabava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, telefona, interneta | Usluge | 50334110 - Usluge održavanja telefonske mreže | 3.343,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0007 | 07/2025 | Jednostavna nabava | Usluge promidžbe i informiranja | Usluge | 98390000 - Ostale usluge | 7.024,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0008 | 08/2025 | Jednostavna nabava | Intelektualne i osobne usluge | Usluge | 71310000 - Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu | 26.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0009 | 09/2025 | Jednostavna nabava | Usluge odvjetnika | Usluge | 79110000 - Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja | 3.185,60 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0010 | 10/2025 | Jednostavna nabava | Programski paketi i informacijski sustavi | Robe | 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi | 14.500,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0011 | 11/2025 | Jednostavna nabava | Ostale usluge | Usluge | 98000000 - Ostale javne, društvene i osobne usluge | 4.035,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0012 | 12/2025 | Jednostavna nabava | Usluga čišćenja općinske zgrade | Usluge | 90911200 - Usluge čišćenja zgrada | 7.570,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0013 | 13/2025 | Jednostavna nabava | Uredska oprema i namještaj | Robe | 30190000 - Razna uredska oprema i potrepštine | 7.716,80 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0014 | 14/2025 | Jednostavna nabava | Proširenje javne rasvjete | Robe | 34993000 - Cestovna rasvjeta | 6.488,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0015 | 15/2025 | Jednostavna nabava | Izgradnja grobnih mjesta | Radovi | 45215400 - Radovi na groblju | 10.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0016 | 16/2025 | Jednostavna nabava | Građevinski radovi - Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 4. faza | Radovi | 45213316 - Radovi na postavljanju nogostupa | 56.100,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0017 | 17/2025 | Jednostavna nabava | Izrada projektne dokumentacije - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 11.700,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0018 | 18/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Građevinski radovi - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Radovi | 45231000 - Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima | 663.284,80 | Otvoreni postupak |  | NE |  | DA | 2. kvartal | 1 godina |  |  |  |
| 0019 | 19/2025 | Jednostavna nabava | Stručni nadzor - Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 71247000 - Nadzor građevinskih radova | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0020 | 20/2025 | Jednostavna nabava | Tehnička pomoć u pripremi i provedbi postupka javne nabave projekta Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda | Usluge | 72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta | 12.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0021 | 21/2025 | Jednostavna nabava | Radovi na sanaciji nerazvrstane ceste Ulica Sv. Vida | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 32.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0022 | 22/2025 | Jednostavna nabava | Rekonstrukcija prometnice izgradnjom nogostupa s oborinskom odvodnjom u Lukavečkoj ulici - 2. faza | Radovi | 45213316 - Radovi na postavljanju nogostupa | 65.550,00 | Jednostavna nabava |  | NE |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0023 | 23/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Izgradnja biciklističke staze | Radovi | 45233162 - Građevinski radovi na biciklističkim stazama | 432.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | DA | 2. kvartal | 1 godina |  |  |  |
| 0024 | 24/2025 | Jednostavna nabava | Stručni nadzor - izgradnja biciklističke staze | Usluge | 71247000 - Nadzor građevinskih radova | 15.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0025 | 25/2025 | Jednostavna nabava | Tehnička pomoć u provedbi projekta izgradnje biciklističke staze | Usluge | 72224000 - Usluge savjetovanja na području vođenja projekta | 8.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | DA |  |  |  |  |  |
| 0026 | 26/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Radovi na sanaciji nerazvrstane ceste Horvatov brijeg | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 117.600,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | NE | 3. kvartal | 6 mjeseci |  |  |  |
| 0027 | 27/2025 | Jednostavna nabava | Obilježavanje Dana Općine | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0028 | 28/2025 | Jednostavna nabava | Uskrsni sajam | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 16.496,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0029 | 29/2025 | Jednostavna nabava | Berba 2025 - Kak su brali naši stari | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 6.371,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0030 | 30/2025 | Jednostavna nabava | Općinske manifestacije - Kotlovinijada, biciklijada | Usluge | 79952000 - Usluge organiziranja događanja | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0031 | 31/2025 | Jednostavna nabava | Usluge grafičkog oblikovanja za Monografiju Općine Dubravica | Usluge | 79822500 - Usluge grafičkog oblikovanja | 5.255,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0032 | 32/2025 | Jednostavna nabava | Radovi na rekonstrukciji kuće Rožanica | Radovi | 45262700 - Adaptacija zgrada | 40.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0033 | 33/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje javne rasvjete | Usluge | 50232100 - Usluge održavanja ulične rasvjete | 11.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0034 | 34/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje javnih zelenih površina, građevina javne namjene, kanala oborinske odvodnje | Usluge | 77313000 - Usluge održavanja parkova | 6.376,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0035 | 35/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | Radovi | 45233141 - Radovi na održavanju cesta | 11.646,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0036 | 36/2025 | Jednostavna nabava | Nabava materijala i opreme za održavanje cesta | Robe | 34921000 - Oprema za održavanje cesta | 7.000,08 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0037 | 37/2025 | Jednostavna nabava | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste | Radovi | 45112730 - Radovi krajobraznog uređenja cesta i autocesta | 10.128,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0038 | 38/2025 | Jednostavna nabava | Zimsko održavanje | Usluge | 90620000 - Usluge čišćenja snijega | 6.267,20 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0039 | 39/2025 | Jednostavna nabava | Održavanje groblja | Radovi | 45112714 - Radovi krajobraznog uređenja groblja | 5.309,60 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0040 | 40/2025 | Jednostavna nabava | Legalizacija nerazvrstanih cesta | Usluge | 71355000 - Geodetske usluge | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0041 | 41/2025 | Jednostavna nabava | Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti | Usluge | 71317100 - Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i obuzdavanja požara i eksplozije | 14.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0042 | 42/2025 | Jednostavna nabava | DVD Dubravica-izgradnja fasade | Radovi | 45443000 - Fasadni radovi | 23.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0043 | 43/2025 | Jednostavna nabava | Izmjena projektne dokumentacije - Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 12.742,40 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0044 | 44/2025 | Jednostavna nabava | Usluge-Božićna rasvjeta | Usluge | 50232100 - Usluge održavanja ulične rasvjete | 3.400,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0045 | 45/2025 | Jednostavna nabava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih zgrada | Usluge | 50000000 - Usluge popravaka i održavanja | 10.580,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0046 | 46/2025 | Jednostavna nabava | Dogradnja vodovodne mreže Vinogradski put | Radovi | 45232151 - Radovi na obnovi vodovodne mreže | 16.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0047 | 47/2025 | Zakon o javnoj nabavi | Izrada projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 83.200,00 | Otvoreni postupak |  | NE |  | NE | 3. kvartal | 6 mjeseci |  |  |  |
| 0048 | 48/2025 | Jednostavna nabava | Geodetsko snimanje javne rasvjete | Usluge | 71355000 - Geodetske usluge | 5.200,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0049 | 49/2025 | Jednostavna nabava | Usluga medijskog praćenja Općine Dubravica | Usluge | 98390000 - Ostale usluge | 9.900,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0050 | 50/2025 | Jednostavna nabava | Izrada projektne dokumentacije - Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti Horvatov brijeg | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 26.510,00 | Jednostavna nabava |  | NE |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0051 | 51/2025 | Jednostavna nabava | Toneri | Robe | 30192112 - Izvori tinte za pisaće strojeve | 4.300,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0052 | 52/2025 | Jednostavna nabava | Priprema projektnog prijedloga za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora | Usluge | 71241000 - Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza | 4.000,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE | 1. kvartal |  |  |  |  |
| 0053 | 53/2025 | Jednostavna nabava | Usluga izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade stare škole Općine Dubravica, k.č.br. 76/2 k.o. Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 18.800,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0054 | 54/2025 | Jednostavna nabava | Usluga tvrdog uvezivanja knjige-Monografija Općine Dubravica | Usluge | 79971200 - Knjigoveške usluge | 8.600,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0055 | 55/2025 | Jednostavna nabava | Usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta na lokaciji dio k.č.br. 72/8 k.o. Dubravica | Usluge | 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | 4.600,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |
| 0056 | 56/2025 | Jednostavna nabava | Medalje | Robe | 18512200 - Medalje | 4.550,00 | Jednostavna nabava |  | - |  | NE |  |  |  |  |  |

**Članak 2.**

Ove VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dubravica za 2025. godinu primjenjuju se od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ te na internetskoj stranici Općine Dubravica – [www.dubravica.hr](http://www.dubravica.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 400-03/25-01/1

URBROJ: 238-40-01-25-8

Dubravica, 21. ožujak 2025. godine

NAČELNIK

Marin Štritof

9

KLASA:024-07/25-01/4

URBROJ: 238-40-01-25-1

Dubravica, 24. ožujka 2025.

**IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA PERIOD 01.07.2024 DO 31.12.2024.**

Početkom srpnja počeli su radovi uređenja kupališta „SLAP“ u Vučilćevu.

U dogovoru sa Hrvatskim vodama nadograđen je slap i podignut je vodostaj na kupalištu.

Obložena je obala kamenom i izgrađene stepenice za lakši izlazak i ulazak kupača.

Sredinom srpnja krećemo sa organizacijom tradicionalne kotlovinijade i biciklijade koja će se održati u subotu 27.-og srpnja.

19. srpnja održali smo redovnu sjednicu Općinskog vijeća gdje smo uručili priznanja osobama koje su to zaslužile iz područja vatrogastva, lovstva, gospodarstva i najboljoj učenici osnovne škole.

Traju radovi na izgradnji parka za vježbanje na otvorenom koji gradimo uz pomoć Ministarstva turizma i sporta.

Krajem mjeseca u Zagrebačkoj županiji preuzeo sam ugovore za sufinanciranje izgradnje sustava oborinske odvodnje u Lukavečkoj cesti, izgradnje nadstrešnice na dječjem vrtiću i sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze kao i projektnu dokumentaciju za izgradnju Rozganske ceste.(pod Goricom)

Održali smo tradicionalnu kotlovinijadu i biciklijadu u subotu 27.07. na kojoj je sudjelovalo 13 ekipa i više od 50. biciklista.

Završili su radovi na izgradnji kanalizacije na području naše općine. Vrijednost ulaganja u sustav kanalizacije samo na području naše općine iznosi oko 6,0 ml. Eura i najveće je pojedinačno ulaganje u povijesti naše općine.

Izgradili smo 6 novih okvira grobnih mjesta na novom dijelu groblja u Rozgi koji su ustupljeni novim korisnicima.

U kolovozu pripremamo manifestaciju BERBA 2024 koja će se održati 07.09.2024. u vinogradu obitelji Dragutina i Zlatice Stiperski.

Berba je 12.-ta po redu te je održana uz veliki broj posjetitelja i uzvanika na što smo ponosni.

U rujnu nam je izdana građevinska dozvola za biciklističku stazu i spremni smo za prijavu na natječaj. Odmah krećemo s prijavom projekta i uspješno prijavljujemo.

Početkom listopada podijelili smo prijenosna računala svim učenicima 5.-og razreda Područne škole Pavao Štoos Dubravica.

U listopadu smo izgradili tri nove autobusne nadstrešnice na tri lokacije. Dvije kod crkve u Rozgi i jednu na okretištu autobusa kod općinske zgrade u Dubravici.

U listopadu smo predstavili našu općinu u suradnji sa udrugama na sajmu gospodarstva u Zaprešiću.

U Podčetrtku je održan sastanak na temu obnove pruge gdje je zaključeno da ide raspisivanje natječaja za izradu studija i projektne dokumentacije za što je Vlada RH osigurala 3,5 ml. Eura.

Krajem listopada završeni su radovi 9. faze na starom župnom dvoru u Rozgi. Ostalo je još dio radova za završiti u 10. -oj fazi za što je župnik izrazio želju da bi završnu fazu radova želio on voditi.

Općina je župniku predala svu dokumentaciju kako bi s istom mogao aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija. Prijavom na natječaj osigurala bi se financijska sredstva za završetak radova.

U trenutku sastavljanja ovog izvješća nemam informaciju da je aplicirano ili da su osigurana sredstva za 10-fazu radova koja bi se trebala odvijati u 2025. godini.

U studenom provodimo nabavu i potpisujem ugovor sa Hrvatskim vodama o sanaciji nestabilnog pokosa na novom dijelu groblja u Rozgi.

Ovim projektom izgraditi ćemo potporni zid oko cijelog groblja izgraditi stazu uz ogradu i postaviti ogradu groblja.

Omjer sufinanciranja ovog projekta je Hrvatske vode 60% i Općina Dubravica 40%.

Radovi se tada planiraju započeti veljači 2025. što je sada u tijeku.

Sredinom prosinca završavamo radove na izgradnji I-faze nogostupa u Lukavečkoj cesti i krećemo sa III-fazom radova na izgradnji nogostupa u Kumrovečkoj.

Održana je posljednja sjednica Općinskog vijeća krajem prosinca gdje smo napravili rezime cijele godine i ustanovili da je bila vrlo intenzivna i uspješna.

NAČELNIK

Marin Štritof